Документ предоставлен КонсультантПлюс

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 г. N 215

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА БЕРДСКА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации г. Бердска от 03.06.2016 N 1573, от 24.04.2017 N 1089, от 17.04.2020 N 999, от 26.06.2020 N 1484, от 25.08.2020 N 2090, от 30.09.2020 N 2502, от 08.12.2020 N 3279, от 23.03.2021 N 758, от 26.04.2021 N 1278, от 23.06.2021 N 1991, от 05.10.2021 N 3058, от 16.05.2022 N 1872, от 23.05.2022 N 1990, от 18.12.2023 N 5893/65, от 04.03.2024 N 904/65, от 06.09.2024 N 3670/65, от 06.05.2025 N 1450/65, от 09.09.2025 N 2745/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов города Бердска от 23.12.2015 N 696 "О бюджете города Бердска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", постановлением администрации города Бердска от 27.04.2015 N 1528 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации", постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска" в соответствии с приложением.

(в ред. постановления администрации г. Бердска от 17.04.2020 N 999)

2. Управлению финансов и налоговой политики администрации города Бердска (Вагнер И.А.) осуществлять финансирование на исполнение программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных МКУ "УЖКХ", МКУ "УКС" в бюджете города Бердска на указанные цели на соответствующий период.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации города Бердска от 31.10.2013 N 4243 "Об утверждении муниципальной программы "Строительство и ремонт улично-дорожной сети города Бердска на 2014 - 2016 годы";

2) постановление администрации города Бердска от 14.07.2015 N 2536 "О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 31.10.2013 N 4243 "Об утверждении муниципальной программы "Строительство и ремонт улично-дорожной сети города Бердска на 2014 - 2016 годы";

3) постановление администрации города Бердска от 24.02.2014 N 654 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Бердске на 2014 - 2016 годы";

4) постановление администрации города Бердска от 30.06.2014 N 2389 "О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 24.02.2014 N 654 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Бердске на 2014 - 2016 годы";

5) постановление администрации города Бердска от 28.10.2014 N 3897 "О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 24.02.2014 N 654 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Бердске на 2014 - 2016 годы";

6) постановление администрации города Бердска от 12.01.2015 N 14 "О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 24.02.2014 N 654 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Бердске на 2014 - 2016 годы";

7) постановление администрации города Бердска от 26.05.2015 N 1822 "О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 24.02.2014 N 654 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Бердске на 2014 - 2016 годы";

8) постановление администрации города Бердска от 11.12.2015 N 4245 "О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 24.02.2014 N 654 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Бердске на 2014 - 2016 годы".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по городскому хозяйству) Носова С.А.

Глава города Бердска

Е.А.ШЕСТЕРНИН

- Приложение

к постановлению

администрации города Бердска

от 03.02.2016 N 215

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ДОРОЖНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА БЕРДСКА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации г. Бердска от 03.06.2016 N 1573, от 24.04.2017 N 1089, от 17.04.2020 N 999, от 26.06.2020 N 1484, от 25.08.2020 N 2090, от 30.09.2020 N 2502, от 08.12.2020 N 3279, от 23.03.2021 N 758, от 26.04.2021 N 1278, от 23.06.2021 N 1991, от 05.10.2021 N 3058, от 16.05.2022 N 1872, от 23.05.2022 N 1990, от 18.12.2023 N 5893/65, от 04.03.2024 N 904/65, от 06.09.2024 N 3670/65, от 06.05.2025 N 1450/65, от 09.09.2025 N 2745/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

- I. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Бердска

от 09.09.2025 N 2745/65)

| N п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска" (далее - муниципальная программа) |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление администрации города Бердска от 07.10.2019 N 3310 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации"; - решение Совета депутатов города Бердска от 19.12.2019 N 334 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бердска на период до 2030 года" |
| 3. | Заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" города Бердска (далее - МКУ "УЖКХ") |
| 4 | Руководитель муниципальной программы | Директор МКУ "УЖКХ" |
| 5. | Разработчик муниципальной программы | МКУ "УЖКХ" |
| 6. | Исполнители муниципальной программы | МКУ "УЖКХ", МКУ "УКС" и иные организации, определенные заказчиком в установленном порядке |
| 7. | Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
| 8. | Цели и задачи муниципальной программы | Цели муниципальной программы: Обеспечение эффективного и безопасного функционирования систем дорожной инфраструктуры, снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и формирование культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Задачи муниципальной программы: 1) обеспечение сохранности, восстановление, и совершенствование улично-дорожной сети города Бердска; 2) приведение улично-дорожной сети города Бердска в нормативное состояние; 3) обеспечение разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города Бердска; 4) проведение мероприятий по обустройству и содержанию технических средств организации дорожного движения в городе Бердске; 5) проведение мероприятий по обустройству и ремонту элементов улично-дорожной сети для безопасной организации дорожного движения в городе Бердске; 6) разработка схем организации дорожного движения на улично-дорожную сеть, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, расположенной в границах Новосибирской городской агломерации, комплексной схемы организации дорожного движения для сети автомобильных дорог, расположенных в границах Новосибирской городской агломерации, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом города Бердска; 7) проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям города Бердска; 8) формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения; 9) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| 9. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, в том числе автомобильных дорог с твердым покрытием в городе Бердске; - удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог города Бердска; - плотность автодорог города Бердска; - площадь отремонтированной улично-дорожной сети (нарастающим итогом), из них: текущий ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, строительство автомобильных дорог в городе Бердске; - удельный вес отремонтированной улично-дорожной сети в общей площади улично-дорожной города Бердска; - количество подготовленных проектов на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов улично-дорожной сети города Бердска; - изменение динамики выполнения мероприятий по обустройству и содержанию технических средств организации дорожного движения относительно уровня 2015 года; - изменение динамики выполнения мероприятий по обустройству и ремонту элементов улично-дорожной сети для безопасной организации дорожного движения относительно уровня 2015 года; - количество разработанных схем (нарастающим итогом) относительно уровня 2015 года; - изменение динамики выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, относительно уровня 2016 года; - удельный вес сетей освещенных объектов за счет построенных сетей наружного уличного освещения в общей протяженности автомобильных дорог города Бердска относительно уровня 2023 года; - численность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города Бердска (погибло, раненых, тяжело раненых) в расчете на 10000 человек; - численность детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города Бердска в расчете на 10000 человек в возрастной категории 0 - 15 лет |
| 10. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 10 лет. Реализуется в один этап с 2016 года по 2025 годы |
| 11. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 101 238,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 253 962,4 тыс. рублей; 2017 год - 168 219,5 тыс. рублей; 2018 год - 202 180,3 тыс. рублей; 2019 год - 308 995,2 тыс. рублей; 2020 год - 211 263,4 тыс. рублей; 2021 год - 330 642,2 тыс. рублей; 2022 год - 352 637,3 тыс. рублей; 2023 год - 558 672,9 тыс. рублей; 2024 год - 440 229,5 тыс. рублей; 2025 год - 274 435,6 тыс. рублей; средства местного бюджета составляют 1 669 572,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 101 828,0 тыс. рублей; 2017 год - 101 571,1 тыс. рублей; 2018 год - 98 190,0 тыс. рублей; 2019 год - 144 945,2 тыс. рублей; 2020 год - 156 226,7 тыс. рублей; 2021 год - 165 161,3 тыс. рублей; 2022 год - 174 681,2 тыс. рублей; 2023 год - 200 493,0 тыс. рублей; 2024 год - 256 212,6 тыс. рублей; 2025 год - 270 263,2 тыс. рублей; внебюджетные средства, в том числе за счет инициативного бюджетирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; субсидия областного бюджета Новосибирской области составляет 1 354 786,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 152 134,4 тыс. рублей; 2017 год - 40 848,4 тыс. рублей; 2018 год - 52 910,3 тыс. рублей; 2019 год - 164 050,0 тыс. рублей; 2020 год - 55 036,7 тыс. рублей; 2021 год - 165 480,9 тыс. рублей; 2022 год - 177 956,1 тыс. рублей; 2023 год - 358 179,9 тыс. рублей; 2024 год - 184 016,9 тыс. рублей; 2025 год - 4 172,4 тыс. рублей; субсидия федерального бюджета составляет 76 880,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 25 800,0 тыс. рублей; 2018 год - 51 080,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: - увеличить к концу 2025 года удельный вес отремонтированной улично-дорожной сети в общей протяженности улично-дорожной сети города Бердска до 51,1%, что на 47,9 процентного пункта выше значения данного показателя 2015 года; - обеспечить к концу 2025 года подготовку проектной документации в необходимом количестве - 26 шт. (нарастающим итогом) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города Бердска; - увеличить к концу 2025 года обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения в городе Бердске на 697,7% относительно значения данного показателя 2015 года; - увеличить к концу 2025 года обустройство и ремонт элементов улично-дорожной сети для безопасной организации дорожного движения в городе Бердске в размере на 1 775,5% относительно значения данного показателя 2015 года; - обеспечить к концу 2025 года разработку схем организации дорожного движения на улично-дорожную сеть, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, расположенной в границах Новосибирской городской агломерации, комплексной схемы организации дорожного движения для сети автомобильных дорог, расположенных в границах Новосибирской городской агломерации, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в количестве 6 шт.; - увеличить к концу 2025 года динамику по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям города Бердска, на 398,7% относительно значения данного показателя 2016 года; - увеличить к концу 2025 года удельный вес сетей освещенных объектов города Бердска за счет построенных сетей наружного уличного освещения в общей протяженности автомобильных дорог города Бердска, на 1,9% относительно значения данного показателя 2023 года; - снизить количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города Бердска (погибло, раненых, тяжело раненых в расчете на 10 000 человек), относительно значения данного показателя 2023 года на 4 человека; - снизить количество детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города Бердска (в расчете на 10 000 человек в возрастной категории от 0 - 15 лет), относительно значения данного показателя 2023 года на 5 человек |
| 13. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.berdsk.nso.ru/page/31 |

- II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Бердска

от 04.03.2024 N 904/65)

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства, расширения торговли и развития сферы услуг.

На 01.01.2015 общая протяженность улично-дорожной сети составляет 198,0 км, из которых 92,4 км с твердым покрытием.

С каждым годом становятся все актуальнее вопросы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, снижением основных показателей аварийности, развитием улично-дорожной сети города Бердска.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры уровню автомобилизации, низкой дисциплиной участников дорожного движения, отсутствием системы обучения и привития практических навыков безопасного поведения на автодорогах подрастающему поколению.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения проводится комплекс мероприятий, включающих обеспечение безопасности на транспорте, профилактику правонарушений в области дорожного движения, активизацию пропагандистской работы, внедрение новых форм контроля и выявления нарушений правил дорожного движения.

За 10 месяцев 2023 года на территории города Бердска зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которых 6 человек погибло и 88 человек получили травмы различной степени тяжести, 17 ДТП с участием детей в возрасте до 15 лет, в которых 21 несовершеннолетний участник дорожного движения получил травмы различной степени тяжести.

За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 59 ДТП, в которых 1 человек погиб и 80 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 14 детей в возрасте до 15 лет.

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области по состоянию на 01.01.2023, общая численность населения составляет 102 965 человек, из общей численности населения мужчины и женщины моложе трудоспособного населения (0 - 15 лет) составляют 19 136 человек.

Анализ аварийности на территории города Бердска указывает на отсутствие стабильного снижения показателей дорожной аварийности.

| Период | Количество ДТП | Количество погибших, чел. | Количество травмированных, чел. | Количество травмированных детей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 72 | 2 | 106 | 12 |
| 2019 | 66 | 4 | 83 | 12 |
| 2020 | 46 | 6 | 53 | 10 |
| 2021 | 56 | 4 | 75 | 9 |
| 2022 | 69 | 2 | 91 | 17 |
| 10 мес. 2023 | 79 | 6 | 88 | 21 |

Высокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого числа жителей города в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья его участников.

В качестве основных факторов, способствующих дорожно-транспортным происшествиям на улично-дорожной сети города, отмечены: погодно-климатические условия, геометрические параметры улиц, эксплуатационное состояние, условия для движения транспорта и другие.

Обследование геометрических параметров магистральных улиц показало, что 67% улично-дорожной сети не соответствует установленным требованиям, что в свою очередь не соответствует требованиям интенсивности, безопасности и составу движения транспортных потоков и не обеспечивает надлежащую пропускную способность. За последние годы протяженность улично-дорожной сети практически не увеличилась, прирост составил около 10%. В то же время интенсивность движения по улично-дорожной сети города значительно увеличилась, что привело к снижению эффективности: образуются задержки на пересечениях в одном уровне, возрастает продолжительность движения по маршруту, резко ухудшаются условия для маневрирования, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. К снижению пропускной способности улично-дорожной сети города также приводят стихийные парковки автотранспорта на проезжей части, особенно в местах размещения объектов массового обслуживания населения.

Основные проблемы эксплуатации улично-дорожной сети города Бердска:

- техническое состояние автомобильных дорог не соответствует установленным требованиям, что в свою очередь не соответствует требованиям интенсивности и составу транспортных потоков и не обеспечивает надлежащую пропускную способность;

- перевозки по автомобильным дорогам осуществляются в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения;

- 97% улиц и дорог города Бердска имеют по одной полосе движения в каждом направлении, 3% имеют двух- и более полосную проезжую часть от общей протяженности улично-дорожной сети, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных большегрузных транспортных средств;

- свыше 50% протяженности улично-дорожной сети требует увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей.

Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:

- повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых ремонтов, финансируемых из средств бюджета города Бердска;

- содержание существующих знаков, установка новых дорожных знаков;

- выполнение работ по обеспечению безопасности передвижения по городу:

- нанесение горизонтальной разметки, устройство искусственных неровностей.

В рамках настоящей муниципальной программы предусмотрены мероприятия:

- по строительству автомобильных дорог к детскому саду и школе в микрорайоне Южном;

- по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог - это улица Ленина, ул. М. Горького в районе примыкания к федеральной трассе Р-254;

- по капитальному ремонту автомобильных дорог по улицам: Лунная (от здания по адресу ул. Лунная, 11а, до ул. Космической), Черемушная (от ул. Боровой до ул. Космической), Боровая (от ул. Лунной до ул. Черемушной), Черемушная (от ул. Космической до ул. Алмазная);

- по ремонту автомобильных дорог по улицам: Маяковского, Лунная (от ул. Боровой до здания по адресу ул. Лунная, 11а), Островского, Комсомольская, Боровая (кроме участка от ул. Лунной до ул. Черемушной), Красноармейская, Советская, Суворова, ул. Тимирязева, ул. Энгельса, ул. Дзержинского, ул. Пирогова, ул. Таежная, ул. Новосибирская, ул. Лелюха, ул. Полевая, ул. Павлова, ул. Свердлова, ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. Островского, ул. Спортивная, ул. Боровая, ул. Химзаводская, ул. К. Маркса, ул. Верхняя, ул. Степная, ул. Цветной проспект, ул. Первомайская от ул. Вокзальной в сторону ул. Ленина, ул. Первомайская от ул. Первомайской, 12, до ул. Советской;

- ликвидация грунтовых разрывов и реконструкция участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды, проезжие части частного сектора;

- повышение безопасности движения, увеличение грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Результатом реализации мероприятий муниципальной программы будет являться повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Бердска, обеспечение транспортной доступности строящихся микрорайонов многоэтажной и малоэтажной жилой застройки, создание безопасных условий для всех участников дорожного движения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Бердска. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Реализация программы направлена на продолжение долгосрочной стратегии и предназначена для улучшения состояния дорожного движения и повышения пропускной способности за счет совершенствования дорожной инфраструктуры и инновационных средств регулирования движения. Для определения основных мероприятий программы проведена систематизация причин аварийности, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями и недостатками в организации дорожного движения в местах концентрации ДТП. Необходимость разработки и реализации муниципальной программы обуславливается следующими факторами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- необходимостью привлечения средств областного и федерального бюджетов к решению поставленных задач;

- необходимостью решения проблемы сокращения разрывов между ежегодными нормативными объемами ремонта и накопившегося за последний период незаконченного в полном объеме ремонта автодорог и дорожных сооружений;

- необходимостью постепенного планового перехода на нормативный способ среднесрочного планирования затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, их капитальному и текущему ремонтам.

Анализ существующего состояния аварийности на дорогах города Бердска показывает, что в настоящее время, в силу объективных причин, сформировался ряд проблем, требующих решения.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным автотранспортом;

- несоблюдение правил дорожного движения;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью улично-дорожной сети города.

Последствием влияния указанных причин является ухудшение условий дорожного движения, рост количества дорожно-транспортных происшествий, увеличение количества заторов, нарушение экологической обстановки в городе.

Важным элементом безопасности, организации и упорядочения дорожного движения является горизонтальная дорожная разметка. Она устанавливает режимы, порядок движения, является средством визуального ориентирования участников дорожного движения.

Программой планируется выполнение мероприятий по нанесению дорожной разметки, в том числе с использованием новых технологий и разметочных материалов, обладающих функциональной долговечностью. Одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешеходов, являющихся наиболее многочисленной и уязвимой группой участников дорожного движения. Особо пристальное внимание стоит обратить на проблему детского дорожно-транспортного травматизма в городе Бердске и направить усилия на создание безопасных условий передвижения детей, в том числе и проведение профилактических мероприятий по его предупреждению.

С целью корректирующего воздействия на состояние аварийности с участием пешеходов программой предусматривается комплекс мероприятий по созданию безопасных условий их передвижения:

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, в том числе с использованием современных разметочных материалов, обладающих износостойкими свойствами;

- устройство пешеходных ограждений;

- установка дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим транспортных средств перед пешеходными переходами и существующими искусственными неровностями, в том числе в районе образовательных учреждений;

- установка систем фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения на аварийно-опасных участках;

- освещение улично-дорожной сети как вдоль автомобильного дорог города Бердска, так и на пешеходных переходах;

- проведение профилактических мероприятий (конкурсов, викторин) по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с участием сотрудников ГИБДД и представителей дошкольных, школьных и средне-профессиональных учебных заведений, отрядов юных инспекторов движения;

- обеспечение изготовления макетов, листовок, плакатов, буклетов, значков, проведение акции "Безопасный переход", направленных на пропаганду безопасности дорожного движения, в том числе в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Существующая ситуация требует принятия неотложных мер по повышению безопасности дорожного движения в городе.

Реализация программы направлена на продолжение долгосрочной стратегии и предназначена для улучшения состояния дорожного движения и повышения пропускной способности за счет совершенствования дорожной инфраструктуры и инновационных средств регулирования движения. Для определения основных мероприятий программы проведена систематизация причин аварийности, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями и недостатками в организации дорожного движения в местах концентрации ДТП.

Программные мероприятия будут реализовываться на наиболее опасных участках улично-дорожной сети города Бердска с целью достижения конкретных результатов по снижению аварийности, а именно:

1) строительство светофоров на пересечении ул. Черемушной - ул. Космической, ул. Лунной - ул. Боровой, ул. Красная Сибирь - ул. Лунной, ул. Лунной - ул. Космической, ул. Попова - ул. Ленина, ул. Маяковского - ул. Свердлова, ул. М. Горького - ул. Комсомольской, ул. Первомайской - ул. Водобачной позволит существенно увеличить пропускную способность с второстепенных улиц города и снизит аварийность на данных участках;

2) техперевооружение оборудования на светофорах, не соответствующих нормам безопасности, замена ламповых светофоров на светодиодные (в том числе с табло обратного отчета времени на пешеходных светофорах) на перекрестках ул. Островского - ул. Первомайской, ул. Островского - ул. Кирова, ул. Островского - ул. Суворова, ул. Ленина - "Старый универмаг", ул. Ленина - ул. Кирова, а также установка информационных световых секций на регулируемых перекрестках улиц: Ленина - Герцена, Ленина - Ушакова, Ленина - Суворова, Ленина - Первомайская, Ленина - Комсомольская - Красная Сибирь, Ленина - Спортивная, Ленина - Кирова, Ленина - Горького, Ленина - Попова, Комсомольская - Лелюха, Островского - Кирова, Островского - Первомайская, Островского - Суворова, Островского - Красная Сибирь, Пионерская - Свердлова - Советская, Маяковского - Свердлова, Космическая - Черемушная, Лунная - Боровая, Лунная - Красная Сибирь, Лунная - Космическая, Советская - Красноармейская, Красная Сибирь - Маяковского, Свердлова - Островского, Суворова - Маяковского, Павлова - Красноармейская, Первомайская - Маяковского, Рогачева - Красная Сибирь, Красная Сибирь - Павлова, Первомайская - Комсомольская - снизит аварийность на данных участках и повысит качество регулирования дорожного движения в городе Бердске;

3) нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, а также установка дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим транспортных средств перед пешеходными переходами, и обустройство искусственными неровностями, в том числе в районе образовательных учреждений города Бердска, позволит создать безопасные условия передвижения детей и жителей города Бердска;

4) нанесение горизонтальной разметки позволит устанавливать режимы, порядок движения, является средством визуального ориентирования участников дорожного движения;

5) установка (замена) и обслуживание дорожных знаков на улично-дорожной сети города Бердска необходимы для текущего обеспечения функционирования дорожного хозяйства;

6) обустройство подходов к пешеходным переходам и установка пешеходных ограничивающих ограждений на перекрестках улиц города Бердска позволит корректировать воздействия на состояние аварийности с участием пешеходов и создаст безопасные условия их передвижения;

7) обустройство остановок общественного транспорта необходимо для удобства и безопасности пассажиров при посадке и высадке, а также обеспечения высокой культуры их обслуживания во время ожидания транспорта общего пользования на остановке;

8) создание проектов организации дорожного движения на улично-дорожную сеть города Бердска позволит построить экономически целесообразный план развития уличной дорожной сети города и организации дорожного движения в рамках общей концепции генплана города и с учетом реальных возможностей его реализации.

Учитывая вышеизложенное, применение программно-целевого метода в условиях ограниченного финансирования позволит обеспечить комплексность и системность решения проблемы по повышению безопасности на дорогах города Бердска.

- III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ

ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Бердска

от 04.03.2024 N 904/65)

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Методика расчета целевых индикаторов программы:

1) содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, в т.ч. автомобильных дорог с твердым покрытием (источник данных - отчетность МКУ "УЖКХ");

2) удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог города Бердска, значение, %, определяется как:

Y = Y1 / Y2 x 100%,

где Y1 - протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в километрах (источник данных - отчетность МКУ "УЖКХ");

Y2 - всего протяженность автодорог города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в километрах (источник данных - отчетность МКУ "УЖКХ");

3) плотность автодорог города Бердска (км автодорог на 1000 кв. км территории) определяется как:

P = P1 / P2,

где P1 - протяженность автодорог города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в километрах (источник данных - отчетность МКУ "УЖКХ");

P2 - площадь города Бердска в тысячах квадратных километров (источник данных - паспорт города Бердска);

4) удельный вес отремонтированной улично-дорожной сети в общей протяженности улично-дорожной сети города Бердска, значение, %, определяется как:

N = N1 / N2 x 100%,

где N1 - площадь отремонтированной улично-дорожной сети города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в квадратных метрах (источник данных - отчетность МКУ "УЖКХ");

N2 - всего площадь улично-дорожной сети города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в квадратных метрах (источник данных - отчетность МКУ "УЖКХ");

5) площадь отремонтированной улично-дорожной сети, значение в м2, определяется как отремонтированная площадь улично-дорожной сети на 1 января года, следующего за отчетным, в разрезе текущего ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов улично-дорожной сети города Бердска (источник данных - отчетность МКУ "УЖКХ");

6) количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети, значение в шт., определяется как количество подготовленных на 1 января года, следующего за отчетным, проектов на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов улично-дорожной сети города Бердска (источник данных - отчетность МКУ "УЖКХ");

7) изменение динамики выполнения мероприятий по обустройству и содержанию технических средств организации дорожного движения в городе Бердске относительно уровня 2015 года, значение, %, определяется как:

F = F1 / F2 x 100%,

где F1 - мероприятия по обустройству и содержанию технических средств организации дорожного движения в городе Бердске на 1 января года, следующего за отчетным, тыс. рублей (источник данных - МКУ "УЖКХ");

F2 - мероприятия по обустройству и содержанию технических средств организации дорожного движения в городе Бердске, значение за 2015 год, тыс. рублей (источник данных - МКУ "УЖКХ");

8) изменение динамики выполнения мероприятий по обустройству и ремонту элементов улично-дорожной сети для безопасной организации дорожного движения в городе Бердске относительно уровня 2015 года, значение, %, определяется как:

R = R1 / R2 x 100%,

где R1 - мероприятия по обустройству и ремонту элементов улично-дорожной сети для безопасной организации дорожного движения в городе Бердске на 1 января года, следующего за отчетным, тыс. рублей (источник данных - МКУ "УЖКХ");

R2 - мероприятия по обустройству и ремонту элементов улично-дорожной сети для безопасной организации дорожного движения в городе Бердске, значение за 2015 год, тыс. рублей (источник данных - МКУ "УЖКХ");

9) изменение динамики выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям города Бердска, относительно уровня 2016 года, значение, %, определяется как:

U = U1 / U2 x 100%,

где U1 - мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям города Бердска, на 1 января года, следующего за отчетным, тыс. рублей (источник данных - МКУ "УЖКХ");

U2 - мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям города Бердска, значение за 2016 год, тыс. рублей (источник данных - МКУ "УЖКХ");

10) удельный вес сетей освещенных объектов за счет построенных сетей наружного уличного освещения в общей протяженности автомобильных дорог города Бердска, относительно уровня 2023 года, значение, %, определяется как:

J = J1 / J2 x 100%,

где J1 - протяженность имеющихся сетей наружного уличного освещения города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в километрах (источник данных - МКУ "УЖКХ");

J2 - всего протяженность автодорог города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в километрах (источник данных - МКУ "УЖКХ").

- IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий. Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на совершенствование системы развития улично-дорожной сети города Бердска.

Состав основных мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы представлены в приложении N 3 к муниципальной программе.

- V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Бердска

от 09.09.2025 N 2745/65)

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Бердска, субсидий из областного бюджета Новосибирской области. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 101 238,3 тыс. рублей.

Сводные финансовые затраты представлены в приложении N 2 к муниципальной программе.

- VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Бердска

от 04.03.2024 N 904/65)

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит развитие автомобильных дорог в городе Бердске в интересах экономики и населения и для усиления роли города Бердска как крупнейшего транспортного узла, а также позволит:

увеличить к концу 2025 года удельный вес отремонтированной улично-дорожной сети в общей протяженности улично-дорожной сети города Бердска до 51,1%, что на 47,9 процентного пункта выше значения данного показателя 2015 года;

обеспечить к концу 2025 года подготовку проектной документации в необходимом количестве - 26 шт. (нарастающим итогом) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города Бердска;

увеличить к концу 2025 года обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения в городе Бердске на 697,7% относительно значения данного показателя 2015 года;

увеличить к концу 2025 года обустройство и ремонт элементов улично-дорожной сети для безопасной организации дорожного движения в городе Бердске в размере на 1 775,5% относительно значения данного показателя 2015 года;

обеспечить к концу 2025 года разработку схем организации дорожного движения на улично-дорожную сеть города Бердска, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Бердска, расположенной в границах Новосибирской городской агломерации, комплексной схемы организации дорожного движения города Бердска для сети автомобильных дорог, расположенных в границах Новосибирской городской агломерации, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом города Бердска в количестве 6 шт.;

увеличить к концу 2025 года динамику по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям города Бердска, на 398,7% относительно значения данного показателя 2016 года;

увеличить к концу 2025 года удельный вес сетей освещенных объектов за счет построенных сетей наружного уличного освещения в общей протяженности автомобильных города Бердска на 1,9% относительно значения данного показателя 2023 года;

снизить количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города Бердска (погибло, раненых, тяжело раненых в расчете на 10 000 человек), относительно значения данного показателя 2023 года на 4 человека;

снизить количество детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города Бердска (в расчете на 10 000 человек в возрастной категории от 0 - 15 лет), относительно значения данного показателя 2023 года на 5 человек".

- VII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заказчик муниципальной программы.

- Приложение N 1

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем дорожной

инфраструктуры города Бердска"

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации г. Бердска от 04.03.2024 N 904/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Цель/ задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 <*> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| - Цель муниципальной программы - обеспечение эффективного и безопасного функционирования систем дорожной инфраструктуры города Бердска, снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города Бердска, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и формирование культуры безопасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача N 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение сохранности, восстановление и совершенствование улично-дорожной сети города Бердска | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | км | 198,0 | 205,3 | 205,3 | 206,4 | 207,9 | 219,4 | 219,4 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |  |
|  | в т.ч. автомобильные дороги с твердым покрытием | км | 94,2 | 95,2 | 118,7 | 122,7 | 140,8 | 148,08 | 148,1 | 148,30 | 148,30 | 148,30 | 148,30 |  |
|  | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог (ежегодно) | % | 47,6 | 46,4 | 57,8 | 59,5 | 64,2 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |  |
|  | Плотность автомобильных дорог | км/кв. км | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,04 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Увеличение площади г. Бердска |
| - Задача N 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение улично-дорожной сети города Бердска в нормативное состояние | Удельный вес отремонтированной улично-дорожной сети в общей площади улично-дорожной сети города Бердска (нарастающим итогом) | % | 3,2 | 4,9 | 7,3 | 9,7 | 13,7 | 16,5 | 18,9 | 22,6 | 34,2 | 42,7 | 51,1 |  |
|  | Площадь отремонтированной улично-дорожной сети (нарастающим итогом), из них: | тыс. м2 | 44,6 | 68,4 | 100,5 | 134,9 | 190,1 | 228,6 | 261,6 | 312,2 | 361,7 | 410,7 | 459,7 |  |
|  | - текущий ремонт автомобильных дорог (нарастающим итогом) | тыс. м2 | 30,7 | 50,9 | 83,0 | 117,3 | 154,0 | 184,7 | 205,6 | 245,6 | 280,6 | 315,6 | 350,6 |  |
|  | - капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог (нарастающим итогом) | тыс. м2 | 13,9 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 27,4 | 27,4 | 40,3 | 50,8 | 64,1 | 78,1 | 92,1 |  |
|  | - строительство автомобильных дорог (нарастающим итогом) | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 13,6 | 15,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |
| - Задача N 3 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города Бердска | Количество подготовленных проектов на ремонт, капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети города Бердска (нарастающим итогом) | шт. | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 21 | 24 | 26 |  |
| - Задача N 4 муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по обустройству и содержанию технических средств организации дорожного движения в городе Бердске | Изменение динамики выполнения мероприятий по обустройству и содержанию технических средств организации дорожного движения в городе Бердске (ежегодно) | % | 95,6 | 95,2 | 86,1 | 156,8 | 80,2 | 71,0 | 40,1 | 37,5 | 40,5 | 43,6 | 46,7 |  |
| - Задача N 5 муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по обустройству и ремонту элементов улично-дорожной сети для безопасной организации дорожного движения в городе Бердске | Изменение динамики выполнения мероприятий по обустройству и ремонту элементов улично-дорожной сети для безопасной организации дорожного движения в городе Бердске (ежегодно) | % | 108,5 | 59,0 | 453,5 | 665,8 | 138,9 | 68,4 | 57,5 | 51,1 | 102,3 | 76,7 | 102,3 |  |
|  | Удельный вес сетей освещенных объектов за счет построенных сетей наружного уличного освещения в общей протяженности автомобильных дорог города Бердска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,9 | 49,8 | 50,8 | Показатель введен в 2023 году |
| - Задача N 6 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схем организации дорожного движения на улично-дорожную сеть города Бердска, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Бердска, расположенной в границах Новосибирской городской агломерации, комплексной схемы организации дорожного движения города Бердска для сети автомобильных дорог, расположенных в границах Новосибирской городской агломерации, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом города Бердска | Количество разработанных схем (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |  |
| - Задача N 7 муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям города Бердска | Изменение динамики выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям города Бердска, относительно уровня 2016 года (нарастающим итогом) | % | 0,0 | 100,0 | 133,0 | 154,1 | 223,5 | 288,8 | 418,3 | 498,0 | 411,9 | 455,3 | 498,7 |  |
| - Задача N 8 муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | Численность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города Бердска (погибло, раненых, тяжело раненых) в расчете на 10 000 человек | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 3 | Показатель введен в 2023 году |
| - Задача N 9 муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Численность детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города Бердска, в расчете на 10 000 детей до 16 лет | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 6 | Показатель введен в 2023 году |

--------------------------------

<*> Приведено оценочное значение по данным МКУ "УЖКХ".

- Приложение N 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем дорожной

инфраструктуры города Бердска"

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации г. Бердска от 09.09.2025 N 2745/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: | 3 101 238,3 | 253962,4 | 168219,5 | 202180,3 | 308995,2 | 211263,4 | 330642,2 | 352637,3 | 558672,9 | 440229,5 | 274435,6 |
| Средств федерального бюджета | 76 880,0 | 0,00 | 25800,0 | 51080,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средств областного бюджета НСО | 1 354 786,0 | 152134,4 | 40848,4 | 52910,3 | 164050,0 | 55 036,7 | 165 480,9 | 177956,1 | 358179,9 | 184016,9 | 4172,4 |
| Средств местного бюджета: | 1 669 572,3 | 101828,0 | 101571,1 | 98190,0 | 144945,2 | 156 226,7 | 165 161,3 | 174681,2 | 200493,0 | 256212,6 | 270263,2 |
| внебюджетных источников, в том числе за счет средств инициативного бюджетирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному приведению в соответствие решению Совета депутатов города Бердска о бюджете на очередной год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В ходе исполнения бюджета города Бердска показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для включения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Бердска.

- Приложение N 3

к муниципальной программе

"Комплексное развитие систем дорожной

инфраструктуры города Бердска"

Основные мероприятия муниципальной программы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации г. Бердска от 04.03.2024 N 904/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование основного мероприятия | Заказчик, ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Цель муниципальной программы - обеспечение эффективного и безопасного функционирования систем дорожной инфраструктуры города Бердска |  |  |  |
| - Задача 1. Обеспечение сохранности, восстановление, развитие и совершенствование улично-дорожной сети города Бердска |  |  |  |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | МКУ "УЖКХ", организации по результатам размещения муниципального заказа, организации, выполняющие работы в рамках муниципального задания | 2016 - 2025 | Поддержание технического состояния позволит обеспечить сохранность и восстановление к концу 2025 года сети автомобильных дорог на протяженности 211,8 км |
| 1.2. Текущий ямочный ремонт |  |  |  |
| - Задача 2. Приведение улично-дорожной сети города Бердска в нормативное состояние |  |  |  |
| 2.1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог | МКУ "УЖКХ", МКУ "УКС" | 2016 - 2025 | Увеличить к концу 2025 года удельный вес отремонтированной улично-дорожной сети с учетом нового строительства в общей протяженности улично-дорожной сети города Бердска до 51,1%, что на 47,9 процентного пункта выше значения данного показателя 2015 года |
| 2.2. Текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |
| 2.3. Обеспечение проведения независимого строительного контроля при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов улично-дорожной сети города Бердска |  |  |  |
| 2.4. Строительство автомобильных дорог к детскому саду и школе в микрорайоне Южном |  | 2019 - 2025 | Построить к концу 2025 года 30,2 тыс. м2 автомобильных дорог, что составляет 100% от общей потребности в строительстве автомобильных дорог к детскому саду и школе в микрорайоне Южном |
| - Задача 3. Обеспечение разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города Бердска |  |  |  |
| 3.1. Выполнение работ по техническому надзору, по разработке проектно-сметной документации, экспертизе на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов улично-дорожной сети города Бердска и прочие работы | МКУ "УЖКХ", МКУ "УКС" | 2016 - 2021 | Реализация мероприятий по данной задаче позволит обеспечить к концу 2025 года подготовку проектной документации в необходимом количестве - 26 шт. (нарастающим итогом) на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города |
| - Задача 4. Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения в городе Бердске |  |  |  |
| 4.1. Строительство и обустройство транспортных трехсекционных светофоров | МКУ "УЖКХ", МКУ "УКС", МБУ "ГорСвет" | 2016 - 2025 | Увеличить количество светофоров к концу 2025 года на 14 ед. |
| 4.2. Выполнение работ по техническому перевооружению светофорных объектов в городе Бердске | МКУ "УЖКХ", МБУ "ГорСвет" | 2016 - 2025 | Обеспечить к концу 2025 года техническое перевооружение 13 ед. светофоров |
| 4.3. Обслуживание светофоров | МКУ "УЖКХ", МБУ "ГорСвет" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обеспечить обслуживание 63 светофоров |
| 4.4. Установка канализирующих пешеходных ограждений | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска", МБУ "ГорСвет" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обеспечить установку канализирующих пешеходных ограждений в размере 1826 п. м |
| 4.5. Установка (замена) и содержание дорожных знаков | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска", МБУ "ГорСвет" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обеспечить установку (замену) дорожных знаков в год до 500 ед. |
| 4.6. Приобретение дорожных знаков | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обеспечить приобретение дорожных знаков до 4220 ед. |
| - Задача 5. Обустройство и ремонт элементов улично-дорожной сети для безопасной организации дорожного движения в городе Бердске |  |  |  |
| 5.1. Устройство заездных карманов и остановочных платформ | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска" | 2016 - 2025 | К концу 2021 обеспечить устройство заездных карманов и остановочных платформ на ООТ по круглогодичным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в размере 73 шт. |
| 5.2. Установка остановочных павильонов | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска" | 2016 - 2025 | К концу 2021 обеспечить павильонами ООТ по круглогодичным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в количестве 70 ед. |
| 5.3. Обустройство искусственных дорожных неровностей | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обеспечить обустройство искусственными дорожными неровностями улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений и места концентрации ДТП в размере 17 шт. |
| 5.4. Обустройство подходов к пешеходным переходам | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обеспечить подходами пешеходные переходы на площади 461 м2 |
| 5.5. Обустройство конструкциями пешеходного перехода с освещением | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обеспечить пешеходные переходы на дорогах с количеством полос для движения 4 и более конструкциями пешеходного перехода с освещением в количестве 4 ед. |
| 5.6. Ремонт остановочных павильонов и пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов на улично-дорожной сети города Бердска | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обеспечить ремонт остановочных павильонов и пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов на улично-дорожной сети в количестве 270 единиц |
| 5.7. Оплата электроэнергии за наружное освещение | МБУ "ГорСвет", МКУ "УЖКХ" | 2024 - 2025 | Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на наружное освещение уличной сети |
| 5.8. Содержание и эксплуатация наружных сетей уличного освещения | МБУ "ГорСвет", МКУ "УЖКХ" | 2024 - 2025 | Обустроить и обеспечить к 2025 году содержание сетей наружного уличного освещения протяженностью 107,51 км |
| 5.9. Разработка проектно-сметной документации по монтажу новых линий наружного уличного освещения, в том числе с прохождением экспертизы проектно-сметной документации | МБУ "ГорСвет" | 2024 - 2025 | Наличие проектных решений по монтажу новых воздушных линий наружного уличного освещения |
| 5.10. Ремонт сетей наружного уличного освещения и электрооборудования | МБУ "ГорСвет", МКУ "УЖКХ" | 2024 - 2025 | Обеспечить проведение ремонтных мероприятий на сетях наружного уличного освещения и электрооборудования |
| 5.11. Монтаж новых воздушных линий наружного уличного освещения | МБУ "ГорСвет", МКУ "УЖКХ" | 2024 - 2025 | Увеличить к концу 2025 года удельный вес сетей наружного уличного освещения, с учетом вновь построенных, в необходимой и достаточной протяженности сетей наружного уличного освещения города Бердска до 50,8 проц. п. по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (48,9%) |
| - Задача 6. Разработка проектов организации дорожного движения на улично-дорожную сеть города Бердска |  |  |  |
| 6.1. Обеспечение разработки проектов организации дорожного движения на улично-дорожную сеть города Бердска | МКУ "УЖКХ" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обеспечить разработку проектов организации дорожного движения на улично-дорожную сеть города Бердска в количестве 6 шт. |
| - Задача 7. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям города Бердска |  |  |  |
| 7.1. Установка канализирующих пешеходных ограждений | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обеспечить установку канализирующих пешеходных ограждений в размере 2387 п. м |
| 7.2. Установка дорожных знаков | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обеспечить установку дорожных знаков в количестве 157 ед. |
| 7.3. Обустройство искусственных дорожных неровностей | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обустроить искусственные дорожные неровности в количестве 43 ед. |
| 7.4. Обустройство подходов к пешеходным переходам | МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска" | 2016 - 2025 | К концу 2025 обустроить подходы к пешеходным переходам на площади 487,2 кв. м |
| 7.5. Проведение мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения, направленных в том числе на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | МКУ "УЖКХ" | 2023 - 2025 | Обеспечить изготовление макетов, листовок, плакатов, буклетов, значков, проведение профилактических мероприятий (конкурсов, викторин), акции "Безопасный переход" с участием сотрудников ГИБДД и представителей дошкольных, школьных, средне-профессиональных учебных заведений, отрядов юных инспекторов движения |
| - Задача N 8. Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения |  |  |  |
| 8.1. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения | ГИБДД | 2023 - 2025 | Снижение численности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города |
| - Задача N 9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |
| 9.1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | ГИБДД, образовательные организации | 2023 - 2025 | Снижение случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей |