Документ предоставлен КонсультантПлюс


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября 2023 г. N 5138/65

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА БЕРДСКА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Бердска
от 13.03.2024 N 1000/65, от 06.09.2024 N 3668/65, от 11.04.2025 N 1204/65)
	


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в городе Бердске, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 20.12.2007 N 340, постановлением администрации города Бердска от 07.10.2019 N 3310 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации", постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Благоустройство города Бердска" (приложение).

2. Управлению финансов и налоговой политики администрации города Бердска (Малышева Е.В.) осуществлять финансирование на исполнение программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальному казенному учреждению "Управление жилищно-коммунального хозяйства" города Бердска в бюджете города Бердска на указанные цели на соответствующий период.

3. Опубликовать данное постановление в газете "Бердские новости", сетевом издании "VN.ru Все новости Новосибирской области" и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска

Р.В.БУРДИН

Приложение

к постановлению

администрации города Бердска

от 03.11.2023 N 5138/65

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА БЕРДСКА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Бердска
от 13.03.2024 N 1000/65, от 06.09.2024 N 3668/65, от 11.04.2025 N 1204/65)
	


I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БЕРДСКА

(в ред. постановления администрации г. Бердска

от 11.04.2025 N 1204/65)

	N п/п
	Наименование разделов
	Краткое содержание

	1.
	Наименование муниципальной программы
	Благоустройство города Бердска (далее - муниципальная программа)

	2.
	Основание для разработки муниципальной программы
	- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- постановление администрации города Бердска от 07.10.2019 N 3310 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации"

	3.
	Заказчик муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" города Бердска (далее - МКУ "УЖКХ")

	4.
	Руководитель муниципальной программы
	Директор МКУ "УЖКХ"

	5.
	Разработчик муниципальной программы
	МКУ "УЖКХ"

	6.
	Исполнители муниципальной программы
	МКУ "УЖКХ", МБУ "ЦМУ г. Бердска", МБУ "УПР г. Бердска", МБУ "ПЖ "Надежда", МКУ "УКС", МБУ "ГЦКиД" и иные организации, определенные заказчиком в установленном порядке

	7.
	Перечень подпрограмм
	Подпрограммы не выделяются

	8.
	Цели и задачи муниципальной программы
	Цель - совершенствование системы благоустройства города Бердска, создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности горожан.

Задачи муниципальной программы:

1) обеспечение разработки проектных решений для создания комфортной, качественной и безопасной среды жизнедеятельности горожан в городе Бердске;

2) проведение мероприятий по ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных территорий общего пользования, тротуаров, парковок города Бердска;

3) проведение мероприятий по озеленению общественных территорий города Бердска;

4) выявление потенциала для создания новых или благоустройства существующих озелененных территорий города Бердска;

5) проведение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения города Бердска;

6) проведение мероприятий по текущему содержанию приюта для животных города Бердска;

7) проведение мероприятий по обеспечению безопасности пешеходного и дорожного движения на внутриквартальных территориях, прилегающих к общеобразовательным и медицинским учреждениям города Бердска;

8) проведение конкурса на предоставление грантов на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов города Бердска;

9) проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области";

10) обеспечение уровня экологической безопасности горожан в городе Бердске

	9.
	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	1. Количество подготовленных проектных решений для создания комфортной, качественной и безопасной среды жизнедеятельности горожан определяется по количеству мероприятий, планируемых к выполнению в рамках муниципальной программы, на которые необходимо разработать проектную документацию.

2. Удельный вес протяженности отремонтированных пешеходных тротуаров в общей протяженности тротуаров города Бердска.

3. Удельный вес протяженности отремонтированной проезжей части внутриквартальных дорог в общей протяженности внутриквартальных дорог города Бердска.

4. Удельный вес обустроенных цветников в общем количестве мест предполагаемого обустройства цветников города Бердска.

5. Удельный вес вырубленных деревьев в общем количестве деревьев, нуждающихся в вырубке, города Бердска.

6. Удельный вес по обустройству малых архитектурных форм в общем количестве малых архитектурных форм города Бердска.

7. Удельный вес благоустроенных озелененных территорий в общем количестве существующих озелененных территорий в городе города Бердска.

8. Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию колумбария города Бердска.

9. Удельный вес отремонтированных проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, в общем количестве проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям города Бердска.

10. Удельный вес отремонтированных и обустроенных пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, в общем количестве пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям города Бердска, которые необходимо отремонтировать и обустроить.

11. Удельный вес обустроенных линий освещения к образовательным и медицинским учреждениям, находящихся на внутриквартальных территориях, в общем количестве линий освещения, которые необходимо обустроить к образовательным и медицинским учреждениям города Бердска.

12. Удельный вес нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска.

13. Удельный вес обустроенных детских и спортивных площадок в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска.

14. Удельный вес обустроенных и модернизированных мест накопления твердых бытовых отходов в рамках предоставления гранта в общем количестве мест накопления твердых бытовых отходов, нуждающихся в обустройстве и модернизации.

15. Количество благоустроенных территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области".

16. Удельный вес обустроенных комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора в общем количестве необходимых комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора.

17. Удельный вес обустроенных комплектов урн для раздельного сбора мусора в общем количестве необходимых комплектов урн для раздельного сбора мусора

	10.
	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Срок реализации программы - 10 лет. Реализуется в один этап с 2024 - 2033 год

	11.
	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 417 896,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год - 54 215,1 тыс. рублей;

2025 год - 47 124,5 тыс. рублей;

2026 год - 38 886,8 тыс. рублей;

2027 год - 39 686,8 тыс. рублей;

2028 год - 34 257,7 тыс. рублей;

2029 год - 36 253,1 тыс. рублей;

2030 год - 38 368,3 тыс. рублей;

2031 год - 40 610,4 тыс. рублей;

2032 год - 42 987,1 тыс. рублей;

2033 год - 45 506,3 тыс. рублей;

из них за счет средств местного бюджета составляет 375 125,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год - 32 855,0 тыс. рублей;

2025 год - 41 987,7 тыс. рублей;

2026 год - 33 750,0 тыс. рублей;

2027 год - 34 550,0 тыс. рублей;

2028 год - 33 257,7 тыс. рублей;

2029 год - 35 253,1 тыс. рублей;

2030 год - 37 368,3 тыс. рублей;

2031 год - 39 610,4 тыс. рублей;

2032 год - 41 987,1 тыс. рублей;

2033 год - 44 506,3 тыс. рублей;

в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:

- МКУ "УЖКХ":

2024 год - 32 855,0 тыс. рублей;

2025 год - 41 987,7 тыс. рублей;

2026 год - 33 750,0 тыс. рублей;

2027 год - 34 550,0 тыс. рублей;

2028 год - 33 257,7 тыс. рублей;

2029 год - 35 253,1 тыс. рублей;

2030 год - 37 368,3 тыс. рублей;

2031 год - 39 610,4 тыс. рублей;

2032 год - 41 987,1 тыс. рублей;

2033 год - 44 506,3 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета Новосибирской области составляет 42 770,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год - 21 360,1 тыс. рублей;

2025 год - 5 136,8 тыс. рублей;

2026 год - 5 136,8 тыс. рублей;

2027 год - 5 136,8 тыс. рублей;

2028 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2029 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2030 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2031 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2032 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2033 год - 1 000,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств, в том числе за счет инициативного бюджетирования, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей;

2029 год - 0,0 тыс. рублей;

2030 год - 0,0 тыс. рублей;

2031 год - 0,0 тыс. рублей;

2032 год - 0,0 тыс. рублей;

2033 год - 0,0 тыс. рублей.

Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

	12.
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- улучшить качество, повысить безопасность и комфортность проживания граждан;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес протяженности отремонтированных пешеходных тротуаров в общей протяженности тротуаров города Бердска до 61,3%, что на 3,7 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес протяженности отремонтированной проезжей части внутриквартальных дорог в общей протяженности внутриквартальных дорог города Бердска до 65,1%, что на 27,7 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес обустроенных цветников в общем количестве мест предполагаемого обустройства цветников города Бердска до 34,1%, что на 20,0 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес вырубленных деревьев в общем количестве деревьев города Бердска, нуждающихся в вырубке, до 82,2%, что на 75,0 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес по обустройству малых архитектурных форм в общем количестве малых архитектурных форм города Бердска до 107,0%, что на 7,0 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес благоустроенных озелененных территорий в общем количестве существующих озелененных территорий города Бердска до 46,2%, что на 38,5 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию колумбария на территории города Бердска в количестве 1 шт.;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес отремонтированных проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, в общем количестве проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям города Бердска, до 33,3%, что на 33,3 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес отремонтированных и обустроенных пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, в общем количестве пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям города Бердска, которые необходимо отремонтировать и обустроить, до 33,3%, что на 33,3 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес обустроенных линий освещения к образовательным и медицинским учреждениям, находящихся на внутриквартальных территориях, в общем количестве линий освещения, которые необходимо обустроить к образовательным и медицинским учреждениям города Бердска, до 50,0%, что на 50,0 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- уменьшить к концу 2033 года удельный вес нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска до 50,9%, что на 1,3 процентного пункта меньше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес обустроенных детских и спортивных площадок в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска до 49,4%, что на 1,3 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес обустроенных и модернизированных мест накопления твердых бытовых отходов в рамках предоставления гранта в общем количестве мест накопления твердых бытовых отходов, нуждающихся в обустройстве и модернизации, до 22,2%, что на 22,2 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить количество благоустроенных территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 10 шт.;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес обустроенных комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора в общем количестве необходимых комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора до 50,0%, что на 50,0 процентного пункта больше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес обустроенных комплектов урн для раздельного сбора мусора в общем количестве необходимых комплектов урн для раздельного сбора мусора до 33,3%, что на 33,3 процентного пункта больше значения данного показателя 2023 года

	13.
	Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
	www.berdsk.nso.ru/page/31


II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Благоустройство территорий призвано создать привлекательную для населения городскую среду с включением в нее природных элементов, что способствует экологической безопасности и повышает уровень жизни горожан.

Результаты, достигнутые за период действия муниципальной программы "Благоустройство города Бердска", утвержденной постановлением администрации города Бердска от 08.04.2015 N 1304 (с 2015 по 2023 год):

- удельный вес протяженности отремонтированных пешеходных тротуаров в общей протяженности тротуаров города вырос на 36,2% - с 21,4% до 57,6%;

- удельный вес протяженности отремонтированной проезжей части внутриквартальных дорог в общей протяженности внутриквартальных дорог города Бердска вырос на 15,2% - с 25,2% до 37,4%;

- удельный вес обустроенных цветников в общем количестве мест предполагаемого обустройства цветников города Бердска на 7,0% - с 7,0% до 14,0%;

- удельный вес вырубленных деревьев в общем количестве деревьев, нуждающихся в вырубке на территории города Бердска, 3,2% - с 4,0% до 7,2%;

- удельный вес по обустройству малых архитектурных форм в общем количестве малых архитектурных форм города Бердска на 91,9% - с 8,1% до 100,0%;

- удельный вес благоустроенных озелененных территорий города Бердска в общем количестве существующих озелененных территорий в городе Бердске на 5,3% - с 2,4% до 7,7%;

- удельный вес нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска на 52,2% - с 0,0% до 52,2%;

- удельный вес обустроенных детских и спортивных площадок в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска на 48,1% - с 0,0% до 48,1%;

- удельный вес благоустроенных территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Бердска в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 17,0% - с 0,0% до 17,0%.

Краткий анализ состояния сферы действия муниципальной программы "Благоустройство города Бердска" по состоянию на 01.01.2023:

- удельный вес протяженности отремонтированных пешеходных тротуаров в общей протяженности тротуаров города - 57,6%;

- удельный вес протяженности отремонтированной проезжей части внутриквартальных дорог в общей протяженности внутриквартальных дорог города Бердска - 37,4%;

- удельный вес обустроенных цветников в общем количестве мест предполагаемого обустройства цветников города Бердска - 14,0%;

- удельный вес вырубленных деревьев в общем количестве деревьев, нуждающихся в вырубке на территории города Бердска, - 7,2%;

- удельный вес по обустройству малых архитектурных форм в общем количестве малых архитектурных форм города Бердска - 100,0%;

- удельный вес благоустроенных озелененных территорий города Бердска в общем количестве существующих озелененных территорий в городе Бердске - 7,7%;

- отсутствует колумбарий на территории города;

- удельный вес отремонтированных проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, в общем количестве проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, - 0,0%;

- удельный вес отремонтированных и обустроенных пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, в общем количестве пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, которые необходимо отремонтировать и обустроить, - 0,0%;

- удельный вес обустроенных линий освещения к образовательным и медицинским учреждениям, находящихся на внутриквартальных территориях, в общем количестве линий освещения, которые необходимо обустроить, к образовательным и медицинским учреждениям - 0,0%;

- удельный вес нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска - 52,2%;

- удельный вес обустроенных детских и спортивных площадок в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска - 48,1%;

- удельный вес обустроенных и модернизированных мест накопления твердых бытовых отходов в рамках предоставления гранта в общем количестве мест накопления твердых бытовых отходов, нуждающихся в обустройстве и модернизации, - 0%;

- удельный вес благоустроенных территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Бердска в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" - 17%;

- удельный вес обустроенных комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора в общем количестве необходимых комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора - 0,0%;

- удельный вес обустроенных комплектов урн для раздельного сбора мусора в общем количестве необходимых комплектов урн для раздельного сбора мусора - 0,0%.

Муниципальная программа определяет цель, задачи и направления развития благоустройства внутриквартальных и городских территорий общего пользования в городе Бердске на период 2024 - 2033 годов, финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы, показатели целевых индикаторов ее реализации. Мероприятия муниципальной программы окажут благоприятное влияние на качество жизни населения в связи с повышением уровня благоустроенности и санитарной обстановки мест общего пользования.

Внутриквартальные территории общего пользования:

- проходы, проезды ориентировочной протяженностью 12027 м, ориентировочной общей площадью 36081 кв. м;

- пешеходные дорожки ориентировочной протяженностью 54110 м, ориентировочной общей площадью 134215 кв. м;

- придомовые территории МКД;

на 66,3% находятся в аварийном состоянии, требующем проведения ремонтно-восстановительных работ.

При этом необходимо проведение инвентаризации пешеходных дорожек, внутриквартальных дорог, парковок для определения точного количества и протяженности внутриквартальных муниципальных территорий.

Внутриквартальные территории общего пользования города Бердска являются основными зонами массового, в том числе и централизованного, движения пешеходных групп и автомобильного транспорта от мест проживания до дорог общего пользования и основных объектов социальной инфраструктуры города. В настоящее время зоны пешеходного сообщения (пешеходные дорожки аллеи) и внутриквартальные автомобильные проезды находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют по своему техническому состоянию действующим на территории Российской Федерации нормам.

Муниципальной программой планируется выполнение мероприятий по приведению основных внутриквартальных пешеходных и проезжих зон к нормативному состоянию, повышение уровня благоустроенности и санитарной обстановки данных мест.

В рамках муниципальной программы планируется проведение работ по ремонту внутриквартальных проездов в размере 10 000 кв. м и пешеходных дорожек в размере 5 000 кв. м.

Благоустройство и озеленение города является важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство.

Озеленение - созидательный процесс, связанный с решением целого ряда сложных производственных задач. Под озеленением понимается комплексный процесс, связанный с непосредственной посадкой деревьев, кустарников, цветов, созданием травянистых газонов и с проведением работ по различным видам инженерной подготовки и благоустройству озелененных территорий.

Озеленение территории города Бердска осуществляется с соблюдением Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Бердске. Трудно переоценить значение озеленения в жизни людей и формировании городской среды. Озелененная территория не только благотворно влияет на человека, но и оказывает положительное действие на экологию города.

На территории города Бердска недостаточно объектов озеленения, имеются сокращения площадей зеленых насаждений, необходимо проведение регулярных мероприятий озеленения, цветочного оформления городских территорий общего пользования.

Основа системы озеленения города Бердска - насаждения на жилых территориях (во дворах при группах домов, в садах жилых микрорайонов), на участках территорий школ, детских учреждений.

В настоящий момент их дополняют насаждения городских территорий общего пользования, состоящих из: цветников общей площадью 3375 кв. м, вазонов общей площадью 250 кв. м, кашпо общей площадью 150 кв. м.

Целевое назначение работ по озеленению городских территорий общего пользования в рамках муниципальной программы предусматривает обустройство цветников, вазонов, кашпо:

- ул. Первомайская (р-н ГИБДД, кольцо N 1, N 2);

- пересечение ул. Вокзальной - ул. Горького (кольцо);

- пересечение ул. Черемушной - ул. Боровой (кольцо);

- пересечение ул. Вокзальной - ул. Ленина - ул. Спортивной;

- перекресток ул. Красная Сибирь - ул. Павлова;

- цветник на ул. Горького (в районе ж/д, Горького, 2);

- цветник в парке Победы;

- вазоны, кашпо по ул. Ленина, Горького (район магазинов "Лента", ЦУМ).

Это является лишь малой частью территорий, которые возможно обустроить цветниками, вазонами и кашпо как на внутриквартальных территориях, так и вдоль основных магистралей города Бердска. По предварительным оценкам в городе возможно обустроить не менее 50 цветников: вдоль автомобильных дорог (ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Боровая, ул. Черемушная, ул. Красная Сибирь и т.д.), а также на внутриквартальных территориях.

Также для более рационального использования бюджетных средств необходима разработка и утверждение проектов цветочного оформления и паспортов цветников. Данные мероприятия позволят за счет более рационального подхода к цветочному оформлению обустраивать большее количество цветников.

В рамках мероприятий по благоустройству существующих территорий и выявлению потенциала для создания новых в городе Бердске необходимо обеспечить ежегодное содержание объектов благоустройства и озеленения на площади 127,811 тыс. кв. м, данную площадь занимают 13 рощ и скверов, 12 из которых нуждаются в благоустройстве территории для комфортного отдыха горожан. В рамках муниципальной программы планируется благоустройство 5 таких объектов благоустройства.

Также не планируется обустройство 2 общественных территорий города Бердска для обеспечения горожан местом отдыха для большинства возрастных групп.

Для обеспечения доступности планируется обустройство пешеходных дорожек от жилой и многофункциональной застройки до объектов озелененных и общественных территорий в количестве 1500 кв. м.

В рамках повышения безопасности использования общественных и озелененных территорий за счет обеспечения освещенности основных пешеходных путей к ним планируется обустроить линии освещения к общественным и озелененным территориям города Бердска протяженностью 2,0 км.

В рамках реализации мероприятий планируется установка малых архитектурных форм на муниципальной территории, установка информационных надписей и обозначений, табличек, аншлагов и др.

С ростом численности населения в городе растут и похоронные нагрузки на проведение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения. Кладбища, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" государственными либо муниципальными, содержатся за счет городского бюджета. Текущее содержание включает в себя: подметание территорий, дорог кладбища со сбором мусора; поливку дорожек, газонов; выкашивание травы; очистку дорог от снега и посыпку песком и т.д. Ежегодно выполняется большой объем работ к проведению праздника Пасхи и Радоницы: заготавливается песок в необходимом количестве для благоустройства территории кладбища и восстановления могил, закупается инвентарь (лопаты, ведра, грабли), производится ремонт скамеек, ограждений, завоз воды в емкости и др.

При этом необходимо рассматривать возможность проектирования и строительство колумбария на территории города Бердска.

За последнее время на территории города Бердска резко возросла численность бродячих собак, существует реальная угроза жизни и здоровью граждан, так как бродячие животные являются переносчиками различных тяжелых заболеваний, в том числе и заболевания бешенством. Сложившаяся ситуация требует принятия мер в рамках текущего содержания муниципального бюджетного учреждения "Приют животных "Надежда", которое включает в себя: оплату труда сотрудников с отчислениями в различные бюджетные и внебюджетные фонды, транспортные услуги, коммунальные услуги с учетом вывоза твердых бытовых отходов, уборкой снега и мусора, утилизацию медицинских отходов, обновление и продление финансовых и юридических систем, повышение квалификации сотрудников, приобретение основных средств, в т.ч. медикаментов, канцелярских и хозяйственных товаров, медицинского оборудования и строительство вольеров и др.

Особое внимание необходимо уделить обеспечению объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов, больниц, поликлиник) пешеходными дорожками, подъездными путями, линиями освещения и парковками.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы планируется проведение следующих мероприятий:

- ремонт проездов на внутриквартальных территориях, прилегающих к общеобразовательным и учреждениям города Бердска, на площади 3000 кв. м;

- ремонт и обустройство пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях, прилегающих к общеобразовательным и учреждениям города Бердска, на площади 1500 кв. м;

- обустроить линий освещения к общеобразовательным и медицинским учреждениям, находящихся на внутриквартальных территориях города Бердска, протяженностью 2,0 км;

- обустройство парковок и искусственных дорожных неровностей на внутриквартальной территории, прилегающей к общеобразовательным и медицинским учреждениям города Бердска.

В настоящий момент на внутриквартальных территориях находятся 7 общеобразовательных школ, 13 детских садов и 3 больницы и поликлиники. Ко всем учреждениям необходимо обеспечить безопасный и комфортный подход.

В существующем жилищном фонде на территории города Бердска объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие дворовых территорий, проездов в связи с тем, что много лет из-за недостаточного финансирования сферы практически не производился ремонт асфальтобетонного покрытия. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы города. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Срок службы дорожного покрытия дворовых территорий, проездов истек с момента массовой застройки города многоквартирными домами. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

В создавшейся ситуации принимаются меры по качественному изменению состояния сети дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним, чтобы обеспечить потребности населения города Бердска за счет действующей в 2015 - 2023 годах муниципальной программы "Благоустройство города Бердска" и за счет муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Бердска".

Целевое назначение работ по проведению ремонтных работ на придомовой территории города Бердска в рамках муниципальной программы предусматривает ремонт дворовых проездов, обустройство парковочного пространства, которого не хватает в современной городской среде, по большей части на тех придомовых территориях, где строительство многоквартирных домов осуществлялось в советский период, обустройство детских и спортивных площадок, обустройство или модернизация мест накопления твердых бытовых отходов на территории многоквартирных домов.

Также в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на территориях многоквартирных домов проводится ремонт дворовых проездов, обустройство парковочного пространства, обустройство спортивных площадок, а на территориях общего пользования обустройство спортивных площадок.

В рамках обеспечения уровня экологической безопасности необходимо проведение следующих мероприятий: ликвидация несанкционированных свалок, сбор, размещение отходов на полигоне твердых бытовых отходов, утилизация мусора, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, утилизация ртутьсодержащих отходов, создание мусороперерабатывающего предприятия, установка контейнеров и урн в общественных местах для раздельного сбора мусора.

Учитывая сложность и необходимость в условиях выработки комплексного и системного подхода решения проблем, представляется целесообразным решать существующие проблемы в рамках настоящей муниципальной программы с использованием программно-целевого метода.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ

ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Методика расчета целевых индикаторов программы:

1) количество подготовленных проектных решений для создания комфортной, качественной и безопасной среды жизнедеятельности горожан в городе Бердске определяется по количеству мероприятий, планируемых к выполнению в рамках муниципальной программы, на которые необходимо разработать проектную документацию;

2) удельный вес протяженности отремонтированных пешеходных тротуаров в общей протяженности тротуаров города Бердска, значения %, определяется как:

A = A1 / A2 x 100%,

где A1 - протяженность отремонтированных пешеходных тротуаров города Бердска, значения на 1 января года, следующего за отчетным, в квадратных метрах (источник данных - МКУ "УЖКХ");

A2 - всего протяженность пешеходных тротуаров города Бердска, значения на 1 января года, следующего за отчетным, в квадратных метрах (источник данных - МКУ "УЖКХ");

3) удельный вес протяженности отремонтированной проезжей части внутриквартальных дорог в общей протяженности внутриквартальных дорог города Бердска, значения %, определяется как:

B = B1 / B2 x 100%,

где B1 - протяженность отремонтированной проезжей части внутриквартальных дорог города Бердска, значения на 1 января года, следующего за отчетным, в квадратных метрах (источник данных - МКУ "УЖКХ");

B2 - всего протяженность проезжей части внутриквартальных дорог города Бердска, значения на 1 января года, следующего за отчетным, в квадратных метрах (источник данных - МКУ "УЖКХ");

4) удельный вес обустроенных цветников в общем количестве мест предполагаемого обустройства цветников города Бердска относительно уровня 2023 года, значения %, определяется как:

C = C1 / C2 x 100%,

где C1 - количество обустроенных цветников города Бердска, значения на 1 января года, следующего за отчетным, в шт. (источник данных - отчетность МКУ "УЖКХ");

C2 - общее количество мест предполагаемого обустройства цветников города Бердска, в шт. (источник данных - отчетность МКУ "УЖКХ");

5) удельный вес вырубленных деревьев в общем количестве деревьев, нуждающихся в вырубке на территории города Бердска, значения %, определяется как:

D = D1 / D2 x 100%,

где D1 - объем по вырубке деревьев города Бердска, значения на 1 января года, следующего за отчетным, в шт. (источник данных - отчетность МКУ "УЖКХ");

D2 - объем нуждающихся в вырубке деревьев города Бердска, значения на 2023 год, в шт. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

6) удельный вес по обустройству малых архитектурных форм в общем количестве малых архитектурных форм города Бердска, значения %, определяется как:

E = E1 / E2 x 100%,

где E1 - количество обустроенных малых архитектурных форм города Бердска, значения на 1 января года, следующего за отчетным, в шт. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

E2 - всего малых архитектурных форм города Бердска, значения на 1 января 2023 года, в шт. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

7) удельный вес благоустроенных озелененных территорий города Бердска в общем количестве существующих озелененных территорий в городе Бердске, значения %, определяется как:

S = S1 / S2 x 100%,

где S1 - количество благоустроенных озелененных территорий города Бердска, значения на 1 января года, следующего за отчетным, в штуках (источник данных - МКУ "УЖКХ");

S2 - общее количестве существующих озелененных территорий в городе Бердске, в штуках (источник данных - МКУ "УЖКХ");

8) обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию колумбария на территории города Бердска, значение определяется в шт. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

9) удельный вес отремонтированных проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, в общем количестве проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, значения %, определяется как:

W = W1 / W2 x 100%,

где W1 - количество отремонтированных проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, значения на 1 января года, следующего за отчетным, кв. м (источник данных - МКУ "УЖКХ");

W2 - общее количестве проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, кв. м (источник данных - МКУ "УЖКХ");

10) удельный вес отремонтированных и обустроенных пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, в общем количестве пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, которые необходимо отремонтировать и обустроить, значения %, определяется как:

G = G1 / G2 x 100%,

где G1 - объем отремонтированных и обустроенных пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, значения на 1 января года, следующего за отчетным, кв. м (источник данных - МКУ "УЖКХ");

G2 - общее количество пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, которые необходимо отремонтировать и обустроить, кв. м (источник данных - МКУ "УЖКХ");

11) удельный вес обустроенных линий освещения к образовательным и медицинским учреждениям, находящихся на внутриквартальных территориях, в общем количестве линий освещения, которые необходимо обустроить, к образовательным и медицинскими учреждениям, значения %, определяется как:

Z = Z1 / Z2 x 100%,

где Z1 - объем обустроенных линий освещения к образовательным и медицинским учреждениям, находящихся на внутриквартальных территориях, значения на 1 января года, следующего за отчетным, км (источник данных - МКУ "УЖКХ");

Z2 - общее количество линий освещения, которые необходимо обустроить к образовательным и медицинскими учреждениям, значения за 2023 год, км (источник данных - МКУ "УЖКХ");

12) удельный вес нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска, значения %, определяется как:

L = L1 / L2 x 100%,

где L1 - количество нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска в рамках предоставления гранта, значения на 1 января года, следующего за отчетным, ед. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

L2 - общем количестве многоквартирных домов города Бердска, значение за 2023 год, ед. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

13) удельный вес обустроенных детских и спортивных площадок в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска, значения %, определяется как:

V = V1 / V2 x 100%,

где V1 - количество обустроенных детских и спортивных площадок в рамках предоставления гранта, значения на 1 января года, следующего за отчетным, в ед. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

V2 - общее количество многоквартирных домов города Бердска, значение за 2023 год, ед. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

14) удельный вес обустроенных и модернизированных мест накопления твердых бытовых отходов в рамках предоставления гранта в общем количестве мест накопления твердых бытовых отходов, нуждающихся в обустройстве и модернизации, значения %, определяется как:

M = M1 / M2 x 100%,

где M1 - количество обустроенных и модернизированных мест накопления твердых бытовых отходов в рамках предоставления гранта, значения на 1 января года, следующего за отчетным, в ед. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

M2 - общее количество мест накопления твердых бытовых отходов, нуждающихся в обустройстве и модернизации, значение за 2023 год, ед. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

15) количество благоустроенных территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Бердска в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", определяется по количеству обустроенных территорий в шт.;

16) удельный вес обустроенных комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора в общем количестве необходимых комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора, значения %, определяется как:

O = O1 / O2 x 100%,

где O1 - количество обустроенных комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора, значения на 1 января года, следующего за отчетным, в ед. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

O2 - общее количество необходимых комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора, значение за 2023 год, ед. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

17) удельный вес обустроенных комплектов урн для раздельного сбора мусора в общем количестве необходимых комплектов урн для раздельного сбора мусора, значения %, определяется как:

Т = Т1 / Т2 x 100%,

где Т1 - количество обустроенных комплектов урн для раздельного сбора мусора, значения на 1 января года, следующего за отчетным, в ед. (источник данных - МКУ "УЖКХ");

Т2 - общее количество необходимых комплектов урн для раздельного сбора мусора, значение за 2023 год, ед. (источник данных - МКУ "УЖКХ").

IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий. Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на совершенствование системы благоустройства города, создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности горожан.

Состав основных мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы представлены в приложении N 2 к муниципальной программе.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Бердска

от 11.04.2025 N 1204/65)

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Бердска. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 417 896,1 тыс. рублей.

Сводные финансовые затраты представлены в приложении N 3 к муниципальной программе.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффект от выполнения муниципальной программы имеет прежде всего социальную направленность.

Социально-экономическая эффективность реализации муниципальной программы заключается в улучшении системы благоустройства города, создании наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности горожан.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- улучшить качество, повысить безопасность и комфортность проживания граждан;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес протяженности отремонтированных пешеходных тротуаров в общей протяженности тротуаров города Бердска до 61,3%, что на 3,7 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес протяженности отремонтированной проезжей части внутриквартальных дорог в общей протяженности внутриквартальных дорог города Бердска до 65,1%, что на 27,7 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес обустроенных цветников в общем количестве мест предполагаемого обустройства цветников города Бердска до 34,1%, что на 20,0 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес вырубленных деревьев в общем количестве деревьев, нуждающихся в вырубке на территории города Бердска, до 82,2%, что на 75,0 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес по обустройству малых архитектурных форм в общем количестве малых архитектурных форм города Бердска до 107,0%, что на 7,0 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес благоустроенных озелененных территорий города Бердска в общем количестве существующих озелененных территорий в городе Бердске до 46,2%, что на 38,5 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию колумбария на территории города Бердска в количестве 1 шт.;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес отремонтированных проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, в общем количестве проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, до 33,3%, что на 33,3 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес отремонтированных и обустроенных пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, в общем количестве пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, которые необходимо отремонтировать и обустроить, до 33,3%, что на 33,3 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес обустроенных линий освещения к образовательным и медицинским учреждениям, находящихся на внутриквартальных территориях, в общем количестве линий освещения, которые необходимо обустроить, к образовательным и медицинским учреждениям до 50,0%, что на 50,0 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- уменьшить к концу 2033 года удельный вес нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска до 50,9%, что на 1,3 процентных пункта меньше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес обустроенных детских и спортивных площадок в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска до 49,4%, что на 1,3 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес обустроенных и модернизированных мест накопления твердых бытовых отходов в рамках предоставления гранта в общем количестве мест накопления твердых бытовых отходов, нуждающихся в обустройстве и модернизации, до 22,2%, что на 22,2 процентного пункта выше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить количество благоустроенных территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Бердска в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 10 шт.;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес обустроенных комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора в общем количестве необходимых комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора до 50,0%, что на 50,0 процентного пункта больше значения данного показателя 2023 года;

- увеличить к концу 2033 года удельный вес обустроенных комплектов урн для раздельного сбора мусора в общем количестве необходимых комплектов урн для раздельного сбора мусора до 33,3%, что на 33,3 процентного пункта больше значения данного показателя 2023 года.

VII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет руководитель. Формы и методы управления реализацией муниципальной программы определяются заказчиком. При необходимости руководитель заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы, а также организует текущий контроль за их выполнением.

Руководитель контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

Критерием оценки эффективности реализации муниципальных программ являются численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы и вывод о динамике ее эффективности.

Вывод об оценке эффективности реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) формируется в зависимости от численного значения интегральной оценки.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (R) рассчитывается по формуле:

R = Iср / Vфин, где:

Iср - интегральная оценка результативности реализации муниципальной программы;

Vфин - уровень финансового обеспечения муниципальной программы.

Интегральная оценка результативности реализации муниципальной программы определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

[image: image1.wmf]:

где

,

i

I

n

j

1

j

j

ср

å

=

=

=


ij - показатель оценки выполнения j-го целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов муниципальной программы.

Показатель оценки выполнения целевого индикатора определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ij = Ij x kj, где:

Ij - индекс результативности целевого индикатора за отчетный период;

kj - весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору.

Индекс результативности целевого индикатора за отчетный период определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

I = ((Ifj - Ibj) / (Ipj - Ibj)) x 100%, где:

Ifj - фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;

Ibj - базовое значение целевого индикатора - фактическое значение целевого индикатора муниципальной программы на начало отчетного периода;

Ipj - плановое значение целевого индикатора на отчетный период.

Уровень финансового обеспечения муниципальной программы за отчетный период Vфин определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Vфин = (Vf / Vp) x 100%, где:

Vf - фактические затраты, направленные на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования (без учета расходов, направленных на погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в год, до начала отчетного);

Vp - запланированный объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования (без учета расходов, запланированных на погашение кредиторской задолженности).

В случае, если расчетное значение уровня финансовой обеспеченности составляет больше 100%, то в расчет интегральной оценки эффективности принимается значение, равное 100 процентам.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Благоустройство города Бердска"

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора, в том числе по годам
	Примечание

	
	
	
	2023 <*>
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	Цель муниципальной программы: совершенствование системы благоустройства города Бердска, создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности горожан

	Задача "Обеспечение разработки проектных решений для создания комфортной, качественной и безопасной среды жизнедеятельности горожан в городе Бердске"

	Обеспечение разработки проектных решений для создания комфортной, качественной и безопасной среды жизнедеятельности горожан в городе Бердске
	Количество подготовленных проектных решений для создания комфортной, качественной и безопасной среды жизнедеятельности горожан в городе Бердске
	шт.
	3,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	

	Задача "Проведение мероприятий по ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных территорий общего пользования, тротуаров, парковок города Бердска"

	Проведение мероприятий по ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных территорий общего пользования, тротуаров, парковок города Бердска
	Удельный вес протяженности отремонтированных пешеходных тротуаров в общей протяженности тротуаров города Бердска
	%
	57,6
	57,9
	58,3
	58,7
	59,1
	59,4
	59,8
	60,2
	60,6
	60,9
	61,3
	

	
	Удельный вес протяженности отремонтированной проезжей части внутриквартальных дорог в общей протяженности внутриквартальных дорог города Бердска
	%
	37,4
	40,1
	42,9
	45,7
	48,5
	51,2
	54,0
	56,8
	59,5
	62,3
	65,1
	

	Задача "Проведение мероприятий по озеленению территорий города Бердска"

	Проведение мероприятий по озеленению общественных территорий города Бердска
	Удельный вес обустроенных цветников в общем количестве мест предполагаемого обустройства цветников города Бердска
	%
	14,0
	16,0
	18,0
	20,0
	22,0
	24,0
	26,0
	28,0
	30,0
	32,0
	34,0
	

	
	Удельный вес вырубленных деревьев в общем количестве деревьев нуждающихся в вырубке на территории города Бердска
	%
	7,2
	14,7
	22,2
	29,7
	37,2
	44,7
	52,2
	59,7
	67,2
	74,7
	82,2
	

	Задача "Выявление потенциала для создания новых или благоустройства существующих территорий в городе Бердске"

	Выявление потенциала для создания новых или благоустройства существующих озелененных территорий в городе Бердске
	Удельный вес по обустройству малых архитектурных форм в общем количестве малых архитектурных форм города Бердска
	%
	100,0
	100,7
	101,4
	102,1
	102,8
	103,5
	104,2
	104,9
	105,6
	106,3
	107,0
	

	
	Удельный вес благоустроенных озелененных территорий города Бердска в общем количестве существующих озелененных территорий в городе Бердске
	%
	7,7
	7,7
	15,4
	15,4
	23,1
	23,1
	30,8
	30,8
	38,5
	38,5
	46,2
	

	Задача "Проведение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения города Бердска"

	Проведение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения города Бердска
	Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию колумбария на территории города Бердска
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	

	Задача "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности пешеходного и дорожного движения на внутриквартальных территориях, прилегающих к общеобразовательным и медицинским учреждениям города Бердска"

	
	Удельный вес отремонтированных проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, в общем количестве проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям
	%
	0,0
	3,3
	6,7
	10,0
	13,3
	16,7
	20,0
	23,3
	26,7
	30,0
	33,3
	

	Проведение мероприятий по обеспечению безопасности пешеходного и дорожного движения на внутриквартальных территориях, прилегающих к общеобразовательным и медицинским учреждениям города Бердска
	Удельный вес отремонтированных и обустроенных пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, в общем количестве пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, которые необходимо отремонтировать и обустроить
	%
	0,0
	3,3
	6,7
	10,0
	13,3
	16,7
	20,0
	23,3
	26,7
	30,0
	33,3
	

	
	Удельный вес обустроенных линий освещения к образовательным и медицинским учреждениям, находящихся на внутриквартальных территориях, в общем количестве линий освещения, которые необходимо обустроить, к образовательным и медицинским учреждениям
	%
	0,0
	10,0
	10,0
	15,0
	20,0
	25,0
	30,0
	35,0
	40,0
	45,0
	50,0
	

	Задача "Проведение конкурса на предоставление грантов на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов города Бердска"

	Проведение конкурса на предоставление грантов на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов города Бердска
	Удельный вес нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска
	%
	52,2
	52,1
	51,9
	51,8
	51,7
	51,5
	51,4
	51,3
	51,1
	51,0
	50,9
	

	
	Удельный вес обустроенных детских и спортивных площадок в рамках предоставления гранта в общем количестве многоквартирных домов города Бердска
	%
	48,1
	48,2
	48,3
	48,5
	48,6
	48,7
	48,9
	49,0
	49,1
	49,3
	49,4
	

	
	Удельный вес обустроенных и модернизированных мест накопления твердых бытовых отходов в рамках предоставления гранта в общем количестве мест накопления твердых бытовых отходов, нуждающихся в обустройстве и модернизации
	шт.
	0,0
	2,2
	4,4
	6,7
	8,9
	11,1
	13,3
	15,6
	17,8
	20,0
	22,2
	

	Задача "Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования в г. Бердске в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

	Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"
	Количество благоустроенных территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Бердска в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"
	шт.
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Задача N 10 "Обеспечение уровня экологической безопасности горожан в городе Бердске"

	Обеспечение уровня экологической безопасности горожан в городе Бердске
	Удельный вес обустроенных комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора в общем количестве необходимых комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора
	%
	0,0
	5,0
	10,0
	15,0
	20,0
	25,0
	30,0
	35,0
	40,0
	45,0
	50,0
	

	
	Удельный вес обустроенных комплектов урн для раздельного сбора мусора в общем количестве необходимых комплектов урн для раздельного сбора мусора
	%
	0,0
	3,3
	6,7
	10,0
	13,3
	16,7
	20,0
	23,3
	26,7
	30,0
	33,3
	


Приложение N 2

к муниципальной программе

"Благоустройство города Бердска"

Основные мероприятия муниципальной программы

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Бердска
от 13.03.2024 N 1000/65)
	


	Наименование основного мероприятия
	Заказчик, ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	1
	2
	3
	4

	Цель: совершенствование системы благоустройства города Бердска, создание наиболее благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельности горожан

	Задача 1. Обеспечение разработки проектных решений для создания комфортной, качественной и безопасной среды жизнедеятельности горожан в городе Бердске

	1.1. Обеспечение разработки проектных решений для создания комфортной, качественной и безопасной среды жизнедеятельности горожан в городе Бердске
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Наличие разработанных проектных решений для создания комфортной, качественной и безопасной среды жизнедеятельности горожан в городе Бердске

	Задача 2. Проведение мероприятий по ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных территорий общего пользования, тротуаров, парковок города Бердска

	2.1. Ремонт пешеходных тротуаров
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Увеличить к концу 2033 года удельный вес протяженности отремонтированных пешеходных тротуаров в общей протяженности тротуаров города Бердска до 61,3%, что на 3,7 процентного пункта (далее проц. п.) выше значения данного показателя 2023 года

	2.2. Ремонт проезжей части внутриквартальных дорог, парковок
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Увеличить к концу 2033 года удельный вес протяженности отремонтированной проезжей части внутриквартальных дорог, парковок в общей протяженности внутриквартальных дорог города Бердска до 65,1%, что на 27,7 проц. п. выше значения данного показателя 2023 года

	2.3. Проведение инвентаризации пешеходных тротуаров, внутриквартальных дорог, парковок
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Обеспечить проведение инвентаризации пешеходных тротуаров, внутриквартальных дорог, парковок

	Задача 3. Проведение мероприятий по озеленению территорий города Бердска

	3.1. Разработка и утверждение проектов цветочного оформления цветников
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года разработку проектов цветочного оформления 17 цветников

	3.2. Обустройство и содержание цветников
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года обустройство и содержание 17 цветников

	3.3. Обустройство и содержание кашпо, вазонов и др. на общественных территориях города Бердска
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года обустройство и содержание 30 кашпо, вазонов и др. на общественных территориях города Бердска

	3.4. Разработка паспортов цветников
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года разработку паспортов 17 цветников

	3.5. Вырубка зеленых насаждений
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 выполнение мероприятий по вырубке зеленых насаждений в размере 1500 шт.

	3.6. Посадка и содержание зеленых насаждений
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 выполнение мероприятий по посадке и содержанию зеленых насаждений в размере 1500 шт.

	3.7. Санитарная обрезка зеленых насаждений
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 выполнение мероприятий по санитарной обрезке зеленых насаждений в размере 10000 м3

	3.8. Антивандальная обработка специальными средствами зеленых насаждений на общегородских территориях города Бердска
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года выполнение мероприятий по антивандальной обработке зеленых насаждений в размере 550 шт.

	3.9. Противопожарная опашка территорий в городе Бердске
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 проведение работ по противопожарной опашке территорий города Бердска

	3.10. Противопожарный скос травы (в т.ч. наркосодержащих растений) на общегородских территориях города Бердска
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года проведение работ по противопожарному скосу на общегородских территориях города Бердска в размере не менее 6900 кв. м в год.

За время действия программы обеспечить скос наркосодержащих растений на площади 2950 кв. м

	Задача 4. Выявление потенциала для создания новых или благоустройства существующих территорий в городе Бердске

	4.1. Содержание объектов озеленения, озеленение общественных территорий
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить ежегодное содержание объектов благоустройства и озеленения на площади 127,811 тыс. м2

	4.2. Благоустройство существующих озелененных территорий в городе Бердске
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года благоустройство существующих озелененных территорий в городе Бердске в количестве 5 шт.

	4.3. Благоустройство общественных территорий в городе Бердске
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года благоустройство общественных территорий в городе Бердске в количестве 2 шт.

	4.4. Обеспечение доступности озелененных и общественных территорий путем организации эффективных пешеходных маршрутов от жилой и многофункциональной застройки до объектов озелененных и общественных территорий
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года обустройство пешеходных дорожек от жилой и многофункциональной застройки до объектов озелененных и общественных территорий в количестве 1500 км. м

	4.5. Повышение безопасности использования общественных и озелененных территорий за счет обеспечения освещенности основных пешеходных путей к ним
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ГорСвет"
	2024 - 2033
	Обустроить к концу 2033 года линии освещения к общественным и озелененным территориям города Бердска протяженностью 2,0 км., а также обеспечить оплату за электроэнергию всех существующих на внутриквартальных территориях линий освещения

	4.6. Проведение мероприятий по выявлению потенциала для создания новых благоустроенных озелененных территорий и территорий для благоустройства в городе Бердске
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Провести мероприятия по выявлению потенциала для создания новых благоустроенных озелененных территорий и территорий для благоустройства в городе Бердске

	4.7. Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн и др.)
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 выполнение мероприятий по установке малых архитектурных форм (скамейки и урны и др.) в размере 50 шт.

	4.8. Обеспечить содержание, ремонт, демонтаж малых архитектурных форм (скамеек, урн и др.)
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить ежегодное содержание, ремонт, демонтаж малых архитектурных форм (скамеек, урн и др.)

	4.9. Установка информационных надписей и обозначений, табличек, аншлагов и др.
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 выполнение мероприятий по установке информационных надписей и обозначений, табличек, аншлагов в размере 32 шт.

	4.10. Содержание (в том числе ремонт, замена, демонтаж) информационных надписей и обозначений, табличек, аншлагов и др.
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 выполнение мероприятий по содержанию установленных информационных надписей и обозначений, табличек, аншлагов

	4.11. Монтаж, демонтаж, содержание, ремонт рекламных конструкций
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 выполнение мероприятий по монтажу и содержанию рекламных конструкций в размере 30 шт.

	4.12. Демонтаж нестационарных объектов
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 выполнение мероприятий по демонтажу нестационарных объектов в размере 4 шт.

	Задача 5. Проведение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения города Бердска

	5.1. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения. Проведение противоклещевой (акарицидной) обработки территории мест захоронения
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить ежегодно организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения города Бердска, проведение противоклещевой (акарицидной) обработки территории мест захоронения на площади 648285 м2

	5.2. Строительство на территории города Бердска колумбария
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года строительство и ввод в эксплуатацию на территории города Бердска колумбария

	Задача 6. Проведение мероприятий по текущему содержанию приюта для животных города Бердска

	6.1. Текущее содержание приюта для животных
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ПЖ "Надежда"
	2024 - 2033
	Обеспечить ежегодное выполнение муниципального задания по текущему содержанию приюта для животных "Надежда"

	Задача N 7. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности пешеходного и дорожного движения на внутриквартальных территориях, прилегающих к общеобразовательным и медицинским учреждениям города Бердска

	7.1. Ремонт проездов, находящихся на внутриквартальных территориях, прилегающих к общеобразовательным и медицинским учреждениям
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Произвести к концу 2033 года ремонт проездов на внутриквартальных территориях прилегающей к общеобразовательным и учреждениям города Бердска на площади 3000 кв. м

	7.2. Ремонт и обустройство пешеходных дорожек, находящихся на внутриквартальной территории, прилегающей к общеобразовательным и медицинским учреждениям
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Произвести к концу 2033 года ремонт и обустройство пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях прилегающей к общеобразовательным и учреждениям города Бердска на площади 1500 кв. м

	7.3. Обустройство линий освещения к общеобразовательным и медицинским учреждениям, находящихся на внутриквартальных территориях
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ГорСвет"
	2024 - 2033
	Обустроить к концу 2033 года линии освещения к общеобразовательным и медицинским учреждениям, находящихся на внутриквартальных территориях города Бердска протяженностью 2,0 км

	7.3. Обустройство парковок, искусственных дорожных неровностей на внутриквартальной территории, прилегающей к общеобразовательным и медицинским учреждениям
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Обустроить к концу 2033 года парковки и искусственные дорожные неровности на внутриквартальной территории, прилегающей к общеобразовательным и медицинским учреждениям города Бердска

	Задача N 8. Проведение конкурса на предоставление грантов на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов города Бердска

	8.1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Бердска (ремонт проездов, ремонт и обустройство тротуаров и парковок)
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Уменьшить к концу 2033 года количество многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве придомовых территорий, на 1,3 процентного пункта по сравнению со значением данного показателя 2023 года (52,2 процентного пункта)

	8.2. Обустройство детских и спортивных площадок на территории многоквартирных домов
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Увеличить к концу 2033 года количество детских и спортивных площадок на территории многоквартирных домов на 1,3 процентного пункта по сравнению со значением данного показателя 2023 года (48,1 процентного пункта)

	8.3. Обустройство или модернизация мест накопления твердых бытовых отходов на территории многоквартирных домов
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Увеличить к концу 2033 года количество обустроенных или модернизированных мест накопления твердых бытовых отходов на территории многоквартирных домов на 22,2 процентного пункта по сравнению со значением данного показателя 2023 года (0,0 процентного пункта)

	Задача N 9. Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования в г. Бердске в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"

	9.1. Количество благоустроенных территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Бердска в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	К концу 2033 увеличить количество благоустроенных территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Бердска в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 10 шт.

	Задача N 10. Обеспечение уровня экологической безопасности горожан в городе Бердске

	10.1. Ликвидация несанкционированных свалок, сбор, размещение отходов на полигоне твердых бытовых отходов, утилизация мусора, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить 100% ликвидации несанкционированных свалок.

Достичь сбора и размещения отходов, утилизации мусора в размере 1022 тонны в год

	10.2. Утилизация ртутьсодержащих отходов
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года утилизацию всех собранных ртутьсодержащих отходов

	10.3. Создание мусороперерабатывающего предприятия
	МКУ "УЖКХ"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года создание мусороперерабатывающего предприятия

	10.4. Установка контейнеров и урн в общественных местах для раздельного сбора мусора
	МКУ "УЖКХ",

МБУ "ЦМУ г. Бердска",

МБУ "УПР г. Бердска"
	2024 - 2033
	Обеспечить к концу 2033 года установку контейнеров и урн в общественных местах для раздельного сбора мусора в количестве 10 комплектов контейнеров и 50 комплектов урн


Приложение N 3

к муниципальной программе

"Благоустройство города Бердска"

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Бердска
от 11.04.2025 N 1204/65)
	


	Источники и объемы расходов по программе
	Финансовые затраты МКУ "УЖКХ", тыс. рублей
	Примечание

	
	всего
	
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	1
	2
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Всего финансовых затрат, в том числе за счет:
	417 896,1
	54215,1
	47124,5
	38886,8
	39686,8
	34257,7
	36253,1
	38368,3
	40610,4
	42987,1
	45506,3
	

	Средств местного бюджета
	375 125,6
	32855,0
	41987,7
	33750,0
	34550,0
	33257,7
	35253,1
	37368,3
	39610,4
	41987,1
	44506,3
	

	Средств областного бюджета НСО
	42 770,5
	21360,1
	5136,8
	5136,8
	5136,8
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	

	Внебюджетных источников, в том числе за счет средств инициативного бюджетирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному приведению в соответствие с решением Совета депутатов города Бердска о бюджете на очередной год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В ходе исполнения бюджета города Бердска показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для включения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Бердска.

