Документ предоставлен КонсультантПлюс

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2018 г. N 740

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ ГОРОДА БЕРДСКА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации г. Бердска от 03.04.2019 N 1183, от 31.05.2019 N 1815, от 20.09.2019 N 3120, от 20.03.2020 N 758, от 06.07.2020 N 1584, от 10.09.2020 N 2272, от 04.12.2020 N 3258, от 17.03.2021 N 697, от 23.06.2021 N 1965, от 01.10.2021 N 3018, от 30.09.2022 N 4099, от 14.06.2024 N 2388/65, от 02.10.2024 N 4201/65, от 11.04.2025 N 1205/65, от 19.06.2025 N 1846/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях улучшения условий проживания населения города Бердска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Бердска от 27.04.2015 N 1528 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной среды города Бердска" в соответствии с приложением.

(в ред. постановлений администрации г. Бердска от 03.04.2019 N 1183, от 20.03.2020 N 758)

2. Управлению финансов и налоговой политики администрации города Бердска (Купцовой Г.М.) осуществлять финансирование на исполнение программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных МКУ "УЖКХ" в бюджете города Бердска, на указанные цели на соответствующий период.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по городскому хозяйству) Степанову Л.В.

Глава города Бердска

Е.А.ШЕСТЕРНИН

- Приложение

к постановлению

администрации города Бердска

от 26.03.2018 N 740

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ ГОРОДА БЕРДСКА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации г. Бердска от 03.04.2019 N 1183, от 31.05.2019 N 1815, от 20.09.2019 N 3120, от 20.03.2020 N 758, от 06.07.2020 N 1584, от 10.09.2020 N 2272, от 04.12.2020 N 3258, от 17.03.2021 N 697, от 23.06.2021 N 1965, от 01.10.2021 N 3018, от 30.09.2022 N 4099, от 14.06.2024 N 2388/65, от 02.10.2024 N 4201/65, от 11.04.2025 N 1205/65, от 19.06.2025 N 1846/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

- I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Бердска

от 19.06.2025 N 1846/65)

| N п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Формирование современной среды города Бердска" (далее - муниципальная программа) |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"; - постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 N 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"; - Закон Новосибирской области от 20 декабря 2024 года N 546-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов"; - постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"; - Устав города Бердска; - постановление администрации города Бердска от 07.10.2019 N 3310 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации" |
| 3. | Заказчик (заказчик-координатор) муниципальной программы | Администрация города Бердска |
| 4. | Руководитель муниципальной программы | Директор муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства" города Бердска (далее - МКУ "УЖКХ") |
| 5. | Разработчик муниципальной программы | МКУ "УЖКХ" |
| 6. | Ответственные исполнители (исполнители) муниципальной программы | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Бердска" (далее - МКУ "УЖКХ"); МКУ "Отдел культуры города Бердска"; МБУ "Городской центр культуры и досуга" (далее - ГЦКиД); МБУ "Управление природными ресурсами города Бердска" (далее - МБУ "УПР"); управляющие организации (далее - УО); собственники помещений в многоквартирных домах (далее - собственники МКД) (по согласованию); иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке |
| 7. | Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
| 8. | Цель и задачи муниципальной программы | Цель - повышение качества и комфорта городской среды на территории города Бердска. Задачи: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству; - повышение уровня благоустройства общественных территорий города Бердска; - повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| 9. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.; - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, %; - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня, %; - площадь благоустроенных общественных территорий, кв. м; - доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, % |
| 10. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации программы - 13 лет. Реализуется в один этап с 2018 года по 2030 год |
| 11. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 789 489,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 20 824,00 тыс. рублей; 2019 год - 102 998,00 тыс. рублей; 2020 год - 61 705,20 тыс. рублей; 2021 год - 60 954,70 тыс. рублей; 2022 год - 51 372,76 тыс. рублей; 2023 год - 45 155,54 тыс. рублей; 2024 год - 67 504,31 тыс. рублей; 2025 год - 51 028,14 тыс. рублей; 2026 год - 29 533,50 тыс. рублей; 2027 год - 28 360,38 тыс. рублей; 2028 год - 80 003,12 тыс. рублей; 2029 год - 93 385,05 тыс. рублей; 2030 год - 96 664,65 тыс. рублей, из них средства местного бюджета составляют 291 617,89 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 3 224,00 тыс. рублей; 2019 год - 5 422,50 тыс. рублей; 2020 год - 6 974,80 тыс. рублей; 2021 год - 6 570,70 тыс. рублей; 2022 год - 8 384,30 тыс. рублей; 2023 год - 2 926,49 тыс. рублей; 2024 год - 3 945,01 тыс. рублей; 2025 год - 828,63 тыс. рублей; 2026 год - 515,38 тыс. рублей; 2027 год - 498,96 тыс. рублей; 2028 год - 74 324,72 тыс. рублей; 2029 год - 87 479,51 тыс. рублей; 2030 год - 90 522,89 тыс. рублей, средства главных распорядителей бюджетных средств: - по МКУ "УЖКХ": 2018 год - 3 224,00 тыс. рублей; 2019 год - 5 422,50 тыс. рублей; 2020 год - 3 973,70 тыс. рублей; 2021 год - 3 870,98 тыс. рублей; 2022 год - 8 384,30 тыс. рублей; 2023 год - 2 926,49 тыс. рублей; 2024 год - 3 945,01 тыс. рублей; 2025 год - 828,63 тыс. рублей; 2026 год - 515,38 тыс. рублей; 2027 год - 498,96 тыс. рублей; 2028 год - 74 324,72 тыс. рублей; 2029 год - 87 479,51 тыс. рублей; 2030 год - 90 522,89 тыс. рублей, - по МКУ "Отдел культуры г. Бердска": 2020 год - 3 001,10 тыс. рублей; 2021 год - 2 699,70 тыс. рублей, |
|  |  | средства областного бюджета Новосибирской области составляют 49 813,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 3 658,00 тыс. рублей; 2019 год - 3 855,60 тыс. рублей; 2020 год - 2 141,10 тыс. рублей; 2021 год - 2 339,90 тыс. рублей; 2022 год - 4 321,41 тыс. рублей; 2023 год - 11 848,42 тыс. рублей; 2024 год - 17 087,14 тыс. рублей; 2025 год - 2 007,98 тыс. рублей; 2026 год - 1 160,70 тыс. рублей; 2027 год - 1 393,10 тыс. рублей; 2028 год - 0,00; 2029 год - 0,00; 2030 год - 0,00, средства федерального бюджета 423 143,21 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 12 969,20 тыс. рублей; 2019 год - 92 534,40 тыс. рублей; 2020 год - 51 385,90 тыс. рублей; 2021 год - 50 991,70 тыс. рублей; 2022 год - 37 831,39 тыс. рублей; 2023 год - 28 711,29 тыс. рублей; 2024 год - 46 202,06 тыс. рублей; 2025 год - 48 191,53 тыс. рублей; 2026 год - 27 857,42 тыс. рублей; 2027 год - 26 468,32 тыс. рублей; 2028 год - 0,00; 2029 год - 0,00; 2030 год - 0,00, внебюджетные средства, в том числе за счет инициативного бюджетирования, составляют 24 914,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 972,80 тыс. рублей; 2019 год - 1 185,50 тыс. рублей; 2020 год - 1 203,40 тыс. рублей; 2021 год - 1 052,40 тыс. рублей; 2022 год - 835,66 тыс. рублей; 2023 год - 1 669,34 тыс. рублей; 2024 год - 270,10 тыс. рублей; 2025 год - 0,00; 2026 год - 0,00; 2027 год - 0,00; 2028 год - 5 678,40 тыс. рублей; 2029 год - 5 905,54 тыс. рублей; 2030 год - 6 141,76 тыс. рублей. Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы к концу 2030 года позволит: - обеспечить благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в количестве не менее 101 ед.; - увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска до 21,4%; - обеспечить уровень финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы не менее 5% от общей стоимости затрат минимального перечня работ и 20% дополнительного перечня работ с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы; - обеспечить благоустройство общественных территорий города общей площадью 348 570 м кв.; - увеличить долю благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, до 100% |
| 13. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://berdsk.nso.ru/page/31 |

- II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Бердска

от 17.03.2021 N 697)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из вопросов местного значения городского округа является организация благоустройства его территории, что предусматривает осуществление мероприятий по содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Главной целью Стратегии социально-экономического развития города Бердска на период до 2030 года, принятой решением Совета депутатов города Бердска от 19.12.2019 N 334, является стабильное улучшение качества жизни (повышение уровня жизненного потенциала) всех слоев населения города Бердска в процессе устойчивого развития города, которое предполагает в том числе улучшение качества городской среды.

Решением Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 N 172 утверждены Правила благоустройства на территории города Бердска, содержащие необходимый и достаточный набор инструментов, способствующих совершенствованию состояния городской среды.

Показателем уровня благоустройства территории города Бердска является состояние дворовых территорий, общественных территорий, архитектурного облика города Бердска, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода и перехода к программно-целевому методу бюджетного планирования при разработке муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству территорий города Бердска.

Основные принципы формирования программы:

Принцип 1. Общественное участие в обсуждении, утверждении муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программу. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальной программы на 2018 - 2030 годы по итогам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий. Формирование графика благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и заключение с собственниками (пользователями) соглашений о благоустройстве объектов (земельных участков) частной собственности.

(в ред. постановления администрации г. Бердска от 02.10.2024 N 4201/65)

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу по инициативе жителей. При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства по выбору жителей, формирование плана (графика) благоустройства до 2030 неблагоустроенных общественных пространств.

(в ред. постановления администрации г. Бердска от 02.10.2024 N 4201/65)

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержание благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

Принцип 6. Личная ответственность. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных поставщиков, исполнителей, подрядчиков для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитие конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов вузов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств.

Анализ проблем, масштабность и сложность задач благоустройства дворовых и общественных территорий города Бердска показывает необходимость учета указанных принципов, что позволит сконцентрировать финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях программы.

В 2017 году город Бердск принял участие в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", в рамках которого постановлением администрации города Бердска от 16.05.2017 N 1318 утверждена муниципальная программа "Формирование современной среды города Бердска на 2017 год". В ходе исполнения мероприятий указанной муниципальной программы выполнено благоустройство 14 дворовых территорий, в том числе:

ремонт дворовых проездов, оборудование тротуаров, пешеходных дорожек, автомобильных парковок, обустройство уширений дворовых проездов - 20,2 тыс. кв. м;

установка малых форм (урн) - 62 шт.;

установка малых форм (скамеек) - 61 шт.;

оборудование детских площадок - 5 (приобретено элементов 17 ед.) шт.;

оборудование спортивных площадок - 5 (приобретено элементов 49 ед.) шт.

В соответствии с действующим законодательством в целях определения физического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и необходимости их благоустройства на территории города Бердска проведена инвентаризация в 2020 году (всего проинвентаризировано 674 ед.), по результатам которой сформирован перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, в количестве 260 ед., составлены паспорта благоустройства дворовых территорий.

Общая структура с элементами благоустройства дворовых территорий города Бердска выглядит следующим образом:

32,79% - внутриквартальные проезды;

39,91% - детские и спортивные площадки;

64,69% - площадки для стоянки автомобилей;

69,88% - зеленые насаждения (в том числе цветники и газоны);

64,69% - освещение территорий.

Некоторые дворовые территории города Бердска характеризуются недостаточным количеством детских площадок и низким уровнем их оборудованности. Детское игровое оборудование во многих дворах пришло в негодность, не отвечает современным стандартам и не соответствует требованиям безопасности. Детские площадки не всегда выделены в отдельную зону и имеют соответствующее покрытие. 60,09% дворовых территорий города Бердска не имеют детских площадок и детского игрового оборудования.

В связи со стремительным ростом уровня автомобилизации серьезной проблемой для значительного числа дворовых территорий является размещение открытых автостоянок (парковок). Более 80% дворовых территорий имеют дефицит организованных парковок.

В подавляющем большинстве дворов города Бердска система наружного освещения отсутствует или требует реконструкции. Всего дворов, оборудованных системой наружного освещения (отдельно стоящие опоры освещения, уличные и садовые фонари), около 5%.

На части дворовых территорий наблюдается неудовлетворительное состояние покрытия внутриквартальных проездов - более 22%.

Выявлена крайне низкая приспособленность дворовых территорий для маломобильных групп населения - 14,5%.

При этом жители города ожидают от своего двора безопасности, комфорта, функциональности и эстетической привлекательности.

За период 2017 - 2020 годов при выполнении мероприятий муниципальных программ благоустроенно 47 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: проведен ремонт проездов дворовых территорий на площади 42,4 тыс. кв. м, оборудовано тротуаров и пешеходных дорожек площадью 13,0 тыс. кв. м, выполнено озеленение (посеяно газонов) на дворовых территориях на площади 15,7 тыс. кв. м, организованы парковочные места для автомобилей общей площадью 18,9 тыс. кв. м.

Установлены малые архитектурные формы:

- к входным группам многоквартирных домов на детских и спортивных площадках установлено новое оборудование: скамеек со спинками в количестве 204 ед., урн - 226 ед.;

- по усмотрению жителей многоквартирных домов закуплен и установлен новый инвентарь из 118 элементов на 30 детских площадках и 82 элементов на 22 спортивных площадках.

В рамках реализации муниципальной программы будут продолжены мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска в общем количестве 69 единиц согласно приложению N 5 к муниципальной программе.

Кроме того, в комфортных, озелененных, благоустроенных и безопасных районах города формируются городские сообщества с активной гражданской позицией, реализуется их творческий и интеллектуальный потенциал, в связи с чем особое значение для развития города Бердска имеет благоустройство общественных территорий.

В 2016 году в рамках муниципальной программы "Благоустройство города Бердска" был выполнен первый этап благоустройства общественной территории - Городского парка культуры и отдыха города Бердска (далее - Парк), в рамках которого было уложено асфальтового покрытия пешеходных тротуаров на площади 16859 кв. м, установлено скамеек 98 шт., урн - 95 шт.

В 2020 году на территории Парка был выполнен второй этап благоустройства в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", муниципальной программы "Формирование современной среды города Бердска". Были выполнены следующие виды работ:

- валка аварийных деревьев с корчеванием пней в количестве 465 шт.;

- устройство основных пешеходных тротуаров с асфальтобетонным покрытием и тротуара вдоль ул. Свердлова общей площадью 9179,26 кв. м;

- устройство смежных пешеходных тротуаров с покрытием из брусчатки на площади 555,7 кв. м;

- устройство детской площадки с асфальтобетонным покрытием на площади 1484,86 кв. м;

- установка малых форм 239 шт., из них 119 скамеек, 120 урн;

- устройство системы полива парка, прокладка водопроводных полиэтиленовых труб протяженностью 1512 м п. (установлено 39 коверов для полива (мини-колодцы), 9 ЖБ колодцев, проложено 1377 м п. труб для полива);

- устройство освещения парка, установка светильников типа "Дюма" 26 шт., установка "пушкинских" светильников 52 шт., прокладка кабелей в траншеях протяженностью 3369 м п.;

- высадка деревьев и кустарников в количестве 431 шт.;

- планировка территории и посев газонов на площади 10791 кв. м.

В 2021 году планируется реализовать третий этап благоустройства Парка в соответствии с проектно-сметной документацией в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды":

- устройство резинового покрытия детской площадки на площади 1484,86 кв. м;

- установка малых форм на детской площадке в количестве 25 ед.;

- установка "пушкинских" светильников в количестве 53 шт., 3 вышки Wi-Fi, 2 опоры освещения типа "Дюма";

- высадка деревьев (ель 6 м 50 шт.), кустарников (сирень 167 шт.), высадка цветов в количестве 5400 шт. (на площади 1653 м2);

- устройство основных пешеходных тротуаров с асфальтобетонным покрытием и тротуара вдоль ул. К. Маркса общей площадью 602,3 м2;

- ограждение парка - 1190 м п.

В рамках подготовки муниципальной программы проведены открытые обсуждения с участием граждан, организаций и иных заинтересованных лиц, по результатам которых с учетом представленных предложений сформирован перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, утвержденный постановлением администрации города Бердска от 20.02.2018 N 373, по состоянию на 20.02.2018 в городе Бердске насчитывается 10 общественных территорий общей площадью более 319,0 тыс. кв. м, в том числе:

1. Городской парк культуры и отдыха.

2. Территория в районе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11".

3. Территория в районе в районе МАУ ДК "Родина".

4. Территория в районе ул. Лунной, N 11.

5. Территория в районе домов ул. Рогачева, NN 18а, 20, 20а, ул. Красная Сибирь, NN 105, 109.

6. Территория ул. Рогачева, N 1.

7. Парк Победы.

8. Территория в районе ул. Свердлова, NN 12, 12а.

9. Территория в районе МКД, Микрорайон, NN 37 - 38.

10. Территория в районе МКД ул. Лелюха, N 26, ул. Комсомольская, N 24, ул. Первомайская, N 11, и ГДК.

В 2018 году проведена инвентаризация (оценка) уровня благоустройства вышеуказанных общественных территорий города Бердска.

Из общего числа общественных территорий многие не имеют статуса озелененного или рекреационного пространства, не определены лица, ответственные за их содержание и благоустройство. Как следствие, данные территории отличаются низким уровнем благоустроенности.

Кроме того, выявлены следующие проблемы развития общественных территорий города:

отсутствие функционирования общественных территорий как единой взаимосвязанной системы, основанной на принципах связности и функционального разнообразия общественных территорий;

недостаточное разнообразие реализуемых на общественных территориях сценариев времяпрепровождения;

неравномерная обеспеченность и неравная доступность для жителей различных районов благоустроенных общественных территорий;

снижение привлекательности территорий для населения, приводящее к их дисфункциональности и запущенности вследствие отсутствия достаточного благоустройства и оборудованности отдельных территорий;

ограниченная доля общественных территорий, адаптированных к нуждам маломобильных групп населения;

отсутствие комплексной организации системы безопасности общественных территорий;

существенные ожидания населения по удовлетворению потребности в дальнейшем развитии существующих и создании новых общественных территорий.

С целью решения указанных проблем целесообразно рассматривать общественные территории города Бердска во взаимосвязи друг с другом, формировать пешеходную сеть, связывающую локальные территории в единую непрерывную систему общественно-пешеходных и озелененных пространств города, распространить опыт создания дисперсных парков и непрерывных пешеходных пространств по всем районам города Бердска.

По оценочным данным на территории города Бердска по состоянию на 01.01.2018 насчитывается 6,283 тыс. домовладений индивидуальных жилых домов общей площадью более 539,1 тыс. га.

В 2018 - 2019 годах на территории города Бердска впервые проведена инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - ИЖД). Проинвентаризировано ИЖД - 6913 ед., уровень благоустроенных ИЖД составил 73,3%, по результатам инвентаризации планируется работа по заключению и подписанию соглашений о благоустройстве с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков с указанием сроков завершения благоустройства (не позднее последнего года реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") в соответствии с требованиями Правил благоустройства на территории города Бердска либо получения информации об отказе в подписании указанного соглашения.

Для решения задач сферы благоустройства города Бердска, определения перспектив и приоритетных направлений ее развития необходимо использовать программно-целевой метод.

- III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ

ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Сведения об индикаторах муниципальной программы представлены в приложении N 2 к муниципальной программе.

- IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение поставленных целей и задач осуществляется через систему мероприятий.

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы представлены в приложении N 3 к муниципальной программе.

- V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Бердска

от 17.03.2021 N 697)

1. Реализация мероприятий в рамках долевого софинансирования субсидии, предоставленной бюджету города Бердска, осуществляется:

1.1. По благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов и мероприятий по строительству объектов капитального строительства города Бердска за счет средств федерального, областного бюджетов Новосибирской области, средств местного бюджета и за счет средств собственников многоквартирных домов в размере не менее 5% от стоимости затрат минимальных и дополнительных видов работ по благоустройству, и

не менее 5% от стоимости затрат минимальных видов работ, и не менее 20 процентов от стоимости затрат дополнительных видов работ при включении дворовых территорий в муниципальную программу после 20.02.2019 (вступление в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации").

Под стоимостью затрат с 2021 года понимаются затраты на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов и мероприятий по строительству объектов капитального строительства, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства.

1.2. По разработке проектной документации на благоустройство общественных пространств города Бердска за счет областного бюджета Новосибирской области и средств местного бюджета.

1.3. По осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства города Бердска за счет средств федерального, областного бюджетов Новосибирской области, средств местного бюджета.

2. Реализация мероприятий, проводимых за счет средств местного бюджета вне рамок долевого софинансирования субсидии, предоставленной бюджету города Бердска:

2.1. Проведение инвентаризации:

- благоустройства общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска;

- уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства на территории города Бердска;

- при формировании адресного перечня недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства на территории города Бердска.

2.2. По проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

2.3. По разработке проектной документации и прохождению экспертизы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, а также по осуществлению строительного контроля в процессе благоустройства дворов города Бердска осуществляются за счет внебюджетных источников, в т.ч. средств собственников.

2.4. Прохождение экспертизы при производстве работ по благоустройству общественных пространств.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 789 489,35 тыс.

(в ред. постановлений администрации г. Бердска от 01.10.2021 N 3018, от 30.09.2022 N 4099, от 14.06.2024 N 2388/65, от 02.10.2024 N 4201/65, от 11.04.2025 N 1205/65, от 19.06.2025 N 1846/65)

Сводные финансовые затраты представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.

- VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Бердска

от 20.03.2020 N 758)

Реализация муниципальной программы позволит:

|  |  | Постановлением администрации г. Бердска от 02.10.2024 N 4201/65 внесены изменения в абз. второй разд. VI, в соответствии с которыми цифры "14,5" заменены цифрами "21,4". |  |
| --- | --- | --- | --- |

повысить уровень комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий для улучшения качества жизни населения города Бердска;

увеличить к концу 2030 года долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска до 12,6 процента;

(в ред. постановлений администрации г. Бердска от 04.12.2020 N 3258, от 02.10.2024 N 4201/65)

обеспечить уровень финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы не менее 5% от общей стоимости затрат (минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству);

повысить уровень доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территорий города Бердска;

повысить социальную активность граждан и заинтересованных лиц;

создать условия для участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска;

повысить уровень комплексного благоустройства общественных территорий города Бердска не менее 3 ед.

(в ред. постановлений администрации г. Бердска от 04.12.2020 N 3258, от 02.10.2024 N 4201/65)

Основные риски, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы:

дефицит средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета города Бердска - получателей субсидии;

низкая социальная активность населения в соучастии в мероприятиях благоустройства территории города Бердска;

неэффективное управление реализацией муниципальной программы.

Меры по предотвращению (снижению) рисков, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы:

информирование граждан и заинтересованных лиц о планируемых мероприятиях благоустройства территории города Бердска;

публичность положительного опыта реализации мероприятий муниципальной программы;

вовлечение в процесс общественных организаций.

В соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бердска, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (R) рассчитывается в процентах.

2. Интегральная оценка результативности реализации муниципальной программы определяется в процентах.

3. Показатель оценки выполнения целевого индикатора определяется в процентах.

4. Индекс результативности целевого индикатора за отчетный период определяется в процентах.

5. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы за отчетный период Vфин определяется в процентах.

- VII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Администрация города Бердска является заказчиком-координатором муниципальной программы.

Общественная комиссия (утвержденная постановлением администрации города Бердска от 16.03.2017 N 616 "О создании общественной комиссии") осуществляет:

- контроль и координацию хода выполнения муниципальной программы "Формирование современной среды города Бердска";

(в ред. постановлений администрации г. Бердска от 03.04.2019 N 1183, от 20.03.2020 N 758)

- предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализации муниципальной программы "Формирование современной среды города Бердска".

(в ред. постановлений администрации г. Бердска от 03.04.2019 N 1183, от 20.03.2020 N 758)

МКУ "УЖКХ":

- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий муниципальной программы и расходования бюджетных средств, достижения ее конечных результатов;

- формирует на основании информации, представленной ответственными исполнителями, доклады о ходе реализации муниципальной программы;

- в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит годовой итоговый отчет о ходе реализации муниципальной программы и направляет его в администрацию города Бердска.

- VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Бердска

от 17.03.2021 N 697)

Реализация муниципальной программы осуществляется ее ответственными исполнителями совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Бердска.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, которые подлежат благоустройству в период реализации муниципальной программы, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, предусмотренных приложением 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, постановлением администрации города Бердска от 28.02.2017 N 497 "Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной среды города Бердска", Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу "Формирование современной среды города Бердска" наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной среды города Бердска". Предложения заинтересованных лиц принимаются в течение периода реализации муниципальной программы в сроки, определенные постановлением администрации города Бердска.

Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустройству в период с 2018 по 2030 год, в случае увеличения ассигнований из бюджетов всех уровней, корректируется ежегодно исходя из результатов актуализированного ранжирования дворовых территорий на основании предложений заинтересованных лиц (с учетом перечня первоочередного включения, сформированного из предложений 2017 г.). Дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, дворовые территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Бердска, а также дворовые территории, собственники помещений которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, могут быть исключены из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий общественной комиссией города Бердска, созданной постановлением администрации города Бердска, в порядке, установленном такой комиссией.

(в ред. постановления администрации г. Бердска от 02.10.2024 N 4201/65)

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2030 годы, приведен в приложении N 5 к муниципальной программе.

(в ред. постановления администрации г. Бердска от 02.10.2024 N 4201/65)

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ.

Стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий определяется индивидуально на каждую дворовую территорию на основании дизайн-проекта и проектно-сметной документации, в отношении которой получено положительное заключение обязательной государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

Организация участия (финансового или трудового) заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленным соответствующим протоколом с обязательным отражением форм и объемов участия.

Трудовое участие заинтересованных лиц подтверждается: отчетами администраций о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (обязательно); отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающими информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии); отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии); иными документами (материалами) с приложением фото-, видеоматериалов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии).

Документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц, установлены Порядком, утвержденным постановлением администрации города Бердска. Финансирование мероприятий программы определяется в соответствии с соглашением между администрацией города Бердска и министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественных территорий подлежат обсуждению (в т.ч. с заинтересованными лицами) и утверждению в установленном Порядке, утвержденном постановлением администрации города Бердска.

Дизайн-проект включает в себя графический и текстовый материал, содержащий визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории, представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в том числе с указанием перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Благоустройство общественных территорий с привлечением средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, в установленном Порядке утвержденном постановлением администрации города Бердска (содержащим положение о возможности проведения голосования по выбору общественной территории посредством сети "Интернет"), согласно приложению N 6 к муниципальной программе, адресным перечнем объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства на территории города Бердска, согласно приложению N 8 к муниципальной программе. Общественные территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также общественные территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Бердска, могут быть исключены из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий общественной комиссией города Бердска, созданной постановлением администрации города Бердска, в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществляются в соответствии с разработанными дизайн-проектами, включающими выполнение работ по нескольким элементам - озеленению, малым архитектурным формам, освещению, покрытию, иным элементам.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий предполагает их осуществление с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Физическое состояние дворовой территории, общественной территории, уровень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, определяется по результатам инвентаризации, с оформлением паспортов по формам, утвержденным постановлением администрации города Бердска.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, предполагают заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства на территории города Бердска.

Благоустройство дворовой территории в рамках настоящей программы возможно только при наличии сформированного земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, придомовая территория которого подлежит благоустройству в год предоставления субсидии.

(в ред. постановления администрации г. Бердска от 23.06.2021 N 1965)

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

- Приложение N 1

к муниципальной программе

"Формирование современной среды

города Бердска"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации г. Бердска от 19.06.2025 N 1846/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 <*> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего по программе |
| - Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории города Бердска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 14 | 7 | 18 | 8 | 9 | 8 | 13 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 115 <**> |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 2,6 | 1,3 | 3,3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | 0,4 | 0 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 21,4 |
|  | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5; 20 | 5; 20 | 5; 20 | 5; 20 | 5; 20 | 5; 20 |
| - Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м | 0 | 0 | 94 902 | 121247 | 9 494 | 14 112 | 16700 | 6 308 | 78 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 570 |
| - Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | % | 0 | 70 | - | - | 90 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |

--------------------------------

<*> - значения базового периода;

<**> 115 - по адресам: ул. Микрорайон, д. 42, ул. Лелюха, д. 7, благоустройство проходит в 2 этапа.

- Приложение N 2

к муниципальной программе

"Формирование современной среды

города Бердска"

Информация

о порядке расчета значений целевых

индикаторов муниципальной программы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации г. Бердска от 20.03.2020 N 758) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, многоквартирных домов в рамках муниципальной программы | Фактическое значение определяется по факту проведения работ | Акты выполненных работ (документ, подтверждающий факт завершения работ) |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы от общего количества дворовых территорий | Отношение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы к общему количеству дворовых территорий города Бердска, умноженное на 100 | Отчет МКУ "УЖКХ" ГИС ЖКХ, инвентаризация 2017 года (546 ед.) |
| 3. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня, включенных в муниципальную программу | Расчет значения целевого индикатора осуществляется по формуле: V = Рбл / Рпот x 100%, где V - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня, включенных в муниципальную программу; Рбл. - объем средств финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; Рпот. - всего финансирования на выполнение мероприятий минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Фактическое значение определяется по факту проведения работ | Акты выполненных работ (документ, подтверждающий факт завершения работ) |

- Приложение N 3

к муниципальной программе

"Формирование современной среды

города Бердска"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации г. Бердска от 11.04.2025 N 1205/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование основного мероприятия | Заказчик (заказчик-координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Цель муниципальной программы - повышение уровня комплексного благоустройства для улучшения качества жизни граждан на территории города Бердска |  |  |  |
| - Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | УО, МКУ "УЖКХ" и иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018 - 2030 | Благоустроить 101 дворовую территорию многоквартирных домов |
| 1.1. Разработка проектной документации (в том числе дизайн-проектов), проведение государственной экспертизы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | УО и иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018 - 2030 | Наличие ПСД |
| 1.2. Проведение строительного контроля на объектах благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | УО и иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018 - 2030 | Повысить качество выполненных строительных работ |
| 1.3. Проведение инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | МКУ "УЖКХ" и иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2020, 2024, 2030 | Определить уровень благоустройства (физическое состояние) дворовых территорий, многоквартирных домов |
| 1.4. Установка элементов на детских и спортивных площадках, приобретенных в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной среды города Бердска на 2017 год" (за счет внебюджетных источников) | МКУ "УЖКХ" и иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018 | Завершить реализацию муниципальной программы "Формирование современной среды города Бердска на 2017 год" |
| - Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |
| 2. Благоустройство общественных территорий | МКУ "УЖКХ", МБУ "УПР" и иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2019 - 2030 | Благоустроить не менее 6 ед. общественных территорий |
| 2.1. Разработка проектной документации (в том числе дизайн-проектов), проведение государственной экспертизы общественных территорий | МКУ "Отдел культуры г. Бердска", ГЦКиД, МКУ "УЖКХ", МБУ "УПР" и иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018 - 2030 | Наличие ПСД |
| 2.2. Проведение строительного контроля на объектах благоустройства общественных территорий | МКУ "Отдел культуры г. Бердска", ГЦКиД, МКУ "УЖКХ", МБУ "УПР" и иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2019 - 2030 | Повысить качество выполненных строительных работ |
| 2.3. Проведение инвентаризации общественных территорий | МКУ "УЖКХ" и иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018, 2024, 2030 | Определить уровень благоустройства общественных территорий |
| - Задача 3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  |  |  |
| 3. Формирование адресного перечня недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Бердска | МКУ "УЖКХ" и иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2020, 2024, 2030 | Определить количество объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству |
| 4. Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | МКУ "УЖКХ" и иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018, 2022 | Определить уровень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| 4.1. Формирование адресного перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с органами местного самоуправления с указанием сроков завершения благоустройства не позднее последнего года реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Бердска, либо получение информации об отказе в подписании указанного соглашения | МКУ "УЖКХ" и иные организации, определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018, 2022 | Определить количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству |

- Приложение N 4

к муниципальной программе

"Формирование современной среды

города Бердска"

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации г. Бердска от 19.06.2025 N 1846/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: | 789 489,35 | 20 824,00 | 102 998,00 | 61 705,20 | 60 954,70 | 51 372,76 | 45 155,54 | 67 504,31 |
| средств федерального бюджета | 423 143,21 | 12 969,20 | 92 534,40 | 51 385,90 | 50 991,70 | 37 831,39 | 28 711,29 | 46 202,06 |
| средств областного бюджета НСО | 49 813,35 | 3 658,00 | 3 855,60 | 2 141,10 | 2 339,90 | 4 321,41 | 11 848,42 | 17 087,14 |
| средств местного бюджета | 291 617,89 | 3 224,00 | 5 422,50 | 6 974,80 | 6 570,70 | 8 384,30 | 2 926,49 | 3 945,01 |
| внебюджетных источников | 24 914,90 | 972,80 | 1 185,50 | 1 203,40 | 1 052,40 | 835,66 | 1 669,34 | 270,10 |
| Дворовые территории, в том числе за счет: | 280 966,96 | 19 169,10 | 23 710,80 | 24 067,60 | 15 636,50 | 15 188,06 | 36 122,73 | 5 266,63 |
| средств федерального бюджета | 101 768,78 | 12 969,20 | 19 620,20 | 19 066,10 | 13 971,00 | 9 031,39 | 22 386,17 | 4 724,72 |
| средств областного бюджета НСО | 20 470,04 | 3 658,00 | 817,50 | 794,40 | 582,20 | 2 836,21 | 11 584,87 | 196,86 |
| средств местного бюджета | 133 813,24 | 1 569,10 | 2 087,60 | 3 003,70 | 30,90 | 2 484,80 | 482,35 | 74,95 |
| внебюджетных источников | 24 914,90 | 972,80 | 1 185,50 | 1 203,40 | 1 052,40 | 835,66 | 1 669,34 | 270,10 |
| Общественные пространства, в том числе за счет: | 485 938,82 | 0,00 | 75 952,30 | 36 667,60 | 41 727,90 | 30 719,50 | 6 682,21 | 59 032,60 |
| средств федерального бюджета | 321 374,43 | 0,00 | 72 914,20 | 32 319,80 | 37 020,70 | 28 800,00 | 6 325,12 | 41 477,34 |
| средств областного бюджета НСО | 28 622,40 | 0,00 | 3 038,10 | 1 346,70 | 1 542,50 | 1 200,00 | 263,54 | 16 669,78 |
| средств местного бюджета | 135 941,99 | 0,00 | 0,00 | 3 001,10 | 3 164,70 | 719,50 | 93,55 | 885,48 |
| Разработка проектной документации по благоустройству общественных пространств, в том числе за счет: | 2 426,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,40 | 285,20 | 0,00 | 223,86 |
| средств областного бюджета НСО | 720,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,20 | 285,20 | 0,00 | 220,50 |
| средств местного бюджета | 1705,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 3,36 |
| Прочие средства местного бюджета | 20 157,02 | 1 654,90 | 3 334,90 | 970,00 | 3 372,90 | 5 180,00 | 2 350,60 | 2 981,22 |

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: | 51 028,14 | 29 533,50 | 28 360,38 | 80 003,12 | 93 385,05 | 96 664,65 |
| средств федерального бюджета | 48 191,53 | 27 857,42 | 26 468,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств областного бюджета НСО | 2 007,98 | 1 160,70 | 1 393,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств местного бюджета | 828,63 | 515,38 | 498,96 | 74 324,72 | 87 479,51 | 90 522,89 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 678,40 | 5 905,54 | 6 141,76 |
| Дворовые территории, в том числе за счет: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 427,20 | 47 244,29 | 49 134,06 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств областного бюджета НСО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 748,80 | 41 338,75 | 42 992,30 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 678,40 | 5 905,54 | 6 141,76 |
| Общественные пространства, в том числе за счет: | 50 912,28 | 29 430,14 | 28 257,02 | 33 745,92 | 45 495,76 | 47 315,59 |
| средств федерального бюджета | 48 191,53 | 27 857,42 | 26 468,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств областного бюджета НСО | 2 007,98 | 1 160,70 | 1 393,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств местного бюджета | 712,77 | 412,02 | 395,60 | 33 745,92 | 45 495,76 | 47 315,59 |
| Разработка проектной документации по благоустройству общественных пространств, в том числе за счет: | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 830,00 | 645,00 | 215,00 |
| средств областного бюджета НСО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств местного бюджета | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 830,00 | 645,00 | 215,00 |
| Прочие средства местного бюджета | 112,50 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному приведению в соответствие решению Совета депутатов города Бердска о бюджете на очередной год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В ходе исполнения бюджета города Бердска показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для включения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Бердска.

- Приложение N 5

к муниципальной программе

"Формирование современной среды

города Бердска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству на территории

города Бердска на 2018 - 2030 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации г. Бердска от 19.06.2025 N 1846/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7 МКД | 18 МКД | 8 МКД | 9 МКД | 8 МКД | 13 МКД | 2 МКД |
| ул. Вокзальная, 50а | ул. Вокзальная, 12 | ул. Вокзальная 14 | ул. Микрорайон, 3 | ул. Вокзальная, 20 | ул. Советская, 56 | ул. Лелюха, 7 (I этап) |
| ул. Горького, 1 | ул. Кутузова, 1, К. Маркса, 3, 5, 7 | ул. Павлова, 4, 4/1 | ул. Микрорайон, 38 | ул. Микрорайон, 8 | ул. Спортивная, 1 | ул. Ленина, 52 |
| ул. Горького, 4 | ул. Ленина, 13а | ул. Советская, 58 | ул. Микрорайон, 48 | ул. Комсомольская, 28 | ул. Микрорайон, 29 |  |
| ул. Ленина, 37 | ул. Ленина, 14 | ул. Красный Сокол, 23 | ул. Микрорайон, 70 | ул. Ленина, 39 | ул. Рогачева, 14 |  |
| ул. Микрорайон Северный, 20 | ул. Ленина, 28 | ул. Микрорайон, 27 | ул. Микрорайон Северный, 5 | ул. Рогачева, 11а | ул. К. Маркса, 66 |  |
| ул. Островского, 1а | ул. Лунная, 16 | ул. Микрорайон, 28 | ул. Кирова, 30 | ул. Микрорайон, 42 (I этап) | ул. Свердлова, 1 |  |
| ул. Лунная, 2 | ул. Рогачева, 1 | ул. Озерная, 40 | ул. Красная Сибирь, 95 | ул. Микрорайон, 68 | ул. К. Маркса, 33 |  |
|  | ул. Островского, 107 | ул. Озерная, 42 | ул. Комсомольская, 17 | ул. Красная Сибирь, 120 | ул. К. Маркса, 35 |  |
|  | ул. Микрорайон, 15 |  | ул. Спортивная, 9 |  | ул. Микрорайон, 7 |  |
|  | ул. Микрорайон Северный, 19 |  |  |  | ул. Комсомольская, 40 |  |
|  | ул. Комсомольская, 24 |  |  |  | ул. К. Маркса, 56 |  |
|  | ул. Лелюха, 26 |  |  |  | ул. К. Маркса, 71 |  |
|  | ул. Ленина, 16 |  |  |  | ул. Микрорайон, 42 (II этап) |  |
|  | ул. Ленина, 16а |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 18 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Микрорайон, 22 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Микрорайон, 23 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Микрорайон, 24 |  |  |  |  |  |

| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 12 МКД | 6 МКД | 6 МКД | 6 МКД | 6 МКД |
| Микрорайон, 33 | Лунная, 51 | Микрорайон, 20 | Ленина, 41 | Спортивная, 5 |
| Микрорайон 35 | Лунная, 55 | Микрорайон, 19 | Ленина, 10/2 | Красная Сибирь 110 |
| Микрорайон 36 | Лунная, 15 | Микрорайон, 18 | Комсомольская, 32 | мкр. Северный, 4 |
| Микрорайон, 26 | Лунная, 20 | Микрорайон, 1 | Ленина, 12а | Комсомольская, 19 |
| Микрорайон, 37 | Рогачева, 6 | Микрорайон, 16 | Вокзальная, 8 | Красная Сибирь, 108 |
| Попова, 11/1, 11/2 | ул. Попова, 9 | Попова, 3 | Ленина, 12 | Красная Сибирь, 118 |
| Лелюха, 7 (II этап) |  |  |  |  |
| мкр. Северный, 6 |  |  |  |  |
| Микрорайон, 6 |  |  |  |  |
| Микрорайон, 48а |  |  |  |  |
| Лунная, 11 |  |  |  |  |
| мкр. Северный, 2 |  |  |  |  |

Примечание: 1. В соответствии с паспортом муниципальной программы.

- Приложение N 6

к муниципальной программе

"Формирование современной среды

города Бердска"

Перечень

общественных территорий города Бердска, подлежащих

благоустройству в 2018 - 2030 годах

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации г. Бердска от 19.06.2025 N 1846/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| п/п | Наименование объектов благоустройства общественных территорий общего пользования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Городской парк культуры и отдыха |  | 2019 - 2021 |  |  |  |  |  |
| 2. | Территория в районе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" |  |  |  |  | 2022 |  |  |
| 3. | Общественная территория "Парк Победы" |  |  |  |  |  | 2023 - 2024 |  |

| п/п | Наименование объектов благоустройства общественных территорий общего пользования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4. | Благоустройство Парка Победы ("Аллея Героев" (центральная аллея)) | 2025 - 2027 |  |  |  |  |  |
| 5. | Благоустройство Парка Победы ("Аллея родов войск" (пешеходно-прогулочная зона)) | 2025 - 2027 |  |  |  |  |  |
| 6. | Благоустройство Парка Победы (площадка "Самолет" (детская игровая площадка)) | 2025 - 2027 |  |  |  |  |  |
| 7. | Благоустройство Парка Победы (зона тихого отдыха) | 2025 - 2027 |  |  |  |  |  |
| 8. | Благоустройство Парка Победы (устройство видеонаблюдения) | 2025 |  |  |  |  |  |
| 9. | Территория в районе в районе МАУ ДК "Родина" |  |  |  |  | 2029 |  |
| 10. | Территория в районе ул. Лунной, N 11 |  |  |  |  |  | 2030 |

- Приложение N 7

к муниципальной программе

"Формирование современной среды

города Бердска"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации г. Бердска от 02.10.2024 N 4201/65) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события по годам (дата) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Представление ответственному исполнителю информации о выполнении мероприятий муниципальной программы | Исполнение | Исполнители мероприятий муниципальной программы 1 | - | До 01.02.2019 | До 01.02.2020 | До 01.02.2021 | До 01.02.2022 | До 01.02.2023 | До 01.02.2024 |
| 2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель - МКУ "УЖКХ" | - | До 20.02.2019 | До 20.02.2020 | До 20.02.2021 | До 20.02.2022 | До 20.02.2023 | До 20.02.2024 |
| 2.1. | Представление в УЭР администрации города Бердска | Исполнение | Ответственный исполнитель - МКУ "УЖКХ" | - | До 20.02.2019 | До 20.02.2020 | До 20.02.2021 | До 20.02.2022 | До 20.02.2023 | До 20.02.2024 |
| 3. | Направление информации о реализации муниципальной программы в общественную комиссию по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды в городе Бердске 2018 - 2022 годы" | Исполнение | Ответственный исполнитель - МКУ "УЖКХ" | - | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |
| 4. | Актуализация муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель - МКУ "УЖКХ" | - | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 5. | Направление в МЖКХиЭ НСО: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Отчета об исполнении муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель - МКУ "УЖКХ" | - | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным |
| 5.2. | Отчета о долевом софинансировании за счет средств местных бюджетов с приложением платежных документов, подтверждающих долевое софинансирование расходов за счет средств местных бюджетов | Исполнение | Ответственный исполнитель - МКУ "УЖКХ" |  | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала |

| N п/п | Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события по годам (дата) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Представление ответственному исполнителю информации о выполнении мероприятий муниципальной программы | Исполнение | Исполнители мероприятий муниципальной программы 1 | До 01.02.2025 | До 01.02.2026 | До 01.02.2027 | До 01.02.2028 | До 01.02.2029 | До 01.02.2030 |
| 2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель - МКУ "УЖКХ" | До 20.02.2025 | До 20.02.2026 | До 20.02.2027 | До 20.02.2028 | До 20.02.2029 | До 20.02.2030 |
| 2.1. | Представление в УЭР администрации города Бердска | Исполнение | Ответственный исполнитель - МКУ "УЖКХ" | До 20.02.2025 | До 20.02.2026 | До 20.02.2027 | До 20.02.2028 | До 20.02.2029 | До 20.02.2030 |
| 3. | Направление информации о реализации муниципальной программы в общественную комиссию по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды в городе Бердске 2018 - 2022 годы" | Исполнение | Ответственный исполнитель - МКУ "УЖКХ" | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |
| 4. | Актуализация муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель - МКУ "УЖКХ" | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 5. | Направление в МЖКХиЭ НСО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Отчета об исполнении муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель - МКУ "УЖКХ" | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным |
| 5.2. | Отчета о долевом софинансировании за счет средств местных бюджетов с приложением платежных документов, подтверждающих долевое софинансирование расходов за счет средств местных бюджетов | Исполнение | Ответственный исполнитель - МКУ "УЖКХ" | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала |

- Приложение N 8

к муниципальной программе

"Формирование современной среды

города Бердска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее 2024 года за счет средств

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями

с органами местного самоуправления города Бердска

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации г. Бердска от 04.12.2020 N 3258) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования (или фактическое использование) | Площадь, кв. м | Адресный ориентир | Собственник (правообладатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Земельный участок | 54:32:010492:1371 | для иных видов жилой застройки | 9185 | город Бердск, ул. Ленина, 23а | ООО "АВС-М" |