СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

(двадцать седьмая сессия)

21 февраля 2019 года 									        № 250

Отчет о реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов

города Бердска за 2018 год

В целях организации работы с наказами избирателей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Бердска от 17.11.2016 № 18 «Об утверждении Положения о наказах избирателей в городе Бердске», Совет депутатов города Бердска

РЕШИЛ:

- Утвердить Отчет о реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2018 год  (приложение 1).

- Утвердить Отчет о реализации организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2018 год (приложение 2).

- Опубликовать решение в газете «Курьер.Среда.Бердск» и  разместить на

официальном сайте администрации города Бердска.

И.о. Главы города Бердска                                        Председатель Совета депутатов

_________________/В.Н. Захаров 	                           ________________/В.Г. Бадьин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Совета депутатов города Бердска четвертого созыва от 21.02.2019 № 250

ОТЧЕТ

о реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2018 год

| № п/п | № нака за | Содержание наказа избирателей, адрес |  | Мероприятия по реализации наказа, программа | Плановый объем финансирования наказа тыс. руб. | Фактический объем финансирования наказа тыс. руб. | Источник финансирования наказа | Ответствен-ные за реализацию наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Округ № 6. Депутат Бадьин Валерий Георгиевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Ул. М. Горького, 2. Организовать ремонт ЦТП – парапет сверху разрушается и падает. |  | Проведен конкурс согласно ФЗ №44. | 630,4 | 630,4 | ВБ | МУП КБУ |
|  | 4 | Ул. Сибирская. Отсыпать дорогу пер. Калинина от магазина (павильона). |  | МП «Благоустройство города Бердска на 2015-2020 годы». | 200,0 | 200,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 7. Депутат Гоголь Михаил Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ул. Вокзальная, 4. Восстановить циркуляцию горячего водоснабжения. |  | Подпрограмма «Восстановление и устройство циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска на 2015-2020 годы» МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска на 2015-2020 годы». | 449,7 | 449,7 | МБ | МКУ УЖКХ |
|  | 8 | Ул. Вокзальная, 2. Восстановление трубопровода циркуляции горячего водоснабжения от ЦТП до дома ул. Вокзальная, 2 и дома ул. Лелюха, 3. |  | За счет средств МУП КБУ | 1539,4 | 1539,4 | ВБ | МУП КБУ |
|  | 10 | Ул. Лелюха, 3. Добиться ремонта циркуляции горячей воды. Циркуляции нет с 2000 года. |  | За счет средств МУП КБУ |  |  |  |  |
| Округ № 15. Бауэр Николай Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Ул. Пушкина, 176. Сделать циркуляцию горячей воды. |  | Подпрограмма «Восстановление и устройство циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска на 2015-2020 годы» МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска на 2015-2020 годы». | 29,6 | 29,6 | ВБ | МУП КБУ |
| Округ № 22. Депутат Белов Сергей Анатольевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Пер. Спартака Установка и благоустройство ООТ «ул. Спартака», ремонт тротуара к этой остановке. ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН |  | МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы» Сделан заездной карман | 200,0 | 50,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
|  | 34 | СНТ «Металлист». Строительство моста через реку Раздельная в районе санатория «Рассвет». ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН |  | Разработка проектно-сметной документации в рамках бюджетного финансирования. Выполнены проектные и изыскательские работы | 4 000,0 | 4 000,0 | МБ | МКУ УКС |
| Округ № 25. Депутат Белова Елена Викторовна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Ул. Красная Сибирь, 128. Выполнить ремонт внутриквартальной дороги перед домом по ул. Красная Сибирь, 128. |  | Исполнен в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска на 2015-2020 годы». | 300,0 | 300,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
|  | 46 | Ул. Лунная, 4 Поставить светофор на пересечении ул. Лунная и ул. Кр. Сибирь. |  | Исполнен в рамках реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | 4 200,0 | 4 200,0 | ФБ ОБ МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 28. Депутат Постников Владимир Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Ул. Рогачева, 20а, ул. Красная Сибирь, 117. Построить новый мост через р. Раздельную (р. Гуменка) от остановки «Санаторий «Рассвет» к дачным обществам. |  | Выполнены проектные и изыскательские работы | 4 000,0 | 4 000,0 | МБ | МКУ УКС |
| Округ № 32. Депутат Чуркина Людмила Ивановна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Совет ветеранов. Поставить светофор на пересечении ул. Лунная и ул. Кр. Сибирь. |  | Исполнен в рамках реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | 4 200,0 | 4 200,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Наказы из плана организационно-технических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Округ 2. Депутат Овсепян Мкртыч Овсепович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | п. Новый. Произвести благоустройство территорий по ул. Пирогова, Тимирязева, Дачная (грейдирование, щебенение). | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы».. |  | 100,0 | 100,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 5. Депутат Минин Иван Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | М-н «Северный» 17/1, 18, 18/1, 19, 20. Сквер в районе домов 20 и 23 содержать в надлежащем состоянии: подрезать деревья, очищать мусорные урны, отремонтировать скамейки. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 55,0 | 55,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 6. Депутат Бадьин Валерий Георгиевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Ул. Сибирская. Организовать вывоз снега (ул. Прибрежная, 6). | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 200,0 | 200,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 10. Депутат Мысак Виктор Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Ул. Пархоменко. Вывоз снега в частном секторе. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 150,0 | 150,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 14. Депутат Вишневский Андрей Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 | Ул. Островского, 75. Выполнить работы по санитарной уборке рощ на городских территориях: - в районе ДК «Родина»; - в районе МБОУ СОШ №12; - в районе МАДОУ №2; - в районе МАДОУ №21; - в районе МБОУ СОШ №11; - в районе микрорайона «Молодежный». ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН | В рамках субботника проведена санитарная уборка рощ в районе ДК «Родина», МБОУ СОШ №11, №12. МБУ «УПР» рекомендовано обратиться в администрацию города за выдачей разрешений на использование земель (земельных участков) в соответствии с постановлением правительства НСО от 20.07.2015 № 269-п |  | 520,0 | 0,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 16. Депутат Теличко Жанна Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 | Ул. Чайковского. Очистка улицы от снега в зимний период. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 50,0 | 50,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
|  | 137 | Ул. Гастелло. Очистка улицы от снега в зимний период. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 50,0 | 50,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ 8. Депутат Онищенко Сергей Александрович был Окунев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Пер. Свободы. Отгрейдировать дорогу. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 20,0 | 20,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
|  | 55 | Ул. Добролюбова. Отсыпать щебнем ул. Добролюбова. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 100,0 | 100,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
|  | 186 | Ул. Пушкина. Чистка дороги в зимнее время. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 50,0 | 50,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 21. Депутат Захаров Владимир Юрьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 | Ул. Чапаева. Добиться ощебенения ул. Чапаева. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 100,0 | 100,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 22. Депутат Белов Сергей Анатольевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 211 | Пер. Спартака. Очистка снега в зимний период. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 50,0 | 50,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 23. Депутат Бороздина Елена Викторовна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 | Ул. Павлова, 1. Провести щебенение. Провести грейдирование. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 100,0 | 100,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
|  | 218 | Ул. Рабочая. Вывоз снега с ул. Рабочей. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 200,0 | 200,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 26. Депутат Осин Алексей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 242 | Ул. Красная Сибирь, 123. Микрорайон, 43. Потребовать от служб ЖКХ города организации работ по уборке и очистке проезжих частей дорог от мусора и снега с учётом потребности населения в парковочных местах. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 300,0 | 300,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 27. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 258 | Ул. Гагарина, Мира, Октябрьская. Отгрейдировать и ощебенить улицы. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 100,0 | 100,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 29. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 269 | М-он Южный, кв. 2, 5, 6. Надлежащее устройство и содержание водоприемной канавы вдоль ул. Ключевая в период паводка. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 120,0 | 120,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
|  | 280 | Ул. Кристальная, 1. Решить вопрос качества уборки снега зимой. Тракторы повреждают асфальтное покрытие внутриквартальных дорог. Не сваливать снег на деревья и кусты. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 90,0 | 90,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 33. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 318 | Ул. Боровая, 100. Чистить дорогу зимой между домами 101,102, 99. | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». |  | 100,0 | 100,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| 1.2 Дороги и тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Округ № 3. Депутат Козишникова Ольга Викторовна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Ул. Попова, 11/1. Просьба вдоль ул. Попова произвести ремонт проезжей части. ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН |  | МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы» Выполнен аварийный ремонт | 24 000,0 | 500,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 11. Депутат Винтер Михаил Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Ул. Горького, 5. Отремонтировать тротуары на ул. Островского, К. Маркса. ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН |  | МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы» Разработан проект за 3,5 млн. руб. тротуар от ул. Свердлова до ул. Ушакова выполнен | 53 500,0 | 3 500,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 15. Депутат Бауэр Николай Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Округ № 16. Депутат Теличко Жанна Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Ул. Чайковского. Ремонт дороги по ул. Чайковского ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН |  | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы» Выполнено щебенение | 200,0 | 100,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 22. Депутат Белов Сергей Анатольевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | Ул. Рогачева, 1. Устройство пешеходной дорожки от ул. Рогачева, 1 до аптеки. ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН |  | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». Часть тротуара выполнена | 1 000,0 | 500,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 25. Депутат Белова Елена Викторовна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | Ул. Красная Сибирь, 118. Восстановить тротуар, идущий от дома ул. Кр. Сибирь, 118 к ул. Рогачева, 11А, идущий вдоль магазина «Шанс». ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН |  | Исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы» | 400,0 | 400,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 26. Депутат Осин Алексей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 | Ул. Лунная, 11. Ремонт дороги ул. Лунная и ул. Рогачёва на участках от ул. Красная Сибирь до Микрорайона. |  | Исполнен в рамках реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | 1 852,7 41 563,5 41 573,5 Итого 84 989,7 | 1 852,7 41 563,5 41 573,5 Итого 84 989,7 | МБ ОБ ФБ | МКУ УЖКХ |
| Наказы из плана организационно-технических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Округ № 6. Депутат Бадьин Валерий Георгиевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 327 | Ул. Сибирская. Организовать чистку всех дорог грейдером в зимний и летний период. |  | Исполнен в рамках реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | 120,0 | 120,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| 1.3 Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Округ № 23. Депутат Бороздина Елена Викторовна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 154 | Ул. Павлова, 1. Провести освещение от ул. Красноармейская до ул. Урицкого. |  | Исполнен в рамках реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | 110,0 | 110,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 26. Депутат Осин Алексей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155 | Микрорайон, 48а. Сделать внутриквартальные дороги и освещение в микрорайоне «Южный». ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН |  | Исполнен в рамках реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | 200,0 | 0,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| 1.4 Ливневая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Округ № 22. Депутат Белов Сергей Анатольевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 | Ул. Искитимская. Прочистить ливневку. ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН |  | Исполнен в рамках реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | 200,0 | 200,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
|  | 171 | Ул. Пролетарская. Прочистить ливневку. ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН |  | Исполнен в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска на 2015-2020 годы» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске на 2015-2020 годы». | 200,0 | 200,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 33. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 179 | ГБПОУ НСО «БЭМК». Построить ливневую канализацию на территории между зданием Бердского электромеханического колледжа (ул. Боровая, 101) и зданием жилого дома (ул. Боровая 100). ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН |  | Выполнены работы по строительству водоотвода с территории БЭМК и с придомовых территорий жилых домов № 100,102 по ул. Боровая | 2 640,0 | 2 640,0 | МБ | МКУ УКС |
| Наказы из плана организационно-технических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Округ № 26. Депутат Осин Алексей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 358 | Ул. Лунная, 11. Организовать достойную ливневую систему по ул. Рогачёва (около магазина «Вымпел»). |  | Исполнен в рамках МП «Благоустройство города Бердска на 2015-2020 годы». | 300,0 | 300,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| Округ № 29. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 359 | М-он Южный, кв. 10. Очистить ливневые канавы. |  | Исполнен в рамках МП «Благоустройство города Бердска на 2015-2020 годы». | 150,0 | 150,0 | МБ | МКУ УЖКХ |
| 5. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Округ № 7. Депутат Гоголь Михаил Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 186 | МБДОУ 12 «Красная шапочка». Помочь в вопросе по замене старых окон на пластиковые. |  | Исполнен в рамках мероприятия «Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений города Бердска на 2016 – 2021 годы» МП «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске на 2016 - 2021 годы». Заменены 12 оконных блоков | 540,0 | 442,3 | МБ | МКУ УОиМП |
| Округ № 26. Депутат Осин Алексей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 188 | Ул. Лунная, 11. Решить вопрос с нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях (необходимо строительство детского сада). |  | Проект выполняет ГКУ НСО «Управление капитального строительства». 26.04.2018 утверждено задание на проектирование на выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Южный в г. Бердске Новосибирской области». Определен участок под строительство детского сада с кадастровым номером 54:32:010133:2 По итогам аукциона заключен контракт с застройщиком | 187 400,0 | 187 400,0 | ОБ | ГКУ НСО «Управле ние капиталь ного строитель ства» |
| Округ № 29. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 189 | М-он Южный, кв. 3. Строительство школы и детского сада. |  | Проект выполняет ГКУ НСО «Управление капитального строительства». 26.04.2018 утверждено задание на проектирование на выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Южный в г. Бердске Новосибирской области». Определен участок под строительство детского сада с кадастровым номером 54:32:010133:2 По итогам аукциона заключен контракт с застройщиком | 499 000,0 187 400,0 | 499 000,0 187 400,0 | ОБ | ГКУ НСО «Управле ние капиталь ного строитель ства» |
| 5.6 Социальная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Округ 19. Депутат Окунев Александр Константинович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190 | Ул. Луговская, 96, 98, 100. Адресная социальная помощь одиноким пенсионерам и инвалидам. |  | Оказание адресной социальной помощи гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в рамках МП «Создание условий для организации предоставления социальных услуг, социального сопровождения и социального обслуживания населения города Бердска на 2016-2018 гг.». Плановый объем финансирования скорректирован согласно постановлению от 18.01.2018 № 73 | 655,5 | 655,5 | МБ | МБУ КЦСОН |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Совета депутатов города Бердска четвертого созыва от 21.02.2019 № 250

ОТЧЕТ

о реализации организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей

депутатам Совета депутатов города Бердска за 2018 год

| № п/п | № наказа | Содержание наказа избирателей, адрес | Мероприятия по реализации наказа, программа | Ответствен-ные за реализацию наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Жилищно-коммунальное хозяйство. |  |  |  |  |
| 1.1 Благоустройство |  |  |  |  |
| Округ 2. Депутат Овсепян Мкртыч Овсепович |  |  |  |  |
|  | 4 | п. Новый. Установить спортивный комплекс, (турники). | Спортивная площадка установлена в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2019 годы». | МКУ УЖКХ |
|  | 5 | п. Новый. Оградить парковку ТЦ «Продсиб» от прохода в ДОЦ «Октябрь». | При строительстве Торгового центра «Продсиб»» застройщиком получены технические условия на благоустройство и присоединение к улично-дорожной сети города, в части благоустройства – создание зеленых зон с устройством клумб и газонов, установка контейнерной площадки и мусорных урн, устройство тротуара, устройство парковочных карманов, без ущемления интересов пользователей прилегающих жилых домов. Данные работы выполнены. | УГ |
|  | 9 | п. Новый. Отсутствуют таблички на домах (наименование улицы, номер дома) по п. Светлый, ул. Энгельса, Тимирязева и т.д. | Согласно пп.4 п.2 ст.4 раздела 4 Правил благоустройства на территории г. Бердска «ответственные лица обязаны размещать на фасадах либо на ограждениях домов указатели наименования улицы, площади и иной территории проживания граждан, номера дома по согласованию с администрацией города Бердска в порядке, утвержденном правовым актом администрации города Бердска». Законом НСО «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» административная ответственность предусмотрена только для должностных лиц. Соответственно уведомления о необходимости наличия табличек на домах имеет рекомендательный характер. При проверке в пос. Светлый и в пос. Новые номерные таблички на большей части частных домов по ул. Черничная, Ягодная, Абрикосовая, Клюквенная, Виноградная, Еловая, Ежевичная имеются. С остальными домовладельцами проводится профилактическая работа. | АТИ |
| Округ № 3. Депутат Козишникова Ольга Викторовна |  |  |  |  |
|  | 12 | Ул. Попова, 11/1. Вблизи дома находится строительная компания ООО «Посад», которая вызывает неудобство тем, что в летний период на территории их производства регулярно работает циркулярная пила и создает неприятный шум. Разобраться. | Специалистами ОПТиРП неоднократно осуществлен выезд по данному адресу. Установлено, что деятельность осуществляет ООО «ПОСАД», ул. Попова 11/4, директор Пак Виталий Владимирович. Предприятие образовано в 2004 г., дом по адресу Попова 11/1 сдан в эксплуатацию в 2008 Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в городе Бердске проведены проверки. Во время осмотра превышения допустимого уровня шума не зафиксировано. | ОПТиРП |
|  | 14 | Ул. Попова, 2. Запрос в УК «Гурман» по поводу регулярного засора канализации. | Причина засоров устранена. | МКУ УЖКХ |
|  | 21 | Ул. Попова, 9. Запрос в УК «Гурман» по поводу слива сточных вод, подвал затоплен нечистотами. | Причина засоров устранена. | МКУ УЖКХ |
| Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |
|  | 30 | Территория санатория «Бердский». Пересмотреть условия договора с арендаторами (ООО »ТД Метаколор») по особо охраняемой территории г. Бердска «Бердская коса», где предусмотреть запрет заезда машин. Проинспектировать арендатора по выполнению условий договора в части соблюдения вопросов санэпидемнадзора. | Лесной участок, на котором расположена особо охраняемая природная территория – Городской парк «Бердская коса», находится в постоянном (бессрочном) пользовании МБУ «Управление природными ресурсами г.Бердска». Мероприятия по охране и защите городских лесов осуществляются в соответствии с проектом освоения лесов, который будет разработан в 2018 году. УЗО Согласно статье 88 ЛК РФ, лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов в соответствии со статьей 12 настоящего Кодекса. МБУ «Управление природными ресурсами г.Бердска» обеспечена разработка проекта освоения лесов на лесном участке площадью 15,6267 га, предоставленном в постоянное (бессрочное) пользование МБУ «УПР г. Бердска» для осуществления рекреационной деятельности в квартале 20 (выделы 1-9,13,26) Бердского муниципального лесничества Новосибирской области. Комиссией по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов рассмотрен указанный выше проект освоения лесов, направлены предложения и замечания по проекту освоения лесов. После устранения замечаний выдано положительное заключение. Данный проект предусматривает мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов (обеспечение санитарной безопасности в лесах, соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны, минимальное негативное воздействие на поверхностные и грунтовые воды при использовании лесного участка, исключающее загрязнение поверхностных и грунтовых вод). Также, между МБУ «Управление природными ресурсами г.Бердска» и ООО «ТД «Метаколор» заключен контракт на оказание услуг для нужд МБУ «УПР г. Бердска» ООО «ТД «Метаколор» оказывает услуги по обеспечению режима охраны особо охраняемой природной территории местного значения «Городской парк «Бердская коса» города Бердска. | УЗО МБУ УПР |
|  | 32 | Территория санатория «Бердский», 34. Усилить меры пожарной безопасности на территории парка отдыха «Бердская коса» в летний период за счет арендатора ООО »ТД Метаколор»; - патрулирование на территории для отдыха; - установка пожарных щитов. | Мероприятия по пожарной безопасности будут предусмотрены проектом освоения лесов, который планируется разработать в 2018 году. МБУ «Управление природными ресурсами г.Бердска» разработан и подан на муниципальную экспертизу проект освоения лесов на лесном участке площадью 15,6267 га, предоставленном в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному бюджетному учреждению «Управление природными ресурсами г. Бердска» (далее по тексту МБУ «УПР г. Бердска») для осуществления рекреационной деятельности в квартале 20 (выделы 1-9,13,26) Бердского муниципального лесничества Новосибирской области. В данном проекте освоения лесов запроектированы виды и объемы мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества (противопожарное обустройство лесного участка и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров). Также, между МБУ «Управление природными ресурсами г.Бердска» и ООО «ТД «Метаколор» заключен контракт на оказание услуг для нужд МБУ «УПР г. Бердска». ООО «ТД «Метаколор» оказывает услуги по обеспечению режима охраны особо охраняемой природной территории местного значения «Городской парк «Бердская коса» города Бердска. В специфику услуг входит: обеспечение противопожарной безопасности, поддержание санитарных свойств территории, контроль рекреационной емкости лесного участка, организация специально оборудованных мест, имеющих твердые покрытия, для движения и стоянки транспортных средств, сбор и транспортирование отходов V класса опасности. | УЗО МБУ УПР |
| Округ № 5. Депутат Минин Иван Сергеевич |  |  |  |  |
|  | 37 | М-н Северный 1, 5, 14, 16. Провести реконструкцию проезжей части мимо дома № 15. ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН | Ямочный ремонт проводится ежегодно. Дорога частично в собственности дома. В рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016- 2021 годы» необходимо ПСД 100,0 тыс. руб., реконструкция 2 000,0 тыс. руб. | МКУ УЖКХ |
| Округ № 6. Депутат Бадьин Валерий Георгиевич |  |  |  |  |
|  | 41 | Ул. Горького, 1. Засыпать канавы вдоль хоккейной коробки. | Выполнены работы по отсыпке канавы вдоль хоккейной коробки. | МКУ ОФКиС |
|  | 46 | Ул. Горького, 1. Установить ограждённую детскую игровую площадку. Организовать отсыпку дорожки через автостоянку от арки до павильона. Организовать с левой стороны под аркой пешеходную дорожку, предварительно выровняв ее. Установить металлическое ограждение вдоль дорожки с покраской ограждения. Изготовить и установить скамейки напротив подъездов с № 1 по № 5 – 5 штук. Закрыть приямок около подъезда № 8. | Исполнен в рамках МП «Формирование современной среды города Бердска» на 2018-2022 годы в 2018 году. | МКУ УЖКХ |
| Округ № 7. Депутат Гоголь Михаил Владимирович |  |  |  |  |
|  | 50 | Ул. Вокзальная 14, 18, 20, 22. Помочь с обустройством спортивной площадки. Обустроить парковку возле МДОУ № 12 и домов ул. Вокзальная 18, 20, 22. Отремонтировать дороги внутри квартала. ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН | В 2017 году в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2019 годы» установлена спортивная площадка. Два последних вопроса в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016- 2021 годы». | МКУ УЖКХ |
| Округ № 9. Перфилова Евгения Юрьевна |  |  |  |  |
|  | 75 | Ул. Ленина, 37. Ремонт межквартальной пешеходной дорожки м/у домами 37,34,41 и 39. Обновить детскую площадку. ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН | Исполнен в рамках МП «Формирование современной среды города Бердска» в 2018 году. Кроме того, субсидия победителям конкурсного отбора – некоммерческим организациям и исполнительных органов ТОС г. Бердска. Ремонт тротуара будет исполнен в рамках МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016- 2021 годы» | МКУ УЖКХ |
| Округ № 11. Депутат Винтер Михаил Алексеевич |  |  |  |  |
|  | 87 | Ул. Ленина, 90. Ул. М. Горького, 5. Создать «Совет старших по домам» для совместной работы по решению проблем домов. | При Главе города создан координационный совет (постановление администрации города Бердска от 02.08.2016 № 2221 «О создании координационного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при Главе города Бердска») | ОЭиЖКХ |
|  | 89 | Ул. Герцена, 10. Строительство спортивной площадки. ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН | В 2017 году в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2019 годы» установлена спортивная площадка. | МКУ УЖКХ |
|  | 102 | Ул. К. Маркса, 45, К. Маркса, 47, Герцена, 10, Ленина 92, 94, 96. Разработать проект по благоустройству территории внутри квартала. | В 2017 году в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2019 годы» установлена спортивная площадка. | МКУ УЖКХ |
| Округ № 16. Депутат Теличко Жанна Владимировна |  |  |  |  |
|  | 135 | Ул. Орджоникидзе, С. Разина. Восстановить работу поликлиники и больницы на ул. Пушкина. | Ремонтные работы производятся ГКУ НСО «Управление капитального строительства». | ГКУ НСО УКС |
| Округ № 17. Депутат Сычев Николай Федорович |  |  |  |  |
|  | 146 | Ул. Авиаторов. Передать на баланс городу бесхозные водопроводные сети ул. Авиаторов и пер. Авиаторов. | Сети принадлежат Минобороны России. Направлено обращение в Военную прокуратуру для решения вопроса обслуживания сетей собственником имущества либо передачи их в муниципальную собственность города Бердска. В отношении водопроводных сетей по улице Авиаторов в городе Бердске постановлением администрации города Бердска от 26.02.2014 № 728 определена эксплуатирующая организация – МУП «КБУ». Решением Бердского городского суда от 28.02.2017 № 2-513/2017 в отношении указанного водопровода признано право муниципальной собственности за городом Бердск. Подготовлено постановление администрации города Бердска о принятии в муниципальную собственность города Бердска и закреплении указанного водопровода на праве хозяйственного ведения за МУП «КБУ» (в стадии согласования). | ОУМИ МУП КБУ |
|  | 155 | Ул. Горького, пер. Горького. На пересечении ул. Горького и пер. Горького убрать свалку | Свалка убрана. | МКУ УЖКХ |
| Округ № 18. Депутат Чебаненко Олег Юрьевич |  |  |  |  |
|  | 178 | Ул. Советская, 64. Решить вопрос с бывшим зданием Военторга и навести порядок на данной территории возле данного здания. | Территория убирается ООО УК «Альтернатива». При осмотре установлено, что прилегающая к зданию территория находится в надлежащем состоянии, мусор убран, свободного доступа в здание нет. Сделан запрос о правообладателях помещения. Размещено объявление о сдаче помещения в аренду. | АТИ МКУ УЖКХ |
| Округ 19. Депутат Окунев Александр Константинович |  |  |  |  |
|  | 183 | Ул. Маяковского. На ул. Свердлова (пересекается с ул. Маяковского) установить знак «Дети» и пешеходный переход «Зебра». | В 2017 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016 – 2021 годы» выполнена установка светофорного объекта на перекрестке ул. Свердлова – ул. Маяковского. На данном перекрестке обустроены регулируемые пешеходные переходы. | МКУ УЖКХ |
| Округ № 20 |  |  |  |  |
|  | 196 | Ул. Кутузова, 1. Капитальный ремонт крыши. | Краткосрочным (сроком на три года) планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2017-2019 годы, выполнение работ предусмотрено в 2018 - 2019 годах | МКУ УЖКХ |
|  | 198 | Ул. К. Маркса, 5. Перенести срок капитального ремонта дома по ул. К. Маркса, 5 на 2017 год, а именно: капитальный ремонт фасада дома, капитальный ремонт кровли дома, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. | Краткосрочным (сроком на три года) планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2017-2019 годы, выполнение работ предусмотрено в 2018 - 2019 годах | МКУ УЖКХ |
| Округ № 21. Депутат Захаров Владимир Юрьевич |  |  |  |  |
|  | 202 | М-он Молодежный. Восстановить экологически чистую зону сосновой рощи микрорайона Молодежный. | В 1 квартале 2018 года в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города Бердска на 2017 - 2021 годы» МБУ «Управление природными ресурсами г.Бердска» совместно с ФБУ Рослесозащита «Центр защиты леса Новосибирской области» заключен договор на выполнение работ по лесопатологическому обследованию на территории Бердского лесничества. Исполнителем проведен учет показателей санитарного и лесопатологического состояния насаждений. По результатам работ проведены работы по охране, защите и воспроизводству лесных насаждений на территории Бердского муниципального лесничества Новосибирской области. В 3 квартале 2018 года Акты лесопатологического обследования опубликованы на официальном сайте города Бердска, АО «Бердский лесхоз» ведет работы в соответствии с данными актами. Аварийные деревья убраны. | МКУ УЖКХ МБУ УПР |
|  | 203 | М-он Молодежный. Увеличить парковочный карман у детского сада «Кристаллик». | Увеличение парковочного кармана у детского сада «Кристаллик» планируется в счет общего пользования, а именно в счет земельного участка дороги, сформированного под сооружением дорожного транспорта ул. Боровая (от ул. Красная Сибирь до БЭМЗ), с кадастровым номером 54:32:000000:3151. Участок сформирован | УЗО МКУ УЖКХ |
| Округ № 22. Депутат Белов Сергей Анатольевич |  |  |  |  |
|  | 212 | СНТ «Металлист». Упорядочение движения маршрутов № 18,15 до конечной остановки «Понтонный мост». Ежегодно. | В соответствии с постановлением администрации города Бердска от 07.02.2017 № 295 «О временном изменении схемы движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 15 «Хим. завод – п/л Юбилейный» и от 07.02.2017 № 296 «О временном изменении схемы движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 18 «Вокзал – п/л Юбилейный» маршруты № 15 и № 18 перевозят пассажиров до понтонного моста. | ОТиДХ |
| Округ № 24. Депутат Некрасов Андрей Васильевич |  |  |  |  |
|  | 222 | Ул. Красная Сибирь, 114. Проложить тротуар от дома № 114 до ост. Березовая. | Исполнен в рамках МП «Благоустройство города Бердска на 2015-2020 годы». | МКУ УЖКХ |
| Округ № 25. Депутат Белова Елена Викторовна |  |  |  |  |
|  | 234 | Лунная, 2 Благоустройство двора. Установка ограждений площадкой для игр в мини футбол и баскетбол, а так же асфальтирование дорожкой для катания на роликах и самокатах. | Исполнен в рамках МП «Формирование современной среды города Бердска» на 2018-2022 годы в 2018 году. | МКУ УЖКХ |
| Округ № 26. Депутат Осин Алексей Викторович |  |  |  |  |
|  | 239 | Микрорайон, 17. Остановка «Жилмассив», пешеходный переход из «ниоткуда» в «никуда». | В настоящее время заключен муниципальный контракт для устройства подхода к остановке общественного транспорта «Жилмассив» со стороны многоквартирного дома Микрорайон, 14. Подход к ООТ «Жилмассив» будет обустроен до 21.10.2018. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016 – 2021 годы». | МКУ УЖКХ |
|  | 241 | Ул. Красная Сибирь, 123. Ул. Лунная, 11. Ул. Красная Сибирь, 138. Запретить парковку у ДК «Родина», запретить ночные гонки. | В соответствии с законодательством учреждение культуры должно иметь парковочные площадки. В ДК «Родина» практически ежедневно проводятся культурно-массовые и просветительские мероприятия для населения, приезжают творческие коллективы и гастролирующие организации, проходят занятия различных детских клубных формирований, на которые детей привозят родители на своих машинах. Парковка практически всегда загружена и используется максимально. В 2018 году установлены знаки, запрещающие движение транспорта по территории площади возле ДК «Родина» (включая парковку) с 23:00 до 8:00 часов. | МКУ ОК |
|  | 244 | Ул. Красная Сибирь, 130. Обустройство дороги с левого торца дома, нет никакого дорожного полотна. | Исполнен в рамках МП «Формирование современной среды города Бердска» на 2018-2022 годы в 2017 году. | МКУ УЖКХ |
|  | 251 | Микрорайон, 43. Микрорайон, 44. Перед домом 44 оборудовать детскую площадку для детей домов 42, 43, 44, 45, 47 с установкой малых форм. | На средства субсидии победителям конкурсного отбора – некоммерческим организациям и исполнительных органов ТОС г. Бердска. | МКУ УЖКХ |
|  | 252 | Микрорайон, 44. На территории домов 46 и 46а оборудовать спортивную площадку для детей старшего возраста с установкой тренажёров. | На средства субсидии победителям конкурсного отбора – некоммерческим организациям и исполнительных органов ТОС г. Бердска. | МКУ УЖКХ |
|  | 253 | Микрорайон, 44. Просим помочь установить детскую площадку для домов 43, 44, 45 по гранту. | На средства субсидии победителям конкурсного отбора – некоммерческим организациям и исполнительных органов ТОС г. Бердска. | МКУ УЖКХ |
| Округ № 27. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич |  |  |  |  |
|  | 255 | Ул. Лунная, 12. Выделить земельный участок под детскую площадку. | Градостроительными регламентами данной территориальной зоны строительство детских площадок допускается. | МКУ УЖКХ |
| Округ № 29. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |  |
|  | 263 | М-он Южный, кв. 2, 5, 6. Привести к норме +-5% напряжения в эл. сети и давления в водопроводе на кварталах 2, 5, 6. | Выполнены работы по перераспределению нагрузки с РП-11 на РП-6, что значительно повысило качество электроснабжения. В сети поддерживается гарантированное давление 10 м вод. ст. Выполнено - в сети поддерживается гарантированное давление 10 м вод.ст. | МКУ УЖКХ МУП КБУ |
|  | 264 | М-он Южный, кв. 2, 5, 6. Обязать администрацию оформить право пользования на землю от ул. Пионерская до ул. Ключевая для возможности содержания и благоустройства, либо обязать собственника содержать эту территорию в порядке, либо запретить любое движение на этой территории, предоставив жителям альтернативный путь для пешей и транспортной связи. | В настоящее время решается вопрос передачи данной территории в собственность муниципального образования г. Бердск. | УГ |
|  | 279 | М-он Южный, кв. 10. Сдать водопровод городу. | Принятие объекта в муниципальную собственность города Бердска возможно на основании обращения собственника водопровода с приложением пакета документов, подтверждающего право собственности на построенный объект 12.12 2013 году данные сети переданы в МУП «КБУ» на обслуживание как бесхозяйные водопроводные сети. Выполнено, сети переданы на баланс в хозяйственное ведение МУП «КБУ» | МУП КБУ |
| Округ № 33. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович |  |  |  |  |
|  | 299 | Ул. Боровая, 100. Засыпать щебнем яму у киоска на ост. «Техникум». | Хозяйствующему субъекту выписано уведомление о необходимости привести в надлежащее состояние прилегающую территорию торгового объекта. Работы выполнены | ОПТиРП |
|  | 307 | Микрорайон, 25. Обустройство тротуара возле дома. | Исполнен в рамках МП «Формирование современной среды города Бердска» на 2018-2022 годы в 2017 году. | МКУ УЖКХ |
|  | 308 | Микрорайон, 25. Организация парковочных мест. | Исполнен в рамках МП «Формирование современной среды города Бердска» на 2018-2022 годы в 2017 году. | МКУ УЖКХ |
|  | 309 | Микрорайон, 25. Обустройство лежачих полицейских у дома. | Исполнен в рамках МП «Формирование современной среды города Бердска» на 2018-2022 годы в 2017 году. | МКУ УЖКХ |
|  | 310 | Микрорайон, 26. Восстановить тротуарную дорожку от дома № 26 (6 подъезд) до остановочного павильона. | Исполнен в рамках МП «Формирование современной среды города Бердска» на 2018-2022 годы в 2017 году | МКУ УЖКХ |
|  | 311 | Микрорайон, 26. Ремонт дороги от дома Микрорайон 27 до Микрорайон 26. | Исполнен в рамках МП «Формирование современной среды города Бердска» на 2018-2022 годы в 2017 году | МКУ УЖКХ |
|  | 316 | Микрорайон, 35. Заасфальтировать или отсыпать дорожку от дома № 35 до ост. «Черемушки». | В рамках МП «Благоустройство города Бердска на 2015-2020 годы». | МКУ УЖКХ |
|  | 317 | Микрорайон. Сделать остановку городского транспорта «По требованию» в сторону поликлиники № 2, поставить 3 скамейки на протяжении всей дороги. | Остановка есть. | МКУ УЖКХ |
|  | 319 | Ул. Боровая, 100. Включить дом в программу капитального ремонта. | Краткосрочным (сроком на три года) планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2017-2019 годы, предусмотрено в 2018-2019 г.г. | МКУ УЖКХ |
|  | 321 | Микрорайон, 37. Замена транзитных труб на отопление (трубы протекают, ставят хомуты, в квартирах сырость и плесень). | Транзитные трубопроводы (бесхозяйные) в удовлетворительном состоянии. УК необходимо организовать проветривание подвальных помещений и ремонт межпанельных швов. В рамках подготовки к ОЗП 2017-2018 гг. произведен аварийно-восстановительный ремонт тепловой сети между МКД Микрорайон, 36 и Микрорайон, 37. | МУП КБУ |
| 1.2 Дороги и тротуары |  |  |  |  |
| Округ № 27. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич |  |  |  |  |
|  | 339 | Ул. Гагарина, Мира, Октябрьская. Установить светофор и пешеходный переход на перекрестке ул. Рогачева и Красноармейская. | В соответствии с п.2 ст.21 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» мероприятия по организации дорожного движения осуществляются на основании утвержденных проектов и схем. В соответствии с утвержденной «Комплексной схемой организации дорожного движения» устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Рогачева и ул. Красноармейская не предусмотрено. Также в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016 – 2021 годы» на перекрестке ул. Рогачева и ул. Красноармейская в октябре 2018 года запланировано обустройство нерегулируемого пешеходного перехода. | МКУ УЖКХ |
| 1.3 Освещение |  |  |  |  |
| Округ № 17. Депутат Сычев Николай Федорович |  |  |  |  |
|  | 351 | Ул. Озерная. Спилить клен у опоры ЛЭП напротив магазина ул. Озерная, д.30 | Работа выполнена | МКУ УЖКХ |
| 1.4 Ливневая канализация |  |  |  |  |
| Округ № 23. Депутат Бороздина Елена Викторовна |  |  |  |  |
|  | 357 | Ул. Рабочая. По ул. Рабочая и до ул. Красноармейской очистить ливневую канализацию, т.е. траншеи для стока воды (талых вод). | Работа с жителями улиц Рабочая и Красноармейская по очистке водоотводных канав имеет сезонный характер. Весной 2018г. были выданы уведомления, при проверке нарушения устранены. Работы по очистке ливневой канализации проведены силами МБУ «ЦМУ» | АТИ МКУ УЖКХ |
| 1.5 Газификация |  |  |  |  |
| Округ 19. Депутат Окунев Александр Константинович |  |  |  |  |
|  | 363 | Ул. Пушкина. Ул. Маяковского. Газификация улиц. | Корректировка схемы газопровода города Бердска выполнена. 3 этап строительства: 3-4 квартал 2018 года. Газопровод низкого давления построен частной компанией на средства собственников. | МКУ УКС |
| 1.7 Озеленение |  |  |  |  |
| Округ № 23. Депутат Бороздина Елена Викторовна |  |  |  |  |
|  | 369 | Ул. Павлова, 4. Посадить деревья вдоль дороги за домом № 4. | Субсидия победителям конкурсного отбора – некоммерческим организациям и исполнительных органов ТОС г. Бердска. | МКУ УЖКХ |
| Округ № 25. Депутат Белова Елена Викторовна |  |  |  |  |
|  | 372 | Ул. Красная Сибирь, 118. При постройке магазина напротив ул. Рогачева, 11а было дано обещание благоустроить территорию – высадить крупномерные деревья. Принудить собственника магазина к проведению работ либо застройщика. | В целях проработки вопроса направлено обращение в УГ администрации города Бердска для подтверждения сведений об обязательствах, заключенных между застройщиком, собственниками квартир по адресу ул. Рогачева, 11а и администрацией города Бердска. При строительстве капитального объекта «Торговый комплекс с аптекой» по адресу ул. Рогачева в районе домов №№ 10, 11а застройщиком были получены технические условия на благоустройство и присоединение к улично-дорожной сети города от 19.11.2014 № 2834/17-02/14, в части благоустройства – создание зеленых зон с устройством клумб и газонов, установка контейнерной площадки и мусорных урн, устройство тротуара, устройство парковочных карманов, без ущемления интересов пользователей прилегающих жилых домов. Данные работы выполнены в полном объеме при вводе в эксплуатацию капитального объекта «Торговый комплекс с аптекой» по адресу ул. Рогачева в районе домов №№ 10, 11а. | УГ МКУ УЖКХ |
| 3. Потребительский рынок |  |  |  |  |
| Округ № 5. Депутат Минин Иван Сергеевич |  |  |  |  |
|  | 388 | М-н «Северный» 17/1, 18, 18/1, 19, 20. Содействовать переносу ООО «Феррум 54», компании по утилизации отходов и переработке металлолома, которая занимается приемом, переработкой металлолома, утилизацией отходов, вторсырьем, черным металлопрокатом, расположенной по адресу м-н Северный, 17 к. 1 за черту жилого массива. Из-за деятельности этой компании, которая находится в жилом микрорайоне, стоит постоянный шум, металлический лязг, окна невозможно открыть из-за шума и пыли. | Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в городе Бердске по согласованию с прокуратурой города Бердска проводились внеплановые выездные проверки и административное расследование в отношении субъектов, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных металлов по адресу: город Бердск, микрорайон Северный, 17, к.1. Проверки проводились с привлечением экспертов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в городе Бердске. Измерения уровня шума проводились в дневное время на территории, прилегающей к жилым домам микрорайона островского № 17/1, 17/2 и в квартирах заявителей. На момент проведения измерений на территории пункта приёма лома проводились следующие виды работ – погрузка лома в вагоны, погрузка лома на гидравлический пакетировочный пресс, прессование лома. По результатам проведённых измерений уровни шума на данной территории и в квартирах заявителей, находятся на уровне фоновых (с учётом дорожного движения), которые превышают предельно допустимые, установленные п. 6.1.1, приложением №3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» для времени суток с 7-00 до 23-00 ч. Уровни шума от внешних источников в жилых помещениях оцениваются с учетом их измерения при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон. Производимые работы, проводимые на территории пункта приёма металлолома, не являются дополнительным источником шума к фоновым значениям. | ОПТиРП |
| Округ № 8. Депутат Онищенко Сергей Александрович |  |  |  |  |
|  | 389 | Ул. Комсомольская, 24. Ликвидировать стихийный рынок возле дома ул. Комсомольская, 24 и ул. Лелюха. | Согласно постановлению администрации города Бердска от 15.11.2016 № 3294 «О перечне должностных лиц администрации города Бердска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» утвержден перечень лиц уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения в части торговли в неустановленных местах. Рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе. Согласован и утвержден график проведения совместных рейдов сотрудниками ОМВД России по г. Бердску, АТИ и администрации г. Бердска для ликвидации мест несанкционированной торговли. В целях оказания содействия в организации дополнительных каналов продвижения товаров достигнута договоренность с ООО «Бердский рынок» о предоставлении бесплатных мест гражданам пенсионного возраста и льготных мест для владельцев личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) для реализации излишков произведенной продукции. | ОПТиРП |
| Округ № 9. Перфилова Евгения Юрьевна |  |  |  |  |
|  | 390 | Ул. Комсомольская, 34. Убрать киоски. ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН | Нестационарные торговые объекты демонтированы. Необходимо убрать фундамент. | УГ ОПТиРП |
| Округ № 25. Депутат Белова Елена Викторовна |  |  |  |  |
|  | 395 | Ул. Красная Сибирь, 118. На муниципальной площади, возле дома по ул. Рогачева, 1 – благоустроить территорию (установить бетонные вазоны, посадить деревья и др.) и организовать микро-рынок для реализации сельхоз продукции с дачных участков и привозимой с других городов области. Убрать стоянку такси, которые засоряют территорию, справляют нужду, вынести вопрос о парковках такси в городе, т.к. все более ли менее ровные асфальтные места заняты под машины такси. Пусть фирмы занимаются обустройством стоянок для своего парка машин и решают это совместно с администрацией города. ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕН | В настоящее время с индивидуальным предпринимателем достигнута договоренность об организации в данном месте ярмарки с предоставлением мест для реализации сельскохозяйственной продукцией в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них». В согласованном плане о проведении данной ярмарки присутствуют мероприятия по благоустройству территории в районе ул. Рогачева,4 и асфальтированию прилегающей территории. | ОПТиРП |
|  | 396 | Ул. Красная Сибирь, 118. Убрать магазин «Шанс» (аренда закончилась у ИП Супруна) – земля муниципальная, помещение каждый месяц незаконно переходит к разным арендаторам, торгующим разливными алкогольными напитками. | Нестационарный торговый объект демонтирован. | УГ |
|  | 398 | М-он Южный, кв. 3. Развитие торговых сетей. | Строительство объектов потребительского рынка предусмотрено в соответствии с проектом планировки микрорайона «Южный», утвержденным постановлением администрации города Бердска от 19.05.2011 № 1225 «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона «Южный» города Бердска». | УГ |

___________________