**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА**

**ПЯТОГО СОЗЫВА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

(четырнадцатая сессия)

22 декабря 2022 года № 136

Об утверждении Плана реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска и Плана организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска на 2023 год

В целях выполнения Программы и Плана организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска, в соответствии с решением Совета депутатов города Бердска от 17.02.2022 № 56, Совет депутатов города Бердска

РЕШИЛ:

1. Утвердить План реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска на 2023 год (приложение 1).
2. Утвердить План организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей на 2023 год (приложение 2).
3. Опубликовать решение в газете «Бердские новости», в сетевом издании «VN.ru Все новости Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по наказам избирателей Совета депутатов города Бердска.

И.о. Главы города Бердска Председатель Совета депутатов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Н. Захаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Голубев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 22.12.2022 № 136

**План реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска на 2023 год**

| **№****п/п** | **№****п/п наказа** | **Содержание наказа, адрес** | **Программа, мероприятия по реализации наказа** | **Общая****стоимость****реализации****наказа,** **тыс. руб.** | **Объем финанси-рования наказа, тыс. руб.** | **Срок****реали-зации****наказа** | **Источники****финансирования наказа** | **Ответст-венный за реализацию наказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***Округ № 1.***  |
|  | **2** | **п. Новый**Ремонт дороги от дома № 14 по ул. Новосибирская до ул. Дзержинского | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2 100,00 | 2 100,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **3** | **п. Новый**Ремонт дороги между ул. Большевистская, 53 и ул. Парижской Коммуны, 39 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 200,00 | 1 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **4** | **п. Новый**Освещение вдоль ул. Парижской Коммуны | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **6** | **п. Новый**Ремонт стадиона школы № 4, установка спортивной площадки | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 980,00 | 980,00 | 2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **9** | **п. Новый**Освещение ул. Молодая Гвардия | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 887,00 | 887,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **10** | **п. Новый**Асфальтирование дороги от ул. Большевистская, 2А до магазина «Стрелец» | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **11** | **п. Новый**Освещение на пересечении ул. Матросова, Дачная | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 1 354,00 | 1 354,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
| ***Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич*** |
|  | **13** | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**Облагородить сквер у дома по ул. м-н Северный, 1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 100,00 | 100,00 | 2023 | МБ | МБУ«УПР» |
|  | **15** | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**Оборудовать (построить) между детсадом и овощехранилищем велодорожку | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **16** | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**Сделать ремонт автодороги (картами) через м-н Северный от ГИБДД до ул. Водобачная | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 6 500,00 | 6 500,00 | 2023 | ОБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **20** | **М-н Северный, 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2,18,18/1,15,16**Устройство тротуара по ул. Водобачная от перекрестка ул. Первомайская с правой стороны до пешеходного перехода | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **21** | **М-н Северный,** **1,3,4,5,6,8,14,23,19,19/1, 19/2, 17/1,17/2,18,18/1,15,16**Построить ливневую канализацию от хоккейной коробки до ул. Первомайская | Бюджетные инвестиции | 10 000,00 | 10 000,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УКС» |
| ***Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич*** |
|  | **24** | **Ул. Попова, 37**Произвести капитальный ремонт прилегающей к дому дороги: строительство пешеходного тротуара, ремонт колодцев (2 шт.), ремонт асфальтного покрытия | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 500,00 | 500,00 | 2023 | ФБОБМБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **25** | **Ул. Попова, 35Б**Разместить на муниципальной земле по ул. Попова, 35Б универсальную спортивную площадку (мини-футбол, волейбол, баскетбол) | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  | 3 407,945 | 3 407,945 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| ***Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич*** |
|  | **26** | **М-н Радужный**Обустроить тротуар от территории м-н Радужный к арке дома № 10/2 по ул. Ленина  | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **27** | **М-н Радужный**Расчистить территорию между забором и ЦТП с размещением на освободившейся территории спортивной площадки с тренажёрами и волейбольным кортом | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» (250,0 тр)Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» (800тр) | 1 050,00 | 1 050,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ»,МКУ «ОФКиС» |
|  | **31** | **М-н Морской**Оборудование спортивной площадки тренажерами за домом м-н Морской, 44 корп. 3а. | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **33** | **БГО «Социальная адаптация инвалидов колясочников»**Восстановление тротуара по ул. Комсомольская с наличием доступной среды для маломобильных граждан. | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 900,00 | 900,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **34** | **Ул. Ленина, 8**Ремонт пешеходного тротуара от светофора на перекрестке ул. Попова и ул. Ленина до магазина «Монетка» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович*** |
|  | **35** | **Ул. Комсомольская, 4Б**Установка ливневой канализации для отведения сточных вод | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске»Депутатам выйти с инициативой по разработке областной программы | 7 000,00 | 7 000,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС» |
|  | **36** | **Ул. Комсомольская, 12А,16А**Организовать пешеходную дорожку (тротуар) вдоль ЦТП №3 от дома по ул. Комсомольская, 16А до дома по ул. Комсомольская, 14 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **38** | **Ул. Комсомольская, 24**Благоустройство муниципальной территории между ГУМом (ул. Ленина, 31/1) и ООТ «ГДК» по улице Ленина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **39** | **Ул. Комсомольская, 28А**Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольская от дома 28А по ул. Комсомольская в сторону улицы Горького | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **40** | **Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32**Организация парковочного кармана у детского сада №25 со стороны домов 30, 32 по ул. Ленина и ремонт внутриквартального проезда с торца дома по ул. Ленина, 30 | 1. Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»2. Бюджетные инвестиции. | 2 500,00 | 2 500,00 | 2022-2024 | МБ | МКУ «УКС»МКУ «УЖКХ» |
|  | **42** | **Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14**Ремонт дорожного полотна и создание пешеходных тротуаров в пер. Промышленный | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2 500,00 | 2 500,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 6. Депутат Невеличко Елена Владимировна*** |
|  | **43** | **Ул. Вокзальная, 14**Обустройство тротуара напротив дома ул. Вокзальная, 24 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **46** | **Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24**Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров между домами по ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 к школам садику, вокзалу | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **47** | **Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24**Установка детских спортивных площадок для занятий волейболом и баскетболом напротив дома № 24 по ул. Вокзальная на муниципальной земле | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  | 3 407,95 | 3 407,95 | 2022-2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **48** | **Ул. Вокзальная, 22**Установить освещение на пешеходном тротуаре от «Макдональдс» до МАОУ «Экономический лицей». | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 510,00 | 510,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
| ***Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна*** |
|  | **49** | **Ул. М.Горького, 2**Сделать асфальтную дорожку с бордюром вдоль забора школы от арки ул. М.Горького, 2 до угла ул. Вокзальная, 22 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 250,00 | 250,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **50** | **Ул. Комсомольская, 17**Сделать отсыпку дорожек между домами ул. Комсомольская, 17 и ул. Комсомольская, 19 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **51** | **Ул. Комсомольская, 17**Ввести профессиональную охрану в школах города Бердска | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 22 543,05  | 22 543,05 | 2022-2026 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **52** | **МАОУ «Экономический лицей»**Провести реконструкцию, переоборудование и освещение школьного стадиона, ремонт беговых дорожек и покрытий спортивных площадок | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске»  | 900,00 | 900,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **55** | **Ул. Комсомольская, 40**Ремонт межквартального въезда со стороны ул. Комсомольская вдоль домов Комсомольская, 38,40 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 250,00 | 250,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **56** | **Ул. Комсомольская, 40**Обустройство парковочной зоны или заездной площадки с тротуаром для родителей школы №2 и безопасной высадки детей | 1. Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
2. Бюджетные инвестиции
 | 8 000,00 | 8 000,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | **57** | **Ул. Комсомольская, 40**Обустройство тротуара для прохода школьников от ул. Комсомольская, 40 до ул. Комсомольская, 36 вдоль ул. Комсомольская напротив школы №2 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 200,00 | 1 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич*** |
|  | **59** | **Ул. Ленина, 14**Лежачий полицейский со стороны ул. Ленина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 50,00 | 50,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **61** | **Жители г.Бердска**Асфальтирование тротуара по ул. Кутузова вдоль территории МОУ СОШ № 3 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **62** | **Жители г.Бердска**Асфальтирование тротуара по ул. Суворова | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **63** | **Ул. Суворова, 1**Ремонт дороги на въезде между ул. Суворова, 1 и ул. К.Маркса, 15 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **64** | **Ул. Суворова, 1**Ремонт дороги на въезде между ул. Суворова, 1 и «Мария Ра»  | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **66** | **Ул. К.Маркса, 7**Асфальтирование участка ул. Кутузова от ул. К.Маркса до перекрестка с ул. Островского  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **67** | **Ул. К.Маркса, 7**Обустроиство и асфальтирование тротуара по ул. Островского | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **68** | **Ул. Ленина, 12,14,16,16А****ул. Кутузова, 1**Сделать дорогу на кладбище | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 60 000,00 | 60 000,00 | 2023 | ФБОБМБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич*** |
|  | **69** | **Ул. Лермонтова, 17**Освещение по ул. К.Маркса, 44,46,48, обустройство тротуара с двух сторон | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 240,00 | 240,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **71** | **Ул. К.Маркса, 25**Установка урн по ул. Ленина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 250,00 | 250,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **72** | **Ул. О.Кошевого, 6**Строительство ливневой канализации у дома | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске»Депутатам выйти с инициативой по разработке областной программы | 44 500,00 | 44 500,00 | 2023-2024 | ОБМБ | МКУ «УКС» |
|  | **73** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Переход с тротуара на тротуар между домами по ул. Ленина, 33 и 35 затрудняет бордюрный камень | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **74** | **Ул. Островского, 57**Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 550,00 | 550,00 | 2023  | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **75** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Переход с тротуара на тротуар между магазином «Бухгалтер» (ул. Ленина, 67/1) и почтовым отделением (ул. Ленина, 67) затрудняет бордюрный камень и неровное асфальтное покрытие, которое приходиться объезжать | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **76** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Переход с тротуара на тротуар между почтовым отделением (ул. Ленина, 67) и Бердским строительным трестом (ул. Ленина, 69) затрудняет бордюрный камень и опасный угол наклона тротуара | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович*** |
|  | **78** | **Ул. Ленина, 85**Ремонт тротуара от школы № 6 до спортивной школы (вдоль детского сада) | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **79** | **Ул. Ленина, 85**Устранение постоянного скопления воды возле грузовых ворот лицея № 6 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **80** | **Ул. Ленина, 85**Обустройство пешеходного тротуара от дома ул. К.Маркса, 45 к площади Горького мимо администрации города | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна*** |
|  | **83** | **МБДОУ № 6 «Светлячок»**Ремонт асфальтового покрытия, тротуары ул. К. Маркса от ул. Кирова до ул. Спортивная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **84** | **МБОУ ДО «Маэстро»**Создать спортивную площадку с освещением для игры в мяч | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **85** | **п. Вега**Щебенение дорог частного сектора ул. Тенистая, №20 до №42 (306 м) и от №62 до №74 (185 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **86** | **п. Вега**Щебенение дорог частного сектора ул. Сиреневая, №1 до №11 (220 м) и от №13 по №25 (185 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **87** | **п. Вега**Щебенение дорог частного сектора ул. Ольховая от пересечения с ул. Степная до №9 (273 м) и от №32 по №50 (264 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **88** | **п. Вега**Щебенение дорог частного сектора ул. Вишневая, 2 до ул. Ореховая, 5 (206 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **89** | **п. Вега**Щебенение дорог частного сектора ул. Заповедная, 4 до №18 (250 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **90** | **п. Вега**Щебенение дорог частного сектора ул. Земляничная от пересечения с ул. Весенней до №19 (324 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **91** | **п. Вега**Щебенение дорог частного сектора ул. Калиновая от №1 до №33 (335 м) и от №31 по №30 (116 м)  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **92** | **п. Вега**Щебенение дорог частного сектора ул. Кедровая от №1 до №22, от пересечения с ул. Цветной проспект, 4 до пересечения с ул. Цветной проспект, 16 (580 м), от №58 до №61 (116 м) и от №52 до №45 (116 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **93** | **п. Вега**Щебенение дорог частного сектора ул. Ореховая от №2 до №14 (150 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **94** | **п. Вега**Щебенение дорог частного сектора ул. Светлых надежд от пересечения с ул. Ольховая до №26 (380 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **95** | **п. Вега**Щебенение дорог частного сектора ул. Рябиновая от пересечения с ул. Ольховая до пересечения с ул. Весенняя (324 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **96** | **п. Вега**Щебенение дорог частного сектора ул. Весенняя от пересечения с ул. Верхняя до №15 ул. Весенняя (175 м) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **98** | **п. Вега**Сделать проект межевания территории по формированию земельных участков для размещения улично-дорожной сети в целях разработки проектно-сметной документации на строительство дорог | Данная территория включена в план-график для разработки проекта планировки с проектом межевания в его составе на 2022 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2023 | МБ | УГ |
| ***Округ № 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич*** |
|  | **100** | **Ул. Котовского**Отремонтировать ул. Котовского (от ул. Пушкина до ул. Островского) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | ФБОБМБ | МКУ «УЖКХ |
|  | **105** | **Ул. Глинки**Сделать ливневую канализацию в начале ул. Глинки | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 2 000,00 | 2 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **106** | **Ул. Островского, 172**Продлить тротуар от угла почтового отделения № 4 до тротуара по ул. Пушкина | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | ОБМБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **107** | **Ул. Островского, 172**Сделать остановочные платформы, которые идут с вокзала на ул. Спортивная и у Музея | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2 400,00 | 2 400,00 | 2023 | ОБМБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **108** | **Ул. Островского, 172**Поднять остановочную платформу на остановке МСЧ-129 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 150,00 | 150,00 | 2023 | ОБМБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **109** | **МБОУ СОШ № 8**Реконструкция спортивной площадки с учетом современных требований | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 8 000,00 | 8 000,00 | 2023-2026 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **110** | **МБОУ СОШ № 8**Благоустройство территории перед фасадом школы и уличных территорий, прилегающих к школьной, особое внимание на ул. П.Морозова. Освещение тротуаров по периметру школы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска»  | 3 500,00 | 3 500,00 | 2022 - 2024 | МБ | МКУ «УОиМП»МКУ «УЖКХ»МБУ «ГорСвет» |
|  | **111** | **Ул. Островского, 172,174**Ремонт тротуара в сторону ЦУМа от ул. Кирова до ул. Герцена | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **115** | **Ул. Пушкина**Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкина ближе к школе №8 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **116** | **Ул. Партизана Деньгина**Проведение уличного освещения по ул. Партизана Деньгина | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 700,00 | 700,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **118** | **Ул. Островского, 101**Асфальтирование пешеходной дорожки от ул. Островского, 101 до ул. Островского, 105 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 13. Депутат Яцков Олег Михайлович*** |
|  | **119** | Асфальтирование ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая) | Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **122** | Ремонт дороги ул.Аэродромная и Светлая | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **135** | Обустройство въезда на ул. П.Морозова со стороны домов ул. Пушкина, 176 и Пушкина, 178/1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **138** | Ремонт и асфальтирование перекрестка ул. Герцена и Радищева | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **142** | **Ул. Горького, пер. Горького** Отвод талых и дождевых вод на перекрестке ул. Красина и пер. Горького | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2022 - 2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **145** | Водоотведение ливневых и талых вод в районе домов №13/1, 13/2 и №18 пер. Герцена | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС»МКУ «УЖКХ» |
|  | **148** | Водоотведение ливневых и талых вод с проезжей части ул. Маяковского на участке от ул. М.Горького до ул. Котовского | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС»МКУ «УЖКХ» |
|  | **150** | Обустройство водоотводной канавы для дождевых и талых вод от дома №22 ул. Котовского до пересечения с ул. Гастелло с устройством водопропускной трубы через ул. Гастелло в водоотводную канаву | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС»МКУ «УЖКХ» |
|  | **151** | Восстановление ливневой канализации на ул. П.Морозова в районе автостоянки | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС»МКУ «УЖКХ» |
|  | **153** | Освещение ул. Озерная | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 440,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МБУ«ГорСвет» |
|  | **154** | Освещение ул. Отрадная и Энтузиастов, всех проездов в микрорайоне Юго-Восточный | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 880,00 | 880,00 | 2023 | МБ | МБУ«ГорСвет» |
|  | **155** | Освещение ул.Терешковой, Красина и Целинная | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 930,00 | 930,00 | 2023 | МБ | МБУ«ГорСвет» |
|  | **156** | Освещение ул. Мусоргского | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 887,00 | 887,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **157** | Освещение пер. Герцена, на ул. Римского Корсакова и Чехова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 520,00 | 520,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **159** | Освещение ул. Лермонтова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 1 100,00 | 1 100,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **160** | Освещение ул. Авиаторов от №37 до 44, от 46 до 70, от 63 до 74 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 550,00 | 550,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **161** | Освещение ул. П.Морозова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 580,00 | 580,00 | 2022-2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **162** | Освещение ул. Гастелло от ул. Герцена до ул. Лермонтова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
| ***Округ № 14. Депутат Брагин Аркадий Владимирович*** |
|  | **164** | **Ул. Горького, 24**Восстановление дороги по ул. Горького, возле домов, ул. Горького, 50-62. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **165** | **Ул. Горького, 24**Строительство ливневой канализации в районе ул. Горького, 51 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 4 000,00 | 4 000,00 | 2023-2025 | МБ | МКУ УКС |
|  | **166** | **Ул. Горького, 24**Ремонт сливной системы по пересечению ул. Радищева и Орджоникидзе, заменить направление слива | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **167** | **Ул. Радищева, 10,12**Щебенение улиц ТОСа | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **168** | **Ул. Горького, 24,** **ул. Радищева, 10,12**Засыпать яму на перекрестке ул. Чайковского и Орджоникидзе | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **169** | **Ул. Горького, 14**Асфальтобетонное покрытие ул. Щетинкина от пересечения с ул. Пушкина, вдоль школы №9 и до пересечения с ул. Островского (от дома ул. Щетинкина, 6 до дома ул. Щетинкина, 1) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 900,00 | 900,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **170** | **Ул. Горького, 14**Обустройство тротуара вдоль периметрального ограждения школы №9 со стороны ул. Щетинкина (от школы ул. Школьная, 5, до дома ул. Щетинкина,1) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 900,00 | 900,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **171** | **Ул. Горького, 14**Устройство уличного освещения тротуара и автомобильной дороги по ул. Щетинкина вдоль школы №9 (от школы ул. Школьная, 5 до дома ул. Щетинкина,1) | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **173** | **Ул. Островского, 122**Убрать поребрик после окончания пешеходного перехода со стороны ЦУМа по ул. Островского | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **175** | **Ул. Советская, 62,63**Строительство дороги к дому по ул. Пионерская, 10 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **176** | **Ул. Советская, 62,63**Установка детской спортивной площадки /коробки для игр в хоккей, футбол на территории военного городка (ул. Советская, 56,58,60,62,64, Пионерская, 8,12,13) | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| ***Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович*** |
|  | **177** | **Ул. Луговская, 96,98,100**Строительство на три дома разновозрастной детской площадки | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  | 3 400,00 | 3 400,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **179** | **Ул. 8 Марта**Капитальный ремонт (щебенение) улицы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **180** | **Ул. 8 Марта**Установка уличного освещения | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **181** | **Ул. 8 Марта**Поднять уровень колодцев ул. 8 Марта, 40 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 100,00 | 100,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **182** | **Ул. Островского, 64**Капитальный ремонт остановочной платформы и остановки «Горбольница» на ул. Островского, с возможностью использования людей из больницы (инвалиды и др.) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **184** | **Ул. Добролюбова**Капитальный ремонт ливневой канализации от ул. Первомайская до ул. Суворова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 1 000,00 | 1 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **187** | **Ул. Островского, 57**Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 550,00 | 550,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **188** | **Ул. Островского, 57**Восстановление ливневой канализации | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 100,00 | 100,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **189** | **Ул. Островского, 57**Капитальный ремонт тротуара по ул. Островского от ул. Свердлова до ул. Первомайской | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **190** | **Ул. Некрасова**Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Некрасова (щебенение) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **191** | **Ул. Некрасова**Уличное освещение | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвест» |
|  | **192** | **Ул. Некрасова**Ремонт ливневой канализации | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 150,00 | 150,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 16. Депутат Захаров Владимир Юрьевич*** |
|  | **194** | **М-н Молодежный, ул. Боровая**Обустройство маршрута для скандинавской ходьбы вдоль сосновой и пихтовой рощи | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  | 400,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| ***Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович*** |
|  | **197** | **Ул. Льва Максимова, 9**Восстановление разбитого дорожного полотна по ул. Льва Максимова | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **198** | **Ул. Льва Максимова, 9**Освещение ул. Льва Максимова | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 580,00 | 580,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **200** | **Ул. Льва Максимова, 9**Грейдирование и отсыпка ул. Льва Максимова, со стороны ул. Рогачева | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **202** | **Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская,** **ул. Благодатная,** **ул. Рождественская**Ремонт ул. Лучистая | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 650,00 | 650,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **203** | **Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская,** **ул. Благодатная,** **ул. Рождественская**Ямочный ремонт улиц 8 квартала м-на Южный | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **204** | **Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская,** **ул. Благодатная,** **ул. Рождественская**Планировка и щебенение ул. Поэта Сорокина (от ул. Рогачева до ул. Павлова) и ул. Павлова (от Лучистая до Ключевая) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 400,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **209** | **Ул. Водосточная, 13**Работа по понижению уровня грунтовых вод | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» | 27 000,00 | 27 000,00 | 2023 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **210** | **Ул. Урицкого, 40**Освещение ул. Урицкого с № 34 до конца улицы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 880,00 | 880,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **211** | **Пер. Прохладный, 7**Асфальтирование ул. Ключевая с выездом на ул. Пионерская | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая | 220 000,00 | 220 000,00 | 2023-2024 | МБОБ | МКУ «УКС» |
|  | **213** | **Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева)**Освещение улицу | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 480,00 | 480,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **215** | **Ул. Российская (от дома 9 до 39)**Ремонт участка дороги по ул. Российская с 9 по 15  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **216** | **Ул. Российская (от дома 9 до 39)**Ремонт участка дороги со стороны ул. Пионерская до ул. Ключевая (въезд на м-н Южный) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **217** | **Ул. Российская (от дома 9 до 39)**Ремонт участка дороги по ул. Павлова (пересечение ул. Лучистая до пересечения с ул. Ключевая) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **218** | **Ул. Победная**Асфальтирование ул. Рогачева от ул. Ключевая до ул. Космическая.Обустройство тротуара по ул. Рогачева, вдоль тротуара высадить деревья | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая  | 220 000,00 | 220 000,00 | 2023-2024 | МБОБ | МКУ «УКС»МБУ «УПР» (деревья) |
|  | **221** | **Ул. Искитимская, 5**Освещение ул. Искитимская в районе домов 14,20 (2 фонаря) | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **222** | **Ул. Искитимская, 5**Работа по понижению уровня грунтовых вод | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды | 27 000,00 | 27 000,00 | 2023-2024 | МБОБ | МКУ «УКС» |
| ***Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович*** |
|  | **224** | **Ул. Павлова, 4/1**Строительство ливневой канализации вдоль домов по ул. Павлова, 4/1 и ул. Павлова, 2/2 «Комплекс Павловский» | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» | 11 000,00 | 11 000,00 | 2023-2025 | МБОБ | МКУ «УКС» |
| ***Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич*** |
|  | **226** | **Ул. Гагарина**Щебенение ул. Гагарина, Мира, Октябрьская, Партизанская | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович*** |
|  | **228** | **Ул. Красная Сибирь, 117**Установка урн вдоль пешеходных дорожек по ул. Красная Сибирь, Лунная и т.д. | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **230** | **Ул. Рогачева, 24,****ул. Красная Сибирь, 113**Строительство моста через р. Раздельная  | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | 95 000,00 | 95 000,00 | 2022-2023 | МБОБ | МКУ «УКС» |
|  | **234** | **Ул. Лунная, 21**Решение вопроса по поводу ливневки | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» | 12 000,00 | 12 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | **235** | **МБОУ СОШ № 13,****ул. Красная Сибирь, 122**Ремонт и реконструкция школьного стадиона: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 2 000,00 | 2 000,00 | 2023-2026 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **237** | **Ул. Рогачева, 22**Асфальтировать дорогу к магазину «Магнит» от ул. Рогачева, 22. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **239** | **Ул. Красная Сибирь, 118**Устройство спортивно-тренажерной площадки на территории возле дома ул. Красная Сибирь, 118  | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  | 250,00 | 250,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **241** | **Ул. Красная Сибирь, 124**Решение проблемы с ливневым колодцем  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **242** | **Ул. Красная Сибирь, 124**Установка лавочек на ул. Лунная | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ УЖКХ |
| ***Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна*** |
|  | **244** | **Ул. Микрорайон, 1**Обустройство дополнительных парковочных мест у детского сада «Искорка» | 1. Внесение изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
2. Бюджетные инвестиции
 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УКС»МКУ «УЖКХ» |
|  | **245** | **Ул. Микрорайон, 1**Обустройство дополнительные парковочных мест для школы № 11 со стороны остановки «Микрорайон» | 1. Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
2. Бюджетные инвестиции
 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УКС»МКУ «УЖКХ» |
|  | **247** | **МБДОУ ДС № 28 «Огонек»**Восстановление уличного освещения на территории детского сада | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **248** | **Ул. Красная Сибирь, 126**Обустройство пешеходных тротуаров в роще за «Вымпелом» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **249** | **Ул. Микрорайон, 8**Обустройство детской и спортивной площадок напротив домов Микрорайон 1-9 (тренажеры, каток, общую детскую площадку) | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  | 3 408,00 | 3 408,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **250** | **Ул. Микрорайон, 5**Ремонт дороги на въезде к дому №3 ул. Микрорайон | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **251** | **Ул. Лунная, 6**Строительство пешеходного тротуара от дома до магазина «Мария-Ра» ул. Лунная, 8 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **252** | **Ул. Микрорайон, 4**Установка урн вдоль пешеходного тротуара ул. Боровая | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **253** | **Ул. Лунная, 8**Ремонт тротуарной дорожки в поликлинику №2 вдоль парковки нового храма | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **255** | **Ул. Рогачева, 10**Восстановление тротуара для пешеходов с торца Рогачева, 10 к пешеходному переходу | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **256** | **Ул. Рогачева, 14**Строительство и освещение тротуара от ул. Рогачева, 16 к детскому саду №21 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **258** | **Ул. Микрорайон, 1, 4,5,6,7,8,****ул. Рогачева, 14**Строительство и освещение тротуара от остановки «Микрорайон» к школе №11 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
| ***Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович*** |
|  | **260** | **Ул. Красная Сибирь, 130**Укрепление береговых линий от водозабора № 1 до Бердской косы | Государственная программа НСО «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» | 500 000,00 | 500 000,00 | 2022-2026 | ФБОБМБ | МБУ УПР |
|  | **261** | **Ул. Лунная, 2**Обустройство тротуара от дома ул. Лунная, 8 до детского сада «Огонек» с освещением | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **262** | **Ул. Лунная, 11**Строительство асфальтированной дорожки от памятника до угла дома ул. Лунная, 11 со стороны первого подъезда | В рамках федерального проекта КГС | 13 000,00 | 13 000,00 | 2023-2025 | ФБОБМБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **264** | **Ул. Микрорайон, 44**Строительство асфальтной дорожки к поликлинике №2 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 5 000,00 | 5 000,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна*** |
|  | **266** | **МАДОУ № 7 «Семицветик»**Модернизация уличного освещения  | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 100,00 | 100,00 | 2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **267** | **МБДОУ № 15 «Ручеек»**Замена асфальтного покрытия при въезде в ДОО  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 1 200,00 | 1 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **269** | **МБДОУ № 15 «Ручеек»** Оборудование парковки для автомобильного транспорта возле территории детского сада | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 1 500,00 | 1 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **271** | **Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43**Ремонт муниципальной дороги и тротуара между МКД по адресу Микрорайон 42 и Микрорайон 45 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **272** | **Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43** Устройство тротуара к школе № 12 от МКД Микрорайон 42  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 700,00 | 700,00 | 2023-2024 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **274** | **Ул. Микрорайон, 41**Освещение в районе детской поликлиники и в сторону Микрорайон, 20 и Микрорайон, 22 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **275** | **Ул. Микрорайон, 41**Спил аварийных деревьев и тополей от детского сада №7 | Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 180,00 | 180,00 | 2023 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **276** | **Ул. Микрорайон, 54**Расширение и освещение дороги к школе № 5 (за домом № 54)  | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 12 000,00 | 12 000,00 | 2023 | ОБМБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **279** | **Ул. Микрорайон, 20**Ремонт дороги между домом №15Б и Торговым центром  | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **280** | **Ул. Микрорайон, 15**Освещение от домов 13,14,15 к мусорке и детскому саду МАДОУ №7 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 400,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **281** | **Ул. Микрорайон, 31**Реконструкция дороги к д/с «Ручеек» и школе №5 (тротуар, ливневка, освещение) | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 1 500,00 | 1 500,00 | 2022-2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
| ***Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович*** |
|  | **282** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**Установка детской спортивной площадки (обязательно с турниками!) в районе домов Микрорайон, 22, 23,24,28,29 | Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  | 300,00 | 300,00 | 2023 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **283** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**Освещение с торца детской поликлиники микрорайона  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска  | 400,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **284** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**Установка 5-6 лавочек вдоль пешеходной дороги от Микрорайон, 15б до Поликлиники БЭМЗа | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 400,00 | 400,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **285** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**Ремонт пешеходного тротуара от пешеходного перехода до поликлиники БЭМЗа  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 5 000,00 | 5 000,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **286** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**Благоустройство территории за магазинами («Мясной» - «Сад-огород» - «Монетка» - «Продсиб»)  | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 500,00 | 500,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **287** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**Обустройство пешеходного тротуара на микрорайоне от мойки машин (в районе остановки транспорта «Торговый центр») до техникума | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **288** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**Сделать дорогу от торгового центра Микрорайона до пляжа микрорайона (через лес), отделить пешеходную дорожку | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города Бердска» | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 25. Депутат Лапицкий Семен Юрьевич*** |
|  | **290** | **Ул. Микрорайон, 59**Обустройство пешеходных тротуаров от пешеходного перехода на ул. Космическая и ООТ «Космическая» к школе №5 | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 650,00 | 650,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **291** | **Ул. Микрорайон, 59**Устройство остановочного павильона на ООТ «Космическая» | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **293** | **Ул. Микрорайон, 63**Обустройство тротуара от МКД ул. Микрорайон, 64, вдоль детского сада №2 «Дельфин» с выходом к детскому саду №15 «Ручеек» | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 550,00 | 550,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич*** |
|  | **295** | **Ул. Гранитная, 16/1**Щебенение ул. Гранитная, от 16/1 до 16/6 и 18 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»В рамках муниципального задания МБУ ЦМУ | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **296** | **М-н Южный,** **ул. Российская, 41** Асфальтирование улиц Рогачева и Ключевая до ул. Пионерская | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая (п 213) | 220 000,00 | 220 000,00 | 2022-2023 | МБОБ | МКУ «УКС» |
|  | **297** | **М-н Южный,** **ул. Российская, 41** Строительство пешеходных тротуаров вдоль улиц Рогачева, Ключевая | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая (п 213) | 220 000,00 | 220 000,00 | 2022-2023 | МБОБ | МКУ «УКС» |
|  | **299** | **М-н Южный**Установить ограждение ливневок по ул. Лунная | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 7 000,00 | 7 000,00 | 2022-2024 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **302** | **М-н Южный, 9 квартал**Отсыпка щебнем ул. Жемчужная, пер. Ясный, Утренний, Олимпийский | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»В рамках муниципального задания  | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **306** | **М-н Южный**Щебенение дороги по ул. Взлетная (от ул. Ключевая до ул. Российская) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»В рамках муниципального задания МБУ ЦМУ | 200,00 | 200,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **308** | **М-н Южный**Освещение переулка Привольный  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 160,00 | 160,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **309** | **Ул. Ключевая**Установка мусорных урн по ул. Лунная (от ул. Возрождения до ул. Белокаменная, по ул. Возрождения до ул. Рогачева и по ул. Купца Горохова вдоль детского сада и школы) | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 300,00 | 300,00 | 2022-2025 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **311** | **Ул. Гранитная**Установка остановочных платформ по м-ну Белокаменный | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **312** | **Ул. Ключевая, м-н Южный**Реконструкция пешеходных тротуаров и зоны пешеходных переходов по нечетной стороне ул. Белокаменная, ул. Лунная от Белокаменная, 47 до Первомайская, 121 для проезда детских колясок и велосипедов  | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 850,00 | 850,00 | 2023 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ №27. Депутат Гук Константин Андреевич*** |
|  | **315** | **М-н Раздольный,****ул. Черемушная, 53 к. 1**Освещение по ул. Черемушная в районе остановки «Микрорайон Раздольный» | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 350,00 | 350,00 | 2023 | МБ | МБУ «ГорСвет» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 22.12.2022 № 136

**План организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей на 2023 год**

| **№****п/п** | **№****наказа** | **Содержание наказа избирателей, адрес** | **Мероприятия по реализации наказа, программа** | **Срок****реализации****наказа** | **Ответствен-ные за реализацию наказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ***Округ № 1.***  |
|  | **1** | **п. Новый**Снос хоз. построек с внутренней стороны здания по ул. Дзержинского, 23 | В рамках муниципального задания | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич*** |
|  | **4** | **Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная**Размещение остановочной площадки на перекрестке ул. Огнеупорная – Водобачная | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД.Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **5** | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**Оборудование стоянки автомобилей у детского сада | Детсаду №1 рассмотреть возможность оформления прав на земельный участок.Методическая помощь депутату СД УЗО | 2023 | МКУ «УОиМП»УЗО |
|  | **6** | **М-н Северный, 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2,18,18/1,15,16**Освещение (наружное) за домами м-н Северный, 19 и 19/1 | Территория МКД, освещение через решение собственников жилья и управляющую компанию | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»УК |
|  | **7** | **М-н Северный, 19,19/1,19/2,17/1,17/2,18,18/1,15,16**Помощь в проведении размежевания земельного участка под домами м-н Северный, 17 и 17/2, 18 и 19 | Методическая помощь депутату СД УЗО.Под многоквартирными жилыми домами м-н Северный 18, 18/1, 15,16 земельные участки сформированы и сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Под многоквартирными жилыми домами м-н Северный 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2 невозможно провести работы по межеванию земельных участков в связи с недостаточным минимальным размером земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки города Бердска. | 2022-2023 | УЗОСД |
| ***Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич*** |
|  | **13** | **Ул. Попова, 3**Установить во дворе ул. Попова д. 3,4,5,6 летнюю концертную площадку для проведения городских мероприятий | Территория МКД, за счет средств собственников, через УК | 2023 | ОЭиЖКХ УК |
|  | **15** | **Ул. Красный Сокол, 16**Выделить земельный участок муниципальной земли под размещение автостоянки (придомовая территория отсутствует) | Решением общего собрания принимается решение об обращении заинтересованного лица в администрацию города Бердска за выдачей разрешения на использование земель, без предоставления земельного участка и установлением сервитута (далее – разрешение) для благоустройства территории. Начисляется годовая плата за разрешение: 3 565,47 x 1,5% x S. (за мун.услугу плата не взимается). | 2023 | УЗО |
|  | **17** | **Ул. Попова, 7**Отремонтировать колодцы (3шт.), расположенные вдоль дома (находятся в аварийном состоянии) | Ремонт запланирован в летний период 2022 | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **19** | **Ул. Попова, 37**Произвести межевание прилегающей к дому ул. Попова, 37 земельного участка | 1) 2021 год утверждение проекта планировки с проектом межевания в его составе– управление градостроительства.2) проведение кадастровых работ – юридическое лицо, ИП (по контракту) или МКУ «УКС» муниципального образования города Бердска;3) направление межевых планов в государственный реестр недвижимости | 2023 | УГУЗО |
|  | **23** | **ФОК «Вега»**Организация диспансерного обслуживания воспитанников спортивных школ и членов сборных команд г. Бердска | - медицинский осмотр для воспитанников спортивных школ на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки (1322 человека), желающих выполнить нормативы ГТО, участников городских соревнований среди образовательных организаций с периодичностью 1 раз в год - осуществляет ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница»;- медицинский осмотр занимающихся спортом на тренировочном этапе (874 человека) – организован на базе филиала ВФД в Советском районе города Новосибирска либо на базе основного корпуса ВФД в городе Новосибирске (ул. Гоголя 3). Здесь отсутствует лабораторные обследования и ряд специалистов.Работа по организации ВФД на территории города продолжена. | 2022-2026 | МКУ «ОФКиС»ГБУЗ НСО «БЦГБ» |
|  | **24** | **ФОК «Вега»**Оказать содействие в предоставлении помещения для музея «Спортивная слава г. Бердска» | Предоставить депутату СД перечень объектов муниципального имущества для рассмотрения возможности организации музея, в том числе и на площадях МКУ «ОФКиС» | 2023 | ОУМИ |
| ***Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич*** |
|  | **25** | **Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14**Произвести модернизацию дороги на участке, выделив пешеходные зоны перехода, пешеходные дорожки вдоль основной дороги, поставить ограничение скорости 20 км в час | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД.Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович*** |
|  | **27** | **Ул. Комсомольская, 28А**Благоустроить парковочный карман вдоль дома по ул. Комсомольская, 28А (заасфальтировать, установить клумбы) | В рамках муниципального задания | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **30** | **Ул. Комсомольская, 28А**Организовать площадку для выгула собак | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»СДУЗО |
|  | **31** | **Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32**Организовать площадку для выгула собак | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»СДУЗО |
|  | **33** | **Ул. Комсомольская, 4Б**Восстановить асфальтное покрытие от ул. Ленина до переулка Ленина в районе домов по ул. Комсомольская 4Б, Ленина 15,17,17Б | Выполнен частично в районе Ленина, 15 и 17, Комсомольская, 4Б.Остальные объёмы включены в план работ на 2022 год. | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **35** | **Ул. Комсомольская, 4Б**Восстановить благоустройство и асфальтное покрытие после ремонтных работ МУП КБУ по адресам: ул. Комсомольская, 4б,4В,3,5А, 24, ул. Первомайская 14,19, ул. Ленина 17, 9,21 | Восстановление асфальтового покрытия по ул. Ленина, 15 выполнено в летний период 2021.Восстановление асфальта включено в план восстановления благоустройства на 2022 | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **37** | **Ул. Лелюха, 13**Организовать спил аварийных деревьев (тополей) по ул. Лелюха | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **39** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Пешеходный переход от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) полностью недоступен для маломобильных граждан. Крутой угол наклона пандуса и высокого бордюрного камня, по которому невозможно спуститься. | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **40** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Пешеходный переход со стороны «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) в сторону ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) полностью недоступен для маломобильных граждан. | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **41** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Доступ на тротуар, ведущий к пешеходному переходу от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) отсутствует полностью | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **42** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Пешеходный переход со стороны ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) имеет неудобный пандус, упирающийся в бордюрный камень, который очень высок и затрудняет его преодоление и спуск на проезжую часть | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **43** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Пандус, ведущий ко входу в ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) имеет ряд нарушений:- въезд на пандус разбит и затрудняет заезд на инвалидной коляске;- имеет плохое противоскользящее покрытие и находящиеся на нем посторонние предметы;- поручни находятся на разной высоте и частично деформированы;- вдоль кромки пандуса отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **44** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Часть тротуара, находящегося на нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «Европа» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске. | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **45** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Часть тротуара, находящегося на нечетной стороне ул. Ленина вблизи ГДК имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске. | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **46** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Часть тротуара, находящегося по нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «ГУМ» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске (затруднен заезд на него со стороны ГДК). | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **47** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Пандус ГДК представляет собой сплошной щебень с заостренными краями, которые легко могут повредить колеса инвалидной коляски. Также пандус травмоопасен для людей, передвигающихся с помощью костылей, ходунков и на протезах. | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
| ***Округ № 6. Депутат Невеличко Елена Владимировна*** |
|  | **48** | **Ул. Вокзальная, 2**Организация площадки для выгула собак | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»СДУЗО |
|  | **51** | **Ул. Вокзальная, 24**Восстановление асфальта после аварии 2020 (около металлического гаража) | Включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 | МУП «КБУ» |
| ***Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна*** |
|  | **53** | **Ул. М.Горького, 2**Ремонт ТЦП между домом М.Горького, 2 и МБОУ СОШ №2 «Спектр». | Включен в план мероприятий на 2023 | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **55** | **Ул. Лелюха, 15**Определить места для выгула собак с установкой контейнеров для складирования помета | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2023 | МКУ «УЖКХ»СДУЗО |
|  | **56** | **Ул. Комсомольская, 17**Определить места для выгула собак и установить контейнеры для раздельного мусора во всех дворах | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2023 | МКУ «УЖКХ»СДУЗО |
| ***Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич*** |
|  | **64** | **Ул. Ленина, 12**Проредить деревья | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **65** | **Ул. Ленина, 16А**Убрать все старые деревья в нашем дворе. Посадить березы, сосны, рябины | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **66** | **Ул. Ленина, 16А**Убрать провода на столбах (паутину) по ул. Первомайская и благоустроить, как ул. Ленина | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **67** | **Ул. Ленина, 14**Спилить три подсохших дерева во дворе на муниципальной земле | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **68** | **Жители г.Бердска**Установить два светофора для пешеходов на перекрестке ул. К.Маркса и ул. Суворова (со стороны ДХШ «Весна») | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДДМуниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **69** | **Ул. Ленина, 16**Убрать аварийные деревья на муниципальной территории во дворе домов по ул. Ленина, 16,16а,18 и высадить новые взамен удаленных | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **71** | **Ул. Ленина, 16**Усилить контроль полиции за скоростным режимом мото и автотранспорта по ул. Ленина в летний период | Направить депутату СД обращение в ОМВД России по НСО | 2023 | СД |
|  | **73** | **Ул. Ленина, 16**Организовать площадку для выгула собак на 11 квартале | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»СДУЗО |
|  | **74** | **Ул. Островского, 1А**Сделать программу по восстановлению циркуляции горячего водоснабжения на 11 квартале | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
| ***Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич*** |
|  | **81** | **Ул. Лермонтова, 17**Обустроить площадку для выгула собак напротив дома Ул. Лермонтова, 17 | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»СДУЗО |
|  | **86** | **Ул. К.Маркса, 38**Ремонт циркуляции горячего водоснабжения | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **87** | **Ул. К.Маркса, 38**Спилить старые тополя | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.Если территория муниципальная, то Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 | МУП «УПР» |
|  | **88** | **Ул. К.Маркса, 35**Убрать электросчетчик дома № 33 из щитовой дома № 35 и перенести его в дом № 33 | Обращение депутата СД в УК | 2023 | ОЭиЖКХ СДУК |
|  | **89** | **Ул. Свердлова,1**Организовать реализацию реконструкции двора по программе КГС | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;- подготовить пакет документов-обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **90** | **Ул. О.Кошевого, 6**Ул. Больничная вывести из реестра улиц и сделать внутриквартальным проездом.Реконструкция дворовой территории | 1) МКУ «УЖКХ» - исключение из государственного адресного реестра ул. Больничная;2) УГ – готовит проект межевания территории;3) СД – принятие решением общего собрания о выкупе муниципальной территории после перераспределения ЗУ;4) Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:- жителям МКД провести общее собрание. на котором принять решение под протокол;- подготовить пакет документов-обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022-2026 | УГМКУ «УЖКХ» |
|  | **91** | **Ул. Ленина, 33**Обеспечить дом доступной контейнерной площадкой для сбора мусора | Депутату совместно с УК провести общее собрание жильцов для определения места в границах придомовой территории для размещения площадки для сбора мусора. | 2023 | ОЭиЖКХ |
|  | **92** | **Ул. Ленина, 33**Восстановить асфальтное покрытие на территории дома | Восстановление асфальтового покрытия будет включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **93** | **Ул. Ленина, 33**Восстановить циркуляцию горячего водоснабжения | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
| ***Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович*** |
|  | **94** | **Ул. К.Маркса, 56**Посодействовать выселению асоциальных элементов из муниципального помещения (кв. 86) | МКУ «УЖКХ» готовит иск в суд о выселении в связи с неуплатой услуг и асоциальным образом жизни. | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **95** | **Ул. Горького, 3**Ремонт асфальтного покрытия на территории дома по ул. Горького, 3 | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **98** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Съезд с пешеходных переходов, расположенных на перекрестке ул. М.Горького - Ленина, ведущих в сторону здания по адресу: М. Горького, 4 и площади М. Горького, имеют высокий бордюрный камень и затрудняют передвижение инвалидам-колясочникам | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **99** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Отсутствует доступ к пандусу, ведущему ко входу в аптеку «Озерки» (ул. Ленина, 83), а на самом пандусе отсутствует, противоскользящее покрытие и отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. Также отсутствует кнопка вызова персонала | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **100** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Вдоль дома по адресу: ул. Ленина, 83, имеются парковочные карманы, доступ к которым возможен только по проезжей части, что является смертельно опасным для инвалидов-колясочников | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **101** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Переход с тротуара на тротуар между магазином «Стиль Либерти» (ул. Ленина, 83) и магазином «Цветы» (ул. Ленина, 85) затрудняет высокий бордюрный камень | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **102** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Переход с тротуара на тротуар между магазином «Фейерверки» (ул. Ленина, 89а) и магазином «Спектр» (ул. Ленина, 89/1) затрудняет высокий бордюрный камень | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **103** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**На дорожном переходе между магазином «Спектр» (ул. Ленина, 89/1) и домом по адресу: ул. Ленина, 98, имеются высокие бордюрные камни и затрудняют передвижение инвалидам-колясочникам | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **104** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**На тротуаре между парикмахерской «Персональ» магазином «Художник» и (ул. Ленина, 89/1) находится огромный порог из старого и нового тротуаров | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **105** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Аптека «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) имеет нестандартный пандус, по которому невозможно передвигаться: неправильная ширина пандуса, отсутствие противоскользящего покрытия на его поверхности и защитных поручней, а также отсутствует бордюр вдоль кромки пандуса для предотвращения соскальзывания с него | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **106** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Часть тротуара от аптеки «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) до аптеки «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) со временем пришла в негодность и затрудняет передвижение на инвалидной коляске | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
|  | **107** | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**Аптека «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) отсутствует доступ для инвалидов-колясочников | Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2023 год. | 2023 | ОСОН |
| ***Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна*** |
|  | **108** | **п. Вега**Благоустройство остановочных площадок «Сиреневая» и «Ольховая» | В рамках муниципального задания | 2022-2023 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **109** | **Ул. Кирова, 5**Решить вопрос о проведении реконструкции квартальных электросетей 18 квартала для отказа от использования сжиженного газа в квартирах многоквартирного дома ул. Кирова, 5 | 1. Провести общее собрание жильцов МКД, принять решение по переходу на электроснабжение и разработке ПСД
2. ПСД направить в АО РЭС
3. Методическая помощь депутату СД МКУ «УКС»
 | 2022-2026 | МКУ «УКС»СД |
|  | **110** | **Ул. Кирова, 5**Восстановление качества горячей воды до нормативного уровня | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **111** | **Ул. К.Маркса, 66**Обеспечение дома ул. К.Маркса, 66 циркуляцией горячего водоснабжения не ниже нормативных показателей | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **112** | **п.Вега**Заменить опоры по ул. Тенистая, Сиреневая от №13 до №25, Заповедная, Вишнёвая, Ольховая от №20 до №30, от ТП 61 до Светлых надежд №12 | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2023 | СД |
|  | **113** | **Ул. К.Маркса, 55**Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **114** | **Ул. Островского, 79,81**Благоустройство дороги от ЦТП-9 до ул. Кирова | В рамках муниципального задания | 2022-2023 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **116** | **п. Вега**Благоустройство остановочных площадок «Сиреневая» и «Ольховая» | В рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ» | 2023-2025 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **120** | **Ул. К.Маркса, 68**Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **121** | **Ул. К.Маркса, 71**Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **122** | **Ул. Спортивная, 1**Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **123** | **Ул. Спортивная, 5**Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечению населения горячей воды надлежащего качества | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
| ***Округ 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич*** |
|  | **126** | **Ул. Островского, 172**Засыпать отсевом спортивные тренажеры у домов ул. Островского, 172,174 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;- подготовить пакет документов-обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **129** | **Ул. Островского, 107**Проведение необходимых работ МУП КБУ для обеспечения круглогодичной подачи на границу ввода в МКД Островского, 107 горячего водоснабжения, соответствующего нормативам | Реконструкция ЦТП запланирована на 2023 год | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **132** | **Ул. Пушкина, ул. Партизана Деньгина**Строительство тротуара по ул. Пушкина от ул. Герцена до МБОУ СОШ № 8 | Проанализировать автомобильную дорогу на возможность строительства тротуара | 2023 | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **133** | **Ул. Островского, 101**Проведение необходимых работ МУП КБУ для обеспечения круглогодичной подачи на границу ввода в МКД Островского, 101 горячего водоснабжения, соответствующего нормативам | Реконструкция ЦТП запланирована на 2023 год | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **135** | **Ул. Островского, 101**Вырубка аварийных деревьев вдоль дома ул. Островского, 101 со стороны ул. Островского | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ УПР, где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **136** | **Ул. Островского, 101а,103, 105,107,174,** **ул. Спортивная, 9,11,13,15****ул. Пушкина**Организация в МСЧ № 129 первичного приема терапевта и процедурного кабинета | Вопрос на рассмотрении в БЦГБ | 2023 | ГБУЗ НСО «БЦГБ» |
| ***Округ № 13. Депутат Яцков Олег Михайлович*** |
|  | **138** | На ул. Маяковского выполнить работы по восстановлению тротуара от ул. М.Горького до конца ул. Маяковского для прохода детей в школу №8 (ул. Котовского, 20) | В рамках муниципального задания  | 2023 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **139** | Газификация улиц избирательного округа | Администрацией г. Бердска совместно с МЖКХиЭ НСО и ООО «Газпром газораспределение Томск» сформирован список негазифицированных домовладений и утвержден Губернатором НСО Травниковым Андреем Александровичем план-график, который определяет очередность газификации частных домовладений в г.Бердске. Все негазифицированные домовладения избирательного округа, подавшие заявления, включены в план график. | 2022-2024 | ООО «ГАЗПРОМ»МКУ «УКС» |
|  | **140** | Спилить аварийные и ветхие тополя и кустарники – 20 шт. в район магазина «Продсиб», ул. Озерная, 3 | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **141** | Сделать водоотведение на ул. Светлая и на перекрестке ул. Р.Корсакова до ул. Озерная Сделать водоотведение на ул. Светлая и на перекрестке ул. Р.Корсакова до ул. Озерная | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды»В 2022-2024 гг. планируется строительство дополнительных четырех дренажных колодцев в городе | 2022-2024 | МКУ «УКС» |
|  | **142** | Заменить электрические столбы и провода на ул. Терешковой, пер. Терешковой, пер. Горького, ул. Целинная и Красина  | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | **143** | Заменить аварийные электрические столбы на участках улицы Чайковского от ул. М.Горького до ул. Герцена и от ул. Нахимова до ул. Котовского | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | **144** | Произвести замену аварийных деревянных электрических столбов на железобетонные на ул. Чайковского | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | **145** | Решить вопрос с перебоями электроэнергии на ул. Чайковского, Нахимова, Радищева, Маяковского, Гастелло | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | **146** | **Ул. Озерная**Навести порядок в надежности электроснабжения | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | **147** | Заменить аварийный электрический столб у дома №23 по ул. Гастелло | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | **148** | Устранить перебои в системе энергоснабжения жителей домов частного сектора ул. Радищева, запитанных от ТП-14 | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
| ***Округ № 14. Депутат Брагин Аркадий Владимирович*** |
|  | **152** | **Ул. Горького, 24**Сдать на баланс линию освещения по ул. Радищева  | Депутату СД направить обращение в администрацию города для принятия линии освещения на баланс | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **156** | **Ул. Горького, 24,****ул. Радищева, 10,12**Замена опор ЛЭП по ул. Чайковского | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2022-2024 | СД |
|  | **157** | **Ул. Советская, 62,63**Ремонт ливневой канализации ул. Советская, 81 | В рамках муниципального задания | 2023 | МБУ «ЦМУ» |
|  | **158** | **Ул. Горького, 14**Вырубка аварийных деревьев и посадка новых по ул. Щетинкина вдоль ограждения школы № 9 (от ул. Школьная, 5 до ул. Щетинкина 1) | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **161** | **Ул. Советская, 62,63**Установка сферического зеркала/светофора при въезде от дома по ул. Советская, 64, Пионерская, 8,12 | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДДМуниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **162** | **Ул. Советская, 62,63**Установка светофора на переезде к магазину «Мария РА» по ул. Советская | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДДМуниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович*** |
|  | **167** | **Ул. 8 Марта**Ограничение прохода стада коров через жил. массив | Установить знаки «Осторожно домашний скот»  | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **168** | **Ул. Добролюбова**Предоставить возможность подключения к газовому отоплению | Администрацией г. Бердска совместно с МЖКХиЭ НСО и ООО «Газпром газораспределение Томск» сформирован список негазифицированных домовладений и утвержден Губернатором НСО Травниковым Андреем Александровичем план-график, который определяет очередность газификации частных домовладений в г.Бердске. Все домовладения избирательного округа включены в план график. | 2022-2026 | ООО «ГАЗПРОМ» МКУ «УКС» |
|  | **169** | **Ул. Некрасова**Замена столбов электроснабжения | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2023 | СД |
|  | **170** | **Ул. Спартака, перекресток с ул. Суворова**Убрать старые столбы от электроснабжения по ул. Спартака. | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2023  | СД |
| ***Округ № 16. Депутат Захаров Владимир Юрьевич*** |
|  | **173** | **М-н Молодежный, ул. Боровая**Восстановить участок лесного массива вдоль ул. Боровая у дома № 4/10а между сосновой и лиственной рощей | Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **174** | **МБОУ СОШ № 3**Положить тротуар от МБОУ СОШ № 3 до ул. Советская | Проанализировать возможность строительства тротуара | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **176** | **М-н Молодежный, ул. Боровая**Устройство площадки для выгула собак в районе ПО «Гигант» | Методическая помощь депутату СД УЗО и МКУ «УЖКХ» | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ»УЗО |
| ***Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович*** |
|  | **180** | **Ул. Искитимская, 38**Подтапливает вода грунтовыми водами | Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды»В 2022-2024 гг. планируется строительство дополнительных четырех дренажных колодцев в городе | 2022-2026 | МКУ «УКС» |
|  | **183** | **Ул. Победная**Добиться стабильного финансирования на благоустройство сквера «Южный» | Данной территории присвоить статус «парка, сквера», передать на баланс МБУ «УПР» | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович*** |
|  | **189** | **Ул. Рогачева, 6**Благоустройство и озеленение придомовой территории | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и МБУ «УПР» | 2023 | МКУ «УЖКХ»МБУ «УПР» |
|  | **190** | **Ул. Рогачева, 8**1.Благоустройство территории ул. Рогачева, 8. Озеленение территории 2.Установка качель на детской площадке. | 1.Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и МБУ «УПР»2.Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;- подготовить пакет документов-обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2022-2023 | МКУ «УЖКХ» МБУ «УПР» |
|  | **191** | **Ул. Рогачева, 6**Озеленение (спил старых посадка новых насаждений) | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **192** | **Ул. Рогачева, 6**Благоустройство торговой площади по ул. Рогачева, 4 | В рамках муниципального задания | 2022-2023 | МБУ «ЦМУ» |
| ***Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич*** |
|  | **194** | **Ул. Рогачева, 45**Капитальный ремонт домов ул. Рогачева, 45 и 47 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории НСО 2014-2043 годы | 2022-2026 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **195** | **Ул. Гагарина**Организовать пешеходный переход через ул. Красноармейская в районе ул. Березовая, 27 | Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДДМуниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович*** |
|  | **196** | **Ул. Рогачева, 20а**Поставить светофор на перекрестке улиц Красноармейская и Рогачева | Необходимо проектирование участков под установку светофоров | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **199** | **Ул. Красная Сибирь, 113**Проработать вопрос о запахе от КНС-6 (приведение к нормативным показателем воздуха) | В 2021 году установлена система очистки ТИОН. Также для предотвращения запаха, будут высажены хвойные деревья | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **202** | **Ул. Рогачева, 22**Отремонтировать колодец позади дома ул. Рогачева, 22 | Включен в план на 2023 год | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **203** | **Ул. Красная Сибирь, 118**Строительство проезда к 1-му подъезду со стороны дома ул. Рогачёва, 11А, для кругового проезда спец техники (пожарная, мусороуборочная) | Бюджетные инвестиции | 2023 | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | **204** | **Ул. Красная Сибирь, 117**Сделать парк на микрорайоне | Строительство парка запланировано в районе школы №11 | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **205** | **Ул. Рогачева, 20а**Построить дорожку (асфальтированную) от дома ул. Красная Сибирь, 109 до магазина «Магнит» | Бюджетные инвестиции | 2023 | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **206** | **Ул. Рогачева, 20а**Сформировать программу озеленения микрорайона | Разработать программу | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **209** | **Ул. Рогачева, 24**Установить светофор на пересечении ул. Рогачева и Космическая | В рамках Федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» пакет документов готовит МКУ УКС на 2025 г. | 2023-2025 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **210** | **Ул. Красная Сибирь, 121**Ремонт внутриквартальной дороги в районе дома ул. Красная Сибирь, 121, восстановить благоустройство после произведенного развития (ремонтных работ) | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **214** | **Ул. Рогачева, 20**Отремонтировать все колодцы вокруг дома | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **215** | **Ул. Рогачева, 20**Площадка для выгула собак | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2023 | МКУ «УЖКХ»СДУЗО |
|  | **216** | **Ул. Красная Сибирь, 105**Строительство площадки для выгула собак | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2023 | МКУ «УЖКХ»СДУЗО |
|  | **217** | **Ул. Красная Сибирь, 120**Построить тротуарную дорожку от дома в сторону школы № 11, с освещением | Проанализировать возможность строительства тротуара | 2023 | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | **218** | **Ул. Красная Сибирь, 118**Строительство пешеходного тротуара от остановки «Березовая» до дома ул. Красная Сибирь, 11А | Проанализировать возможность строительства тротуара | 2023 | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **220** | **Ул. Красная Сибирь, 124**В городском парке установить стелу: Я люблю Бердск | В рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» | 2023 | МКУ «ОК»НКО |
| ***Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна*** |
|  | **224** | **Ул. Рогачева, 10**Выполнить благоустройство двора (детская площадка) | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;- подготовить пакет документов-обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС» |
|  | **225** | **Ул. Рогачева, 10**Поставить во дворе знак «Выгул собак запрещен» | Депутату СД направить обращение в комиссию по БДД | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **226** | **Ул. Рогачева, 14**Выполнить ограждение спортивной площадки ул. Рогачева д.16 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;- подготовить пакет документов-обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС» |
|  | **227** | **Ул. Рогачева, 14**Завершить капитальный ремонт теплотрассы мимо домов ул. Рогачева 14 и Красная Сибирь 126 | Ремонт включен в план капитального ремонта на 2023 год. | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **228** | **Ул. Рогачева, 14**Выполнить циркуляцию воды к домам 14 и 16 ул. Рогачева | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **229** | **Ул. Микрорайон, 6**Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **230** | **Ул. Микрорайон, 9**Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **231** | **Ул. Микрорайон, 1**Утеплить теплотрассу, идущую от школьной столовой до строений УК «Сибирский стандарт» | План работы на 2023 год | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **232** | **Ул. Микрорайон, 1**Сделать отдельный въезд для дома №2 ул. Микрорайон | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;- подготовить пакет документов-обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС» |
|  | **233** | **Ул. Красная Сибирь, 126**Выполнить установку детской площадки ул. Красная Сибирь, 126 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;- подготовить пакет документов-обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС» |
|  | **234** | **Ул. Микрорайон, 1**Благоустройство аллеи от остановки «Микрорайон» до ул. Рогачева и освещение | В рамках муниципального задания | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **235** | **МБДОУ ДС № 28 «Огонек», ул. Лунная,8**Сделать тротуар к детскому саду | Проанализировать возможность строительства тротуара | 2023 | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **236** | **Ул. Красная Сибирь, 126**Выполнить благоустройство территории между домами ул. Красная Сибирь, 126 и ул. Рогачева д. 14 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;- подготовить пакет документов-обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **237** | **Ул. Красная Сибирь, 126,****ул. Лунная, 8**Сделать второй въезд внутрь квартала к детскому саду «Огонек» | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;- подготовить пакет документов-обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **238** | **Ул. Микрорайон, 8**Облагородить рощу между домами ул. Микрорайон 7 и 8 | Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;- подготовить пакет документов-обратиться в МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **240** | **Ул. Микрорайон, 9**Выполнить пешеходный тротуар от дома до магазина «Мясо» | Бюджетные инвестиции | 2023 | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **241** | **Ул. Микрорайон, 5**Асфальтировать площадку (мини рынок) между домами ул. Рогачева 1, 4, 10 | Бюджетные инвестиции | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **242** | **Ул. Микрорайон, 5**Решить вопрос с циркуляцией воды ул. Микрорайон, 5 | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **245** | **Ул. Рогачева, 10**Сделать велодорожки в г. Бердске  | Анализ существующих тротуаров в городе на возможность в их границах выделить зоны для велосипедных дорожек, в соответствии с требованиями утвержденными решением Совета депутатов г. Бердска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска» | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович*** |
|  | **249** | **Ул. Микрорайон, 17**Организовать место для выгула собак | Методическая помощь депутату СД УЗО и МКУ «УЖКХ» | 2023 | МКУ «УЖКХ»УЗО |
|  | **254** | **Ул. Красная Сибирь, 130**Убрать в землю обвисающие провода, проходящие к магазину «Продсиб» | Депутату СД направить обращение собственнику | 2023 | СД |
|  | **256** | **Ул. Лунная, 11**Решить вопрос по циркуляции | Проанализировать сети водоснабжения. После чего разработать программу циркуляции | 2023 | МКУ «УКС» МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»УК |
|  | **257** | **Ул. Микрорайон, 19**Выполнить вырубку кустарников около дома ул. Боровая, 96 (для прохода через дорогу к дачам) | Разрешение выдано, в план работ МБУ ЦМУ внесено на 2023 г | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **258** | **Ул. Микрорайон, 48А**Крыша ЦТП «Родина» и покраска | План на 2023 год | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **260** | **Ул. Красная Сибирь, 128**Привести в порядок колодцы на придомовой территории дома Красная Сибирь, 128 | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **261** | **Ул. Красная Сибирь, 136/1**Ликвидировать столб ЛЭП, находящийся на придомовой территории, снабжающий электроэнергией магазин «Продсиб» | Депутату СД направить обращение собственнику | 2023 | СД |
|  | **263** | **Ул. Лунная, 4** Организовать на микрорайоне площадку для выгула собак с дог-боксами | Методическая помощь депутату СД МКУ «УЖКХ» и УЗО | 2023 | МКУ «УЖКХ»СДУЗО |
| ***Округ 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна*** |
|  | **265** | **Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43** Уборка аварийных деревьев (тополей) между МКД Микрорайон 45 и 43 и с торца МКД Микрорайон 22 A | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **269** | **Ул. Микрорайон, 31**Спилить аварийные тополя 8 шт. | Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **270** | **Ул. Микрорайон, 64**Обустроить асфальтовую тротуарную дорожку для прохода от дома ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра») до угла дома Микрорайон, 65 (для стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, проходящей вдоль детсада «Дельфин» и дома Микрорайон, 38 по направлению к ЛДС Бердск и далее на БЭМ3) | Методическая помощь депутату СД УЗО | 2023 | УЗО |
|  | **271** | **Ул. Микрорайон, 64**Обустроить освещенную асфальтовую тротуарную дорожку, которая начинается от дома по адресу ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра»), проходит вдоль школы № 5 с одной стороны и вдоль дома Микрорайон, 64, а затем вдоль детского сада «Дельфин» - с другой стороны. До стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, ведущей на остановку общественного транспорта «Черемушная» | Методическая помощь депутату СД УЗО | 2023 | УЗО |
| ***Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович*** |
|  | **276** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**Увеличить выделяемые городом суммы для участия в конкурсе грантов по благоустройству домов | Пересмотреть финансирование программы | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **278** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**Работа автомойки в районе остановки общественного транспорта «Торговый центр», за домом Микрорайон, 26 не соответствует действующим санитарным нормам | Депутату СД направить обращение в Роспотребнадзор | 2023 | СД |
|  | **279** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**Установить пандусы для маломобильных граждан (и рельсы-спуски с лестниц) в общежитиях по ул. Боровая (100,102,94). | Депутату СД направить обращение в ОСОН | 2023 | СД ОСОН |
|  | **280** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**Патрулирование территорий жилого сектора, особенно по ул. Боровая, 94,98,102 во избежание распития спиртных напитков на прилегающих к домам территориях и детских площадках и совершения правонарушений | Депутату СД направить обращение в ОМВД | 2023 | СД |
|  | **283** | **Ул. Микрорайон, 37,36,34**Решить вопрос по трансформаторной за домом Микрорайон, 38 - объект, постоянно заросший травой, много мусора, никто не убирает. Необходимо обязать электросети следить за данной территорией | Депутату направить обращение в АО «РЭС» | 2023 | СД |
| ***Округ № 25. Депутат Лапицкий Семен Юрьевич*** |
|  | **284** | **Ул. Микрорайон, 57,58**1.Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения. 2.Восстановление благоустройства после ремонтных работ | 1. Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу.2. Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **285** | **Ул. Микрорайон, 59**Восстановление нормативных параметров подачи горячего водоснабжения | Необходимо проанализировать сети водоснабжения, после чего разработать программу. | 2023 | МУП «КБУ»МКУ «УЖКХ»МКУ «УКС»УК |
|  | **286** | **Ул. Микрорайон, 59**Восстановление благоустройства после проведения аварийных работ в районе магазина ул. Микрорайон, 57 | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **287** | **Ул. Микрорайон, 59**Увеличить количество или уменьшить интервал ожидания общественного маршрутного транспорта №16 | Депутату СД организовать общественный контроль за соблюдением перевозчиками по маршруту № 16 интервала движения общественного транспорта и передать информацию в ОТиДХ.Специалистам ОТиДХ провести анализ представленной информации, при выявлении нарушений провести работу с перевозчиками. | 2022-2026 | ОТиДХ |
|  | **288** | **Ул. Микрорайон, 59**Восстановить асфальтное покрытие тротуара вдоль улицы Космическая от ЦТП возле многоквартирного дома ул. Микрорайон, 68 до 70 | Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2023 | 2023 | МУП «КБУ» |
|  | **289** | **Ул. Микрорайон, 63**Ревизия и ремонт ливневой канализации, проходящей по территории МКД ул. Микрорайон, 59 и 63, расположенной над сетями теплотрассы | Провести ревизию, запланировать ремонт | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **290** | **Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131,****131В,133**Развитие и обустройство поля на ул. Космическая | Разработка проекта. Освоение территории | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **291** | **Ул. Первомайская, 123,125, 127А, 129, 129А, 129В, 131, 131, 131В,133**Развитие, озеленение и обслуживание муниципальной территории сквера (в районе МКД ул. Первомайская, 127А,129А, ул. Звездная, 6/1) | Разработка проекта. Освоение территории | 2023 | МБУ «УПР» |
|  | **292** | **Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131,****131В,133**Устройство безопасного освещаемого пешеходного перехода (остановка общественного транспорта «Зималето») или светофорного объекта на пересечении ул. Лунная и ул. Звездная – по маршруту школьников в лицей №6 на ул. Купца Горохова | Освещение выполнено.Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич*** |
|  | **294** | **Ул. Гранитная, 16/1**Сделать ливневку по ул. Гранитная, от 16/1 до 16/6 и 18 | В рамках муниципального задания | 2023 | МКУ «УЖКХ» |
|  | **296** | **М-н Южный, 4 квартал**Демонтаж опоры ЛЭП-0,4 кВт, по ул. Л. Максимова (в районе дома № 44) находящейся в аварийном состоянии | Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» | 2023 | СД |
|  | **297** | **Ул. Гранитная**Поликлиника на м-не Белокаменный | Направлено обращение Министру здравоохранения НСО Хальзову К.В. с предложением рассмотреть возможность размещения филиала поликлинического отделения №2 ГБУЗ НСО «БЦГБ» на территории торгового центра «На Белокаменной» площадью 676 кв. м в микрорайоне Белокаменный по адресу: ул. Гранитная, 6а, принадлежащего на правах собственности ИП Голубеву В.А.Схема размещения кабинетов и сопутствующих помещений разработаны по техническому заданию главного врача городской больницы А.Н. Дробинской. | 2023 | ГБУЗ НСО «БЦГБ» |