# **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА**

**ПЯТОГО СОЗЫВА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

(тридцать шестая сессия)

20 февраля 2025 года № 331

Об утверждении отчета о реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска и отчета о реализации организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска, за 2024 год

В целях организации работы с наказами избирателей, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BA93AB9E036F30AC6AE951BC39516C7CA66E90D0269058C45DBA5D6FE26E5A252FDBD4421ADBD0E1f1Q4K) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Бердска от 17.11.2016 № 18 «Об утверждении Положения о наказах избирателей в городе Бердске», Совет депутатов города Бердска

РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет о реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2024 год (приложение 1).

2. Утвердить Отчет о реализации организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2024 год (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Официальный вестник органов местного самоуправления города Бердска «Вестник. Бердск», в сетевом издании «Официальный вестник органов местного самоуправления города Бердска «Вестник-Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по наказам избирателей.

Глава города Бердска Председатель Совета депутатов

С.Ю. Лапицкий В.А. Голубев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 20.02.2025 № 331

**ОТЧЕТ**

**о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2024 год**

| **№**  **п/п** | **№**  **п/п наказа** | **Содержание наказа, адрес** | **Выполненные мероприятия по реализации наказа, программа (причины не выполнения)** | **Плановый объем финанси**  **рования**  **наказа,**  **тыс. руб.** | **Фактичес**  **кий объем финанси-рования наказа,**  **тыс. руб.** | **Источник**  **финанси**  **рования наказа** | **Ответст-венные за реализацию наказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| ***Округ № 1. Депутат Аредаков Максим Александрович*** | | | | | | | |
|  | **2** | **п. Новый**  Ремонт дороги от дома № 14 по ул. Новосибирская до ул. Дзержинского | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 2 100,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **3** | **п. Новый**  Ремонт дороги между ул. Большевистская, 53 и ул. Парижской Коммуны, 39 | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 1 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **4** | **п. Новый**  Освещение вдоль ул. Парижской Коммуны | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»  Выполнено в рамках муниципального задания | 850,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **6** | **п. Новый**  Ремонт стадиона школы № 4, установка спортивной площадки | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН** в 2023 году  Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников по Новосибирской области»  Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске»  В 2023 году на стадионе выполнены работы по ремонту беговой дорожки вокруг футбольного поля на сумму 1 млн. рублей.  ***Включен в план 2025 года*** | 8 500,00 | 0,00 | ОБ  МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **7** | **п. Новый**  Ремонт дороги по ул. Парижской Коммуны | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 1 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **8** | **п. Новый**  Расширение дороги по ул. Молодая Гвардия, с установкой пешеходного тротуара | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Для определения точной стоимости необходимо разработать ПСД, пройти экспертизу, оформить сервитут на землю под строительство  ***Включен в план 2025 года*** | 2 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич*** | | | | | | | |
|  | **13** | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**  Облагородить сквер у дома по ул. м-н Северный, 1 | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Проведена экологическая акция по уборке мусора в березовой роще. Территория приведена в удовлетворительное состояние. Собранный мусор вывезен на полигон ТБО Бердска. | 100,00 | 100,00 | МБ | МБУ «УПР» |
|  | **15** | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**  Оборудовать (построить) между детсадом и овощехранилищем тротуар (велодорожку) | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Для строительства пешеходной дорожки необходима разработка проектно-сметной документации. Стоимость подготовки ПСД составит порядка 200,0 тыс.рублей. Ориентировочная стоимость строительства нового объекта составит 600,0 тыс.рублей.  ***Включен в план 2025 года*** | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **16** | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**  Сделать ремонт автодороги (картами) через м-н Северный от ГИБДД до ул. Водобачная | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Частично выполнен в 2023 (20 п.м. от ГИБДД вдоль МКД 20 + перенесли ПП от МКД 23 к МКД 20; в 2022 - от МКД 23 до поворота; от Водобачная вдоль МКД 15 на сумму 1500т.р.)  Остаток работ выполнен в 2024 году.  Всего выполнено от ул.Первомайская до ул.Водобачная (картами) 3220,69 кв.м. | 2 000,00 | 3 924,21,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **17** | **М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23**  Освещение улиц м-на Северный | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»  В плане бюджета на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | 1 086,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **18** | **Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная**  Решить вопрос отвода ливневых стоков с пер. Водобачный | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»  Необходимо строительство ливневой канализации  ***Включен в план 2025 года*** | 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | **19** | **М-н Северный, 19, 19/1, 19/2,1 7/1,1 7/2,18,18/1,15,16**  Заасфальтировать проезжую часть м-н Северный, 17/2-18 | **НЕЦЕЛОСООБРАЗНО**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В границах муниципальной территории проезжая часть в удовлетворительном состоянии  ***Включен в план 2025 года*** | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **21** | **М-н Северный,**  **1,3,4,5,6,8,14,23,19,19/1, 19/2, 17/1,17/2,18,18/1,15,16**  Построить ливневую канализацию от хоккейной коробки до ул. Первомайская | **ВЫПОЛНЕН**  Бюджетные инвестиции  В 2024г. выполнены работы по строительству емкости по сбору сточных вод.  Резервуар будет принимать ливневые и талые воды с площади водосбора, включающей в себя территорию от хоккейной коробки до ул. Первомайская. | 5 000,00 | 5 646,55 | МБ | МКУ «УКС» |
| ***Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич*** | | | | | | | |
|  | **22** | **Ул. Попова, 3**  Произвести капитальный ремонт ул. Попова (от ул. Ленина до ул. Первомайская) | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска».  Выполнен ремонт картами в 2023 году, в 2024 году устранены пучины по ул Попова.  ***Включен в план 2025 года*** | 2 200,00 | 662,89 | ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **23** | **Ул. Попова, 7**  Произвести капитальный ремонт дороги, прилегающей к дому ул. Попова, 7 (проезд к МАДОУ № 16 «Белочка»): ремонт асфальтного покрытия, установка пешеходного тротуара | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  **Территория МКД**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В районе д/с Белочка территория МКД | 300,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **24** | **Ул. Попова, 37**  Произвести капитальный ремонт прилегающей к дому дороги: строительство пешеходного тротуара, ремонт колодцев (2 шт.), ремонт асфальтного покрытия | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Ремонт асфальтного покрытия проведен частично в 2023 году. **Тротуар обустроить нет технической возможности**  ***Включен в план 2025 года*** | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич*** | | | | | | | |
|  | **27** | **М-н Радужный**  Расчистить территорию между забором и ЦТП с размещением на освободившейся территории спортивной площадки с тренажёрами и волейбольным кортом | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  По техническим причина разместить спортивную площадку не представляется возможным, т.к. не соблюдаются охранная зона инженерных коммуникаций («зона отчуждения») | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **28** | **М-н Радужный** Заасфальтировать проезд между домами 10/2 и 10/3 к территории м-н Радужный и установить там фонари. Заасфальтировать дорогу от ул. Ленина мимо торца дома 10/4 | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Муниципальный земельный участок 70 метров (освещение 50тыс.руб.)  Освещение выполнено. Работы по асфальтированию проезда в границах муниципальной территории выполнены 288 кв.м. | 2 500,00 | 400,91 | МБ | МКУ «УЖКХ»  МБУ «ГорСвет» |
| ***Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович*** | | | | | | | |
|  | **35** | **Ул. Комсомольская, 4Б**  Установка ливневой канализации для отведения сточных вод | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске»  ***Включен в план 2025 года*** | 7 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **37** | **Ул. Комсомольская, 24**  Благоустройство Театрального сквера за городским домом культуры: высадка деревьев, устройство пешеходных дорожек, малых скульптурных форм, освещения, лавочек | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области»  Муниципальная программа «Культура города Бердска»  В 2021 году в рамках МП «Культура города Бердска» работы по благоустройству произведены (вырубка аварийных деревьев, выравнивание грунта, высадка пирамидальных тополей) (МБ 500,0 тыс.руб.)  Благоустроить возможно после реконструкции ГДК  ***Включен в план 2025 года*** | 500,00 | 0,00 | ОБ  МБ | МБУ «ГЦКиД» |
|  | **38** | **Ул. Комсомольская, 24**  Благоустройство муниципальной территории между ГУМом (ул. Ленина, 31/1) и ООТ «ГДК» по улице Ленина | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 850,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **39** | **Ул. Комсомольская, 28А**  Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольская от дома 28А по ул. Комсомольская в сторону улицы Горького | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Частично выполнен в 2023 году до МКД 32 по ул. Комсомольская  ***Включен в план 2025 года*** | 350,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **40** | **Ул. Ленина, 30 и 32**  Организация парковочного кармана у детского сада №25 со стороны домов 30, 32 по ул. Ленина и ремонт внутриквартального проезда с торца дома по ул. Ленина, 30 | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  **Придомовая территория**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Частично выполнен в 2023 году и аварийно-ямочный ремонт заезда с ул.Первомайская в 2024 году. Дальше придомовая территория - нет технической возможности  В рамках КГС участие дома  ***Плановый срок реализации 2026 год*** | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **42** | **Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14**  Ремонт дорожного полотна и создание пешеходных тротуаров в пер. Промышленный | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В плане бюджета на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | 4 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 6. Депутат Невеличко Елена Владимировна*** | | | | | | | |
|  | **46** | **Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24**  Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров между домами по ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 к школам садику, вокзалу | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  В 2023 году при реализации проекта Территория детства выполнено обустройство тротуара между домами ул. Вокзальная,14 и ул. Горького, 2 (вдоль ул. Вокзальная, 24); обустройство тротуара в р-не домов 18 и 22 ул. Вокзальная выполнено обустройство тротуара в рамках программы КГС  ***Включен в план 2025 года*** | 350,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна*** | | | | | | | |
|  | **56** | **Ул. Комсомольская, 40**  Обустройство парковочной зоны или заездной площадки с тротуаром для родителей школы №2 и безопасной высадки детей | **ВЫПОЛНЕН**  В 2023 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен ремонт ул. Комсомольская. В рамках ремонта выполнены работы по обустройству парковочной зоны для родителей школы №2 и безопасной высадки детей | 8 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **57** | **Ул. Комсомольская, 40**  Обустройство тротуара для прохода школьников от ул. Комсомольская, 40 до ул. Комсомольская, 36 вдоль ул. Комсомольская напротив школы №2 | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 1 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич*** | | | | | | | |
|  | **59** | **Ул. Ленина, 14**  Лежачий полицейский со стороны ул. Ленина | **НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО**  Нецелесообразно в связи с отсутствием участка концентрации ДТП, низкой интенсивностью движения. В соответствии с нормативными требованиями лежачие полицейские не устанавливаются при въезде на придомовую территорию. | 50,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **60** | **Ул. Кутузова, 7**  Щебенение дороги | **НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В 2023 году проведены работы по отсыпке АБК проезжей части дороги ул. Кутузова. Подсыпка щебнем данной улицы, не требуется.  ***Включен в план 2025 года*** | 182,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **61** | **Жители г.Бердска**  Асфальтирование тротуара по ул. Кутузова вдоль территории МОУ СОШ № 3 | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  В 2024 году разработан проект на обустройство тротуар от ул. Советская до ул Гоголя (270,0 тыс. руб.). Стоимость работ 8 160,0 тыс руб.  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | 350,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **62** | **Жители г.Бердска**  Асфальтирование тротуара по ул. Суворова | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Выполнено 132 кв.м. от ул.Островского в сторону ул. К Маркса  ***Включен в план 2025 года*** | 350,00 | 162,96 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **64** | **Ул. Суворова, 1**  Ремонт дороги на въезде между ул. Суворова, 1 и «Мария Ра» | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Частная территория.  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  В пределах муниципальной территории ремонт проведен в 2023 году | 450,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **65** | **Пер. Пархоменко, 5**  Щебенение дороги по пер. Пархоменко | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Проведены работы по щебенению дороги по пер. Пархоменко | 182,00 | 307,44 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **66** | **Ул. К.Маркса, 7**  Асфальтирование участка ул. Кутузова от ул. К.Маркса до перекрестка с ул. Островского | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Выполнен гранулятом в 2023 году. Технической возможности положить асфальт нет.  ***Включен в план 2025 года*** | 850,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **67** | **Ул. К.Маркса, 7**  Обустройство и асфальтирование тротуара по ул. Островского | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Работы выполнены от ул. Свердлова до ул. Ушакова - 535,89 кв.м. (наказ 174)  ***Включен в план 2025 года*** | 350,00 | 661,59 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **68** | **Ул. Ленина, 12,14,16,16А**  **ул. Кутузова, 1**  Сделать дорогу на кладбище | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Реализация в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Ремонт улицы Полевая проводится с 2021 года в рамках МП "Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска". На конец 2023 года отремонтировано 2,48 км дороги за счёт средств местного бюджета.  2024-2025 по ул. Полевая - разработка ПСД, после будет направлена заявка в Минтранс НСО (717,1 млн.руб., в т.ч. ОБ 710,0 млн.руб. + МБ 7,1 млн.руб.)  ***Включен в план 2025 года*** | 2 000,00 | 2 143,00 | ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич*** | | | | | | | |
|  | **70** | **Ул. Лермонтова, 17**  Уборка дороги от ул. Островского до ул. К.Маркса и **установка поребриков** | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Уборка дороги проводится регулярно в рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ».  Установка поребриков через проект реконструкции дороги.  ***Включен в план 2025 года*** | 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **71** | **Ул. К.Маркса, 25**  Установка урн по ул. Ленина | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  В рамках муниципального задания МБУ "ЦМУ" приобретено 40 урн в 4 квартале 2024 года. Установка будет весной 2025  ***Включен в план 2025 года*** | 250,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **72** | **Ул. О.Кошевого, 6**  Строительство ливневой канализации у дома | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»  Средства на проектирование и строительство в 2024г. не выделялись. Целесообразно рассмотреть после строительства объекта: «Ливневая канализация от перекрестка пер. Больничный и ул. Больничной до перекрестка ул. Свердлова и ул. Ленина»  ***Включен в план 2025 года*** | 44 500,00 | 0,00 | ОБ  МБ | МКУ «УКС» |
|  | **74** | **Ул. Островского, 57**  Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Частично выполнен в 2023 году; дальше нет технической возможности, так как нет основания у дороги  ***Включен в план 2025 года*** | 550,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович*** | | | | | | | |
|  | **78** | **Ул. Ленина, 85**  Ремонт тротуара от школы № 6 до спортивной школы (вдоль детского сада) | **ВЫПОЛНЕН**  Выполнен в рамках проекта Территория детства | 950,00 | 2 773,20 | ОБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **79** | **Ул. Ленина, 85**  Устранение постоянного скопления воды возле грузовых ворот лицея № 6 | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  На смежном участке выполнен ремонт тротуара (наказ 78). После весеннего обследования будет установлена необходимость дополнительного ремонта  ***Включен в план 2025 года*** | 750,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна*** | | | | | | | |
|  | **82** | **Ул. К.Маркса, 66** Ремонт пешеходного моста через р. Шадриха | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Проведено выездное совещание с участием представителей администрации, МКУ «УКС», МКУ «УЖКХ». Принято решение - о передаче моста в муниципальную собственность администрации города Бердска для реконструкции и последующей эксплуатации  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | 300,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **84** | **МБОУ ДО «Маэстро»**  Создать спортивную площадку с освещением для игры в мяч | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  Осуществлен выезд на место. Определены места предположительного размещения площадки. Проводится согласование с ОАО «РЭС», МУП «КБУ»  ***Включен в план 2025 года*** | 300,00 | 0,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **86** | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Сиреневая, №1 до №11 (220 м) и от №13 по №25 (185 м) | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Проведено грейдирование.  ***Включен в план 2025 года*** | 200,00 | 504,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **87** | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Ольховая от пересечения с ул. Степная до №9 (273 м) и от №32 по №50 (264 м) | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В плане бюджета на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | 630,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **88** | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Вишневая, 2 до ул. Ореховая, 5 (206 м) | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 224,00 | 287,31 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **90** | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Земляничная от пересечения с ул. Весенней до №19 (324 м) | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Работы по щебенению выполнены частично в 2023 году на сумму 97 тыс. рублей)  В 2024 году исполнено частично на сумму 96,11 тыс. рублей  ***Включен в план 2025 года*** | 355,00 | 96,11 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **91** | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Калиновая от №1 до №33 (335 м) и от №31 по №30 (116 м) | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В плане бюджета на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | 655,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **92** | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Кедровая от №1 до №22, от пересечения с ул. Цветной проспект, 4 до пересечения с ул. Цветной проспект, 16 (580 м), от №58 до №61 (116 м) и от №52 до №45 (116 м) | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В плане бюджета на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | 1 197,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **93** | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Ореховая от №2 до №14 (150 м) | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В плане бюджета на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | 168,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **94** | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Светлых надежд от пересечения с ул. Ольховая до №26 (380 м) | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В плане бюджета на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | 431,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **95** | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Рябиновая от пересечения с ул. Ольховая до пересечения с ул. Весенняя (324 м) | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В плане бюджета на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | 361,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **96** | **п. Вега**  Щебенение дорог частного сектора ул. Весенняя от пересечения с ул. Верхняя до №15 ул. Весенняя (175 м) | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В плане бюджета на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | 298,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
| ***Округ № 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич*** | | | | | | | |
|  | **101** | **Ул. Зои Космодемьянской**  Заменить аварийные столбы линии электропередач на новые бетонные столбы и произвести освещение на ул. Зои Космодемьянской | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».  В плане бюджета на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | 673,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **102** | **Ул. Зои Космодемьянской** Отсеять гравием перекресток ул. З.Космодемьянской и ул. Б.Хмельницкого | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 77,00 | 77,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **104** | **Ул. Зои Космодемьянской**  Отсыпать гравием ул. Б.Хмельницкого от ул. Маяковского до ул. Островского | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 473,00 | 473,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
| ***Округ № 13. Шикарев Григорий Камоевич*** | | | | | | | |
|  | **119** | Асфальтирование ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая) | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В пределах бюджетных ассигнований выполнен ремонт дороги по ул. Герцена, д 55, д 60, д 80 (решение суда 2а-1269/2022); от ул. К Маркса до ул. Островского. Остаток – нет технической возможности. Необходим проект на реконструкцию дороги в целом.  ***Включен в план 2025 года*** | 35 000,00 | 4 002,00 | ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» |
|  | **120** | Ремонт дороги по ул. Озерная | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Дорога 5-й категории. Выполнено щебенение МБУ «ЦМУ» | 350,00 | 479,67 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **121** | Выполнение проекта ремонта ул. Нахимова и строительство тротуара | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Дорожное полотно восстановлено в 2022 году. В 2024 году запланирована разработка проекта на обустройство тротуара (280,0 тыс. руб.). В плане бюджета на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | 2 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС», МКУ «УЖКХ» |
|  | **124** | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Авиаторов и пер. Авиаторов | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ул.Авиаторов от дома 7 до дома 62, от дома 46 до дома 70 - 482,06 тонн, Ʃ= 713 448,8 р.  пер. Авиаторов - 103т, Ʃ= 152 440,0 руб. | 635,00 | 865,89 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **125** | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем участка дороги от ул. Герцена, 81 и до пересечения с ул. Полевая, пер. Герцена, ул. Р.Корсакова и Чехова | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В 2024 работы по ул.Герцена от ул.Герцена 81 до ул.Полевой- 326,69 тонн, Ʃ= 483 501,2 руб.  пер.Герцена - 197т, Ʃ= 291 560,0 руб.  ул.Римского Корсакова - 34т, Ʃ= 50 320руб  ул.Чехова - 89т, Ʃ= 131 720,0 руб. | 1 126,00 | 957,0 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **133** | Щебенение ул. Озерная от пер. М.Горького до ул. Нахимова | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  321,4 тонн,  Ʃ= 475 672,0 руб. | 381,00 | 475,67 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **134** | Ремонт улично-дорожной сети ул. П.Морозова | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **136** | **Ул. Озерная**  Строительство тротуара по ул. Озерная от магазина Озерная, от 30 до дома 42 | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Частично выполнен до с/м Мария РА в 2023 году; дальше нет технической возможности - дорога переходного типа, через проект на реконструкцию  ***Включен в план 2025 года*** | 1 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | **139** | Ремонт и асфальтирование перекрестка ул. Герцена и Чехова | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **140** | Ремонт ул. Котовского и строительство тротуара по всей протяженности улично-дорожной сети | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**   Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Частично выполнен в 2023 году от ул. Островского до ул. Пушкина  ***Включен в план 2025 года*** | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | **141** | **Ул. Герцена**  Уложить водоотводную трубу на ул. Герцена на перекрестке с ул. Красина | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Возможно через проект на строительство ливневой канализации.  ***Включен в план 2025 года*** | 300,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» |
|  | **142** | **Ул. Горького, пер. Горького**  Овод талых и дождевых вод на перекрестке ул. Красина и пер. Горького | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В рамках реализации наказов №№ 142, 145, 148, 149, 150.  В конце 2023 года в качестве эксперимента установлены два водосборных колодца в районе ул. Отрадная и в районе дома №10/4 по ул. Ленина для накопления дождевых и талых вод с последующей откачкой. В 2024 году проведён мониторинг эффективности данного решения. Результат - ливневая кализация работает при условии постоянной очистки и своевременной откачки. При этом, необходимо профилирование дорожного полотна для формирования уклона в сторону колодца. Принято решение - в 2025 году МКУ УЖКХ совместно с МКУ УКС и МБУ ЦМУ проработают данный вопрос и выберут техническое решение для водоотведения талых и дождевых вод на указанных участках.  ***Включен в план 2025 года*** | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **145** | Водоотведение ливневых и талых вод в районе домов №13/1, 13/2 и №18 пер. Герцена | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | **148** | Водоотведение ливневых и талых вод с проезжей части ул. Маяковского на участке от ул. М.Горького до ул. Котовского | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | **149** | Водоотведение ливневых и талых вод на ул. Авиаторов | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | **150** | Обустройство водоотводной канавы для дождевых и талых вод от дома №22 ул. Котовского до пересечения с ул. Гастелло с устройством водопропускной трубы через ул. Гастелло в водоотводную канаву | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС»  МКУ «УЖКХ» |
|  | **151** | Восстановление ливневой канализации на ул. П.Морозова в районе автостоянки | **НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Осуществлен совместный выезд со специалистом ЦМУ и помощником депутата Сычевым Н.Ф. по адресу, нарезка водоотводной канавы не требуется | 500,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **153** | Освещение ул. Озерная | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».  Протяженность 0,56 км 538 тыс.руб. | 538,00 | 538,0 | МБ | МБУ  «ГорСвет» |
|  | **154** | Освещение ул. Отрадная и Энтузиастов, всех проездов в микрорайоне Юго-Восточный | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».  Освещение ТОС в рамках гранта | 880,00 | 0,00 | МБ | МБУ  «ГорСвет» |
|  | **162** | Освещение ул. Гастелло от ул. Герцена до ул. Лермонтова | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».  Протяженность 0,22 км 272т.р.  Выполнен в 2023 году. В 2024 году дополнительно установлены светильники. | 272,00 | 272,0 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **163** | Строительство детской спортивной площадки на ул. Авиаторов | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ.**  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  Размещение спортивной площадки невозможно из-за отсутствия муниципальной земли (земля Минобороны) | 300,00 | 0,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| ***Округ № 14. Депутат Хасанов Фируз Панжиевич*** | | | | | | | |
|  | **165** | **Ул. Горького, 24**  Строительство ливневой канализации в районе ул. Горького, 51 | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»  ***Включен в план 2025 года*** | 4 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | **166** | **Ул. Горького, 24**  Ремонт сливной системы по пересечению ул. Радищева и Орджоникидзе, заменить направление слива | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»  По результатам натурного обследования (геодезических измерений) данной территории выявлено нарушение целостности существующей водоотводной канавы и водопропускных труб.  В период 2021-2022гг. на данном участке производились работы по устройству сетей газоснабжения силами ООО «Газпром газораспределение Томск».  В ООО «Газпром газораспределение Томск» направлено письмо об устранении нарушений целостности существующей водоотводной канавы и водопропускных труб по ул.Радищева.  ***Включен в план 2025 года*** | 600,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | **170** | **Ул. Горького, 14**  Обустройство тротуара вдоль периметрального ограждения школы №9 со стороны ул. Щетинкина (от школы ул. Школьная, 5, до дома ул. Щетинкина,1) | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 900,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **171** | **Ул. Горького, 14**  Устройство уличного освещения тротуара и автомобильной дороги по ул. Щетинкина вдоль школы №9 (от школы ул. Школьная, 5 до дома ул. Щетинкина,1) | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».  Протяженность 0,14 км 102 тыс. рублей. | 102,00 | 102,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **172** | **Ул. Горького, 14**  Обустройство тротуара с устройством бортового камня вдоль проезжей части по ул. Островского, от пересечения с ул. Щетинкина вдоль частного дома ул. Островского, 110 (ул. Щетинкина, 1) и ул. Островского, 112 до магазина «100 Совят» (ул. Островского, 114) | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 600,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **174** | **Ул. Островского, 122**  Ремонт тротуара ул. Островского от Медучилища до здания БТИ | **ВЫПОЛНЕН**   Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  В рамках наказа 67  Работы выполнены от ул. Свердлова до ул. Ушакова - 535,89 кв.м. на сумму 661,59 тыс. рублей. | 450,00 | 661,59 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **176** | **Ул. Советская, 62,63**  Установка детской спортивной площадки /  коробки для игр в хоккей, футбол на территории военного городка (ул. Советская, 56,58,60,62,64, Пионерская, 8,12,13) | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  В период с 22.07.2024 по 30.07.2024 в районе дома Пионерская 12 производились работы по оборудованию спортивной площадки тренажерами. 02.08.2024 спортивная площадка принята в эксплуатацию. | 300,00 | 732,26 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| ***Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович*** | | | | | | | |
|  | **177** | **Ул. Луговская, 96,98,100**  Строительство на три дома разновозрастной детской площадки | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  В рамках программы «Комфортная городская среда»  ***Включен в план 2025 года*** | 3 600,00 | 0,00 | ФБ | МКУ «УЖКХ»  МКУ «ОФКиС» |
|  | **180** | **Ул. 8 Марта**  Установка уличного освещения | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»  Протяженность 0,6 км 644 тыс.руб.  ***Включен в план 2025 года*** | 644,00 | 0,00 | МБ | МБУ  «ГорСвет» |
|  | **182** | **Ул. Островского, 64**  Капитальный ремонт остановочной платформы и остановки «Горбольница» на ул. Островского, с возможностью использования людей из больницы (инвалиды и др.) | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Выполнено обустройство тротуара с подходом к пешеходному переходу и ООТ ЦГБ - 178,2 кв.м. | 800,00 | 597,13 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **184** | **Ул. Добролюбова**  Капитальный ремонт ливневой канализации от ул. Первомайская до ул. Суворова | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»  В 2024 году проведено обследование. В указанном районе отсутствует система централизованной ливневой канализации. Для нормализации работы системы водоотведения необходимо провести геодезическую съемку рельефа и на ее основе разработать проектно-сметную документацию по устройству системы водоотведения по открытым железобетонным лоткам. Продление срока до 01.11.2025. (согласовано Главой)  ***Включен в план 2025 года*** | 1 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **185** | **Ул. Добролюбова**  Установить уличное освещение | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»  ***Плановый срок реализации 2026 год*** | 593,00 | 0,00 | МБ | МБУ  «ГорСвет» |
|  | **188** | **Ул. Островского, 57**  Восстановление ливневой канализации | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 100,00 | 100,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **191** | **Ул. Некрасова**  Уличное освещение | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»  ***Плановый срок реализации 2026 год*** | 644,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
| ***Округ № 16. Депутат Захаров Владимир Юрьевич*** | | | | | | | |
|  | **194** | **М-н Молодежный, ул. Боровая**  Обустройство маршрута для скандинавской ходьбы вдоль сосновой и пихтовой рощи | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Предполагаемый маршрут скандинавской ходьбы расположен на территории городских лесов, отсутствует возможность выполнить наказ. Кроме того, существует скандинавская тропа на базе Метелицы. | 400,00 | 0,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| ***Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович*** | | | | | | | |
|  | **196** | **Ул. Майская, 14**  Отсыпка щебнем дорогу ул. Искитимская от ул. Урицкого до ул. Майская | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  111,95 тонн,  Ʃ= 165 686,0 руб. | 142,00 | 165,69 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **198** | **Ул. Льва Максимова, 9**  Освещение ул. Льва Максимова | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»  Протяженность 0,7 км 555 тыс.руб.  ***Включен в план 2025 года*** | 555,20 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **204** | **Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская,**  **ул. Благодатная,**  **ул. Рождественская**  Планировка и щебенение ул. Поэта Сорокина (от ул. Рогачева до ул. Павлова) и ул. Павлова (от Лучистая до Ключевая) | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Планировка и щебенение ул. Поэта Сорокина (от ул. Рогачева до ул. Павлова) выполнены в 2023 году (336 м).  Ул. Павлова - в 2024 году | 400,00 | 354,0 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **205** | **Ул. Урицкого, 70**  Освещение по ул. Урицкого (от ул. Павлова до ул. Рогачева нет ни одного фонаря) | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 800,00 | 420,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **206** | **Ул. Урицкого, 70**  Очистка и нарезка траншей для стока талых и дождевых вод с ул. Урицкого в арык на ул. Красноармейскую | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Выполнен в рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ» | 150,00 | 150,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **207** | **Ул. Искитимская, 38** Щебенение участка дороги от ул. Искитимская до ул. Павлова | **ВЫПОЛНЕН**   Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  44,3 тонн,  Ʃ= 65 564,0 руб. | 58,34 | 65,56 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **208** | **Ул. Искитимская, 38** Очистка от мусора и бурьяна поле, на пересечении улиц Павлова и Кр.Сибирь (где была афганская стоянка) | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Выполнен в рамках муниципального задания | 300,00 | 0,00 | МБ | МБУ «УПР» |
|  | **209** | **Ул. Водосточная, 13**  Работа по понижению уровня грунтовых вод | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды»  В 2024 году заключен контракт на строительство одного колодца на пересечении улиц Урицого-Октябрьская за счет лимитов 2025 года. В 2025 году будет проведен аукцион на строительство еще одного колодца.  ***Включен в план 2025 года*** | 36 000,00 | 0,00 | ОБ  МБ | МКУ «УКС» |
|  | **210** | **Ул. Урицкого, 40**  Освещение ул. Урицкого с № 34 до конца улицы | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»  Выполнен в рамках наказа 205 | 800,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **211** | **Пер. Прохладный, 7**  Асфальтирование ул. Ключевая с выездом на ул. Пионерская | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая (наказ 218)  ***Включен в план 2025 года*** | 0,00 | 0,00 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **212** | **Пер. Прохладный, 7** Щебенение ул. Льва Максимова от ул. Рогачева до ул. Павлова | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  219,1 тонн,  Ʃ= 324 268,0 руб. | 331,00 | 324,27 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **213** | **Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева)**  Освещение улицы | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»  Протяженность 0,6 км 532 тыс.руб.  ***Включен в план 2025 года*** | 532,91 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **216** | **Ул. Российская (от дома 9 до 39)**  Ремонт участка дороги со стороны ул. Пионерская до ул. Ключевая (въезд на м-н Южный) | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Территория Минобороны РФ.  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **218** | **Ул. Победная**  Асфальтирование ул. Рогачева от ул. Ключевая до ул. Космическая.  Обустройство тротуара по ул. Рогачева.  Вдоль тротуара высадить деревья | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Возможно выполнить в рамках строительства автомобильной дороги по ул.Рогачева и ул.Ключевая. ПСД разработана. Общая потребность по проекту 334 963,42 = ОБ+МБ (5100,00 софинансирование). Заявка на финансирование направлена в Минтранс НСО.  ***Включен в план 2025 года*** | 334 963,37 | 0,00 | МБ  ОБ | МКУ «УКС»  МБУ «УПР» |
|  | **220** | **Ул. Пролетарская** Перекрытие в траншее стоков, скос травы | **ВЫПОЛНЕН**  В рамках муниципального задания | 150,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **221** | **Ул. Искитимская, 5**  Освещение ул. Искитимская в районе домов 14,20 (2 фонаря) | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»  Протяженность 0,33 км 257 тыс. рублей | 257,00 | 257,0 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **222** | **Ул. Искитимская, 5**  Работа по понижению уровня грунтовых вод | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды  Реализация в рамках наказа № 209  ***Включен в план 2025 года*** | 0,00 | 0,00 | ОБ  МБ | МКУ «УКС» |
|  | **223** | **Ул. 40 лет Октября**  Благоустройство улицы, отсыпка галькой, асфальтной крошкой, либо асфальтирование | **ВЫПОЛНЕН**   Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  371,5 тонн,  Ʃ= 549 820,0 рублей | 505,00 | 549,82 | МБ | МБУ «ЦМУ»  МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович*** | | | | | | | |
|  | **224** | **Ул. Павлова, 4/1**  Строительство ливневой канализации вдоль домов по ул. Павлова, 4/1 и ул. Павлова, 2/2 «Комплекс Павловский» | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»  ПСД на строительство разработана  ***Включен в план 2025 года*** | 11 000,00 | 0,00 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
| ***Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович*** | | | | | | | |
|  | **229** | **Ул. Красная Сибирь, 103**  Строительство тротуара от остановки «Зеленая Роща» до «Санаторий «Сибиряк» | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 3 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | **230** | **Ул. Рогачева, 24,**  **ул. Красная Сибирь, 113**  Строительство моста через р. Раздельная | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 115 000,00 | 0,00 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **232** | **Ул. Лунная, 22**  Строительство придомовой ливневой канализации от дома ул. Лунная, 22 | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»  Для определения точной стоимости необходимо разработать ПСД, пройти экспертизу, оформить сервитут на землю под строительство  ***Включен в план 2025 года*** | 2 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | **233** | **Ул. Лунная, 22**  Организация «безопасной дороги» к школе № 13 со стороны дома ул. Лунная, 19 | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Частично выполнен в 2022 году (установлен знак "Осторожно дети")  ***Включен в план 2025 года*** | 340,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МУП «КБУ» |
|  | **234** | **Ул. Лунная, 21**  Решение вопроса по поводу ливневки | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»  В 2021 году разработана ПСД по объекту «Ливневая канализация от дома по ул. Лунная, 21 до ул. Красная Сибирь», получено положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы. Стоимость реализации проекта 16 134,39 тыс. рублей в ценах 3 кв. 2021 г.  Объект включен в перечень объектов подпрограммы «Реконструкция и развитие ливневой канализации в городе Бердске» муниципальной программы «Развитие ЖКХ города Бердска» со сроком реализации 2024-2033гг.  ***Включен в план 2025 года*** | 16 134,39 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | **235** | **МБОУ СОШ № 13,**  **ул. Красная Сибирь, 122**  Ремонт и реконструкция школьного стадиона: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске»  В бюджет города Бердска на 2025 год включены работы по ремонту спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 13 в размере 2 000,0 тыс. руб.  ***Включен в план 2025 года*** | 2 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | **236** | **Ул. Рогачева, 22**  Дополнительное освещение от ул. Рогачева до светофора | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»  100 тыс. рублей освещение пешеходного тротуара от ул. Космическая до ул. Кр.Сибирь по ул. Рогачева установка дополнительных светильников 0,6 км | 100,00 | 100,0 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **238** | **Ул. Красная Сибирь, 122**  Ремонт дорожного полотна по ул. Красная Сибирь | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**   Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Ремонт ул Кр Сибирь - от ул. Ленина до примыкания с ул. Боровая, в сторону ул. Павлова картами, от ул Павлова до дома ул Кр Сибирь, 78 - 8 368 кв.м., от ул. Кр Сибирь, 72 до ул. Кр Сибирь, 58 - 746 кв.м., от ул. Павлова до ул. Кр Сибирь, 78 - 923 кв.м.  ***Включен в план 2025 года*** | 6 000,00 | 10 275,89 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **241** | **Ул. Красная Сибирь, 124**  Решение проблемы с ливневым колодцем | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»  Выполнено силами УК | 350,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна*** | | | | | | | |
|  | **243** | **Ул. Микрорайон, 1**  Замена остановочного павильона на остановке «Микрорайон» в сторону центра города | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **248** | **Ул. Красная Сибирь, 126**  Обустройство пешеходных тротуаров в роще за «Вымпелом» | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 450,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **249** | **Ул. Микрорайон, 8**  Обустройство детской и спортивной площадок напротив домов Микрорайон 1-9 (тренажеры, каток, общую детскую площадку) | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске»  ***Включен в план 2025 года*** | 1 700,00 | 0,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | **250** | **Ул. Микрорайон, 5**  Ремонт дороги на въезде к дому №3 ул. Микрорайон | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 450,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **251** | **Ул. Лунная, 6**  Строительство пешеходного тротуара от дома до магазина «Мария-Ра» ул. Лунная, 8 | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 600,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **252** | **Ул. Микрорайон, 4**  Установка урн вдоль пешеходного тротуара ул. Боровая | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  В 2023 году - на ООТ установлены урны. В октябре 2024 приобретено 40 урн, установка веной 2025 года  ***Включен в план 2025 года*** | 50,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | **256** | **Ул. Рогачева, 14**  Строительство и освещение тротуара от ул. Рогачева, 16 к детскому саду №21 | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»  В 2023 году выполнено освещение на сумму 182,9 тыс.руб.  ***Включен в план 2025 года*** | 300,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович*** | | | | | | | |
|  | **259** | **Ул. Красная Сибирь, 130**  Ремонт дороги между домами ул. Красная Сибирь, 130, 128,132,136/1 | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Выполнено 103,31 кв.м.  ***Включен в план 2025 года*** | 450,00 | 125,88 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **260** | **Ул. Красная Сибирь, 130**  Укрепление береговых линий от водозабора № 1 до Бердской косы | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа НСО «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»  В Минприроды НСО направлен пакет документов и заявка в размере 4,93 млн. руб. из ОБ в 2025 году.  В 2024-2025 годах запланированы предпроектные работы на 4,5 млн. рублей  ***Включен в план 2025 года*** | 4 500,00 | 0,00 | ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **261** | **Ул. Лунная, 2**  Обустройство тротуара от дома ул. Лунная, 8 до детского сада «Огонек» с освещением | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ  **Придомовая территория.** | 800,00 | 0,00 |  | МКУ «УЖКХ» |
|  | **262** | **Ул. Лунная, 11**  Строительство асфальтированной дорожки от памятника до угла дома ул. Лунная, 11 со стороны первого подъезда | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Формирование современной среды города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 700,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **263** | **Ул. Микрорайон, 48А**  Ремонт проезда из дома № 48А за ЦТП «Родина». | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна*** | | | | | | | |
|  | **267** | **МБДОУ № 15 «Ручеек»**  Замена асфальтного покрытия при въезде в д/с | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска»  Частично выполнен в 2023 году; дальше нет технической возможности, так как территория МКД | 1 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **276** | **Ул. Микрорайон, 54**  Расширение и освещение дороги к школе № 5 (за домом № 54) | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (освещение)**  Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Освещение выполнено в 2023 году на сумму 300 тыс.руб.  Расширение дороги возможно при реконструкции данного участка проезжей части, с изменением конструктивных элементов. Стоимость работ 12 млн.руб.  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | 12 000,00 | 0,00 | ОБ  МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **281** | **Ул. Микрорайон, 31**  Реконструкция дороги к д/с «Ручеек» и школе №5 (тротуар, ливневка, освещение) | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  **Территория МКД**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска».  Частично выполнен в 2023 году (освещение + парковка) на сумму 300 тыс.руб; дальше нет технической возможности, так как территория МКД  ***Включен в план 2025 года*** | 1 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович*** | | | | | | | |
|  | **287** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Обустройство пешеходного тротуара на микрорайоне от мойки машин (в районе остановки транспорта «Торговый центр») до техникума | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  **Территория МКД**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **288** | **Ул. Микрорайон, 24,25,26** Сделать дорогу от торгового центра Микрорайона до пляжа микрорайона (через лес), отделить пешеходную дорожку | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Данная территория – землеотвод СНТ «Дружба» прилегает к землям Лесного фонда. Строительство дорог через лес запрещено действующим законодательством Российской Федерации.  ***Включен в план 2025 года*** | 0,00 | 0,00 |  | МБУ «УПР» |
| ***Округ № 25. Депутат Лапицкий Семен Юрьевич*** | | | | | | | |
|  | **292** | **Ул. Микрорайон, 59**  Устройство освещения вдоль тротуара за многоквартирным домом ул. Микрорайон, 54 до 59 к школе №5 | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска  Вдоль ул. Микрорайона, 54 освещение обустроено. К ул. Микрорайону, 59 нет технической возможности, так как нет муниципальной земли | 350,00 | 350,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **293** | **Ул. Микрорайон, 63**  Обустройство тротуара от МКД ул. Микрорайон, 64, вдоль детского сада №2 «Дельфин» с выходом к детскому саду №15 «Ручеек» | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  Выполнен в 2023 году | 550,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич*** | | | | | | | |
|  | **296** | **М-н Южный,**  **ул. Российская, 41** Асфальтирование улиц Рогачева и Ключевая до ул. Пионерская | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Исполнение и финансирование в рамках наказа № 218  ***Включен в план 2025 года*** | 0,00 | 0,00 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **297** | **М-н Южный,**  **ул. Российская, 41**  Строительство пешеходных тротуаров вдоль улиц Рогачева, Ключевая | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Исполнение и финансирование в рамках наказа № 218  ***Включен в план 2025 года*** | 0,00 | 0,00 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **298** | **М-н Южный**  Строительство тротуара по ул. Взлетная | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Исполнение наказа в рамках строительства дороги по ул. Взлетная.  ***Включен в план 2025 года*** | 60 000,00 | 0,00 | МБ  ОБ | МКУ «УКС» |
|  | **299** | **М-н Южный**  Установить ограждение ливневок по ул. Лунная | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Претензионная работа с подрядчиком (при строительстве дороги ул. Лунная разрушены решетки лотков ливневой канализации).  ***Включен в план 2025 года*** | 11 466,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **303** | **М-н Южный, 9 квартал**  Освещение ул. Жемчужная (участок от ул. Российская до ул. Поэта Сорокина), пер. Ясный, Утренний, Олимпийский | **ВЫПОЛНЕН**   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска  Протяженность 1 км 892 тыс.руб. | 892,20 | 892,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **304** | **Ул. Гранитная, 16/1**  Строительство линий наружного освещения по ул. Гранитная, 16/2,18,16/6. | **НЕ ВЫПОЛНЕН**   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска  Протяженность 0,17 км 315 тыс.руб.  ***Включен в план 2025 года*** | 315,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **307** | **М-н Южный**  Освещение ул. Взлетная (от ул. В. Бирюкова до ул. Поэта Сорокина) | **НЕ ВЫПОЛНЕН**   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска  Протяженность 0,9км 834 тыс.руб.  ***Включен в план 2025 года*** | 834,05 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | **310** | **Ул. Ключевая**  Асфальтирование ул. Купца Горохова, обустройство тротуаров для пешеходов к школе от ул. Белокаменная до школы, освещение | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (освещение)**  Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Освещение выполнено в 2023 году на сумму 379,00 тыс.руб)  Выполнение в части обустройства тротуара по ул. Космическая (от ул. Лунная до ул. Купца Горохова): подготовка ТЗ на проект.  ***Включен в план 2025 года*** | 20 000,00 | 0,00 | ОБ  МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | **311** | **Ул. Гранитная**  Установка остановочных платформ по м-ну Белокаменный | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | **312** | **Ул. Ключевая, м-н Южный**  Реконструкция пешеходных тротуаров и зоны пешеходных переходов по нечетной стороне ул. Белокаменная, ул. Лунная от Белокаменная, 47 до Первомайская, 121 для проезда детских колясок и велосипедов | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | 850,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 20.02.2025 № 331

**ОТЧЕТ**

**о выполнении плана организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам**

**Совета депутатов города Бердска за 2024 год**

| **№**  **п/п** | **№**  **наказа** | | **Содержание наказа избирателей, адрес** | | | **Мероприятия по реализации наказа, программа** | **Ответствен-ные за реализацию наказа** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | **6** | |
| ***Округ № 1. Депутат Аредаков Максим Александрович*** | | | | | | | | |
|  | | **1** | | **п. Новый**  Снос хоз. построек с внутренней стороны здания по ул. Дзержинского, 23 | **ВЫПОЛНЕН**  Совместная работа с депутатом округа. Размещено объявление о сносе хоз построек для извещения населения. | | | МКУ «УЖКХ» |
| ***Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич*** | | | | | | | | |
|  | **3** | | **Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная**  Пешеходный переход с пер. Водобачный через ул. Водобачная (знаки, зебра, ограничение скорости) | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Вопрос рассмотрен на комиссии по Безопасности дорожного движения от 30.08.2023 №3/23. Решение - организовать ПП (пешеходный переход). Возможность организации ПП только при реконструкции дороги, так как подход организован только с одной стороны.  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **4** | | **Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная**  Размещение остановочной площадки на перекрестке ул. Огнеупорная – Водобачная | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»  Отсутствует земельный участок под организацию ООТ. | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **8** | | **М-н Северный,**  **19,19/1,19/2,17/1,17/2,18,18/1,15,16**  Асфальтирование площадки за остановочным павильоном м-н Северный, 17/2 | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  2024 год - 200 тыс.руб. на проект, 2025 год- 1 200 тыс.руб выполнение работ  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ» | |
| ***Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич*** | | | | | | | | |
|  | **13** | | **Ул. Попова, 3**  Установить во дворе ул. Попова д. 3,4,5,6 летнюю концертную площадку для проведения городских мероприятий | | | **НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО**  По предполагаемому месту размещения площадки - территория многоквартирного ул.Попова,5. Депутатом, специалистами отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, совместно с ООО УК «Гурман» проведены общие собрания собственников многоквартирных домов ул.Попова, 3 и ул.Попова, 5 с вопросом в повестке собрания: «Рассмотрение вопроса о строительстве концертной площадки для проведения мероприятий на земельном участке между многоквартирными домами №3 и № 5 по ул.Попова в г.Бердске». По результатам проведенных собраний в очно-заочной форме, собрание неправомочно в связи с отсутствием кворума, решение по повестке дня не принято | ОЭиЖКХ УК | |
|  | **14** | | **Ул. Попова, 9**  Сделать пешеходный переход возле остановки общественного транспорта «Ул. Попова», согласно установленным требованиям | | | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **15** | | **Ул. Красный Сокол, 16**  Выделить земельный участок муниципальной земли под размещение автостоянки (придомовая территория отсутствует) | | | **ВЫПОЛНЕН**  Выполнен в 2023  Выдано разрешение на использование земельного участка для размещения элементов благоустройства (твердое покрытие), (парковка), утвержденное постановлением администрации города Бердска от 24.11.2023 № 5514/65 | УЗО | |
|  | **18** | | **Ул. Ленина, 7**  Произвести ремонт аварийной тепловой камеры | | | **НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО**  Тепловая камера в рабочем состоянии, ремонт не требуется | МУП «КБУ» | |
| ***Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич*** | | | | | | | | |
|  | **25** | | **Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14**  Произвести модернизацию дороги на участке, выделив пешеходные зоны перехода, пешеходные дорожки вдоль основной дороги, поставить ограничение скорости 20 км в час | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  **Территория МКД**  Территория МКД. Для выполнения наказа необходимо согласие общего собрания собственников об исключении УДС из границ МКД. По результату голосования 16,2% собственников проголосовали против данного решения. Решение считается не принятым. | МКУ «УЖКХ» | |
| ***Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович*** | | | | | | | | |
|  | **30** | | **Ул. Комсомольская, 28А**  Организовать площадку для выгула собак | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО | |
|  | **31** | | **Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32**  Организовать площадку для выгула собак | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО | |
|  | **33** | | **Ул. Комсомольская, 4Б**  Восстановить асфальтное покрытие от ул. Ленина до переулка Ленина в районе домов по ул. Комсомольская 4Б, Ленина 15,17,17Б | | | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Выполнен частично в 2023 году в районе Ленина, 15 и 17, Комсомольская, 4Б.  Мероприятия по восстановлению асфальтового покрытия на остальных участках включены в план восстановления благоустройства на 2025 год. Будут выполнены при наличии финансовой возможности.  ***Включен в план 2025 года*** | МУП «КБУ» | |
|  | **34** | | **Ул. Комсомольская, 4Б**  Организовать спил аварийных деревьев (тополей) на пер. Ленина, от ул. Первомайская до пер. Комсомольский | | | **ВЫПОЛНЕН**  **Территория МКД**  В комиссии по вырубке деревьев получено положительное заключение. Вырубка силами УК | МБУ «УПР»  УК | |
|  | **35** | | **Ул. Комсомольская, 4Б**  Восстановить благоустройство и асфальтное покрытие после ремонтных работ МУП КБУ по адресам: ул. Комсомольская, 4б,4В,3,5А, 24, ул. Первомайская 14,19, ул. Ленина 17, 9,21 | | | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Восстановление асфальтового покрытия по ул. Комсомоль-ская,3, 5А, 24, ул. Первомайская, 14,19 выполнено в 2021-2023.  Восстановление асфальтового покрытия по ул.Комсомольская,4в выполнено в 2024 году.  Мероприятия по восстановлению асфальтового покрытия на остальных участках включены в план восстановления благоустройства на 2025 год и будут выполнены при наличии финансовой возможности.  ***Включен в план 2025 года*** | МУП «КБУ» | |
|  | **38** | | **Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32**  Периодическая уборка сквера по адресу ул. Ленина, 30 (покос травы, уборка дорожек, урн, уборка аварийных деревьев) Установка специальных контейнеров для сбора собачьих экскрементов, Привести в надлежащий вид метеорологическую будку | | | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  В рамках муниципального задания периодически проводится уборка сквера. В планах установить специальные контейнера для сбора собачьих экскрементов, привести в надлежащий вид метеорологическую будку  ***Включен в план 2025 года*** | МБУ «УПР» | |
|  | **39** | | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Пешеходный переход от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) полностью недоступен для маломобильных граждан. Крутой угол наклона пандуса и высокого бордюрного камня, по которому невозможно спуститься. | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Проект по адаптации пешеходного перехода находится на контроле и в работе МКУ «УЖКХ».  Запланировано проведение работ в 2025 году, при условии выделения финансирования.  ***Включен в план 2025 года*** | ОСОН  МКУ  «УЖКХ» | |
|  | **40** | | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Пешеходный переход со стороны «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) в сторону ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) полностью недоступен для маломобильных граждан. | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Проект по адаптации пешеходного перехода находится на контроле и в работе МКУ «УЖКХ».  Запланировано проведение работ в 2025 году, при условии выделения финансирования.  ***Включен в план 2025 года*** | ОСОН  МКУ  «УЖКХ» | |
|  | **41** | | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Доступ на тротуар, ведущий к пешеходному переходу от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) отсутствует полностью | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Запланировано проведение работ в 2025-2026 году, при условии выделения финансирования.  ***Включен в план 2025 года*** | ОСОН  МКУ  «УЖКХ» | |
|  | **43** | | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Пандус, ведущий ко входу в ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) имеет ряд нарушений:  - въезд на пандус разбит и затрудняет заезд на инвалидной коляске;  - имеет плохое противоскользящее покрытие и находящиеся на нем посторонние предметы;  - поручни находятся на разной высоте и частично деформированы;  - вдоль кромки пандуса отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  В 2024 году собственникам здания направлены письма с рекомендациями устранить нарушения.  ***Включен в план 2025 года*** | ОСОН  МКУ  «УЖКХ» | |
|  | **46** | | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Часть тротуара, находящегося по нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «ГУМ» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске (затруднен заезд на него со стороны ГДК). | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Запланировано проведение работ в 2025-2026 году, при условии выделения финансирования.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ  «УЖКХ» ОСОН | |
| ***Округ № 6. Депутат Невеличко Елена Владимировна*** | | | | | | | | |
|  | **48** | | **Ул. Вокзальная, 2**  Организация площадки для выгула собак | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО | |
|  | **50** | | **Ул. Калинина, 25а**  Уборка аварийных деревьев и не нужных веток, мешающих проходу (проезду) по ул. Калинина | | | **ВЫПОЛНЕН**  В рамках муниципального задания | МБУ «ЦМУ» | |
| ***Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна*** | | | | | | | | |
|  | **55** | | **Ул. Лелюха, 15**  Определить места для выгула собак с установкой контейнеров для складирования помета | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска»  Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО | |
|  | **56** | | **Ул. Комсомольская, 17**  Определить места для выгула собак и установить контейнеры для раздельного мусора во всех дворах | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска»  Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО | |
| ***Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич*** | | | | | | | | |
|  | **66** | | **Ул. Ленина, 16А**  Убрать провода на столбах (паутину) по ул. Первомайская и благоустроить, как ул. Ленина | | | **ВЫПОЛНЕН**  Ремонт ул. Первомайская проведен в 2022-2023 годах в рамках БКАД | МКУ «УЖКХ»  МБУ «ГорСвет» | |
|  | **68** | | **Жители г.Бердска**  Установить два светофора для пешеходов на перекрестке ул. К.Маркса и ул. Суворова (со стороны ДХШ «Весна») | | | **НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО**  В рамках заседания комиссии по Безопасности дорожного движения принято решение о нецелесообразности установки светофора в связи с минимальной интенсивностью движения. При условии технической возможности установка искусственной дорожной неровности (ИДН) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Суворова в районе дома 15 ул. К. Маркса будет в 2025 году. | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **70** | | **Ул. Ленина, 16**  Выделить велосипедные дорожки в городе | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  *дублирует ОТМ 245*  Проанализированы существующие в городе тротуары на возможность в их границах выделить зоны для велосипедных дорожек в соответствии с требованиями, утвержденными решением Совета депутатов г. Бердска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска». Отсутствует техническая возможность обустройства велосипедных дорожек.  Велосипедные дорожки обустроены на Метелице, ул. Морская, в Парке Победы | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **71** | | **Ул. Ленина, 16**  Усилить контроль полиции за скоростным режимом мото и автотранспорта по ул. Ленина в летний период | | | **ВЫПОЛНЕН**  Выполнение наказа находится в компетенции ГИБДД (проводятся рейды, установлены камеры фото/ видео фиксации) | СД  МКУ «УЖКХ» | |
|  | **73** | | **Ул. Ленина, 16**  Организовать площадку для выгула собак на 11 квартале | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска»  Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО | |
|  | **74** | | **Ул. Островского, 1А**  Сделать программу по восстановлению циркуляции горячего водоснабжения на 11 квартале | | | **ВЫПОЛНЕН**  Утверждена подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» МП «Развитие ЖКК в городе Бердске» на 2024-2033 годы. | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **77** | | **Ул. К.Маркса, 22А**  Отремонтировать колодцы и дорожку | | | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  Восстановление пешеходной дорожки выполнено в 2022 году.  Ремонт колодцев запланирован в 2025 г  ***Включен в план 2025 года*** | МУП «КБУ» | |
| ***Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич*** | | | | | | | | |
|  | **81** | | **Ул. Лермонтова, 17**  Обустроить площадку для выгула собак напротив дома Ул. Лермонтова, 17 | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска»  Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ»  СД  УЗО | |
|  | **86** | | **Ул. К.Маркса, 38**  Ремонт циркуляции горячего водоснабжения | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **87** | | **Ул. К.Маркса, 38**  Спилить старые тополя | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Придомовая территория, нет технической возможности спилить.  Вопрос о вырубке 6-ти тополей на придомовой территории рассмотрен на заседании комиссии. Решение комиссии от 08.08.2023 №7/22 разрешить вырубку 6-ти тополей без оплаты восстановительной стоимости силами УК. | МБУ «УПР»  УК | |
|  | **90** | | **Ул. О.Кошевого, 6**  Ул. Больничная вывести из реестра улиц и сделать внутриквартальным проездом.  Реконструкция дворовой территории | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Исключить из реестра ул. Больничная возможно только после снятия с кадастрового учета объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома ул. Больничная, д. 9, либо в случае изменения адреса объекта адресации многоквартирного жилого дома ул. Больничная, д. 9. Такая процедура возможна только с согласия всех собственников многоквартирного жилого дома ул.  Больничная, д. 9, мнение собственников должно быть оформлено протоколом общего собрания.  Далее происходит процедура изменения адреса объекта с внесением изменений в Единый реестр прав недвижимого имущества в Росреестре.  Реконструкцию дворовой территории выполнить нет технической возможности, придомовая территория. Со стороны МКУ «УЖКХ» - внутриквартальный проезд отсыпан гранулятом; создан ТОС - условия участия в КГС доведены | УГ  МКУ «УЖКХ» | |
|  | **93** | | **Ул. Ленина, 33**  Восстановить циркуляцию горячего водоснабжения | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
| ***Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович*** | | | | | | | | |
|  | **94** | | **Ул. К.Маркса, 56**  Посодействовать выселению асоциальных элементов из муниципального помещения (кв. 86) | | | **ВЫПОЛНЕН**  Подготовлен иск в суд о выселении в связи с неуплатой услуг и асоциальным образом жизни. Решение суда вынесено, требования удовлетворены, исполнительные листы направлены в ФССП. «Асоциальные элементы» выселены в 2023 году. | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **99** | | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Отсутствует доступ к пандусу, ведущему ко входу в аптеку «Озерки» (ул. Ленина, 83), а на самом пандусе отсутствует, противоскользящее покрытие и отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. Также отсутствует кнопка вызова персонала | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Разработана ПСД на реконструкцию крыльца, с установкой пандуса. Стоимость СМР - 6,5 млн.руб. При условии выделения финансирования, наказ будет выполнен.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ» ОСОН | |
|  | **105** | | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Аптека «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) имеет нестандартный пандус, по которому невозможно передвигаться: неправильная ширина пандуса, отсутствие противоскользящего покрытия на его поверхности и защитных поручней, а также отсутствует бордюр вдоль кромки пандуса для предотвращения соскальзывания с него | | | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  УК «Вега 89/15» ведут работы по устранению нарушений. | ОСОН  ОПТиР | |
|  | **107** | | **БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников**  Аптека «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) отсутствует доступ для инвалидов-колясочников | | | **ВЫПОЛНЕН**  Проведены ремонтные работы крыльца аптеки «Пульс» (ул.Ленина, 89/8), доступ для инвалидов-колясочников обеспечен. | ОСОН  ОПТиР | |
| ***Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна*** | | | | | | | | |
|  | **110** | | **Ул. Кирова, 5**  Восстановление качества горячей воды до нормативного уровня | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **111** | | **Ул. К.Маркса, 66**  Обеспечение дома ул. К.Маркса, 66 циркуляцией горячего водоснабжения не ниже нормативных показателей | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **113** | | **Ул. К.Маркса, 55**  Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **120** | | **Ул. К.Маркса, 68**  Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **121** | | **Ул. К.Маркса, 71**  Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **122** | | **Ул. Спортивная, 1**  Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **123** | | **Ул. Спортивная, 5**  Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечению населения горячей воды надлежащего качества | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
| ***Округ № 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич*** | | | | | | | | |
|  | **136** | | **Ул. Островского, 101а,103, 105,107,174,**  **ул. Спортивная, 9,11,13,15**  **ул. Пушкина**  Организация в МСЧ № 129 первичного приема терапевта и процедурного кабинета | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  В корпусе, находящемся по адресу ул. Пушкина, д.172, расположены амбулаторные и стационарные отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ», а именно: консультативное отделение (прием узких специалистов), стоматологическое поликлиническое отделение, акушерско-поликлиническое отделение, центр здоровья, кардиологическое и неврологическое стационарные отделения, первичные сосудистые центры для больных с нарушением мозгового и коронарного кровообращения.  В корпусе продолжают проводиться ремонтные работы. Прием участковых врачей-терапевтов организован во взрослом поликлиническом отделении №1, находящемся по адресу ул. Островского, д.53.  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | ГБУЗ НСО «БЦГБ» | |
| ***Округ № 13. Шикарев Григорий Камоевич*** | | | | | | | | |
|  | **137** | | Отлов бродячих собак на ул. Авиаторов | | | **ВЫПОЛНЕН**  В рамках муниципального задания. За 2024 год отловлено 16 собак в районе ул. Авиаторов | МБУ ПЖ «Надежда» | |
|  | **138** | | На ул. Маяковского выполнить работы по восстановлению тротуара от ул. М.Горького до конца ул. Маяковского для прохода детей в школу №8 (ул. Котовского, 20) | | | **ВЫПОЛНЕН**  Выполнен в 2023 году | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **141** | | Сделать водоотведение на ул. Светлая и на перекрестке ул. Р.Корсакова до ул. Озерная | | | **ВЫПОЛНЕН**  Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» | МКУ «УКС» | |
|  | **142** | | Заменить электрические столбы и провода на ул. Терешковой, пер. Терешковой, пер. Горького, ул. Целинная и Красина | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Включен в план реконструкции на 2024 год - работы отменены в связи с планируемой передачей сетей в РОССЕТИ | МБУ «ГорСвет» | |
|  | **143** | | Заменить аварийные электрические столбы на участках улицы Чайковского от ул. М.Горького до ул. Герцена и от ул. Нахимова до ул. Котовского | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Направлен запрос в АО «РЭС»  Выборочная замена опор запланирована на 2025 г. Письмо РЭС 56-04-664 от 01.03.2024  ***Включен в план 2025 года*** | СД  МБУ «ГорСвет» | |
|  | **144** | | Произвести замену аварийных деревянных электрических столбов на железобетонные на ул. Чайковского | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Направлен запрос в АО «РЭС»  Выборочная замена опор запланирована на 2025 г.  Письмо РЭС 56-04-664 от 01.03.2024  ***Включен в план 2025 года*** | СД  МБУ «ГорСвет» | |
| ***Округ № 14. Депутат Хасанов Фируз Панжиевич*** | | | | | | | | |
|  | **157** | | **Ул. Советская, 62,63**  Ремонт ливневой канализации ул. Советская, 81 | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Придомовая территория, через участие дома в КГС, старшему по дому информация доведена | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **160** | | **Ул. Советская, 62,63**  2 Нет необходимой температуры горячей воды в батареях | | | **НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.  Советская, д.63 - не подключен к централизованной системе отопления, Советская, д. 62 - ненормативная температура не выявлена, мероприятия не требуются | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **161** | | **Ул. Советская, 62,63**  Установка сферического зеркала/светофора при въезде от дома по ул. Советская, 64, Пионерская, 8,12 | | | **НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО**  На комиссии по БДД получен отказ, в связи с отсутствием необходимости, так как треугольник видимости обеспечен | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **162** | | **Ул. Советская, 62,63**  Установка светофора на переезде к магазину «Мария РА» по ул. Советская | | | **НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО**  Установлен светофор в районе ТЦ Комбат и пешеходный переход в районе ООТ Пионерская" | МКУ «УЖКХ» | |
| ***Округ № 16. Депутат Захаров Владимир Юрьевич*** | | | | | | | | |
|  | **172** | | **Участок ул. Кутузова (между ул. Островского и ул. 8 Марта)**  Постоянно откачивать объемы протечек из теплофикационных лотков | | | **НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО**  Ветхая аварийная сеть по улице Пушкина отключена, выведена из эксплуатации в 2023 году, мероприятия не требуются. | МКУ «УКС»  МУП «КБУ» | |
|  | **174** | | **МБОУ СОШ № 3**  Положить тротуар от МБОУ СОШ № 3 до ул. Советская | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Разработана ПСД (270,0 тыс. руб.) в 2024 году, стоимость 8160 тыс руб.  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **176** | | **М-н Молодежный, ул. Боровая**  Устройство площадки для выгула собак в районе ПО «Гигант» | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска»  Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ»  УЗО | |
| ***Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович*** | | | | | | | | |
|  | **179** | | **Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская,**  **ул. Благодатная,**  **ул. Рождественская**  Заменить электростолбы | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Выборочная замена опор запланирована на 2025 г. Письмо РЭС 56-04-664 от 01.03.2024  ***Включен в план 2025 года*** | СД  МБУ «ГорСвет» | |
|  | **180** | | **Ул. Искитимская, 38**  Подтапливает вода грунтовыми водами | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  В рамках наказа №209, по государственной программе «Охрана окружающей среды»  В 2024 году заключен контракт на строительство одного колодца на пересечении улиц Урицого-Октябрьская за счет лимитов 2025 года. В 2025 году будет проведен аукцион на строительство еще одного колодца.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УКС» | |
|  | **181** | | **Ул. Водосточная, 13**  Произвести замену опор (столбов) электропередач на ул. Водосточная | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Выборочная замена опор запланирована на 2025 г. Письмо РЭС 56-04-664 от 01.03.2024  ***Включен в план 2025 года*** | СД  МБУ «ГорСвет» | |
|  | **182** | | **Пер. Прохладный, 7**  Заменить сгнившие деревянные столбы (электрические опоры) на бетонные по Пер. Прохладный | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Выборочная замена опор запланирована на 2025 г. Письмо РЭС 56-04-664 от 01.03.2024  ***Включен в план 2025 года*** | СД  МБУ «ГорСвет» | |
|  | **183** | | **Ул. Победная**  Добиться стабильного финансирования на благоустройство сквера «Южный» | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  В рамках подпрограммы «Благоустройство населённых пунктов» ГП НСО «ЖКХ» МБУ «УПР г. Бердска» совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория в районе сквера «Южный» будет внесена в базу данных данной программы - для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории.  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | МБУ «УПР» | |
|  | **184** | | **Ул. Пролетарская**  Заменить электростолбы | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Выборочная замена опор запланирована на 2025гг. Письмо РЭС 56-04-664 от 01.03.2024  ***Включен в план 2025 года*** | МБУ «ГорСвет» | |
|  | **186** | | **Ул. Победная,**  **ул. Льва Максимова, 9**  Сделать повышающую давление воды станцию | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Для обеспечения бесперебойного водоснабжения микрорайона «Южный» требуется: проведение технического аудита сетей водоснабжения микрорайона «Южный» силами специализированной организации, с подготовкой соответствующих выводов и технических решений; по результатам аудита разработка проектно-сметной документации  Включен в план ремонтных работ на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | МУП «КБУ»  МКУ «УКС» | |
| ***Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович*** | | | | | | | | |
|  | **189** | | **Ул. Рогачева, 6**  Благоустройство и озеленение придомовой территории | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  **Придомовая территория**  В рамках федерального проекта КГС.  МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте.  Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов;  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ»  МБУ «УПР» | |
|  | **190** | | **Ул. Рогачева, 8**  1.Благоустройство территории ул. Рогачева, 8. Озеленение территории  2.Установка качель на детской площадке. | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  **Придомовая территория**  В рамках федерального проекта КГС.  МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте.  Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов;  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» МБУ «УПР» | |
|  | **192** | | **Ул. Рогачева, 6**  Благоустройство торговой площади по ул. Рогачева, 4 | | | **ВЫПОЛНЕН**  В рамках муниципального задания | МБУ «ЦМУ» | |
| ***Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович*** | | | | | | | | |
|  | **206** | | **Ул. Рогачева, 20а**  Сформировать программу озеленения микрорайона | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  «МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория в районе ул. Рогачева д.20а будет внесена в базу данных данной программы, для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории.  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | МБУ «УПР»  МКУ «УЖКХ» | |
|  | **210** | | **Ул. Красная Сибирь, 121**  Ремонт внутриквартальной дороги в районе дома ул. Красная Сибирь, 121, восстановить благоустройство после произведенного развития (ремонтных работ) | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Мероприятия по восстановлению асфальтового покрытия в районе МКД ул. Красная Сибирь,121 включены в план восстановления благоустройства на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | МУП «КБУ» | |
|  | **221** | | **Ул. Рогачева, 20,20а,18,24, ул. Красная Сибирь, 105, 103,109**  Строительство «Парк «Рогачева» между домами ул. Рогачева, 18, 20, 20а, ул. Красная Сибирь, 109, 105 | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  «МБУ «УПР г. Бердска» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория между домами ул. Рогачева, 18, 20, 20а, ул. Красная Сибирь, 109, 105 будет внесена в базу данных программы - для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории.  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | МБУ «УПР»  МКУ «УЖКХ» | |
| ***Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна*** | | | | | | | | |
|  | **224** | | **Ул. Рогачева, 10**  Выполнить благоустройство двора (детская площадка) | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  **Придомовая территория**  В рамках федерального проекта КГС.  МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте.  Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов;  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **226** | | **Ул. Рогачева, 14**  Выполнить ограждение спортивной площадки ул. Рогачева д.16 | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  **Придомовая территория**  В рамках федерального проекта КГС.  МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте.  Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов;  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» | |
|  | **229** | | **Ул. Микрорайон, 6**  Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения | | | **ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **230** | | **Ул. Микрорайон, 9**  Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения | | | **ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **231** | | **Ул. Микрорайон, 1**  Утеплить теплотрассу, идущую от школьной столовой до строений УК «Сибирский стандарт» | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  В связи с отсутствием финансовой возможность в 2024 году не выполнен. Мероприятия по утеплению включены в план ремонтных работ на 2025 год  ***Включен в план 2025 года*** | МУП «КБУ» | |
|  | **232** | | **Ул. Микрорайон, 1**  Сделать отдельный въезд для дома №2 ул. Микрорайон | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  **Придомовая территория.**  В рамках федерального проекта КГС.  МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте.  Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов;  -обратиться в МКУ «УЖКХ»  ***Плановый срок реализации 2026 год*** | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» | |
|  | **233** | | **Ул. Красная Сибирь, 126**  Выполнить установку детской площадки ул. Красная Сибирь, 126 | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  **Придомовая территория.**  В рамках федерального проекта КГС.  МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте.  Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов;  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **234** | | **Ул. Микрорайон, 1**  Благоустройство аллеи от остановки «Микрорайон» до ул. Рогачева и освещение | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  «МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория от остановки «Микрорайон» до ул. Рогачева будет внесена в базу данных данной программы, для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории.  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | МБУ «УПР» | |
|  | **235** | | **МБДОУ ДС № 28 «Огонек», ул. Лунная,8**  Сделать тротуар к детскому саду | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» | |
|  | **237** | | **Ул. Красная Сибирь, 126,**  **ул. Лунная, 8**  Сделать второй въезд внутрь квартала к детскому саду «Огонек» | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  **Придомовая территория.**  В рамках федерального проекта КГС.  МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте.  Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:  - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;  - подготовить пакет документов;  -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **240** | | **Ул. Микрорайон, 9**  Выполнить пешеходный тротуар от дома до магазина «Мясо» | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  **Придомовая территория.**  Территория для прохода существует через магазин Пятёрочка | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **241** | | **Ул. Микрорайон, 5**  Асфальтировать площадку (мини рынок) между домами ул. Рогачева 1, 4, 10 | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **242** | | **Ул. Микрорайон, 5**  Решить вопрос с циркуляцией воды ул. Микрорайон, 5 | | | **ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **245** | | **Ул. Рогачева, 10**  Сделать велодорожки в г. Бердске | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  *Дублирует ОТМ 70*  Проанализированы существующие в городе тротуары на возможность в их границах выделить зоны для велосипедных дорожек в соответствии с требованиями, утвержденными решением Совета депутатов г. Бердска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска». Отсутствует техническая возможность обустройства велосипедных дорожек.  Велосипедные дорожки обустроены на Метелице, ул. Морская, в Парке Победы | МКУ «УЖКХ» | |
| ***Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович*** | | | | | | | | |
|  | **254** | | **Ул. Красная Сибирь, 130**  Убрать в землю обвисающие провода, проходящие к магазину «Продсиб» | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Данная территория обслуживается АО РЭС, муниципальной земли нет. В адрес РЭС направлен запрос от СД по вопросу переустройства данной линии. Получен ответ, что техническая возможность отсутствует (письмо № 56-04-840 от 21.03.2024) | МБУ «ГорСвет»  СД | |
|  | **256** | | **Ул. Лунная, 11**  Решить вопрос по циркуляции | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения к МКД по ул. Лунная, 11 проложен в канале тепловой сети и находится в работоспособном состоянии. Для решения вопроса с циркуляцией ГВС в данном доме необходимо устройство внутридомовой системы. | УК  СД  МКУ «УКС» | |
|  | **261** | | **Ул. Красная Сибирь, 136/1**  Ликвидировать столб ЛЭП, находящийся на придомовой территории, снабжающий электроэнергией магазин «Продсиб» | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Реализация в рамках ОТМ 254.  Данная территория обслуживается АО РЭС, муниципальной земли нет. В адрес РЭС направлен запрос от СД по вопросу переустройства данной линии.  Производственная необходимость в переустройстве данного объекта для собственных нужд АО РЭС, а также техническая возможность переустройства **отсутствует** (письмо № 56-04-840 от 21.03.2024) | МБУ «ГорСвет»  СД | |
| ***Округ 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна*** | | | | | | | | |
|  | **270** | | **Ул. Микрорайон, 64**  Обустроить асфальтовую тротуарную дорожку для прохода от дома ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра») до угла дома Микрорайон, 65 (для стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, проходящей вдоль детсада «Дельфин» и дома Микрорайон, 38 по направлению к ЛДС Бердск и далее на БЭМ3) | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Земельный участок, рассматриваемый для обустройства тротуарной дорожки, частично находится в собственности жильцов многоквартирных жилых домов по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, дом 63, обл. Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, дом 30.  В случае раздела земельных участков под многоквартирными домами и отчуждения части земельных участков в муниципальную собственность, представляется возможность реализовать наказ. | УЗО | |
|  | **271** | | **Ул. Микрорайон, 64**  Обустроить освещенную асфальтовую тротуарную дорожку, которая начинается от дома по адресу ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра»), проходит вдоль школы № 5 с одной стороны и вдоль дома Микрорайон, 64, а затем вдоль детского сада «Дельфин» - с другой стороны. До стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, ведущей на остановку общественного транспорта «Черемушная» | | | **ВЫПОЛНЕН**  Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»  До ООТ «Черемушная» с двух сторон детсада №2 «Дельфин» обустроены заасфальтированные тротуарные дорожки.  Освещение выполнено от ООТ Черемушная до МКД Микрорайон 54 (вдоль 5 школы) 742,77 тыс руб. | МКУ «УЖКХ»  МБУ «ГорСвет» | |
| ***Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович*** | | | | | | | | |
|  | **276** | | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Увеличить выделяемые городом суммы для участия в конкурсе грантов по благоустройству домов | | | **ВЫПОЛНЕН**  Предусмотрено ежегодное финансирование в виде грантов на сумму 4 200,00 тыс. руб. | МКУ «УЖКХ» | |
|  | **278** | | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Работа автомойки в районе остановки общественного транспорта «Торговый центр», за домом Микрорайон, 26 не соответствует действующим санитарным нормам | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Полномочия Роспотребнадзора | СД | |
|  | **279** | | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Установить пандусы для маломобильных граждан (и рельсы-спуски с лестниц) в общежитиях по ул. Боровая (100,102,94). | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Внутриподъездные пандусы установить невозможно, в связи с отсутствием технической возможности (несоответствие требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения») по адресам: г.Бердск, Боровая 94, 100, 102  Пандусы на крыльце рекомендовано установить организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами: ООО УК «Вербена» и ООО УК «Старт» в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п | СД  ОСОН | |
|  | **280** | | **Ул. Микрорайон, 24,25,26**  Патрулирование территорий жилого сектора, особенно по ул. Боровая, 94,98,102 во избежание распития спиртных напитков на прилегающих к домам территориях и детских площадках и совершения правонарушений | | | **НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ**  Полномочия ОМВД | СД | |
| ***Округ № 25. Депутат Лапицкий Семен Юрьевич*** | | | | | | | | |
|  | **284** | | **Ул. Микрорайон, 57,58**  1.Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения.  2.Восстановление благоустройства после ремонтных работ | | | **ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН**  1. Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения-**выполнено**  2. Восстановление асфальтового покрытия после проведения работ по прокладке циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения должно выполняться силами МКУ «УКС».  ***Плановый срок реализации 2025 год*** | МКУ «УКС»  МУП «КБУ» | |
|  | **285** | | **Ул. Микрорайон, 59**  Восстановление нормативных параметров подачи горячего водоснабжения | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы.  ***Включен в план 2025 года*** | МКУ «УЖКХ»  МКУ «УКС» МУП «КБУ» | |
|  | **286** | | **Ул. Микрорайон, 59**  Восстановление благоустройства после проведения аварийных работ в районе магазина ул. Микрорайон, 57 | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Мероприятия по восстановлению асфальтового покрытия в районе МКД ул. Микрорайон, 57 включены в план восстановления благоустройства на 2025 год  При наличии финансовой возможности наказ будет выполнен.  ***Включен в план 2025 года*** | МУП «КБУ» | |
|  | **290** | | **Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131,**  **131В,133**  Развитие и обустройство поля на ул. Космическая | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  В рамках подпрограммы «Благоустройство населённых пунктов» ГП НСО «ЖКХ» МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города.  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | МБУ «УПР» | |
|  | **291** | | **Ул. Первомайская, 123,125, 127А, 129, 129А, 129В, 131, 131, 131В,133**  Развитие, озеленение и обслуживание муниципальной территории сквера (в районе МКД ул. Первомайская, 127А,129А, ул. Звездная, 6/1) | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  В рамках подпрограммы «Благоустройство населённых пунктов» ГП НСО «ЖКХ» МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города.  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | МБУ «УПР» | |
|  | **292** | | **Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131,**  **131В,133**  Устройство безопасного освещаемого пешеходного перехода (остановка общественного транспорта «Зималето») или светофорного объекта на пересечении ул. Лунная и ул. Звездная – по маршруту школьников в лицей №6 на ул. Купца Горохова | | | **ВЫПОЛНЕН**  Освещение выполнено.  Принято решение по организации ИДН (искусственно - дорожной неровности) на данном участке, работы выполнены в 2024 году | МКУ «УЖКХ» | |
| ***Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич*** | | | | | | | | |
|  | **293** | | **Ул. Гранитная, 16/1**  Повысить давление воды в центральном водопроводе | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  Для обеспечения бесперебойного водоснабжения микрорайона «Южный» требуется: проведение технического аудита сетей водоснабжения микрорайона «Южный» силами специализированной организации, с подготовкой соответствующих выводов и технических решений; по результатам аудита разработка проектно-сметной документации  ***Включен в план 2025 года*** | МУП «КБУ»  МКУ «УКС» | |
|  | **297** | | **Ул. Гранитная**  Поликлиника на м-не Белокаменный | | | **НЕ ВЫПОЛНЕН**  В конце 2024 года завершено проектирование филиала поликлинического отделения № 2 по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Гранитная, д. 6а. Получено разрешение от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». После утверждения министерством здравоохранения плана финансирования на 2025 год будет заключен контракт в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ.  ***Плановый срок реализации наказа 2026 год*** | ГБУЗ НСО «БЦГБ» | |

Применяемые сокращения:

МУП «КБУ» - муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»;

МКУ «УЖКХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

МКУ «УКС» - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;

МКУ «ОФКиС» - муниципальное казенное учреждение «Отдел физической культуры и спорта»;

МКУ «УОиМП» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики»;

МБУ «ГорСвет» - муниципальное бюджетное учреждение «ГорСвет»;

МБУ «ЦМУ» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных услуг»;

МБУ «УПР» - муниципальное бюджетное учреждение «Управление природными ресурсами г. Бердска»;

МБУ ПЖ «Надежда» - муниципальное бюджетное учреждение «Приют животных «Надежда»;

МБУ «ГЦКиД» - муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и досуга»;

ОЭиЖКХ – отдел энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бердска;

УК – управляющие компании;

УЗО – управление земельных отношений администрации города Бердска;

СД – Совет депутатов города Бердска;

ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации города Бердска;

УГ- управление градостроительства администрации города Бердска.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_