# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

(сорок девятая сессия)

21 апреля 2026 года								№ 444

Об утверждении отчета о реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска и отчета о реализации организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска, за 2025 год

В целях организации работы с наказами избирателей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Бердска от 03.07.2025 № 392 «Об утверждении Положения о наказах избирателей в городе Бердске», Совет депутатов города Бердска

РЕШИЛ:

- Утвердить Отчет о реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2025 год (приложение № 1).

- Утвердить Отчет о реализации организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2025 год (приложение № 2).

- Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Официальный вестник органов местного самоуправления города Бердска «Вестник. Бердск»,  сетевом издании «Вестник-Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

- Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по наказам избирателей Совета депутатов города Бердска.

Председатель Совета депутатов 					В.А. Голубев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 21.04.2026 № 444

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2025 год

| № п/п | № п/п наказа | Содержание наказа, адрес | Программа, мероприятия по реализации наказа | Общая стоимость реализации наказа, тыс. руб. | Объем финанси-рования наказа, тыс. руб. | Источники финансирования наказа | Ответст-венный за реализацию наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Округ № 1. Депутат Аредаков Максим Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | # п. Новый # Ремонт дороги от дома № 14 по ул. Новосибирская до ул. Дзержинского | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» в 2019 году выполнен в рамках Соглашения с Минтранс НСО от 11.02.2019 №СН-33 (1 012,5 кв.м. / 970,0 тыс. рублей). В 2025 году выполнен ремонт проезжей части ул. Новосибирская от Р-256 в сторону ул. Пирогова (1961 кв.м.) Включен в план 2026 года | 2 100,00 | 2 286,80 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 3 | п. Новый Ремонт дороги между ул. Большевистская, 53 и ул. Парижской Коммуны, 39 | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 1 200,00 | 0.00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 6 | п. Новый Ремонт стадиона школы № 4, установка спортивной площадки | ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников по Новосибирской области» Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 8 500,00 | 3 258,17 | ОБ МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | # 7 | # п. Новый # Ремонт дороги по ул. Парижской Коммуны | # НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 1 200,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» |
|  | # 8 | # п. Новый # Расширение дороги по ул. Молодая Гвардия, с установкой пешеходного тротуара | # НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 2 200,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УКС» # МКУ «УЖКХ» |
|  | # 12. | # п. Новый # Установка освещения, грейдирование, щебенение, установка водоотвода между домами 17 и 18 по ул. Железнодорожная (Речкуновская зона отдыха) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» (грейдирование, щебенение) Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Проведены работы по грейдированию, щебенению дорожного полотна | 3 500,00 | 77,8 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Оборудовать (построить) между детсадом и овощехранилищем тротуар (велодорожку) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | # 17 | # М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 # Освещение улиц м-на Северный | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 1 086,00 | 1 946,10 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | # 18 | # Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная # Решить вопрос отвода ливневых стоков с пер. Водобачный | # НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске» # Включен в план 2026 года | # 200,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УКС» # МКУ «УЖКХ» |
|  | # 19 | # М-н Северный, 19, 19/1, 19/2,1 7/1,1 7/2,18,18/1,15,16 # Заасфальтировать проезжую часть м-н Северный, 17/2-18 | # НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # В границах муниципальной территории проезжая часть в удовлетворительном состоянии Включен в план 2026 года | # 500,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» |
| # Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 22 | # Ул. Попова, 3 # Произвести капитальный ремонт ул. Попова (от ул. Ленина до ул. Первомайская) | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». # Выполнен ремонт картами в 2023 году, в 2024 году устранены пучины по ул. Попова. # Включен в план 2026 года | # 2 200,00 | # 662,89 | # ОБ # МБ | # МКУ «УЖКХ» |
|  | # 24 | Ул. Попова, 37 Произвести капитальный ремонт прилегающей к дому дороги: строительство пешеходного тротуара, ремонт колодцев (2 шт.), ремонт асфальтного покрытия | # НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Ремонт дороги и обустройство тротуара не возможно, т.к. территория МКД. Ремонт колодцев не выполнен. # Включен в план 2026 года | # 500,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» |
| # Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 29 | М-н Морской Расширение проезжей части от остановки «Пляж «Старый Бердск до остановки «Морская». | НЕ ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» Включен в план 2026 года | 350 000,00 | 0,00 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» УЗО |
|  | # 30 | М-н Морской Освещение дороги (участок дороги между забором коттеджного поселка «Голубое озеро» и забором коттеджей по ул. м-н Зеленый Остров), разобраться с вопросом ее баланса, обеспечить ее ремонт, асфальтирование, чистка снега, кошение травы | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Включен в план 2026 года | 1 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
|  | # 32 | # Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14 # Обустройство платформы для удобного и безопасного выхода из транспорта на остановку «Морская» в сторону «Ясная Поляна» | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
|  | # 33 | # "БГО «Социальная адаптация инвалидов колясочников» # Восстановление тротуара по ул. Комсомольская с наличием доступной среды для маломобильных граждан. | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 900,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Ул. Комсомольская, 4Б Установка ливневой канализации для отведения сточных вод | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» Включен в план 2026 года | 7 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | # 37 | # Ул. Комсомольская, 24 # Благоустройство Театрального сквера за городским домом культуры: высадка деревьев, устройство пешеходных дорожек, малых скульптурных форм, освещения, лавочек | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области» # Муниципальная программа «Культура города Бердска» # В 2021 году в рамках МП «Культура города Бердска» работы по благоустройству произведены (вырубка аварийных деревьев, выравнивание грунта, высадка пирамидальных тополей) (МБ 500,0 тыс.руб.) # Благоустроить возможно после реконструкции ГДК # Включен в план 2026 года | # 500,00 | # 500,00 | # ОБ # МБ | # МБУ «ГЦКиД» |
|  | 38 | Ул. Комсомольская, 24 Благоустройство муниципальной территории между ГУМом (ул. Ленина, 31/1) и ООТ «ГДК» по улице Ленина | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 850,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 39 | Ул. Комсомольская, 28А Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольская от дома 28А по ул. Комсомольская в сторону улицы Горького | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Частично выполнен в 2023 году до МКД 32 по ул. Комсомольская Включен в план 2026 года | 350,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 41 | Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14 Ремонт ул. Комсомольской с обустройством пешеходных тротуаров и установкой акустических экранов | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» Ремонт проезжей части ул. Комсомольская – 826 кв.м (четырьмя картами) Включен в план 2026 года | 60 000,00 | 963,20 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 42 | Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14 Ремонт дорожного полотна и создание пешеходных тротуаров в пер. Промышленный | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Выполнен ремонт проезжей части -2006 кв.м. Включен в план 2026 года | 4 500,00 | 2514,60 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 6. Депутат Наумова Елена Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Ул. Калинина, 25а Ремонт и асфальтирование дороги по ул. Калинина | # ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070, Проведены работы по щебенению | 120 000,00 | 77,80 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УКС» |
|  | 45 | Ул. Калинина, 25а Установка ливневой канализации для отведения сточных вод на спуске по ул. Калинина | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках строительства (реконструкции) ул. Калинина (п.44) Включен в план 2026 года | 120 000,00 | 0,00 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УКС» |
|  | 46 | Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров между домами по ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 к школам садику, вокзалу | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В 2023 году при реализации проекта Территория детства выполнено обустройство тротуара между домами ул. Вокзальная,14 и ул. Горького, 2 (вдоль ул. Вокзальная, 24); обустройство тротуара в р-не домов 18 и 22 ул. Вокзальная выполнено обустройство тротуара в рамках программы КГС | 350,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | МАОУ «Экономический лицей» Провести реконструкцию, переоборудование и освещение школьного стадиона, ремонт беговых дорожек и покрытий спортивных площадок | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 900,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | 56 | Ул. Комсомольская, 40 Обустройство парковочной зоны или заездной площадки с тротуаром для родителей школы №2 и безопасной высадки детей | # ВЫПОЛНЕН В 2023 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен ремонт ул. Комсомольская. В рамках ремонта выполнены работы по обустройству парковочной зоны для родителей школы №2 и безопасной высадки детей | 8 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | 57 | Ул. Комсомольская, 40 Обустройство тротуара для прохода школьников от ул. Комсомольская, 40 до ул. Комсомольская, 36 вдоль ул. Комсомольская напротив школы №2 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 200,00 | 872,80 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 58 | # Ул. Ленина, 16А # Проложить велодорожки, заложить в программу развития г. Бердска | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 900,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | # 60 | # Ул. Кутузова, 7 # Щебенение дороги | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В 2023 году проведены работы по отсыпке АБК проезжей части дороги ул. Кутузова. # Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Отсыпано 27.36 тонны АБК | # 182,00 | # 15,40 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» |
|  | 62 | Жители г.Бердска Асфальтирование тротуара по ул. Суворова | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # Выполнено 132 кв.м. от ул.Островского в сторону ул. К Маркса | 350,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | # 66 | Ул. К.Маркса, 7 # Асфальтирование участка ул. Кутузова от ул. К.Маркса до перекрестка с ул. Островского | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Выполнен гранулятом в 2023 году. Технической возможности положить асфальт нет. | # 850,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» |
|  | 67 | Ул. К.Маркса, 7 Обустройство и асфальтирование тротуара по ул. Островского | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Работы выполнены от ул. Свердлова до ул. Ушакова - 535,89 кв.м. (наказ 174) Включен в план 2026 года | 350,00 | 661,59 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 68 | Ул. Ленина, 12,14,16,16А ул. Кутузова, 1 Сделать дорогу на кладбище | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Реализация в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В 2025 году разработана ПСД на капитальный ремонт улицы Полевая (от улицы Горького до озера Паустовское), направлена на экспертизу. При определении стоимости работ, заявка на финансирование будет подана в Минтранс НСО. Включен в план 2026 года | 2 000,00 | 2 802,20 | ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 70 | # Ул. Лермонтова, 17 # Уборка дороги от ул. Островского до ул. К.Маркса и установка поребриков | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # Уборка дороги проводится регулярно в рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ». # Установка поребриков через проект реконструкции дороги. | # 200,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 71 | Ул. К.Маркса, 25 Установка урн по ул. Ленина | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В рамках муниципального задания МБУ "ЦМУ" приобретено 40 урн в 4 квартале 2024 года. ИСПОЛНЕНО в 2025 | 250,00 | 100,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 72 | Ул. О.Кошевого, 6 Строительство ливневой канализации у дома | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске» Включен в план 2026 года | 44 500,00 | 0,00 | ОБ МБ | МКУ «УКС» |
|  | 74 | Ул. Островского, 57 Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Выполнен ремонт проезжей части улично-дорожной сети Включен в план 2026 года | 550,00 | 400,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Ул. Ленина, 85 Устранение постоянного скопления воды возле грузовых ворот лицея № 6 | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» На смежном участке выполнен ремонт тротуара (наказ 78). После весеннего обследования необходимость дополнительного ремонта не установлена Включен в план 2026 года | 750,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 81 | # Ул. К.Маркса, 66 # Обустройство пешеходного тротуара по ул. К.Маркса от ул. Спортивной до детского сада «Светлячок» | НЕ ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках капитального ремонта ул. К.Маркса Включен в план 2026 года | 14 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 84 | МБОУ ДО «Маэстро» Создать спортивную площадку с освещением для игры в мяч | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 300,00 | 0,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | 86 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Сиреневая, №1 до №11 (220 м) и от №13 по №25 (185 м) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега. | 200,00 | 389,17 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 87 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Ольховая от пересечения с ул. Степная до №9 (273 м) и от №32 по №50 (264 м) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега | 200,00 | 464,77 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 90 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Земляничная от пересечения с ул. Весенней до №19 (324 м) | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Работы по щебенению выполнены частично в 2023 году на сумму 97 тыс. рублей) В 2024 году исполнено частично на сумму 96,11 тыс. рублей Включен в план 2026 года | 200,00 | 193,11 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 91 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Калиновая от №1 до №33 (335 м) и от №31 по №30 (116 м) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега | 655,00 | 470,17 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 92 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Кедровая от №1 до №22, от пересечения с ул. Цветной проспект, 4 до пересечения с ул. Цветной проспект, 16 (580 м), от №58 до №61 (116 м) и от №52 до №45 (116 м) | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Выполнены работы по щебенению (263,55 т.) ул. Кедровая от д.№1 до д.№22, от пересечения с ул.Цветной проспект,4 до пересечения с ул.Цветной проспект,16, от домов №58 до №61, от дома №52 до дома №45. ЧАСТИЧНО СОГЛАСОВАНО. Включен в план 2026 года | 1197,00 | 510,08 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 93 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Ореховая от №2 до №14 (150 м) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 200,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 94 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Светлых надежд от пересечения с ул. Ольховая до №26 (380 м) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега | 431,00 | 242,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 95 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Рябиновая от пересечения с ул. Ольховая до пересечения с ул. Весенняя (324 м) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 200,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 96 | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Весенняя от пересечения с ул. Верхняя до №15 ул. Весенняя (175 м) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 200,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 97 | п. Вега Асфальтирование бетонного дорожного полотна по движению автобуса маршрута №6 по ул. Степная, Верхняя, Цветной проспект | ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках капитального ремонта ул. К.Маркса Выполнен в рамках БКАД | 14 000,00 | 63596,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 101 | # Ул. Зои Космодемьянской # Заменить аварийные столбы линии электропередач на новые бетонные столбы и произвести освещение на ул. Зои Космодемьянской | # НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | # 450,00 | # 0,00 | # МБ | # МБУ «ГорСвет» |
|  | # 109 | # МБОУ СОШ № 8 # Реконструкция спортивной площадки с учетом современных требований | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 8 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | # 112 | # Ул. Островского, 172,174 # Ремонт моста через р.Шадриха | НЕ ВЫПОЛНЕН Бюджетные инвестиции Включен в план 2026 года | 300,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | # 113 | # Ул. Спортивная, 13 # Ремонт тротуара по ул. Пушкина (от почта России) до ул. Котовского | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 300,00 | 300,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | # 115 | # Ул. Пушкина # Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкина ближе к школе №8 | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 350,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | # 116 | # Ул. Партизана Деньгина # Проведение уличного освещения по ул. Партизана Деньгина | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Включен в план 2026 года | 700,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | # 117 | # Ул. Островского, 101 # Ремонт дороги от ул. К.Маркса, 71 до ДОУ «Солнышко» | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 450,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 13. Депутат Шикарев Григорий Камоевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | Асфальтирование ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая) | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В 2024 году выполнен ремонт дороги от ул Герцена, д 55 в сторону ул. Мусоргского 2 340 кв.м. (решение суда 2а-1269/2022); от ул. К Маркса до ул. Островского 1 886 кв.м. Проведено щебенение в 2024 году от ул. Герцена,87 до ул. Полевая. Остаток – нет технической возможности, так как нет основания у дороги. Необходим проект на реконструкцию дороги в целом. Включен в план 2026 года | 35 000,00 | 4002,00 | ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | # 121 | # Выполнение проекта ремонта ул. Нахимова и строительство тротуара | ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Дорожное полотно восстановлено в 2022 году. ПСД на устройство тротуара выполнено в 2024 году, МК на устройство тротуара заключён 04.04.2025 № 0851300000125000102 на сумму 5 013,7 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены | # 2 800,00 | # 5036,80 | # МБ | # МКУ «УКС», МКУ «УЖКХ» |
|  | # 126 | # Грейдирование и щебенение ул. Терешковой, пер. Терешковой, ул. Целинная и Красина | # ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Заключён контракт от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора | 200,00 | 596,50 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | # 136 | # Ул. Озерная # Строительство тротуара по ул. Озерная от магазина Озерная, от 30 до дома 42 | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Частично выполнен до с/м Мария РА в 2023 году; дальше нет технической возможности - дорога переходного типа, через проект на реконструкцию Включен в план 2026 года | 1 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | # 137 | # Ремонт ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая) | НЕ ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» Включен в план 2026 года | 350 000,00 | 0,00 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | # 139 | # Ремонт и асфальтирование перекрестка ул. Герцена и Чехова | # НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | # 500,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» |
|  | # 140 | # Ремонт ул. Котовского и строительство тротуара по всей протяженности улично-дорожной сети | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Частично выполнен в 2023 году от ул. Островского до ул. Пушкина # Включен в план 2026 года | # 500,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | # 141 | # Ул. Герцена # Уложить водоотводную трубу на ул. Герцена на перекрестке с ул. Красина | # НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 300,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» |
|  | 142 | Ул. Горького, пер. Горького Отвод талых и дождевых вод на перекрестке ул. Красина и пер. Горького | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 145 | Водоотведение ливневых и талых вод в районе домов №13/1, 13/2 и №18 пер. Герцена | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 148 | Водоотведение ливневых и талых вод с проезжей части ул. Маяковского на участке от ул. М.Горького до ул. Котовского | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 149 | Водоотведение ливневых и талых вод на ул. Авиаторов | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 150 | Обустройство водоотводной канавы для дождевых и талых вод от дома №22 ул. Котовского до пересечения с ул. Гастелло с устройством водопропускной трубы через ул. Гастелло в водоотводную канаву | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 155 | Освещение ул.Терешковой, Красина и Целинная | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Включен в план 2026 года | 930,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
| Округ № 14. Депутат Хасанов Фируз Панжиевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 | Ул. Горького, 24 Восстановление дороги по ул. Горького, возле домов, ул. Горького, 50-62. | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 165 | Ул. Горького, 24 Строительство ливневой канализации в районе ул. Горького, 51 | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 4 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | 166 | Ул. Горького, 24 Ремонт сливной системы по пересечению ул. Радищева и Орджоникидзе, заменить направление слива | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 600,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 167 | Ул. Радищева, 10,12 Щебенение улиц ТОСа | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 169 | Ул. Горького, 14 Асфальтобетонное покрытие ул. Щетинкина от пересечения с ул. Пушкина, вдоль школы №9 и до пересечения с ул. Островского (от дома ул. Щетинкина, 6 до дома ул. Щетинкина, 1) | # НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 900,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 170 | Ул. Горького, 14 Обустройство тротуара вдоль периметрального ограждения школы №9 со стороны ул. Щетинкина (от школы ул. Школьная, 5, до дома ул. Щетинкина,1) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 900,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | # 172 | # Ул. Горького, 14 # Обустройство тротуара с устройством бортового камня вдоль проезжей части по ул. Островского, от пересечения с ул. Щетинкина вдоль частного дома ул. Островского, 110 (ул. Щетинкина, 1) и ул. Островского, 112 до магазина «100 Совят» (ул. Островского, 114) | # НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 600,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | # 173 | # Ул. Островского, 122 # Убрать поребрик после окончания пешеходного перехода со стороны ЦУМа по ул. Островского | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 177 | Ул. Луговская, 96,98,100 Строительство на три дома разновозрастной детской площадки | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 3 400,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 178 | Ул. Луговская, 96,98,100 Заасфальтировать и сделать тротуар по ул. Луговская от Свердлова до Ушакова | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 1 100,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | 180 | Ул. 8 Марта Установка уличного освещения | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Включен в план 2026 года | 644,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 184 | Ул. Добролюбова Капитальный ремонт ливневой канализации от ул. Первомайская до ул. Суворова | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 1 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 187 | Ул. Островского, 57 Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Частично выполнен в 2022 году, отсыпано асфольто-бетонной крошкой МБУ ЦМУ; дальше нет технической возможности, так как нет основания у дорогиВключен в план 2026 года | 550,00 | 400,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 189 | Ул. Островского, 57 Капитальный ремонт тротуара по ул. Островского от ул. Свердлова до ул. Первомайской | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 750,00 | 750,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 16. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 193 | Ул. Пушкина, 1-30 Строительство дренажных колодцев | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» Включен в план 2026 года | 120 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | 195 | МБОУ СОШ № 3 Обустройство парковок около школы № 3 по адресу ул. Кутузова, 34 | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска Включен в план 2026 года | 450,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 198 | Ул. Льва Максимова, 9 Освещение ул. Льва Максимова | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Включен в план 2026 года | 555,20 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 201 | Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская Освещение улиц | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Включен в план 2026 года | 1 280,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 205 | Ул. Урицкого, 70 Освещение по ул. Урицкого (от ул. Павлова до ул. Рогачева нет ни одного фонаря) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 800,00 | 420,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 209 | Ул. Водосточная, 13 Работа по понижению уровня грунтовых вод | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» (МБ – софинансирование) Включен в план 2026 года | 108 118,26 | 0,00 | ОБ МБ | МКУ «УКС» |
|  | 210 | Ул. Урицкого, 40 Освещение ул. Урицкого с № 34 до конца улицы | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 800,00 | 420,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 211 | Пер. Прохладный, 7 Асфальтирование ул. Ключевая с выездом на ул. Пионерская | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая (наказ 218) Включен в план 2026 года | 220 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | 213 | Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева) Освещение улицы | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Включен в план 2026 года | 532,91 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 214 | Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева) Обустройство тротуара для безопасного подхода к школам №13 и №6 | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Вдоль школы №6 тротуар выполнен в 2024 году; к школе №13 тротуары обустроены на территории МКД Включен в план 2026 года | 3 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 217 | Ул. Российская (от дома 9 до 39) Ремонт участка дороги по ул. Павлова (пересечение ул. Лучистая до пересечения с ул. Ключевая) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 218 | Ул. Победная Асфальтирование ул. Рогачева от ул. Ключевая до ул. Космическая. Обустройство тротуара по ул. Рогачева. Вдоль тротуара высадить деревья | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая Включен в план 2026 года | 334 963,37 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» МБУ «УПР» |
|  | 222 | Ул. Искитимская, 5 Работа по понижению уровня грунтовых вод | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды (МБ – софинансирование) Включен в план 2026 года | 108 118,26 | 0,00 | ОБ МБ | МКУ «УКС» |
| Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 224 | Ул. Павлова, 4/1 Строительство ливневой канализации вдоль домов по ул. Павлова, 4/1 и ул. Павлова, 2/2 «Комплекс Павловский» | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске» Включен в план 2026 года | 11 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | 225 | Ул. Гагарина Провести освещение ул. Гагарина, Мира, Октябрьская, Партизанская | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Включен в план 2026 года | 1 440,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
| Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 229 | # Ул. Красная Сибирь, 103 # Строительство тротуара от остановки «Зеленая Роща» до «Санаторий «Сибиряк» | # НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 3 000,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | 230 | Ул. Рогачева, 24, ул. Красная Сибирь, 113 Строительство моста через р. Раздельная | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 115 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | 231 | Ул. Рогачева, 18 Строительство автодороги от трассы Р-256 до м-нов Белокаменный и Раздольный | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Включен в план 2026 года | 400 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | # 232 | # Ул. Лунная, 22 # Строительство придомовой ливневой канализации от дома ул. Лунная, 22 | # НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске» # Включен в план 2026 года | 2 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | # 233 | # Ул. Лунная, 22 # Организация «безопасной дороги» к школе № 13 со стороны дома ул. Лунная, 19 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Частично выполнен в 2022 году (установлен знак "Осторожно дети"). В 2025 году выполнен ремонт верхних изношенных слоев дорожной одежды внутриквартального проезда в районе ул. Лунная, 19 – 150 кв.м | # 340,00 | # 220,90 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» МУП «КБУ» |
|  | # 234 | # Ул. Лунная, 21 # Решение вопроса по поводу ливневки | # НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске» # Включен в план 2026 года | 12 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | 235 | МБОУ СОШ № 13, ул. Красная Сибирь, 122 Ремонт и реконструкция школьного стадиона: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске». 10.06.2025 заключен контракт на сумму 1774,1 тыс.руб. на ремонт баскетбольной площадки. На сумму экономии заключен контракт на ремонт асфальтового покрытия. При наличии доп. Финансирования работы будут продолжены. Включен в план 2026 года | 5 000,00 | 5 000,00 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | 238 | Ул. Красная Сибирь, 122 Ремонт дорожного полотна по ул. Красная Сибирь | ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Ремонт ул Кр Сибирь - от ул. Ленина до примыкания с ул. Боровая, в сторону ул. Павлова картами, от ул Павлова до дома ул Кр Сибирь, 78 - 8 368 кв.м., от ул. Кр Сибирь, 72 до ул. Кр Сибирь, 58 - 746 кв.м., от ул. Павлова до ул. Кр Сибирь, 78 - 923 кв.м. Заключён контракт от 11.03.2025 №0851300000125000059 на сумму 3 908 тыс. руб. Работы выполнены | 450,00 | 7008,80 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244 | Ул. Микрорайон, 1 Обустройство дополнительных парковочных мест у детского сада «Искорка» | НЕ ВЫПОЛНЕН - Внесение изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» - Бюджетные инвестиции Включен в план 2026 года | 2 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 245 | Ул. Микрорайон, 1 Обустройство дополнительные парковочных мест для школы № 11 со стороны остановки «Микрорайон» | НЕ ВЫПОЛНЕН - Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» - Бюджетные инвестиции Включен в план 2026 года | 2 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 246 | Ул. Микрорайон, 5 Освещение проезжей части вдоль домов 2,3,4 ул. Микрорайон (от ул. Рогачева до ул. Лунная) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Включен в план 2026 года | 755,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | 248 | Ул. Красная Сибирь, 126 Обустройство пешеходных тротуаров в роще за «Вымпелом» | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Отсыпано 41 тонна асфальто-бетонной крошки Включен в план 2026 года | 450,00 | 23,10 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 249 | Ул. Микрорайон, 8 Обустройство детской и спортивной площадок напротив домов Микрорайон 1-9 (тренажеры, каток, общую детскую площадку) | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» Наказ выполнен частично (в части обустройства баскетбольной площадки) Включен в план 2026 года | 2000,00 | 2000,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | 250 | Ул. Микрорайон, 5 Ремонт дороги на въезде к дому №3 ул. Микрорайон | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 450,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 251 | Ул. Лунная, 6 Строительство пешеходного тротуара от дома до магазина «Мария-Ра» ул. Лунная, 8 | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 600,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 252 | Ул. Микрорайон, 4 Установка урн вдоль пешеходного тротуара ул. Боровая | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В 2023 году - на ООТ установлены урны. В октябре 2024 приобретено 40 урн, установка веной 2025 года ИСПОЛНЕНО (8 урн), СОГЛАСОВАНО (4,0 тыс. руб. / 1 урна) | 50,00 | 32,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | 256 | Ул. Рогачева, 14 Строительство и освещение тротуара от ул. Рогачева, 16 к детскому саду №21 | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» В 2023 году выполнено освещение на сумму 182,9 тыс.руб. Включен в план 2026 года | 300,00 | 182,90 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 258 | Ул. Микрорайон, 1, 4,5,6,7,8, ул. Рогачева, 14 Строительство и освещение тротуара от остановки «Микрорайон» к школе №11 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 300,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
| Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 259 | # Ул. Красная Сибирь, 130 # Ремонт дороги между домами ул. Красная Сибирь, 130, 128,132,136/1 | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # Выполнено 103,31 кв.м. # Заключен МК от 14.02.2025 №0851300000125000024 по ремонту внутриквартальных проездов УДС | # 450,00 | # 344,60 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» |
|  | 260 | Ул. Красная Сибирь, 130 Укрепление береговых линий от водозабора № 1 до Бердской косы | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа НСО «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» Включен в план 2026 года | 500 000,00 | 0,00 | ОБ | МБУ «УПР» |
|  | 262 | Ул. Лунная, 11 Строительство асфальтированной дорожки от памятника до угла дома ул. Лунная, 11 со стороны первого подъезда | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Формирование современной среды города Бердска» От первого подъезда дома 11 ул. Лунная до сквера, где памятник, обустроены тротуары по периметру вдоль Fix-price и ул. Лунная, внутри сквера дорожки заасфальтированы | 700,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | # 263 | # Ул. Микрорайон, 48А # Ремонт проезда из дома № 48А за ЦТП «Родина». | НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» # Включен в план 2026 года | # 200,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» |
| # Округ № 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 281 | Ул. Микрорайон, 31 Реконструкция дороги к д/с «Ручеек» и школе №5 (тротуар, ливневка, освещение-выполнено) | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Территория МКД Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». Частично выполнен в 2023 году (освещение + парковка) на сумму 300 тыс.руб; дальше нет технической возможности, так как территория МКД Включен в план 2026 года | 1 500,00 | 00,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 284 | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Установка 5-6 лавочек вдоль пешеходной дороги от Микрорайон, 15б до Поликлиники БЭМЗа | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». Включен в план 2026 года | 400,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 288 | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Сделать дорогу от торгового центра Микрорайона до пляжа микрорайона (через лес), отделить пешеходную дорожку | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Данная территория – землеотвод СНТ «Дружба» прилегает к землям Лесного фонда. Строительство дорог через лес запрещено действующим законодательством Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | 289 | Ул. Микрорайон, 37,36,34 В районе домов Микрорайон, 37 и 38 асфальтировать обе пешеходные дорожки | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 600,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 296 | М-н Южный, ул. Российская, 41 Асфальтирование улиц Рогачева и Ключевая до ул. Пионерская | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Финансирование в рамках наказа № 218 Включен в план 2026 года | 0,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | 297 | М-н Южный, ул. Российская, 41 Строительство пешеходных тротуаров вдоль улиц Рогачева, Ключевая | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Финансирование в рамках наказа № 218 Включен в план 2026 года | 0,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | # 298 | # М-н Южный Строительство тротуара по ул. Взлетная | НЕ ВЫПОЛНЕН # Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 60 000,00 | # 0,00 | # МБ # ОБ | # МКУ «УКС» |
|  | # 299 | # М-н Южный Установить ограждение ливневок по ул. Лунная | НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 11 466,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | # 304 | # Ул. Гранитная, 16/1 Строительство линий наружного освещения по ул. Гранитная, 16/2,18,16/6. | НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска # Включен в план 2026 года | # 315,00 | # 0,00 | # МБ | # МБУ «ГорСвет» |
|  | # 305 | # Ул. Ключевая # Освещение ул. Ключевая (закончить) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска Включен в план 2026 года | 190,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | # 307 | # М-н Южный Освещение ул. Взлетная (от ул. В. Бирюкова до ул. Поэта Сорокина) | НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска # Включен в план 2026 года | # 834,05 | # 0,00 | # МБ | # МБУ «ГорСвет» |
|  | # 310 | # Ул. Ключевая Асфальтирование ул. Купца Горохова, обустройство тротуаров для пешеходов к школе от ул. Белокаменная до школы, освещение | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (освещение) # Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Освещение выполнено в 2023 году на сумму 379,00 тыс.руб) # Выполнение в части обустройства тротуара по ул. Космическая (от ул. Лунная до ул. Купца Горохова): подготовка ТЗ на проект., полномочия УКСа Включен в план 2026 года | # 20 000,00 | # 0,00 | # ОБ # МБ | # МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | # 311 | Ул. Гранитная Установка остановочных платформ по м-ну Белокаменный | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | # 312 | # Ул. Ключевая, м-н Южный # Реконструкция пешеходных тротуаров и зоны пешеходных переходов по нечетной стороне ул. Белокаменная, ул. Лунная от Белокаменная, 47 до Первомайская, 121 для проезда детских колясок и велосипедов | НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 850,00 | # 0,00 | # МБ | # МКУ «УЖКХ» |
|  | # 313 | Ул. Гранитная, 16/1 Строительство тротуаров на ул. Гранитная | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 2 000,00 | 2 000,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | # 314 | Ул. Ключевая Строительство тротуаров по ул. Кристальная | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 2 000,00 | 2 000,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 21.04.2026 № 444

# ОТЧЕТ

# о выполнении плана организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска за 2025 год

| № п/п | № наказа |  | Содержание наказа избирателей, адрес |  |  | Мероприятия по реализации наказа, программа | Ответствен-ные за реализацию наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 6 |
| Округ № 1. Депутат Аредаков Максим Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | п. Новый Установка спортивной площадки для подростков за домом № 18 по ул. Новосибирская | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» |  | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | М-н Северный, 19,19/1,19/2,17/1,17/2,18,18/1,15,16 Асфальтирование площадки за остановочным павильоном м-н Северный, 17/2 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ул. Красный Сокол, 17,19,21 Разместить на муниципальной земле детскую площадку (малые игровые формы) и спортивную площадку уличных тренажеров |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 10 |  | Ул. Ленина, 1А Во дворе дома ул. Ленина, 1А разместить универсальную детскую площадку (малые игровые формы) |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 11 |  | Ул. Ленина, 7 Разместить на муниципальной земле детскую площадку (малые игровые формы) и спортивную площадку уличных тренажеров |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 12 |  | Ул. Попова, 3 Включить придомовую территорию по ул. Попова д. 1-6 в программу «Комфортная городская среда» |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов - обратиться в МКУ УЖКХ Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 17 |  | Ул. Попова, 7 Отремонтировать колодцы (3шт.), расположенные вдоль дома (находятся в аварийном состоянии) |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Ремонт запланирован в летний период Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | 19 |  | Ул. Попова, 37 Произвести межевание прилегающей к дому ул. Попова, 37 земельного участка |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН 1) 2021 год утверждение проекта планировки с проектом межевания в его составе– управление градостроительства. 2) проведение кадастровых работ – юридическое лицо, ИП (по контракту) или МКУ «УКС» муниципального образования города Бердска; 3) направление межевых планов в государственный реестр недвижимости | УГ УЗО |
|  | 21 |  | Ул. Попова, 11/1 Включить придомовую территорию в программу «Комфортная городская среда» |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов - обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | Ул. Комсомольская, 24 Установить большой детский игровой комплекс во дворе дома по адресу ул. Комсомольская, 24 |  |  | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Выполнено в части установки резинового покрытия, стоимость работ 1 220 785,08 руб | МКУ «УЖКХ» |
|  | 27 |  | Ул. Комсомольская, 28А Благоустроить парковочный карман вдоль дома по ул. Комсомольская, 28А (заасфальтировать, установить клумбы) |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможна реализация наказа в рамках участия и победы в конкурсе на получение грантов Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 28 |  | Ул. Лелюха, 13 Установить во дворе детский спортивно-игровой комплекс по адресу ул. Лелюха, 13 |  |  | ВЫПОЛНЕН В рамках национального проекта «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» | МКУ «УЖКХ» |
|  | 29 |  | Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 Просим сделать благоустройство детской игровой площадки, находящейся адресу ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 33 |  | Ул. Комсомольская, 4Б Восстановить асфальтное покрытие от ул. Ленина до переулка Ленина в районе домов по ул. Комсомольская 4Б, Ленина 15,17,17Б |  |  | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Выполнен частично в районе Ленина, 15 и 17, Комсомольская, 4Б. Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | 35 |  | Ул. Комсомольская, 4Б Восстановить благоустройство и асфальтное покрытие после ремонтных работ МУП КБУ по адресам: ул. Комсомольская, 4б,4В,3,5А, 24, ул. Первомайская 14,19, ул. Ленина 17, 9,21 |  |  | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Восстановление асфальтового покрытия по ул. Комсомольская 5А, Ул. Первомайская, 14, ул.Комсомольская,24 выполнено Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | 36 |  | Ул. Комсомольская, 12А,16А Оказать содействие по включению домов по ул. Комсомольская, 12А и 16А в программу «Комфортная городская среда» (отремонтировать дорожное покрытие, установить малые формы в общем дворе) |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 37 |  | Ул. Лелюха, 13 Организовать спил аварийных деревьев (тополей) по ул. Лелюха |  |  | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений. Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото. Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Выполнен спил 20 аварийных деревьев в 2023 и 2024 годахВключен в план 2026 года | МБУ «УПР» |
|  | 38 |  | Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 Периодическая уборка сквера по адресу ул. Ленина, 30 (покос травы, уборка дорожек, урн, уборка аварийных деревьев) Установка специальных контейнеров для сбора собачьих экскрементов, Привести в надлежащий вид метеорологическую будку |  |  | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания Включен в план 2026 года | МБУ «УПР» |
|  | 39 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пешеходный переход от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) полностью недоступен для маломобильных граждан. Крутой угол наклона пандуса и высокого бордюрного камня, по которому невозможно спуститься. |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года | ОСОН МКУ «УЖКХ» |
|  | 40 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пешеходный переход со стороны «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) в сторону ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) полностью недоступен для маломобильных граждан. |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года | ОСОН МКУ «УЖКХ» |
|  | 41 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Доступ на тротуар, ведущий к пешеходному переходу от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) отсутствует полностью |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года | ОСОН МКУ «УЖКХ» |
|  | 43 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пандус, ведущий ко входу в ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) имеет ряд нарушений: - въезд на пандус разбит и затрудняет заезд на инвалидной коляске; - имеет плохое противоскользящее покрытие и находящиеся на нем посторонние предметы; - поручни находятся на разной высоте и частично деформированы; - вдоль кромки пандуса отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года | ОСОН МКУ «УЖКХ» |
|  | 46 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Часть тротуара, находящегося по нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «ГУМ» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске (затруднен заезд на него со стороны ГДК). |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года | ОСОН МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 6. Депутат Наумова Елена Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  | Ул. Вокзальная, 2 Организация площадки для выгула собак |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска», Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |
|  | 49 |  | Ул. Вокзальная, 2 Оборудование детской и спортивной площадок во дворе дома |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 50 |  | Ул. Калинина, 25а Уборка аварийных деревьев и не нужных веток, мешающих проходу (проезду) по ул. Калинина |  |  | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | МБУ «УПР» |
|  | 52 |  | Ул. Лелюха, 9 Ремонт дорожного покрытия на территории дома ул. Лелюха, 9 |  |  | ВЫПОЛНЕН Выполнен ремонт проезжей части в районе ул. Лелюха, 9 – 495 кв.м / 559,5 тыс. руб. | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  | Ул. М.Горького, 2 Ремонт ТЦП между домом М.Горького, 2 и МБОУ СОШ №2 «Спектр». |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | 54 |  | Ул. М.Горького, 2 Ремонт дорожного покрытия внутриквартального въезда к дому М.Горького, 2 со стороны улицы М.Горького |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  | Ул. Ленина, 12А Облагородить детскую площадку, крышу над песочницей |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 59 |  | Ул. Ленина, 12А Резиновое покрытие на детской площадке, закрытое футбольное поле |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 60 |  | Ул. Кутузова, 1 Сделать покрытие детской площадки |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 61 |  | Ул. К.Маркса, 15 Оборудовать детскую площадку во дворе дома ул. К.Маркса, 15 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 62 |  | Ул. Ленина, 16 Отсыпать детскую площадку во дворе домов ул. Ленина, 16,16а,18 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 63 |  | Ул. Суворова, 1 Установить детскую площадку с новыми формами, укомплектованную |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 72 |  | Ул. Островского, 1А Решить проблему с водоотведением по ул. Островского |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Кр Сибирь Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | 75 |  | # Пер. Пархоменко, 5 Реализация программы КГС по пер. Пархоменко, 5 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 76 |  | # Пер. Пархоменко, 5 Включение в муниципальное задание и реализация совместно с КГС асфальтирование муниципального участка двора и тротуара за домом пер. Пархоменко, 5 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 78 |  | Ул. К.Маркса, 22А, 24 пер. Пархоменко, 5 Установить современную детскую площадку с ограждением во дворе домов ул. Маркса, 22,22а,24, пер.Пархоменко, 5 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ УЖКХ Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  | Ул. Лермонтова, 17 Реконструкция двора по федеральной программе КГС |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 80 |  | Ул. Лермонтова, 17 Обустроить детскую площадку напротив дома ул. Лермонтова, 17. |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 82 |  | Ул. Островского, 55 Построить хорошую детскую площадку для двух домов ул. О.Кошевого, 6 и ул. Островского, 55, вместо существующей с ржавой горкой и скрипучими качелями |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 83 |  | Ул. Островского, 55 Убрать футбольное поле (коробку) напротив ул. О.Кошевого, 6 и вместо нее поставить хорошую детскую площадку и установить спортивные тренажеры |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 84 |  | Ул. К.Маркса, 25 Обустроить детскую площадку во дворе |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 85 |  | Ул. О.Кошевого, 6 Строительство детской площадки |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 86 |  | Ул. К.Маркса, 38 Ремонт циркуляции горячего водоснабжения |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ» |
|  | 93 |  | Ул. Ленина, 33 Восстановить циркуляцию горячего водоснабжения |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ» |
| Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 |  | Ул. К.Маркса, 56 Обустройство детской площадки |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 97 |  | Ул. Ленина, 85 Организация детской площадки ул. Ленина, 85,83, ул. Горького, 5 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 99 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Отсутствует доступ к пандусу, ведущему ко входу в аптеку «Озерки» (ул. Ленина, 83), а на самом пандусе отсутствует, противоскользящее покрытие и отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. Также отсутствует кнопка вызова персонала |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2025 год. Разработана ПСД на реконструкцию крыльца, с установкой пандуса. Стоимость СМР - 6,5 млн.руб. Включен в план 2026 года | ОСОН МКУ «УЖКХ» |
|  | 106 |  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Часть тротуара от аптеки «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) до аптеки «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) со временем пришла в негодность и затрудняет передвижение на инвалидной коляске |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2026 год. | ОСОН |
| Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  | Ул. Кирова, 5 Восстановление качества горячей воды до нормативного уровня |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ» |
|  | 111 |  | Ул. К.Маркса, 66 Обеспечение дома ул. К.Маркса, 66 циркуляцией горячего водоснабжения не ниже нормативных показателей |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ» |
|  | 112 |  | п.Вега Заменить опоры по ул. Тенистая, Сиреневая от №13 до №25, Заповедная, Вишнёвая, Ольховая от №20 до №30, от ТП 61 до Светлых надежд №12 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД |
|  | 113 |  | Ул. К.Маркса, 55 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ» |
|  | 116 |  | п. Вега Благоустройство остановочных площадок «Сиреневая» и «Ольховая» |  |  | ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ» | МБУ «ЦМУ» |
|  | 117 |  | Ул. К.Маркса, 55 Установить малые формы и обустроить покрытие детской площадки |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 118 |  | Ул. К.Маркса, 71 Оборудовать детскую площадку малыми формами и спортивными снарядами |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» |
|  | 119 |  | Ул. Спортивная, 1 Оборудовать детскую площадку малыми формами и спортивными снарядами |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» |
|  | 120 |  | Ул. К.Маркса, 68 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ» |
|  | 121 |  | Ул. К.Маркса, 71 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ» |
|  | 122 |  | Ул. Спортивная, 1 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ» |
|  | 123 |  | Ул. Спортивная, 5 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечению населения горячей воды надлежащего качества |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» МУП «КБУ» |
| Округ № 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 |  | Ул. Островского, 105 Определение статуса детской площадки на муниципальной территории между ул. Островского, 103 и Островского, 105, порядок содержания и обслуживания ее |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 125 |  | Ул. Островского, 101 Определение статуса детской площадки на муниципальной территории между ул. Островского, 101 и Островского, 101а |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 127 |  | Ул. Островского, 172 Засыпать отсевом спортивные тренажеры у домов ул. Островского, 172,174 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 128 |  | Ул. Островского, 105 Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 105 по программе КГС |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 131 |  | Ул. Островского, 101а, 103 Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 101а по программе КГС |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 134 |  | Ул. Островского, 101 Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 101 по программе КГС |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ УЖКХ Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 13. Депутат Шикарев Григорий Камоевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 143 |  | Заменить аварийные электрические столбы на участках улицы Чайковского от ул. М.Горького до ул. Герцена и от ул. Нахимова до ул. Котовского |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Направлен запрос в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД МБУ «ГорСвет» |
|  | 144 |  | Произвести замену аварийных деревянных электрических столбов на железобетонные на ул. Чайковского |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Направлен запрос в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД МБУ «ГорСвет» |
| Округ № 14. Депутат Хасанов Фируз Панжиевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149 |  | Ул. Островского, 122 Ремонт детской площадки ул. Островского, 122 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 150 |  | Ул. Советская, 62,63 Построить детскую площадку по ул. Советская, 60-64 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 151 |  | Ул. Советская, 62,63 Установка детской и спортивной площадки по адресу ул. Советская, 81 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 155 |  | Ул. Горького, 24, ул. Радищева, 10,12 Установить детскую площадку в конце ул. Горького, в тупике перед складами |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 163 |  | Ул. Советская, 62,63 Ограждение детской площадки со стороны ул. Спартака |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 |  | Ул. Островского, 63 Капитально отремонтировать или перенести транзитную трубу холодного водоснабжения у пятого подъезда |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | 165 |  | Ул. Островского, 63 Построить детскую площадку (проект 2017г.) |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 166 |  | Ул. 8 Марта Замена столбов электроснабжения |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД |
|  | 169 |  | Ул. Некрасова Замена столбов электроснабжения |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД |
| Округ № 16. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 |  | М-н Молодежный, ул. Боровая, 4/1 Построить хорошую систему водоотведения |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Кр Сибирь Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | 174 |  | МБОУ СОШ № 3 Положить тротуар от МБОУ СОШ № 3 до ул. Советская |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН На строительство пешеходного тротуара по ул. Кутузова от Советской до Пушкина заявка в сумме 2,5 млн.руб направлена в УФиНП Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 175 |  | М-н Молодежный, ул. Боровая, 4/4, 4/5, 4/6 Строительство современной детской площадки с мягким покрытием во дворе домов ул. Боровая 4/4, 4/5, 4/6 (за основу может быть взята детская площадка, построенная на территории санатория «Рассвет») |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 177 |  | Ул. Майская, 14 Организовать детскую площадку с тренажерами |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 178 |  | Ул. Рогачева, 1 При выезде из двора мимо ул. Боровая, 89 в низине дороги постоянно стоит вода (сделать ливневку) |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках строительства ливневой канализации ул. Павлова 4/1 Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | 179 |  | Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская Заменить электростолбы |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД МБУ «ГорСвет» |
|  | 180 |  | Ул. Искитимская, 38 Подтапливает вода грунтовыми водами |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» В 2024-2025 гг. планируется строительство дополнительных четырех дренажных колодцев Включен в план 2026 года | МКУ «УКС» |
|  | 181 |  | Ул. Водосточная, 13 Произвести замену опор (столбов) электропередач на ул. Водосточная |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД МБУ «ГорСвет» |
|  | 182 |  | Пер. Прохладный, 7 Заменить сгнившие деревянные столбы (электрические опоры) на бетонные по Пер. Прохладный |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД МБУ «ГорСвет» |
|  | 184 |  | Ул. Пролетарская Заменить электростолбы |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС» | МБУ «ГорСвет» |
|  | 185 |  | Ул. Пролетарская, ул. Искитимская, 5 Установить новую детскую площадку |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 186 |  | Ул. Победная, ул. Льва Максимова, 9 Сделать повышающую давление воды станцию |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план ремонтных работ на 2026 год | МУП «КБУ» МКУ «УКС» |
| Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 187 |  | Ул. Павлова, 4/1 Капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Пролетарская от ул. Павлова до ул. Рогачева |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 188 |  | Ул. Рогачева, 6 Установка детской площадки (песочница, горка, качели) |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 193 |  | Ул. Рогачева, 8 Благоустройство ул. Пролетарская |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 194 |  | Ул. Рогачева, 45 Капитальный ремонт домов ул. Рогачева, 45 и 47 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории НСО 2014-2043 годы Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 |  | Ул. Рогачева, 20а Поставить светофор на перекрестке улиц Красноармейская и Рогачева |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Включить установку светофора в Техническое задание строительства нового детского сада на ул. Рогачёва Включен в план 2026 года | УГ |
|  | 198 |  | Ул. Красная Сибирь, 117 Сделать детскую площадку с резиновым покрытием и детскими игровыми комплексами |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 199 |  | # Ул. Красная Сибирь, 113 Проработать вопрос о запахе от КНС-6 (приведение к нормативным показателем воздуха) |  |  | ВЫПОЛНЕН Для приведения к нормативным показателям воздуха в КНС-6 установлена система очистки воздуха ТИОН, для предотвращения запаха высажены хвойные деревья. | МКУ «КБУ» |
|  | 200 |  | Ул. Красная Сибирь, 124 На детскую площадку добавить формы |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 201 |  | Ул. Рогачева, 22 Установить детскую площадку на территории поля от ул. Рогачева, 24 до магазина «Магнит» |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 203 |  | Ул. Красная Сибирь, 118 Строительство проезда к 1-му подъезду со стороны дома ул. Рогачёва, 11А, для кругового проезда спец техники (пожарная, мусороуборочная) |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Бюджетные инвестиции Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | 205 |  | # Ул. Рогачева, 20а Поставить остановочный павильон по ул. Рогачева в районе дома ул. Рогачева, 18а |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН В районе дома ул. Рогачева, 18а отсутствует остановка общественного транспорта. Остановочный павильон установлен в районе дома Рогачева, 22а на ООТ «Дом ветеранов» | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 208 |  | Ул. Красная Сибирь, 113 Строительство тротуара вдоль дома по ул. Красная Сибирь, 113 от дома ул. Красная Сибирь, 121 до дома ул. Рогачева, 20 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Красная Сибирь Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | 209 |  | Ул. Рогачева, 24 Установить светофор на пересечении ул. Рогачева и Космическая |  |  | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | МКУ «УЖКХ» |
|  | 210 |  | Ул. Красная Сибирь, 121 Ремонт внутриквартальной дороги в районе дома ул. Красная Сибирь, 121, восстановить благоустройство после произведенного развития (ремонтных работ) |  |  | ВЫПОЛНЕН Восстановление асфальтового покрытия в районе МКД ул. Красная Сибирь,121 выполнено в полном объеме. | МУП «КБУ» |
|  | 212 |  | Ул. Рогачева, 22 Восстановить тротуар между ул. Рогачева, 24 и 22 сбоку |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | 213 |  | Ул. Рогачева, 22 Построить тротуар от ул. Рогачева, 22 к школе 13 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Бюджетные инвестиции Включен в план 2026 года | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 218 |  | Ул. Красная Сибирь, 118 Строительство пешеходного тротуара от остановки «Березовая» до дома ул. Красная Сибирь, 11А |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Проанализировать возможность строительства тротуара Включен в план 2026 года | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 219 |  | Ул. Красная Сибирь, 118 Устройство детской игровой площадки |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 222 |  | Ул. Рогачева, 22 Устройство детской игровой площадки |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 231 |  | Ул. Микрорайон, 1 Утеплить теплотрассу, идущую от школьной столовой до строений УК «Сибирский стандарт» |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план ремонтных работ на 2026 год | МУП «КБУ» |
|  | 235 |  | МБДОУ ДС № 28 «Огонек», ул. Лунная,8 Сделать тротуар к детскому саду |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Проанализировать возможность строительства тротуара Включен в план 2026 года | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | 236 |  | Ул. Красная Сибирь, 126 Выполнить благоустройство территории между домами ул. Красная Сибирь, 126 и ул. Рогачева д. 14 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 241 |  | Ул. Микрорайон, 5 Асфальтировать площадку (мини рынок) между домами ул. Рогачева 1, 4, 10 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания | МКУ «УЖКХ» |
|  | 244 |  | Ул. Рогачева, 10 Сделать набережную в г. Бердске |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Разработать план мероприятий по организации набережной Включен в план 2026 года | МБУ «УПР» |
| Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246 |  | Ул. Красная Сибирь, 130 Сделать ремонт на детской площадке с мягким покрытием |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 247 |  | Ул. Микрорайон, 17 Организация детской площадки во дворе |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 248 |  | Ул. Микрорайон, 44 Оказать помощь в строительстве детского и спортивного городка |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 250 |  | Ул. Микрорайон, 18 Сделать детскую площадку во дворе Микрорайон, 18 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 251 |  | Ул. Микрорайон, 45 Отремонтировать (расширить) внутриквартальную дорогу между домами Микрорайон 42-45 и 43-19. |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 252 |  | Ул. Красная Сибирь, 136/1 Помочь в обустройстве и озеленении детской площадки |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 255 |  | Ул. Лунная, 11 Выполнить благоустройство дворовой территории ул. Лунная, 11 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 266 |  | Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43 Устройство детской спортивной площадки между МКД Микрорайон 42 и 22A |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 267 |  | Ул. Микрорайон, 41 Обустройство игровых зон для детей и подростков от 10 до 16 лет |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 268 |  | Ул. Микрорайон, 15 Отремонтировать пешеходную дорожку, сделанную по программе благоустройства двора, со стороны кармана разворота и остановки «Жилмассив», которую повредили во время ремонта по ул. Боровой |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 271 |  | Ул. Микрорайон, 64 Обустроить освещенную асфальтовую тротуарную дорожку, которая начинается от дома по адресу ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра»), проходит вдоль школы № 5 с одной стороны и вдоль дома Микрорайон, 64, а затем вдоль детского сада «Дельфин» - с другой стороны. До стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, ведущей на остановку общественного транспорта «Черемушная» |  |  | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». Тротуарные дорожки обустроены с двух сторон школы, обе ведут на остановку общественного транспорта «Черемушная» | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
|  | 272 |  | Ул. Микрорайон, 54 Ремонт дороги у подъездов дома Микрорайон, 54 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 274 |  | Ул. Микрорайон, 15 Оснастить детскую площадку на территории дома игровым комплексом и спортивными тренажерами |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 275 |  | Ул. Микрорайон, 13 Оборудовать детскую площадку на территории дома игровым комплексом |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 |  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Необходимо установить детские игровые площадки во дворе домов Микрорайон, 16 и Микрорайон, 16а |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 281 |  | Ул. Микрорайон, 37,36,34 Сделать пешеходный тротуар (дорожка наискосок) от последнего подъезда дома Микрорайон, 29 до первого подъезда дома Микрорайон, 34. Асфальтовое покрытие на дороге все испорчено, идёт не до конца, обрывается грязными лужами |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 282 |  | Ул. Микрорайон, 37,36,34 В районе домов Микрорайон, 36,37,38 установить новую детскую площадку |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 25. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 284 |  | Ул. Микрорайон, 57,58 1.Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения. 2.Восстановление благоустройства после ремонтных работ |  |  | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 1. Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения-выполнено 2. Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2026 | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | 285 |  | Ул. Микрорайон, 59 Восстановление нормативных параметров подачи горячего водоснабжения |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | 286 |  | Ул. Микрорайон, 59 Восстановление благоустройства после проведения аварийных работ в районе магазина ул. Микрорайон, 57 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2026 год | МУП «КБУ» |
|  | 292 |  | Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131, 131В,133 Устройство безопасного освещаемого пешеходного перехода (остановка общественного транспорта «Зималето») или светофорного объекта на пересечении ул. Лунная и ул. Звездная – по маршруту школьников в лицей №6 на ул. Купца Горохова |  |  | ВЫПОЛНЕН Освещение выполнено. На комиссии по безопасности дорожного движения принято решение по организации ИДН (искусственно - дорожной неровности) на данном участке. Работы выполнены в 2024 году | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 293 |  | Ул. Гранитная, 16/1 Повысить давление воды в центральном водопроводе |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для обеспечения бесперебойного водоснабжения микрорайона «Южный» требуется: проведение технического аудита сетей водоснабжения микрорайона «Южный» силами специализированной организации, с подготовкой соответствующих выводов и технических решений; по результатам аудита разработка проектно-сметной документации Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | 295 |  | М-н Южный, 9 квартал Обустройство парковой зоны в районе школы № 6 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН План ремонтных работ на 2026 год | МБУ «УПР» |
|  | 298 |  | Ул. Гранитная Закончить строительство спортивного городка в районе ул. Гранитная, 13 |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | 299 |  | Ул. Ключевая, ул. Гранитная Парк отдыха с детской площадкой и дорожками для катания на велосипедах и самокатах для детей. Построить прогулочную аллею между ул. Гранитная и Кристальная с дробями |  |  | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |

Применяемые сокращения:

МУП «КБУ» - муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»;

МКУ «УЖКХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

МКУ «УКС» - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;

МКУ «ОФКиС» - муниципальное казенное учреждение «Отдел физической культуры и спорта»;

МКУ «УОиМП» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики»;

МБУ «ГорСвет» - муниципальное бюджетное учреждение «ГорСвет»;

МБУ «ЦМУ» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных услуг»;

МБУ «УПР» - муниципальное бюджетное учреждение «Управление природными ресурсами г. Бердска»;

МБУ ПЖ «Надежда» - муниципальное бюджетное учреждение «Приют животных «Надежда»;

МБУ «ГЦКиД» - муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и досуга»;

ОЭиЖКХ – отдел энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бердска;

УК – управляющие компании;

УЗО – управление земельных отношений администрации города Бердска;

СД – Совет депутатов города Бердска;

ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации города Бердска;

УГ- управление градостроительства администрации города Бердска.

_______________________________________________