СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 
(сорок девятая сессия)

21 апреля 2026 года								№ 444


Об утверждении отчета о реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска и отчета о реализации организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска, за 2025 год

В целях организации работы с наказами избирателей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Бердска от 03.07.2025 № 392 «Об утверждении Положения о наказах избирателей в городе Бердске», Совет депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет о реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2025 год (приложение № 1).
2. Утвердить Отчет о реализации организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2025 год (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Официальный вестник органов местного самоуправления города Бердска «Вестник. Бердск»,  сетевом издании «Вестник-Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по наказам избирателей Совета депутатов города Бердска.



Председатель Совета депутатов 					В.А. Голубев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов
города Бердска пятого созыва
от 21.04.2026 № 444
ОТЧЕТ 
о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска за 2025 год 

	[bookmark: _GoBack]№
п/п
	№
п/п наказа
	Содержание наказа, адрес
	Программа, мероприятия по реализации наказа
	Общая
стоимость
реализации
наказа, 
тыс. руб.
	Объем финанси-рования наказа, тыс. руб.
	Источники
финансирования наказа
	Ответст-венный за реализацию наказа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Округ № 1. Депутат Аредаков Максим Александрович

	1. 
	2
	п. Новый
Ремонт дороги от дома № 14 по ул. Новосибирская до ул. Дзержинского
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» в 2019 году выполнен в рамках Соглашения с Минтранс НСО от 11.02.2019 №СН-33 (1 012,5 кв.м. / 970,0 тыс. рублей). В 2025 году выполнен ремонт проезжей части ул. Новосибирская от Р-256 в сторону ул. Пирогова (1961 кв.м.)
Включен в план 2026 года
	2 100,00
	2 286,80
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	2. 
	3
	п. Новый
Ремонт дороги между ул. Большевистская, 53 и ул. Парижской Коммуны, 39
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	1 200,00
	0.00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	3. 
	6
	п. Новый
Ремонт стадиона школы № 4, установка спортивной площадки
	ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников по Новосибирской области»
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске»
	8 500,00
	3 258,17
	ОБ
МБ
	МКУ «УОиМП»

	4. 
	7
	п. Новый
Ремонт дороги по ул. Парижской Коммуны
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	1 200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	5. 
	8
	п. Новый
Расширение дороги по ул. Молодая Гвардия, с установкой пешеходного тротуара
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	 2 200,00
	0,00
	МБ
	 МКУ «УКС» 
МКУ «УЖКХ»

	6. 
	12.
	п. Новый 
Установка освещения, грейдирование, щебенение, установка водоотвода между домами 17 и 18 по ул. Железнодорожная (Речкуновская зона отдыха)
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» (грейдирование, щебенение)
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Проведены работы по грейдированию, щебенению дорожного полотна
	3 500,00 
	77,8 
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич

	7. 
	15
	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23
Оборудовать (построить) между детсадом и овощехранилищем тротуар (велодорожку)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	800,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	8. 
	17
	М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23
Освещение улиц м-на Северный
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» 
	1 086,00
	1 946,10
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	9. 
	18
	Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная
Решить вопрос отвода ливневых стоков с пер. Водобачный
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»
Включен в план 2026 года
	 200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	10. 
	19
	М-н Северный, 19, 19/1, 19/2,1 7/1,1 7/2,18,18/1,15,16
Заасфальтировать проезжую часть  м-н Северный, 17/2-18
	НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В границах муниципальной территории проезжая часть в удовлетворительном состоянии Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ» 

	Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич

	11. 
	22
	Ул. Попова, 3
Произвести капитальный ремонт ул. Попова (от ул. Ленина до ул. Первомайская)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска».
Выполнен ремонт картами в 2023 году, в 2024 году устранены пучины по ул. Попова.
Включен в план 2026 года
	2 200,00
	662,89
	 ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	12. 
	24
	Ул. Попова, 37
Произвести капитальный ремонт прилегающей к дому дороги: строительство пешеходного тротуара, ремонт колодцев (2 шт.), ремонт асфальтного покрытия
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Ремонт дороги и обустройство тротуара не возможно, т.к. территория МКД. Ремонт колодцев не выполнен.
Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич

	13. 
	29
	М-н Морской
Расширение проезжей части от остановки «Пляж «Старый Бердск до остановки «Морская». 
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги»
Включен в план 2026 года
	350 000,00
	0,00
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»
УЗО

	14. 
	30
	М-н Морской
Освещение дороги (участок дороги между забором коттеджного поселка «Голубое озеро» и забором коттеджей по ул. м-н Зеленый Остров), разобраться с вопросом ее баланса, обеспечить ее ремонт, асфальтирование, чистка снега, кошение травы
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Включен в план 2026 года
	1 500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»
МБУ «ГорСвет»

	15. 
	32
	Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14 
Обустройство платформы для удобного и безопасного выхода из транспорта на остановку «Морская» в сторону «Ясная Поляна»
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	800,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»
МБУ «ГорСвет»

	16. 
	33
	"БГО «Социальная адаптация инвалидов колясочников» 
Восстановление тротуара по ул. Комсомольская с наличием доступной среды для маломобильных граждан.
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
	900,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович

	17. 
	35
	Ул. Комсомольская, 4Б
Установка ливневой канализации для отведения сточных вод
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске»
Включен в план 2026 года
	7 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»


	18. 
	37
	Ул. Комсомольская, 24
Благоустройство Театрального сквера за городским домом культуры: высадка деревьев, устройство пешеходных дорожек, малых скульптурных форм, освещения, лавочек 
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области»
Муниципальная программа «Культура города Бердска»
В 2021 году в рамках МП «Культура города Бердска» работы по благоустройству произведены (вырубка аварийных деревьев, выравнивание грунта, высадка пирамидальных тополей) (МБ 500,0 тыс.руб.)
Благоустроить возможно после реконструкции ГДК 
Включен в план 2026 года
	500,00
	500,00
	ОБ
МБ 
	 МБУ «ГЦКиД» 

	19. 
	38
	Ул. Комсомольская, 24
Благоустройство муниципальной территории между ГУМом (ул. Ленина, 31/1) и ООТ «ГДК» по улице Ленина
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	850,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	20. 
	39
	Ул. Комсомольская, 28А
Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольская от дома 28А по ул. Комсомольская в сторону улицы Горького
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Частично выполнен в 2023 году до МКД 32 по ул. Комсомольская 
Включен в план 2026 года
	350,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	21. 
	41
	Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14 
Ремонт ул. Комсомольской с обустройством пешеходных тротуаров и установкой акустических экранов
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги»
Ремонт проезжей части ул. Комсомольская  – 826 кв.м (четырьмя картами)
Включен в план 2026 года
	60 000,00
	963,20
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	22. 
	42
	Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14
Ремонт дорожного полотна и создание пешеходных тротуаров в пер. Промышленный
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Выполнен ремонт проезжей части -2006 кв.м.
Включен в план 2026 года
	4 500,00
	2514,60
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 6. Депутат Наумова Елена Владимировна

	23. 
	44
	Ул. Калинина, 25а 
Ремонт и асфальтирование дороги по ул. Калинина
	ВЫПОЛНЕН
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070, Проведены работы по щебенению
	120 000,00 
	77,80 
	ФБ 
ОБ 
МБ 
	МКУ «УКС» 

	24. 
	45
	Ул. Калинина, 25а 
Установка ливневой канализации для отведения сточных вод на спуске по ул. Калинина
	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
В рамках строительства (реконструкции) ул. Калинина (п.44)
Включен в план 2026 года
	120 000,00 
	0,00 
	ФБ 
ОБ 
МБ 
	МКУ «УКС» 

	25. 
	46
	Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24
Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров между домами по ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 к школам садику, вокзалу
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
В 2023 году при реализации проекта Территория детства выполнено обустройство тротуара между домами ул. Вокзальная,14 и ул. Горького, 2 (вдоль ул. Вокзальная, 24); обустройство тротуара в р-не домов 18 и 22 ул. Вокзальная выполнено обустройство тротуара в рамках программы КГС
	350,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна

	26. 
	52
	МАОУ «Экономический лицей» 
Провести реконструкцию, переоборудование и освещение школьного стадиона, ремонт беговых дорожек и покрытий спортивных площадок
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» 
Включен в план 2026 года
	900,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	27. 
	56
	Ул. Комсомольская, 40
Обустройство парковочной зоны или заездной площадки с тротуаром для родителей школы №2 и безопасной высадки детей
	ВЫПОЛНЕН
В 2023 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен ремонт ул. Комсомольская. В рамках ремонта выполнены работы по обустройству парковочной зоны для родителей школы №2 и безопасной высадки детей
	8 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»

	28. 
	57
	Ул. Комсомольская, 40
Обустройство тротуара для прохода школьников от ул. Комсомольская, 40 до ул. Комсомольская, 36 вдоль ул. Комсомольская напротив школы №2
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	1 200,00
	872,80
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич

	29. 
	58
	Ул. Ленина, 16А 
Проложить велодорожки, заложить в программу развития г. Бердска
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» 
Включен в план 2026 года
	900,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	30. 
	60
	Ул. Кутузова, 7
Щебенение дороги
	 ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В 2023 году проведены работы по отсыпке АБК проезжей части дороги ул. Кутузова. 
Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Отсыпано 27.36 тонны АБК
	182,00
	15,40
	 МБ
	МКУ «УЖКХ»

	31. 
	62
	Жители г.Бердска
Асфальтирование тротуара по ул. Суворова
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Выполнено 132 кв.м. от ул.Островского в сторону ул. К Маркса 
	350,00
	200,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	32. 
	66
	Ул. К.Маркса, 7
Асфальтирование участка ул. Кутузова от ул. К.Маркса до перекрестка с ул. Островского
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Выполнен гранулятом в 2023 году. Технической возможности положить асфальт нет. 
	850,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	33. 
	67
	Ул. К.Маркса, 7
Обустройство и асфальтирование тротуара по ул. Островского
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Работы выполнены от ул. Свердлова до ул. Ушакова - 535,89 кв.м. (наказ 174) 
Включен в план 2026 года
	350,00
	661,59
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	34. 
	68
	Ул. Ленина, 12,14,16,16А
ул. Кутузова, 1
Сделать дорогу на кладбище
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Реализация в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 
В 2025 году разработана ПСД на капитальный ремонт улицы Полевая (от улицы Горького до озера Паустовское), направлена на экспертизу. При определении стоимости работ, заявка на финансирование будет подана в Минтранс НСО.
Включен в план 2026 года
	2 000,00
	2 802,20
	ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич

	35. 
	70
	Ул. Лермонтова, 17 
Уборка дороги от ул. Островского до ул. К.Маркса и установка поребриков
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Уборка дороги проводится регулярно в рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ».
Установка поребриков через проект реконструкции дороги. 
	200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	36. 
	71
	Ул. К.Маркса, 25
Установка урн по ул. Ленина
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
В рамках муниципального задания МБУ "ЦМУ" приобретено 40 урн в 4 квартале 2024 года. ИСПОЛНЕНО в 2025 
	250,00
	100,00
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	37. 
	72
	Ул. О.Кошевого, 6
Строительство ливневой канализации у дома
	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»
Включен в план 2026 года
	44 500,00
	0,00
	ОБ
МБ
	МКУ «УКС»

	38. 
	74
	Ул. Островского, 57
Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Выполнен ремонт проезжей части улично-дорожной сети Включен в план 2026 года
	550,00
	400,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович

	39. 
	79
	Ул. Ленина, 85
Устранение постоянного скопления воды возле грузовых ворот лицея № 6
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» 
На смежном участке выполнен ремонт тротуара (наказ 78). После весеннего обследования необходимость дополнительного ремонта не установлена
Включен в план 2026 года
	750,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна

	40. 
	81
	Ул. К.Маркса, 66 
Обустройство пешеходного тротуара по ул. К.Маркса от ул. Спортивной до детского сада «Светлячок»
	НЕ ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги»
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В рамках капитального ремонта ул. К.Маркса
Включен в план 2026 года
	14 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	41. 
	84
	МБОУ ДО «Маэстро»
Создать спортивную площадку с освещением для игры в мяч
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» 
Включен в план 2026 года
	300,00
	0,00
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	42. 
	86
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Сиреневая, №1 до №11 (220 м) и от №13 по №25 (185 м)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега. 
	200,00
	389,17
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	43. 
	87
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Ольховая от пересечения с ул. Степная до №9 (273 м) и от №32 по №50 (264 м)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 
 Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега
	200,00
	464,77
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	44. 
	90
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Земляничная от пересечения с ул. Весенней до  №19 (324 м)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Работы по щебенению выполнены частично в 2023 году на сумму 97 тыс. рублей)
В 2024 году исполнено частично на сумму 96,11 тыс. рублей Включен в план 2026 года
	200,00
	193,11
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	45. 
	91
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Калиновая от №1 до №33 (335 м) и от №31 по №30 (116 м) 
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
 Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега 
	655,00
	470,17
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	46. 
	92
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Кедровая от №1 до №22, от пересечения с ул. Цветной проспект, 4 до пересечения с ул. Цветной проспект, 16 (580 м), от №58 до №61 (116 м) и от №52 до №45 (116 м)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070
Выполнены работы по щебенению (263,55 т.) ул. Кедровая от д.№1 до д.№22, от пересечения с ул.Цветной проспект,4 до пересечения с ул.Цветной проспект,16, от домов №58 до №61, от дома №52 до дома №45. ЧАСТИЧНО СОГЛАСОВАНО. 
Включен в план 2026 года 
	1197,00
	510,08
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	47. 
	93
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Ореховая от №2 до  №14 (150 м)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	200,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	48. 
	94
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Светлых надежд от пересечения с ул. Ольховая до №26 (380 м)
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
 Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега 
	431,00
	242,00
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	49. 
	95
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Рябиновая от пересечения с ул. Ольховая до пересечения с ул. Весенняя (324 м)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	200,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	50. 
	96
	п. Вега
Щебенение дорог частного сектора ул. Весенняя от пересечения с ул. Верхняя до №15 ул. Весенняя (175 м)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	200,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	51. 
	97
	п. Вега  
Асфальтирование бетонного дорожного полотна по движению автобуса маршрута №6 по ул. Степная, Верхняя, Цветной проспект
	ВЫПОЛНЕН 
Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги»
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В рамках капитального ремонта ул. К.Маркса Выполнен в рамках БКАД
	14 000,00
	63596,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич

	52. 
	101
	Ул. Зои Космодемьянской
Заменить аварийные столбы линии электропередач на новые бетонные столбы и произвести освещение на ул. Зои Космодемьянской
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
	450,00
	0,00
	МБ 
	МБУ «ГорСвет»

	53. 
	109
	МБОУ СОШ № 8 
Реконструкция спортивной площадки с учетом современных требований
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске»
Включен в план 2026 года
	8 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	54. 
	112
	Ул. Островского, 172,174 
Ремонт моста через р.Шадриха
	НЕ ВЫПОЛНЕН Бюджетные инвестиции
Включен в план 2026 года

	300,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	55. 
	113
	Ул. Спортивная, 13 
Ремонт тротуара по ул. Пушкина (от почта России) до ул. Котовского
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	300,00
	300,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	56. 
	115
	Ул. Пушкина 
Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкина ближе к школе №8
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	350,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	57. 
	116
	Ул. Партизана Деньгина 
Проведение уличного освещения по ул. Партизана Деньгина
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Включен в план 2026 года
	700,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»


	58. 
	117
	Ул. Островского, 101 
Ремонт дороги от ул. К.Маркса, 71 до ДОУ «Солнышко»
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	450,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 13. Депутат Шикарев Григорий Камоевич

	59. 
	119
	Асфальтирование ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В 2024 году выполнен ремонт дороги от ул Герцена, д 55 в сторону ул. Мусоргского 2 340 кв.м. (решение суда 2а-1269/2022); от ул. К Маркса до ул. Островского 1 886 кв.м.  Проведено щебенение в 2024 году от ул. Герцена,87 до ул. Полевая. Остаток – нет технической возможности, так как нет основания у дороги. Необходим проект на реконструкцию дороги в целом. Включен в план 2026 года
	35 000,00
	4002,00
	ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	60. 
	121
	Выполнение проекта ремонта ул. Нахимова и строительство тротуара
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Дорожное полотно восстановлено в 2022 году.  ПСД на устройство тротуара выполнено в 2024 году, МК на устройство тротуара заключён 04.04.2025 № 0851300000125000102 на сумму 5 013,7 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены
 
	2 800,00
	5036,80
	 МБ
	МКУ «УКС», МКУ «УЖКХ»

	61. 
	126
	Грейдирование и щебенение ул. Терешковой, пер. Терешковой, ул. Целинная и Красина
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Заключён контракт  от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора 
	200,00
	596,50
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	62. 
	136
	Ул. Озерная
Строительство тротуара по ул. Озерная от магазина Озерная, от 30 до дома 42
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Частично выполнен до с/м Мария РА в 2023 году; дальше нет технической возможности - дорога переходного типа, через проект на реконструкцию Включен в план 2026 года
	1 800,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	63. 
	137
	Ремонт ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» 
Включен в план 2026 года
	350 000,00
	0,00
	ФБ
ОБ
МБ
	МКУ «УЖКХ»

	64. 
	139
	Ремонт и асфальтирование перекрестка ул. Герцена и Чехова
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	500,00
	0,00
	 МБ
	МКУ «УЖКХ»

	65. 
	140
	Ремонт ул. Котовского и строительство тротуара по всей протяженности улично-дорожной сети
	 ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Частично выполнен в 2023 году от ул. Островского до ул. Пушкина
 Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	 МБ
	 МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»

	66. 
	141
	Ул. Герцена
Уложить водоотводную трубу на ул. Герцена на перекрестке с ул. Красина
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	300,00
	0,00
	 МБ
	МКУ «УЖКХ»

	67. 
	142
	Ул. Горького, пер. Горького                                Отвод талых и дождевых вод на перекрестке ул. Красина и пер. Горького
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	68. 
	145
	Водоотведение ливневых и талых вод в районе домов №13/1, 13/2 и №18 пер. Герцена
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	69. 
	148
	Водоотведение ливневых и талых вод с проезжей части ул. Маяковского на участке от ул. М.Горького до ул. Котовского
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	70. 
	149
	Водоотведение ливневых и талых вод на ул. Авиаторов
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	71. 
	150
	Обустройство водоотводной канавы для дождевых и талых вод от дома №22 ул. Котовского до пересечения с ул. Гастелло с устройством водопропускной трубы через ул. Гастелло в водоотводную канаву
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	72. 
	155
	Освещение ул.Терешковой, Красина и Целинная
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Включен в план 2026 года
	930,00
	0,00
	МБ
	МБУ
«ГорСвет»

	Округ № 14. Депутат Хасанов Фируз Панжиевич

	73. 
	164
	Ул. Горького, 24 
Восстановление дороги по ул. Горького, возле домов, ул. Горького, 50-62.
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	800,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	74. 
	165
	Ул. Горького, 24
Строительство ливневой канализации в районе ул. Горького, 51
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»
Включен в план 2026 года
	4 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»

	75. 
	166
	Ул. Горького, 24
Ремонт сливной системы по пересечению ул. Радищева и Орджоникидзе, заменить направление слива
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»
Включен в план 2026 года
	600,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	76. 
	167
	Ул. Радищева, 10,12 
Щебенение улиц ТОСа
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	77. 
	169
	Ул. Горького, 14 
Асфальтобетонное покрытие ул. Щетинкина от пересечения с ул. Пушкина, вдоль школы №9 и до пересечения с ул. Островского (от дома ул. Щетинкина, 6 до дома ул. Щетинкина, 1)
	НЕ ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	900,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	78. 
	170
	Ул. Горького, 14
Обустройство тротуара вдоль периметрального ограждения школы №9 со стороны ул. Щетинкина (от школы ул. Школьная, 5, до дома ул. Щетинкина,1)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	900,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»


	79. 
	172
	Ул. Горького, 14
Обустройство тротуара с устройством бортового камня вдоль проезжей части по ул. Островского, от пересечения с ул. Щетинкина вдоль частного дома ул. Островского, 110 (ул. Щетинкина, 1) и ул. Островского, 112 до магазина «100 Совят»  (ул. Островского, 114)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»

	600,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	80. 
	173
	Ул. Островского, 122 
Убрать поребрик после окончания пешеходного перехода со стороны ЦУМа по ул. Островского
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»

	200,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович

	81. 
	177
	Ул. Луговская, 96,98,100
Строительство на три дома разновозрастной детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» 
Включен в план 2026 года
	3 400,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	82. 
	178
	Ул. Луговская, 96,98,100 
Заасфальтировать и сделать тротуар по ул. Луговская от Свердлова до Ушакова
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	1 100,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»

	83. 
	180
	Ул. 8 Марта
Установка уличного освещения
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Включен в план 2026 года
	644,00
	0,00
	МБ
	МБУ 
«ГорСвет»

	84. 
	184
	Ул. Добролюбова
Капитальный ремонт ливневой канализации от ул. Первомайская до ул. Суворова
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске»
Включен в план 2026 года
	1 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	85. 
	187
	Ул. Островского, 57
Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» 
Частично выполнен в 2022 году, отсыпано асфольто-бетонной крошкой МБУ ЦМУ; дальше нет технической возможности, так как нет основания у дорогиВключен в план 2026 года
	550,00
	400,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	86. 
	189
	Ул. Островского, 57
Капитальный ремонт тротуара по ул. Островского от ул. Свердлова до ул. Первомайской
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года

	750,00
	750,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 16. Депутат Голубев Владимир Алексеевич

	87. 
	193
	Ул. Пушкина, 1-30
Строительство дренажных колодцев
	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды»
Включен в план 2026 года
	120 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	88. 
	195
	МБОУ СОШ № 3 
Обустройство парковок  около школы № 3 по адресу ул. Кутузова, 34
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска 
Включен в план 2026 года
	450,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович

	89. 
	198
	Ул. Льва Максимова, 9
Освещение ул. Льва Максимова
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска».
Включен в план 2026 года
	555,20
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	90. 
	201
	Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская
Освещение улиц
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Включен в план 2026 года
	1 280,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	91. 
	205
	Ул. Урицкого, 70
Освещение по ул. Урицкого (от ул. Павлова до ул. Рогачева нет ни одного фонаря)
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
	800,00
	420,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	92. 
	209
	Ул. Водосточная, 13
Работа по понижению уровня грунтовых вод
	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» (МБ – софинансирование)
Включен в план 2026 года
	108 118,26
	0,00
	ОБ
МБ
	МКУ «УКС»

	93. 
	210
	Ул. Урицкого, 40
Освещение ул. Урицкого с № 34 до конца улицы
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
	800,00
	420,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	94. 
	211
	Пер. Прохладный, 7
Асфальтирование ул. Ключевая с выездом на ул. Пионерская
	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая (наказ 218)
Включен в план 2026 года
	220 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	95. 
	213
	Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева)
Освещение улицы
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Включен в план 2026 года
	532,91
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	96. 
	214
	Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева)
Обустройство тротуара для безопасного подхода к школам №13 и №6
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Вдоль школы №6 тротуар выполнен в 2024 году; к школе №13 тротуары обустроены на территории МКД Включен в план 2026 года
	3 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	97. 
	217
	Ул. Российская (от дома 9 до 39)
Ремонт участка дороги по ул. Павлова (пересечение ул. Лучистая до пересечения с ул. Ключевая)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года

	500,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	98. 
	218
	Ул. Победная
Асфальтирование ул. Рогачева от ул. Ключевая до ул. Космическая.
Обустройство тротуара по ул. Рогачева. 

Вдоль тротуара высадить деревья
	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая 
Включен в план 2026 года
	334 963,37
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

МБУ «УПР» 

	99. 
	222
	Ул. Искитимская, 5
Работа по понижению уровня грунтовых вод
	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды
(МБ – софинансирование)
Включен в план 2026 года
	108 118,26
	0,00
	ОБ
МБ
	МКУ «УКС»

	Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович

	100. 
	224
	Ул. Павлова, 4/1
Строительство ливневой канализации вдоль домов по ул. Павлова, 4/1 и ул. Павлова, 2/2 «Комплекс Павловский»
	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»
Включен в план 2026 года
	11 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	101. 
	225
	Ул. Гагарина
Провести освещение ул. Гагарина, Мира, Октябрьская, Партизанская
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Включен в план 2026 года
	1 440,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович

	102. 
	229
	Ул. Красная Сибирь, 103
Строительство тротуара от остановки «Зеленая Роща» до «Санаторий «Сибиряк»
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	 3 000,00
	0,00 
	 МБ
	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» 

	103. 
	230
	Ул. Рогачева, 24,
ул. Красная Сибирь, 113
Строительство моста через р. Раздельная 
	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	115 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	104. 
	231
	Ул. Рогачева, 18 
Строительство автодороги от трассы Р-256 до м-нов Белокаменный и Раздольный
	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Включен в план 2026 года
	400 000,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	105. 
	232
	Ул. Лунная, 22
Строительство придомовой ливневой канализации от дома ул. Лунная, 22
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»
Включен в план 2026 года
	2 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»

	106. 
	233
	Ул. Лунная, 22
Организация «безопасной дороги» к школе № 13 со стороны дома ул. Лунная, 19
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Частично выполнен в 2022 году (установлен знак "Осторожно дети"). В 2025 году выполнен ремонт верхних изношенных слоев дорожной одежды внутриквартального проезда в районе ул. Лунная, 19 – 150 кв.м 
	340,00
	220,90
	МБ 
	МКУ «УЖКХ» МУП «КБУ»

	107. 
	234
	Ул. Лунная, 21
Решение вопроса по поводу ливневки
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске»
Включен в план 2026 года
	12 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»

	108. 
	235
	МБОУ СОШ № 13,
ул. Красная Сибирь, 122
Ремонт и реконструкция школьного стадиона: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске». 10.06.2025 заключен контракт на сумму 1774,1 тыс.руб. на ремонт баскетбольной площадки. На сумму экономии заключен контракт на ремонт асфальтового покрытия. При наличии доп. Финансирования работы будут продолжены.
Включен в план 2026 года
	5 000,00
	5 000,00
	МБ
	МКУ «УОиМП»

	109. 
	238
	Ул. Красная Сибирь, 122
Ремонт дорожного полотна по ул. Красная Сибирь
	ВЫПОЛНЕН
 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Ремонт ул Кр Сибирь - от ул. Ленина до примыкания с ул. Боровая, в сторону ул. Павлова картами,  от ул Павлова до дома ул Кр Сибирь, 78 - 8 368 кв.м., от ул. Кр Сибирь, 72 до ул. Кр Сибирь, 58 - 746 кв.м., от ул. Павлова до ул. Кр Сибирь, 78 - 923 кв.м.
 Заключён контракт от 11.03.2025 №0851300000125000059 на сумму 3 908 тыс. руб. Работы выполнены
	450,00
	7008,80
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна

	110. 
	244
	Ул. Микрорайон, 1 
Обустройство дополнительных парковочных мест у детского сада «Искорка»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
1. Внесение изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 
2. Бюджетные инвестиции
Включен в план 2026 года
	2 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	111. 
	245
	Ул. Микрорайон, 1 
Обустройство дополнительные парковочных мест для школы № 11 со стороны остановки «Микрорайон»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
1. Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 
2. Бюджетные инвестиции
Включен в план 2026 года
	2 000,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УКС»
МКУ «УЖКХ»

	112. 
	246
	Ул. Микрорайон, 5 
Освещение проезжей части вдоль домов 2,3,4 ул. Микрорайон (от ул. Рогачева до ул. Лунная)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
Включен в план 2026 года
	755,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	113. 
	248
	Ул. Красная Сибирь, 126
Обустройство пешеходных тротуаров в роще за «Вымпелом»
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН

Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Отсыпано 41 тонна асфальто-бетонной крошки
Включен в план 2026 года
	450,00
	23,10
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	114. 
	249
	Ул. Микрорайон, 8
Обустройство детской и спортивной площадок напротив домов Микрорайон 1-9 (тренажеры, каток, общую детскую площадку)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» 
Наказ выполнен частично (в части обустройства баскетбольной площадки) 
Включен в план 2026 года
	2000,00
	2000,00
	МБ
	МКУ «ОФКиС»

	115. 
	250
	Ул. Микрорайон, 5
Ремонт дороги на въезде к дому №3 ул. Микрорайон
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	450,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	116. 
	251
	Ул. Лунная, 6
Строительство пешеходного тротуара от дома до магазина «Мария-Ра» ул. Лунная, 8
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	600,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	117. 
	252
	Ул. Микрорайон, 4
Установка урн вдоль пешеходного тротуара ул. Боровая
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
В 2023 году - на ООТ установлены урны. В октябре 2024 приобретено 40 урн, установка веной 2025 года ИСПОЛНЕНО (8 урн), СОГЛАСОВАНО (4,0 тыс. руб. / 1 урна) 
	50,00
	32,00
	МБ
	МБУ «ЦМУ»

	118. 
	256
	Ул. Рогачева, 14
Строительство и освещение тротуара от ул. Рогачева, 16 к детскому саду №21
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
В 2023 году выполнено освещение на сумму 182,9 тыс.руб. Включен в план 2026 года
	300,00
	182,90
	МБ
	МКУ «УЖКХ»


	119. 
	258
	Ул. Микрорайон, 1, 4,5,6,7,8,
ул. Рогачева, 14
Строительство и освещение тротуара от остановки «Микрорайон» к школе №11
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска»
	300,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет»

	Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович

	120. 
	259
	Ул. Красная Сибирь, 130
Ремонт дороги между домами ул. Красная Сибирь, 130, 128,132,136/1
	 ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Выполнено 103,31 кв.м.
 Заключен МК от 14.02.2025 №0851300000125000024  по ремонту внутриквартальных проездов УДС
	450,00
	344,60
	 МБ
	МКУ «УЖКХ»

	121. 
	260
	Ул. Красная Сибирь, 130
Укрепление береговых линий от водозабора № 1 до Бердской косы
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа НСО «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»
Включен в план 2026 года
	500 000,00
	0,00
	ОБ
	МБУ «УПР»

	122. 
	262
	Ул. Лунная, 11
Строительство асфальтированной дорожки от памятника до угла дома ул. Лунная, 11 со стороны первого подъезда
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Формирование современной среды города Бердска»
От первого подъезда дома 11 ул. Лунная до сквера, где памятник, обустроены тротуары по периметру вдоль Fix-price и ул. Лунная, внутри сквера дорожки заасфальтированы 
	700,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	123. 
	263
	Ул. Микрорайон, 48А
Ремонт проезда из дома № 48А за ЦТП «Родина».
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска»
Включен в план 2026 года
	200,00
	0,00
	 МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна

	124. 
	281
	Ул. Микрорайон, 31
Реконструкция дороги к д/с «Ручеек» и школе №5 (тротуар, ливневка, освещение-выполнено)
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Территория МКД
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска».
Частично выполнен в 2023 году (освещение + парковка) на сумму 300 тыс.руб; дальше нет технической возможности, так как территория МКД
Включен в план 2026 года 
	1 500,00
	00,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ» 

	Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович

	125. 
	284
	Ул. Микрорайон, 24,25,26 
Установка 5-6 лавочек вдоль пешеходной дороги от Микрорайон, 15б до Поликлиники БЭМЗа
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска».
Включен в план 2026 года

	400,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	126. 
	288
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Сделать дорогу от торгового центра Микрорайона до пляжа микрорайона (через лес), отделить пешеходную дорожку
	НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Данная территория – землеотвод СНТ «Дружба» прилегает к землям Лесного фонда. Строительство дорог через лес запрещено действующим законодательством Российской Федерации

	0,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	127. 
	289
	Ул. Микрорайон, 37,36,34
В районе домов Микрорайон, 37 и 38 асфальтировать обе пешеходные дорожки
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	600,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич

	128. 
	296
	М-н Южный, 
ул. Российская, 41 Асфальтирование улиц Рогачева и Ключевая до ул. Пионерская
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Финансирование в рамках наказа № 218
Включен в план 2026 года
	0,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	129. 
	297
	М-н Южный, 
ул. Российская, 41 
Строительство пешеходных тротуаров вдоль улиц Рогачева, Ключевая
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Финансирование в рамках наказа № 218
Включен в план 2026 года
	0,00
	0,00
	МБ
ОБ
	МКУ «УКС»

	130. 
	298
	М-н Южный
Строительство тротуара по ул. Взлетная
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	 60 000,00
	0,00
	МБ
ОБ 
	МКУ «УКС»

	131. 
	299
	М-н Южный
Установить ограждение ливневок по ул. Лунная
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	11 466,00
	0,00
	 МБ
	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»

	132. 
	304
	Ул. Гранитная, 16/1
Строительство линий наружного освещения по ул. Гранитная, 16/2,18,16/6.
	 НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска
Включен в план 2026 года
	315,00
	0,00
	 МБ
	МБУ «ГорСвет»

	133. 
	305
	Ул. Ключевая 
Освещение ул. Ключевая (закончить)
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска
Включен в план 2026 года
	190,00
	0,00
	МБ
	МБУ «ГорСвет»

	134. 
	307
	М-н Южный
Освещение ул. Взлетная (от ул. В. Бирюкова до ул. Поэта Сорокина)
	 НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска 
Включен в план 2026 года
	834,05
	0,00
	МБ 
	МБУ «ГорСвет»

	135. 
	310
	Ул. Ключевая
Асфальтирование ул. Купца Горохова, обустройство тротуаров для пешеходов к школе от ул. Белокаменная до школы, освещение
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (освещение)
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Освещение выполнено в 2023 году на сумму 379,00 тыс.руб)
Выполнение в части обустройства тротуара по ул. Космическая (от ул. Лунная до ул. Купца Горохова): подготовка ТЗ на проект., полномочия УКСа Включен в план 2026 года
	20 000,00
	0,00
	ОБ
МБ
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» 

	136. 
	311
	Ул. Гранитная
Установка остановочных платформ по м-ну Белокаменный
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
Включен в план 2026 года
	800,00
	0,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	137. 
	312
	Ул. Ключевая, м-н Южный
Реконструкция пешеходных тротуаров и зоны пешеходных переходов по нечетной стороне ул. Белокаменная, ул. Лунная от Белокаменная, 47 до Первомайская, 121 для проезда детских колясок и велосипедов 
	 НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	850,00
	0,00
	МБ 
	МКУ «УЖКХ»

	138. 
	313
	Ул. Гранитная, 16/1
Строительство тротуаров на ул. Гранитная 
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	2 000,00
	2 000,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»

	139. 
	314
	Ул. Ключевая
Строительство тротуаров по ул. Кристальная
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Включен в план 2026 года
	2 000,00
	2 000,00
	МБ
	МКУ «УЖКХ»




____________________

2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов
города Бердска пятого созыва
от 21.04.2026 № 444

ОТЧЕТ 
о выполнении плана организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Бердска за 2025 год

	№
п/п
	№
наказа
	Содержание наказа избирателей, адрес
	Мероприятия по реализации наказа, программа
	Ответствен-ные за реализацию наказа

	1
	2
	3
	4
	6

	Округ № 1. Депутат Аредаков Максим Александрович

	1. 
	2
	п. Новый
Установка спортивной площадки для подростков за домом № 18 по ул. Новосибирская
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич

	2. 
	8
	М-н Северный,
19,19/1,19/2,17/1,17/2,18,18/1,15,16
Асфальтирование площадки за остановочным павильоном  м-н Северный, 17/2
	НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич

	3. 
	9
	Ул. Красный Сокол, 17,19,21
Разместить на муниципальной земле детскую площадку (малые игровые формы) и спортивную площадку уличных тренажеров
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	4. 
	10
	Ул. Ленина, 1А
Во дворе дома ул. Ленина, 1А разместить универсальную детскую площадку (малые игровые формы)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	5. 
	11
	Ул. Ленина, 7
Разместить на муниципальной земле детскую площадку (малые игровые формы) и спортивную площадку уличных тренажеров
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	6. 
	12
	Ул. Попова, 3
Включить придомовую территорию по ул. Попова д. 1-6 в программу «Комфортная городская среда»
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
- обратиться в МКУ УЖКХ
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	7. 
	17
	Ул. Попова, 7
Отремонтировать колодцы (3шт.), расположенные вдоль дома (находятся в аварийном состоянии)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Ремонт запланирован в летний период  Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	8. 
	19
	Ул. Попова, 37
Произвести межевание прилегающей к дому ул. Попова, 37 земельного участка
	НЕ ВЫПОЛНЕН 1) 2021 год утверждение проекта планировки с проектом межевания в его составе– управление градостроительства.
2) проведение кадастровых работ – юридическое лицо, ИП (по контракту) или МКУ «УКС» муниципального образования 
города Бердска;
3) направление межевых планов в государственный реестр недвижимости
	УГ
УЗО

	9. 
	21
	Ул. Попова, 11/1 
Включить придомовую территорию в программу «Комфортная городская среда»
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
- обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович

	10. 
	26
	Ул. Комсомольская, 24
Установить большой детский игровой комплекс во дворе дома по адресу ул. Комсомольская, 24
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
Выполнено в части установки резинового покрытия, стоимость работ 1 220 785,08 руб
	МКУ «УЖКХ»

	11. 
	27
	Ул. Комсомольская, 28А
Благоустроить парковочный карман вдоль дома по ул. Комсомольская, 28А (заасфальтировать, установить клумбы)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Возможна реализация наказа в рамках участия и победы в конкурсе на получение грантов Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	12. 
	28
	Ул. Лелюха, 13
Установить во дворе детский спортивно-игровой комплекс по адресу ул. Лелюха, 13
	ВЫПОЛНЕН
В рамках национального проекта «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» 
	МКУ «УЖКХ»

	13. 
	29
	Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32
Просим сделать благоустройство детской игровой площадки, находящейся адресу ул. Ленина во дворе домов 30 и 32
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	14. 
	33
	Ул. Комсомольская, 4Б
Восстановить асфальтное покрытие от ул. Ленина до переулка Ленина в районе домов по ул. Комсомольская 4Б, Ленина 15,17,17Б
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Выполнен частично в районе Ленина, 15 и 17, Комсомольская, 4Б.
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	15. 
	35
	Ул. Комсомольская, 4Б
Восстановить благоустройство и асфальтное покрытие после ремонтных работ МУП КБУ по адресам: ул. Комсомольская, 4б,4В,3,5А, 24, ул. Первомайская 14,19, ул. Ленина 17, 9,21
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Восстановление асфальтового покрытия по ул.  Комсомольская 5А, Ул. Первомайская, 14, ул.Комсомольская,24 выполнено
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	16. 
	36
	Ул. Комсомольская, 12А,16А
Оказать содействие по включению  домов по ул. Комсомольская, 12А и 16А в программу «Комфортная городская среда» (отремонтировать дорожное покрытие, установить малые формы в общем дворе)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
 Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	17. 
	37
	Ул. Лелюха, 13
Организовать спил аварийных деревьев (тополей) по ул. Лелюха
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
Необходимо рассмотреть на комиссии по вырубке зеленых насаждений.
Для этого нужно в свободной форме написать заявление в МБУ «УПР», где подробно описать какие деревья, где находятся. Приложить фото.
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска»
Выполнен спил 20 аварийных деревьев в 2023 и 2024 годахВключен в план 2026 года
	МБУ «УПР»

	18. 
	38
	Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32
Периодическая уборка сквера по адресу ул. Ленина, 30 (покос травы, уборка дорожек, урн, уборка аварийных деревьев) Установка специальных контейнеров для сбора собачьих экскрементов, Привести в надлежащий вид метеорологическую будку
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 
В рамках муниципального задания
Включен в план 2026 года
	МБУ «УПР»

	19. 
	39
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Пешеходный переход от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) полностью недоступен для маломобильных граждан. Крутой угол наклона пандуса и высокого бордюрного камня, по которому невозможно спуститься.
	НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года
	ОСОН
МКУ 
«УЖКХ»

	20. 
	40
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Пешеходный переход со стороны «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) в сторону  ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) полностью недоступен для маломобильных граждан.
	НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года
	ОСОН
МКУ 
«УЖКХ»

	21. 
	41
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Доступ на тротуар, ведущий к пешеходному переходу от  ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) отсутствует полностью
	НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года
	ОСОН
МКУ 
«УЖКХ»

	22. 
	43
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Пандус, ведущий ко входу в ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) имеет ряд нарушений:
- въезд на пандус разбит и затрудняет заезд на инвалидной коляске;
- имеет плохое противоскользящее покрытие и находящиеся на нем посторонние предметы;
- поручни находятся на разной высоте и частично деформированы;
- вдоль кромки пандуса отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него.
	НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года
	ОСОН
МКУ 
«УЖКХ»

	23. 
	46
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Часть тротуара, находящегося по нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «ГУМ» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске (затруднен заезд на него со стороны ГДК).
	НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года
	ОСОН
МКУ 
«УЖКХ»

	Округ № 6. Депутат Наумова Елена Владимировна

	24. 
	48
	Ул. Вокзальная, 2
Организация площадки для выгула собак
	НЕ ВЫПОЛНЕН Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска», 
Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска»
 Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
СД
УЗО

	25. 
	49
	Ул. Вокзальная, 2
Оборудование детской и спортивной площадок во дворе дома
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	26. 
	50
	Ул. Калинина, 25а
Уборка аварийных деревьев и не нужных веток, мешающих проходу (проезду) по ул. Калинина
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска».
	МБУ «УПР»

	27. 
	52
	Ул. Лелюха, 9
Ремонт дорожного покрытия на территории дома ул. Лелюха, 9
	ВЫПОЛНЕН
Выполнен ремонт проезжей части в районе ул. Лелюха, 9 – 495 кв.м / 559,5 тыс. руб.
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна

	28. 
	53
	Ул. М.Горького, 2
Ремонт ТЦП между домом М.Горького, 2 и МБОУ СОШ №2 «Спектр».
	НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	29. 
	54
	Ул. М.Горького, 2
Ремонт дорожного покрытия внутриквартального въезда к дому М.Горького, 2 со стороны улицы М.Горького
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич

	30. 
	58
	Ул. Ленина, 12А
Облагородить детскую площадку, крышу над песочницей
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	31. 
	59
	Ул. Ленина, 12А
Резиновое покрытие на детской площадке, закрытое футбольное поле
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	32. 
	60
	Ул. Кутузова, 1
Сделать покрытие детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	33. 
	61
	Ул. К.Маркса, 15
Оборудовать детскую площадку во дворе дома ул. К.Маркса, 15
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	34. 
	62
	Ул. Ленина, 16
Отсыпать детскую площадку во дворе домов ул. Ленина, 16,16а,18
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	35. 
	63
	Ул. Суворова, 1
Установить детскую площадку с новыми формами, укомплектованную
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	36. 
	72
	Ул. Островского, 1А
Решить проблему с водоотведением по ул. Островского 
	НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Кр Сибирь
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	37. 
	75
	Пер. Пархоменко, 5
Реализация программы КГС по пер. Пархоменко, 5
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	38. 
	76
	Пер. Пархоменко, 5 
Включение в муниципальное задание и реализация совместно с КГС асфальтирование муниципального участка двора и тротуара за домом пер. Пархоменко, 5
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	39. 
	78
	Ул. К.Маркса, 22А, 24
пер. Пархоменко, 5
Установить современную детскую площадку с ограждением во дворе домов ул. Маркса, 22,22а,24, пер.Пархоменко, 5
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ УЖКХ
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич

	40. 
	79
	Ул. Лермонтова, 17
Реконструкция двора по федеральной программе КГС
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	41. 
	80
	Ул. Лермонтова, 17
Обустроить детскую площадку напротив дома ул. Лермонтова, 17.
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	42. 
	82
	Ул. Островского, 55
Построить хорошую детскую площадку для двух домов ул. О.Кошевого, 6 и ул. Островского, 55, вместо существующей с ржавой горкой и скрипучими качелями
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	43. 
	83
	Ул. Островского, 55
Убрать футбольное поле (коробку) напротив ул. О.Кошевого, 6 и вместо нее поставить хорошую детскую площадку и установить спортивные тренажеры
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	44. 
	84
	Ул. К.Маркса, 25
Обустроить детскую площадку во дворе
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	45. 
	85
	Ул. О.Кошевого, 6
Строительство детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	46. 
	86
	Ул. К.Маркса, 38
Ремонт циркуляции горячего водоснабжения
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС» МУП «КБУ»

	47. 
	93
	Ул. Ленина, 33
Восстановить циркуляцию горячего водоснабжения
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС» МУП «КБУ»

	Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович

	48. 
	96
	Ул. К.Маркса, 56
Обустройство детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	49. 
	97
	Ул. Ленина, 85
Организация детской площадки ул. Ленина, 85,83, ул. Горького, 5
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	50. 
	99
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Отсутствует доступ к пандусу, ведущему ко входу в аптеку «Озерки» (ул. Ленина, 83), а на самом пандусе отсутствует, противоскользящее покрытие и отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. Также отсутствует кнопка вызова персонала
	НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2025 год.
Разработана ПСД на реконструкцию крыльца, с установкой пандуса. Стоимость СМР - 6,5 млн.руб. Включен в план 2026 года
	ОСОН
МКУ «УЖКХ»

	51. 
	106
	БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников
Часть тротуара от аптеки «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) до аптеки «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) со временем пришла в негодность и затрудняет передвижение на инвалидной коляске
	НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2026 год.
	ОСОН

	Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна

	52. 
	110
	Ул. Кирова, 5
Восстановление качества горячей воды до нормативного уровня
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС» МУП «КБУ»

	53. 
	111
	Ул. К.Маркса, 66
Обеспечение дома ул. К.Маркса, 66 циркуляцией горячего водоснабжения не ниже нормативных показателей
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС» МУП «КБУ»

	54. 
	112
	п.Вега
Заменить опоры по ул. Тенистая, Сиреневая от №13 до №25, Заповедная, Вишнёвая, Ольховая от №20 до №30, от ТП 61 до Светлых надежд №12
	НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года
	СД

	55. 
	113
	Ул. К.Маркса, 55
Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС» МУП «КБУ»

	56. 
	116
	п. Вега
Благоустройство остановочных площадок «Сиреневая» и «Ольховая»
	ВЫПОЛНЕН 
В рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ»
	МБУ «ЦМУ»

	57. 
	117
	Ул. К.Маркса, 55
Установить малые формы и обустроить покрытие детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	58. 
	118
	Ул. К.Маркса, 71
Оборудовать детскую площадку малыми формами и спортивными снарядами
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
	МКУ «УЖКХ»

	59. 
	119
	Ул. Спортивная, 1
Оборудовать детскую площадку малыми формами и спортивными снарядами 
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
	МКУ «УЖКХ»

	60. 
	120
	Ул. К.Маркса, 68
Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС» МУП «КБУ»

	61. 
	121
	Ул. К.Маркса, 71
Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС» МУП «КБУ»

	62. 
	122
	Ул. Спортивная, 1
Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС» МУП «КБУ»

	63. 
	123
	Ул. Спортивная, 5
Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечению населения горячей воды надлежащего качества
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. реализации подпрограммы 2025-2033 годы.
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС» МУП «КБУ»

	Округ № 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич

	64. 
	124
	Ул. Островского, 105
Определение статуса детской площадки на муниципальной территории между ул. Островского, 103 и Островского, 105, порядок содержания и обслуживания ее
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	65. 
	125
	Ул. Островского, 101
Определение статуса детской площадки на муниципальной территории между ул. Островского, 101 и Островского, 101а
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	66. 
	127
	Ул. Островского, 172
Засыпать отсевом спортивные тренажеры у домов ул. Островского, 172,174
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	67. 
	128
	Ул. Островского, 105
Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 105 по программе  КГС
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	68. 
	131
	Ул. Островского, 101а, 103 
Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 101а по программе  КГС
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	69. 
	134
	Ул. Островского, 101
Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 101 по программе  КГС
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ УЖКХ
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 13. Депутат Шикарев Григорий Камоевич

	70. 
	143
	Заменить аварийные электрические столбы на участках улицы Чайковского от ул. М.Горького до ул. Герцена и от ул. Нахимова до ул. Котовского
	НЕ ВЫПОЛНЕН Направлен запрос в АО «РЭС»
Включен в план 2026 года
	СД
МБУ «ГорСвет»

	71. 
	144
	Произвести замену аварийных деревянных электрических столбов на железобетонные на ул. Чайковского
	НЕ ВЫПОЛНЕН Направлен запрос в АО «РЭС»
Включен в план 2026 года
	СД
МБУ «ГорСвет»

	Округ № 14. Депутат Хасанов Фируз Панжиевич

	72. 
	149
	Ул. Островского, 122
Ремонт детской площадки ул. Островского, 122
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	73. 
	150
	Ул. Советская, 62,63
Построить детскую площадку по ул. Советская, 60-64
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	74. 
	151
	Ул. Советская, 62,63
Установка детской и спортивной площадки по адресу ул. Советская, 81
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	75. 
	155
	Ул. Горького, 24, 
ул. Радищева, 10,12
Установить детскую площадку в конце ул. Горького, в тупике перед складами
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	76. 
	163
	Ул. Советская, 62,63
Ограждение детской площадки со стороны ул. Спартака
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович

	77. 
	164
	Ул. Островского, 63
Капитально отремонтировать или перенести транзитную трубу холодного водоснабжения у пятого подъезда
	НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	78. 
	165
	Ул. Островского, 63
Построить детскую площадку (проект 2017г.)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	79. 
	166
	Ул. 8 Марта
Замена столбов электроснабжения
	НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года
	СД

	80. 
	169
	Ул. Некрасова
Замена столбов электроснабжения
	НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года
	СД

	Округ № 16. Депутат Голубев Владимир Алексеевич

	81. 
	171
	М-н Молодежный, ул. Боровая, 4/1 
Построить хорошую систему водоотведения
	НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Кр Сибирь
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	82. 
	174
	МБОУ СОШ № 3
Положить тротуар от МБОУ СОШ № 3 до ул. Советская
	НЕ ВЫПОЛНЕН На строительство пешеходного тротуара по ул. Кутузова от Советской до Пушкина заявка в сумме 2,5 млн.руб направлена в УФиНП
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	83. 
	175
	М-н Молодежный, ул. Боровая, 4/4, 4/5, 4/6
Строительство современной детской площадки с мягким покрытием во дворе домов ул. Боровая 4/4, 4/5, 4/6 (за основу может быть взята детская площадка, построенная на территории санатория «Рассвет»)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович

	84. 
	177
	Ул. Майская, 14
Организовать детскую площадку с тренажерами
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	85. 
	178
	Ул. Рогачева, 1
При выезде из двора мимо ул. Боровая, 89 в низине дороги постоянно стоит вода (сделать ливневку)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках строительства ливневой канализации ул. Павлова 4/1
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	86. 
	179
	Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, 
ул. Рождественская
Заменить электростолбы
	НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС»
Включен в план 2026 года
	СД
МБУ «ГорСвет»

	87. 
	180
	Ул. Искитимская, 38
Подтапливает вода грунтовыми водами
	НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды»
В 2024-2025 гг. планируется строительство дополнительных четырех дренажных колодцев 
Включен в план 2026 года
	МКУ «УКС»

	88. 
	181
	Ул. Водосточная, 13
Произвести замену опор (столбов) электропередач на ул. Водосточная
	НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС»
Включен в план 2026 года
	СД
МБУ «ГорСвет»

	89. 
	182
	Пер. Прохладный, 7
Заменить сгнившие деревянные столбы (электрические опоры) на бетонные по Пер. Прохладный
	НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС»
Включен в план 2026 года
	СД
МБУ «ГорСвет»

	90. 
	184
	Ул. Пролетарская
Заменить электростолбы
	НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС»

	МБУ «ГорСвет»

	91. 
	185
	Ул. Пролетарская, 
ул. Искитимская, 5
Установить новую детскую площадку
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	92. 
	186
	Ул. Победная,
ул. Льва Максимова, 9
Сделать повышающую давление воды станцию
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Включен в план ремонтных работ на 2026 год
	МУП «КБУ»
МКУ «УКС»

	Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович

	93. 
	187
	Ул. Павлова, 4/1
Капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Пролетарская от ул. Павлова до ул. Рогачева
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	94. 
	188
	Ул. Рогачева, 6
Установка детской площадки (песочница, горка, качели)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	95. 
	193
	Ул. Рогачева, 8
Благоустройство ул. Пролетарская 
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич

	96. 
	194
	Ул. Рогачева, 45
Капитальный ремонт домов ул. Рогачева, 45 и 47
	НЕ ВЫПОЛНЕН Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории НСО 2014-2043 годы Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович

	97. 
	196
	Ул. Рогачева, 20а
Поставить светофор на перекрестке улиц Красноармейская и Рогачева
	НЕ ВЫПОЛНЕН Включить установку светофора в Техническое задание строительства нового детского сада на ул. Рогачёва Включен в план 2026 года
	УГ

	98. 
	198
	Ул. Красная Сибирь, 117
Сделать детскую площадку с резиновым покрытием и детскими игровыми комплексами
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	99. 
	199
	Ул. Красная Сибирь, 113 
Проработать вопрос о запахе от КНС-6 (приведение к нормативным показателем воздуха)
	ВЫПОЛНЕН 
Для приведения к нормативным показателям воздуха в КНС-6 установлена система очистки воздуха ТИОН, для предотвращения запаха высажены хвойные деревья.
	МКУ «КБУ»

	100. 
	200
	Ул. Красная Сибирь, 124
На детскую площадку добавить формы
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	101. 
	201
	Ул. Рогачева, 22
Установить детскую площадку на территории поля от ул. Рогачева, 24 до магазина «Магнит»
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	102. 
	203
	Ул. Красная Сибирь, 118
Строительство проезда к 1-му подъезду со стороны дома ул. Рогачёва, 11А, для кругового проезда спец техники (пожарная, мусороуборочная)
	НЕ ВЫПОЛНЕН Бюджетные инвестиции
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС»

	103. 
	205
	Ул. Рогачева, 20а 
Поставить остановочный павильон по ул. Рогачева в районе дома ул. Рогачева, 18а
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
В районе дома ул. Рогачева, 18а отсутствует остановка общественного транспорта. Остановочный павильон установлен в районе дома Рогачева, 22а на ООТ «Дом ветеранов»
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	104. 
	208
	Ул. Красная Сибирь, 113
Строительство тротуара вдоль дома по ул. Красная Сибирь, 113 от дома ул. Красная Сибирь, 121 до дома ул. Рогачева, 20
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Красная Сибирь
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»

	105. 
	209
	Ул. Рогачева, 24
Установить светофор на пересечении ул. Рогачева и Космическая
	ВЫПОЛНЕН
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска»
	МКУ «УЖКХ»

	106. 
	210
	Ул. Красная Сибирь, 121
Ремонт внутриквартальной дороги в районе дома ул. Красная Сибирь, 121, восстановить благоустройство после произведенного развития (ремонтных работ)
	ВЫПОЛНЕН 
Восстановление асфальтового покрытия в районе МКД ул. Красная Сибирь,121 выполнено в полном объеме.
	МУП «КБУ»

	107. 
	212
	Ул. Рогачева, 22
Восстановить тротуар между ул. Рогачева, 24 и 22 сбоку
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	108. 
	213
	Ул. Рогачева, 22
Построить тротуар от ул. Рогачева, 22 к школе 13
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Бюджетные инвестиции
Включен в план 2026 года
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	109. 
	218
	Ул. Красная Сибирь, 118
Строительство пешеходного тротуара от остановки «Березовая» до дома ул. Красная Сибирь, 11А
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Проанализировать возможность строительства тротуара
Включен в план 2026 года
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	110. 
	219
	Ул. Красная Сибирь, 118
Устройство детской игровой площадки 
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	111. 
	222
	Ул. Рогачева, 22
Устройство детской игровой площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна

	112. 
	231
	Ул. Микрорайон, 1
Утеплить теплотрассу, идущую от школьной столовой до строений УК «Сибирский стандарт»
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Включен в план ремонтных работ на 2026 год
	МУП «КБУ»

	113. 
	235
	МБДОУ ДС № 28 «Огонек», ул. Лунная,8
Сделать тротуар к детскому саду
	НЕ ВЫПОЛНЕН Проанализировать возможность строительства тротуара
Включен в план 2026 года
	МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ»

	114. 
	236
	Ул. Красная Сибирь, 126
Выполнить благоустройство территории между домами ул. Красная Сибирь, 126 и ул. Рогачева д. 14
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	115. 
	241
	Ул. Микрорайон, 5
Асфальтировать площадку (мини рынок) между домами ул. Рогачева 1, 4, 10
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
В рамках муниципального задания 
	МКУ «УЖКХ»

	116. 
	244
	Ул. Рогачева, 10
Сделать набережную в г. Бердске
	НЕ ВЫПОЛНЕН Разработать план мероприятий по организации набережной Включен в план 2026 года
	МБУ «УПР»

	Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович

	117. 
	246
	Ул. Красная Сибирь, 130
Сделать ремонт на детской площадке с мягким покрытием
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	118. 
	247
	Ул. Микрорайон, 17
Организация детской площадки во дворе
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	119. 
	248
	Ул. Микрорайон, 44
Оказать помощь в строительстве детского и спортивного городка
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	120. 
	250
	Ул. Микрорайон, 18
Сделать детскую площадку во дворе Микрорайон, 18
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	121. 
	251
	Ул. Микрорайон, 45
Отремонтировать (расширить) внутриквартальную дорогу между домами Микрорайон 42-45 и 43-19.
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	122. 
	252
	Ул. Красная Сибирь, 136/1
Помочь в обустройстве и озеленении детской площадки
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	123. 
	255
	Ул. Лунная, 11
Выполнить благоустройство дворовой территории ул. Лунная, 11
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна

	124. 
	266
	Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43
Устройство детской спортивной площадки между МКД Микрорайон 42 и 22A 
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	125. 
	267
	Ул. Микрорайон, 41
Обустройство игровых зон для детей и подростков от 10 до 16 лет
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	126. 
	268
	Ул. Микрорайон, 15
Отремонтировать пешеходную дорожку, сделанную по программе благоустройства двора, со стороны кармана разворота и остановки «Жилмассив», которую повредили во время ремонта по ул. Боровой
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	127. 
	271
	Ул. Микрорайон, 64
Обустроить освещенную асфальтовую тротуарную дорожку, которая начинается от дома по адресу ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра»), проходит вдоль школы № 5 с одной стороны и вдоль дома Микрорайон, 64, а затем вдоль детского сада «Дельфин» - с другой стороны. До стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, ведущей на остановку общественного транспорта «Черемушная»
	ВЫПОЛНЕН 
Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». Тротуарные дорожки обустроены с двух сторон школы, обе ведут на остановку общественного транспорта «Черемушная»
	МКУ «УЖКХ»
МБУ «ГорСвет»

	128. 
	272
	Ул. Микрорайон, 54
Ремонт дороги у подъездов дома Микрорайон, 54
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года

	МКУ «УЖКХ»

	129. 
	274
	Ул. Микрорайон, 15
Оснастить детскую площадку на территории дома игровым комплексом и спортивными тренажерами
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	130. 
	275
	Ул. Микрорайон, 13 Оборудовать детскую площадку на территории дома игровым комплексом
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович

	131. 
	277
	Ул. Микрорайон, 24,25,26
Необходимо установить детские игровые площадки во дворе домов Микрорайон, 16 и Микрорайон, 16а
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	132. 
	281
	Ул. Микрорайон, 37,36,34
Сделать пешеходный тротуар (дорожка наискосок) от последнего подъезда дома Микрорайон, 29 до первого подъезда дома Микрорайон, 34.  Асфальтовое покрытие на дороге все испорчено, идёт не до конца, обрывается грязными лужами
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	133. 
	282
	Ул. Микрорайон, 37,36,34
В районе домов Микрорайон, 36,37,38 установить новую детскую площадку 
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 25. Депутат Голубев Владимир Алексеевич

	134. 
	284
	Ул. Микрорайон, 57,58
1.Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения. 
2.Восстановление благоустройства после ремонтных работ
	ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН
1. Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения-выполнено
2. Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2026
	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	135. 
	285
	Ул. Микрорайон, 59
Восстановление нормативных параметров подачи горячего водоснабжения
	НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы.

	МУП «КБУ»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «УКС»
УК

	136. 
	286
	Ул. Микрорайон, 59
Восстановление благоустройства после проведения аварийных работ в районе магазина ул. Микрорайон, 57
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2026 год
	МУП «КБУ»

	137. 
	292
	Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131,
131В,133
Устройство безопасного освещаемого пешеходного перехода (остановка общественного транспорта «Зималето») или светофорного объекта на пересечении ул. Лунная и ул. Звездная – по маршруту школьников в лицей №6 на ул. Купца Горохова
	ВЫПОЛНЕН 
Освещение выполнено.
На комиссии по безопасности дорожного движения принято решение по организации ИДН (искусственно - дорожной неровности) на данном участке. Работы выполнены в 2024 году
	МКУ «УЖКХ»

	Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич

	138. 
	293
	Ул. Гранитная, 16/1
Повысить давление воды в центральном водопроводе
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для обеспечения бесперебойного водоснабжения микрорайона «Южный» требуется: проведение технического аудита сетей водоснабжения микрорайона «Южный» силами специализированной организации, с подготовкой соответствующих выводов и технических решений; по результатам аудита разработка проектно-сметной документации
Включен в план 2026 года
	МУП «КБУ»

	139. 
	295
	М-н Южный, 9 квартал
Обустройство парковой зоны в районе школы № 6
	НЕ ВЫПОЛНЕН 
План ремонтных работ на 2026 год
	МБУ «УПР»

	140. 
	298
	Ул. Гранитная
Закончить строительство спортивного городка в районе ул. Гранитная, 13
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»

	141. 
	299
	Ул. Ключевая, 
ул. Гранитная
Парк отдыха с детской площадкой и дорожками для катания на велосипедах и самокатах для детей. Построить прогулочную аллею между ул. Гранитная и Кристальная с дробями
	НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо:
- жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол;
- подготовить пакет документов
-обратиться в МКУ «УЖКХ»
Включен в план 2026 года
	МКУ «УЖКХ»



Применяемые сокращения:
МУП «КБУ» - муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»; 
МКУ «УЖКХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;
МКУ «УКС» - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
МКУ «ОФКиС» - муниципальное казенное учреждение «Отдел физической культуры и спорта»;
МКУ «УОиМП» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики»; 
МБУ «ГорСвет» - муниципальное бюджетное учреждение «ГорСвет»;
 	МБУ «ЦМУ» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных услуг»;
МБУ «УПР» - муниципальное бюджетное учреждение «Управление природными ресурсами г. Бердска»; 
МБУ ПЖ «Надежда» - муниципальное бюджетное учреждение «Приют животных «Надежда»;
МБУ «ГЦКиД» - муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и досуга»;
ОЭиЖКХ – отдел энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бердска;
УК – управляющие компании;
УЗО – управление земельных отношений администрации города Бердска;
СД – Совет депутатов города Бердска; 
ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации города Бердска;
УГ- управление градостроительства администрации города Бердска.
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