# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

(пятидесятая сессия)

22 июня 2026 года								№ 457

Об утверждении отчета о выполнении программы и плана организационно-технических мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва

В целях организации работы с наказами избирателей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Бердска от 03.07.2025 № 392 «Об утверждении Положения о наказах избирателей в городе Бердске», Совет депутатов города Бердска

РЕШИЛ:

- Утвердить Отчет о выполнении программы реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва (приложение № 1).

- Утвердить Отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва (приложение № 2).

- Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Официальный вестник органов местного самоуправления города Бердска «Вестник. Бердск»,  сетевом издании «Вестник-Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

- Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по наказам избирателей Совета депутатов города Бердска.

Председатель Совета депутатов						В.А. Голубев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 22.06.2026 № 457

Отчет о выполнении программы реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва

| № п/п | Содержание наказа, адрес | Программа, мероприятия по реализации наказа | Общая стоимость реализации наказа, тыс. руб. | Объем финанси-рования наказа, тыс. руб. | Источники финансирования наказа | Ответст-венный за реализацию наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Округ № 1. Депутат Аредаков Максим Александрович |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Новый Увеличить количество единиц транспортных средств по маршруту № 9 | ВЫПОЛНЕН С 05.01.2022 количество автобусов маршрута № 9 увеличено до 2-х единиц вместо 1-й. Маршрут продлен до пос. Светлый, интервал движения сокращен и составляет 30-35 мин. До 05.01.2022 составлял 80 мин. | 10 000,0 | 4 972,8 | МБ | ОТиДХ |
|  | п. Новый Ремонт дороги от дома № 14 по ул. Новосибирская до ул. Дзержинского | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» в 2019 году выполнен в рамках Соглашения с Минтранс НСО от 11.02.2019 №СН-33 (1 012,5 кв.м. / 970,0 тыс. рублей). В 2025 году выполнен ремонт проезжей части ул. Новосибирская от Р-256 в сторону ул. Пирогова (1961 кв.м.) Включен в план 2026 года | 2 100,00 | 2 286,80 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Новый Ремонт дороги между ул. Большевистская, 53 и ул. Парижской Коммуны, 39 | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 1 200,00 | 0,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Новый Освещение вдоль ул. Парижской Коммуны | ВЫПОЛНЕН Выполнено в рамках муниципального задания | 850,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | п. Новый Санитарная уборка лесной зоны в районе д/с «Ромашка» | ВЫПОЛНЕН Проведено обследование на санитарное состояние деревьев, работы выполнены в июне 2022 года силами АО «Бердский лесхоз» в полном объеме | 50,00 | 50,00 | МБ | МБУ «УПР» |
|  | п. Новый Ремонт стадиона школы № 4, установка спортивной площадки | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 1 000,0 | 1 000,0 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | п. Новый Ремонт дороги по ул. Парижской Коммуны | НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | # 1 200,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Новый Расширение дороги по ул. Молодая Гвардия, с установкой пешеходного тротуара | НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Для определения точной стоимости необходимо разработать ПСД, пройти экспертизу, оформить сервитут на землю под строительство Включен в план 2026 года | # 2 200,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Новый Освещение ул. Молодая Гвардия | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой, входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 1 065,60 | 1 065,6 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | п. Новый Асфальтирование дороги от ул. Большевистская, 2А до магазина «Стрелец» | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 600,00 | 0,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Новый Освещение на пересечении ул. Матросова, Дачная | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Освещение ул. Матросова и ул. Дачная - общая сумма 1354,00 тыс. руб. На пересечении ул. Матросова, ул. Дачная установлен один светильник (5 тыс. руб.) | 1 354,00 | 5,0 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | п. Новый Установка освещения, грейдирование, щебенение, установка водоотвода между домами 17 и 18 по ул. Железнодорожная (Речкуновская зона отдыха) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» (грейдирование, щебенение) Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 3 500,00 | 77,8 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
|  | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Облагородить сквер у дома по ул. м-н Северный, 1 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Проведена экологическая акция по уборке мусора в березовой роще. Территория приведена в удовлетворительное состояние. | 100,00 | 100,00 | МБ | МБУ «УПР» |
|  | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Работа хоккейной коробки (круглогодично) | ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 280,00 | 280,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Оборудовать (построить) между детсадом и овощехранилищем велодорожку | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 300,00 |  | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Сделать ремонт автодороги (картами) через м-н Северный от ГИБДД до ул. Водобачная | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Частично выполнен в 2023 (20 п.м. от ГИБДД вдоль МКД 20 + перенесли ПП от МКД 23 к МКД 20; в 2022 - от МКД 23 до поворота; от Водобачная вдоль МКД 15 на сумму 1500т.р.) Остаток работ выполнен в 2024 году. Всего выполнено от ул.Первомайская до ул.Водобачная (картами) 3220,69 кв.м. | 6 500,00 | 3 924,21 | ОБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Освещение улиц м-на Северный | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 2 500,00 | 1 946,10 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная Решить вопрос отвода ливневых стоков с пер. Водобачный | НЕ ВЫПОЛНЕН Нарезана водоотводная канава. МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Необходимо строительство ливневой канализации, с этой целью требуется проработка вопроса с собственниками земельных участков - частная собственность. | 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Северный, 19, 19/1, 19/2,1 7/1,1 7/2,18,18/1,15,16 Заасфальтировать проезжую часть м-н Северный, 17/2-18 | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В границах муниципальной территории проезжая часть в удовлетворительном состоянии | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Северный, 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2,18,18/1,15,16 Устройство тротуара по ул. Водобачная от перекрестка ул. Первомайская с правой стороны до пешеходного перехода | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ На данном участке нет технической возможности устройства тротуара с правой стороны, так как участок дорожной сети прилегает к территории СТО и парковке. | 450,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23,19,19/1, 19/2, 17/1,17/2,18,18/1,15,16 Построить ливневую канализацию от хоккейной коробки до ул. Первомайская | # ВЫПОЛНЕН Бюджетные инвестиции В 2024г. выполнены работы по строительству емкости по сбору сточных вод. Резервуар будет принимать ливневые и талые воды с площади водосбора, включающей в себя территорию от хоккейной коробки до ул. Первомайская. | 10 000,00 | 5 646,55 | МБ | МКУ «УКС» |
| Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Попова, 3 Произвести капитальный ремонт ул. Попова (от ул. Ленина до ул. Первомайская) | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». # Выполнен ремонт картами в 2023 году, в 2024 году устранены пучины по ул. Попова. # Включен в план 2026 года | # 350 000,00 | # 662,89 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Попова, 7 Произвести капитальный ремонт дороги, прилегающей к дому ул. Попова, 7 (проезд к МАДОУ № 16 «Белочка»): ремонт асфальтного покрытия, установка пешеходного тротуара | # НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ # Территория МКД # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В районе д/с Белочка территория МКД | 6 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Попова, 37 Произвести капитальный ремонт прилегающей к дому дороги: строительство пешеходного тротуара, ремонт колодцев (2 шт.), ремонт асфальтного покрытия | # НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Ремонт дороги и обустройство тротуара не возможно, т.к. территория МКД. Ремонт колодцев не выполнен. # Включен в план 2026 года | 500,00 | 0,00 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Попова, 35Б Разместить на муниципальной земле по ул. Попова, 35Б универсальную спортивную площадку (мини-футбол, волейбол, баскетбол) | ВЫПОЛНЕН В рамках регионального проекта «Территория детства» Новосибирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 3 407,94 | 3 300,0 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |
|  | М-н Радужный Обустроить тротуар от территории м-н Радужный к арке дома № 10/2 по ул. Ленина | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 850,00 | 80,50 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Радужный Расчистить территорию между забором и ЦТП с размещением на освободившейся территории спортивной площадки с тренажёрами и волейбольным кортом | # НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ # Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» По техническим причина разместить спортивную площадку не представляется возможным, т.к. не соблюдаются охранная зона инженерных коммуникаций («зона отчуждения») | 1 050,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ», МКУ «ОФКиС» |
|  | М-н Радужный Заасфальтировать проезд между домами 10/2 и 10/3 к территории м-н Радужный и установить там фонари. Дорогу от ул. Ленина мимо торца дома 10/4 | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Муниципальный земельный участок 70 метров (освещение 50тыс.руб.) # Освещение выполнено. Работы по асфальтированию проезда в границах муниципальной территории выполнены 288 кв.м. | 850,00 | 400,91 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Морской Расширение проезжей части от остановки «Пляж «Старый Бердск до остановки «Морская». | НЕ ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» Включен в план 2026 года | 350 000,00 | 0,00 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» УЗО |
|  | М-н Морской Освещение дороги (участок дороги между забором коттеджного поселка «Голубое озеро» и забором коттеджей по ул. м-н Зеленый Остров), разобраться с вопросом ее баланса, обеспечить ее ремонт, асфальтирование, чистка снега, кошение травы | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Включен в план 2026 года | 1 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
|  | М-н Морской Оборудование спортивной площадки тренажерами за домом м-н Морской, 44 корп. 3а. | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 200,00 | 700,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14 Обустройство платформы для удобного и безопасного выхода из транспорта на остановку «Морская» в сторону «Ясная Поляна» | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
|  | БГО «Социальная адаптация инвалидов колясочников» Восстановление тротуара по ул. Комсомольская с наличием доступной среды для маломобильных граждан. | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 900,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 8 Ремонт пешеходного тротуара от светофора на перекрестке ул. Попова и ул. Ленина до магазина «Монетка» | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 800,00 | 800,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Комсомольская, 4Б Установка ливневой канализации для отведения сточных вод | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г.Бердске» Включен в план 2026 года | 7 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | Ул. Комсомольская, 12А,16А Организовать пешеходную дорожку (тротуар) вдоль ЦТП №3 от дома по ул. Комсомольская, 16А до дома по ул. Комсомольская, 14 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 10,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Комсомольская, 24 Благоустройство Театрального сквера за городским домом культуры: высадка деревьев, устройство пешеходных дорожек, малых скульптурных форм, освещения, лавочек | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области» # Муниципальная программа «Культура города Бердска» # В 2021 году в рамках МП «Культура города Бердска» работы по благоустройству произведены (вырубка аварийных деревьев, выравнивание грунта, высадка пирамидальных тополей) (МБ 500,0 тыс.руб.) # Благоустроить возможно после реконструкции ГДК Включен в план 2026 года | 500,0 | 500,0 | МБ | МКУ «ОК» |
|  | Ул. Комсомольская, 24 Благоустройство муниципальной территории между ГУМом (ул. Ленина, 31/1) и ООТ «ГДК» по улице Ленина | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 850,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Комсомольская, 28А Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольская от дома 28А по ул. Комсомольская в сторону улицы Горького | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Частично выполнен в 2023 году до МКД 32 по ул. Комсомольская Включен в план 2026 года | 350,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 Организация парковочного кармана у детского сада №25 со стороны домов 30, 32 по ул. Ленина и ремонт внутриквартального проезда с торца дома по ул. Ленина, 30 | # НЕ ВЫПОЛНЕН Придомовая территория Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Частично выполнен в 2023 году и аварийно-ямочный ремонт заезда с ул.Первомайская в 2024 году. Дальше придомовая территория - нет технической возможности В рамках КГС участие дома Плановый срок реализации 2026 год | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14 Ремонт ул. Комсомольской с обустройством пешеходных тротуаров и установкой акустических экранов | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» Ремонт проезжей части ул. Комсомольская – 826 кв.м (четырьмя картами) Включен в план 2026 года | 60 000,00 | 963,20 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Комсомольская, 5а, ул. Первомайская, 14 Ремонт дорожного полотна и создание пешеходных тротуаров в пер. Промышленный | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Выполнен ремонт проезжей части -2006 кв.м. Включен в план 2026 года | 4 500,00 | 2514,60 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 6. Депутат Наумова (Невеличко) Елена Владимировна |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Вокзальная, 14 Обустройство тротуара напротив дома ул. Вокзальная, 24 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Калинина, 25а Ремонт и асфальтирование дороги по ул. Калинина | # ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070, Проведены работы по щебенению | 120 000,00 | 77,80 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УКС» |
|  | Ул. Калинина, 25а Установка ливневой канализации для отведения сточных вод на спуске по ул. Калинина | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках строительства (реконструкции) ул. Калинина (п.44) Включен в план 2026 года | 120 000,00 | 0,00 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УКС» |
|  | Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 Ремонт и обустройство пешеходных тротуаров между домами по ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 к школам садику, вокзалу | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В 2023 году при реализации проекта Территория детства выполнено обустройство тротуара между домами ул. Вокзальная,14 и ул. Горького, 2; обустройство тротуара в р-не домов 18 и 22 ул. Вокзальная выполнено в рамках программы КГС | 350,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Вокзальная, 14,18,20,22,24 Установка детских спортивных площадок для занятий волейболом и баскетболом напротив дома № 24 по ул. Вокзальная на муниципальной земле | ВЫПОЛНЕН В рамках регионального проекта «Территория детства» Новосибирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 3 300,00 | 3 300,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | Ул. Вокзальная, 22 Установить освещение на пешеходном тротуаре от «Макдональдс» до МАОУ «Экономический лицей». | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 510,00 | 204,90 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
| Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. М.Горького, 2 Сделать асфальтную дорожку с бордюром вдоль забора школы от арки ул. М.Горького, 2 до угла ул. Вокзальная, 22 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 250,00 | 250,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Комсомольская, 17 Сделать отсыпку дорожек между домами ул. Комсомольская, 17 и ул. Комсомольская, 19 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Комсомольская, 17 Ввести профессиональную охрану в школах города Бердска | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 22 543,05 | 22 543,00 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | МАОУ «Экономический лицей» Провести реконструкцию, переоборудование и освещение школьного стадиона, ремонт беговых дорожек и покрытий спортивных площадок | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 900,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | МАОУ «Экономический лицей» Ремонт проезжей части между Экономическим лицеем и МБОУ ДОУ № 3 | ВЫПОЛНЕН Проведен ремонт участков дороги (картами). Проезжая часть на данном участке находится в удовлетворительном состоянии. МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,0 | 350,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Комсомольская, 21 Ремонт дворовой хоккейной коробки между домами ул. Комсомольская, 21,23, Вокзальная, 8 | ВЫПОЛНЕН МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 750,0 | 750,0 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | Ул. Комсомольская, 40 Ремонт межквартального въезда со стороны ул. Комсомольская вдоль домов Комсомольская, 38,40 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 250,00 | 250,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Комсомольская, 40 Обустройство парковочной зоны или заездной площадки с тротуаром для родителей школы №2 и безопасной высадки детей | # ВЫПОЛНЕН В 2023 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен ремонт ул. Комсомольская. В рамках ремонта выполнены работы по обустройству парковочной зоны для родителей школы №2 и безопасной высадки детей | 2 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | Ул. Комсомольская, 40 Обустройство тротуара для прохода школьников от ул. Комсомольская, 40 до ул. Комсомольская, 36 вдоль ул. Комсомольская напротив школы №2 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 200,00 | 872,80 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, 16А Проложить велодорожки, заложить в программу развития г. Бердска | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 15 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | Ул. Ленина, 14 Лежачий полицейский со стороны ул. Ленина | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Нецелесообразно в связи с отсутствием участка концентрации ДТП, низкой интенсивностью движения. В соответствии с нормативными требованиями лежачие полицейские не устанавливаются при въезде на придомовую территорию. | 50,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Кутузова, 7 Щебенение дороги | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В 2023 году проведены работы по отсыпке АБК проезжей части дороги ул. Кутузова. # В 2025 году Отсыпано 27.36 тонны АБК | # 182,00 | # 15,40 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Жители г.Бердска Асфальтирование тротуара по ул. Кутузова вдоль территории МОУ СОШ № 3 | # НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В 2024 году разработан проект на обустройство тротуар от ул. Советская до ул Гоголя (270,0 тыс. руб.). Стоимость работ 8 160,0 тыс руб. Плановый срок реализации наказа 2026 год | 350,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Жители г.Бердска Асфальтирование тротуара по ул. Суворова | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # Выполнено 132 кв.м. от ул.Островского в сторону ул. К Маркса | 350,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Суворова, 1 Ремонт дороги на въезде между ул. Суворова, 1 и ул. К.Маркса, 15 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Суворова, 1 Ремонт дороги на въезде между ул. Суворова, 1 и «Мария Ра» | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Частная территория | 450,00 | 0,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Пер. Пархоменко, 5 Щебенение дороги по пер. Пархоменко | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Проведены работы по щебенению дороги по пер. Пархоменко | 200,00 | # 307,44 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. К.Маркса, 7 Асфальтирование участка ул. Кутузова от ул. К.Маркса до перекрестка с ул. Островского | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Выполнен гранулятом в 2023 году. Технической возможности положить асфальт нет. | # 850,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. К.Маркса, 7 Обустроиство и асфальтирование тротуара по ул. Островского | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Работы выполнены от ул. Свердлова до ул. Ушакова - 535,89 кв.м. (наказ 174) Включен в план 2026 года | 350,00 | 661,59 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 12,14,16,16А ул. Кутузова, 1 Сделать дорогу на кладбище | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Реализация в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В 2025 году разработана ПСД на капитальный ремонт улицы Полевая (от улицы Горького до озера Паустовское), направлена на экспертизу. При определении стоимости работ, заявка на финансирование будет подана в Минтранс НСО. Включен в план 2026 года | 2 000,00 | 2 802,20 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Лермонтова, 17 Освещение по ул. К.Маркса, 44,46,48, обустройство тротуара с двух сторон | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (освещение) Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 240,00 | 54,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Лермонтова, 17 Уборка дороги от ул. Островского до ул. К.Маркса и установка поребриков | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. К.Маркса, 25 Установка урн по ул. Ленина | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В рамках муниципального задания МБУ "ЦМУ" приобретено 40 урн в 4 квартале 2024 года. ИСПОЛНЕНО в 2025 | 250,00 | 100,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. О.Кошевого, 6 Строительство ливневой канализации у дома | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске» Включен в план 2026 года | 44 500,00 | 0,00 | ОБ МБ | МКУ «УКС» |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Переход с тротуара на тротуар между домами по ул. Ленина, 33 и 35 затрудняет бордюрный камень | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 57 Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Выполнен ремонт проезжей части улично-дорожной сети Включен в план 2026 года | 550,00 | 400,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Переход с тротуара на тротуар между магазином «Бухгалтер» (ул. Ленина, 67/1) и почтовым отделением (ул. Ленина, 67) затрудняет бордюрный камень и неровное асфальтное покрытие, которое приходиться объезжать | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Переход с тротуара на тротуар между почтовым отделением (ул. Ленина, 67) и Бердским строительным трестом (ул. Ленина, 69) затрудняет бордюрный камень и опасный угол наклона тротуара | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, 85 Ремонт пешеходной и проезжей дороги у дома | ВЫПОЛНЕН МП «Благоустройство города Бердска» Выполнен за счет средств жильцов | 500,0 | 0,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 85 Ремонт тротуара от школы № 6 до спортивной школы (вдоль детского сада) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Плановый срок реализации наказа 2024 год | 750,00 | 0,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 85 Устранение постоянного скопления воды возле грузовых ворот лицея № 6 | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» На смежном участке выполнен ремонт тротуара (наказ 78). После весеннего обследования необходимость дополнительного ремонта не установлена Включен в план 2026 года | 750,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 85 Обустройство пешеходного тротуара от дома ул. К.Маркса, 45 к площади Горького мимо администрации города | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 750,00 | 750,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. К.Маркса, 66 Обустройство пешеходного тротуара по ул. К.Маркса от ул. Спортивной до детского сада «Светлячок» | НЕ ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках капитального ремонта ул. К.Маркса Включен в план 2026 года | 14 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. К.Маркса, 66 Ремонт пешеходного моста через р. Шадриха | # НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # Проведено выездное совещание с участием представителей администрации, МКУ «УКС», МКУ «УЖКХ». Принято решение - о передаче моста в муниципальную собственность администрации города Бердска для реконструкции и последующей эксплуатации # Плановый срок реализации наказа 2026 год | # 300,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | МБДОУ № 6 «Светлячок» Ремонт асфальтового покрытия, тротуары ул. К. Маркса от ул. Кирова до ул. Спортивная | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 350,00 | 350,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | МБОУ ДО «Маэстро» Создать спортивную площадку с освещением для игры в мяч | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 300,00 | 0,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Тенистая, №20 до №42 (306 м) и от №62 до №74 (185 м) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 363,00 | 363,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Сиреневая, №1 до №11 (220 м) и от №13 по №25 (185 м) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега. | 200,00 | 389,17 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Ольховая от пересечения с ул. Степная до №9 (273 м) и от №32 по №50 (264 м) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега | 200,00 | 464,77 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Вишневая, 2 до ул. Ореховая, 5 (206 м) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 224,00 | 287,31 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Заповедная, 4 до №18 (250 м) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 101,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Земляничная от пересечения с ул. Весенней до №19 (324 м) | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Работы по щебенению выполнены частично в 2023 году на сумму 97 тыс. рублей) В 2024 году исполнено частично на сумму 96,11 тыс. рублей Включен в план 2026 года | 200,00 | 193,11 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Калиновая от №1 до №33 (335 м) и от №31 по №30 (116 м) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега | 655,00 | 470,17 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Кедровая от №1 до №22, от пересечения с ул. Цветной проспект, 4 до пересечения с ул. Цветной проспект, 16 (580 м), от №58 до №61 (116 м) и от №52 до №45 (116 м) | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Выполнены работы по щебенению (263,55 т.) ул. Кедровая от д.№1 до д.№22, от пересечения с ул.Цветной проспект,4 до пересечения с ул.Цветной проспект,16, от домов №58 до №61, от дома №52 до дома №45. ЧАСТИЧНО СОГЛАСОВАНО. Включен в план 2026 года | 1197,00 | 510,08 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Ореховая от №2 до №14 (150 м) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Светлых надежд от пересечения с ул. Ольховая до №26 (380 м) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Заключён контракт на приобретение щебня от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора в п. Вега | 431,00 | 242,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Рябиновая от пересечения с ул. Ольховая до пересечения с ул. Весенняя (324 м) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Щебенение дорог частного сектора ул. Весенняя от пересечения с ул. Верхняя до №15 ул. Весенняя (175 м) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Асфальтирование бетонного дорожного полотна по движению автобуса маршрута №6 по ул. Степная, Верхняя, Цветной проспект | ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках капитального ремонта ул. К.Маркса Выполнен в рамках БКАД | 14 000,00 | 63596,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Вега Сделать проект межевания территории по формированию земельных участков для размещения улично-дорожной сети в целях разработки проектно-сметной документации на строительство дорог | ВЫПОЛНЕН Утвержден Проект планировки территории поселка Вега, расположенной в кадастровых кварталах: 54:32:010064, 54:32:010065, 54:32:010066, 54:32:010067 и проекта межевания территории в его составе с выполнением инженерных изысканий», в настоящее время проходит процедура постановки земельных участков на государственный кадастровый учет. | 3 600,0 | 1800,0 | МБ | УГ |
|  | Ул. К.Маркса, 68 Асфальтирование внутриквартального проезда от магазина «Мария-Ра» до выезда на ул. Спортивную | ВЫПОЛНЕН МП «Благоустройство города Бердска» | 850,0 | 850,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Котовского Отремонтировать ул. Котовского (от ул. Пушкина до ул. Островского) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,0 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ |
|  | Ул. Зои Космодемьянской Заменить аварийные столбы линии электропередач на новые бетонные столбы и произвести освещение на ул. Зои Космодемьянской | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 650,00 | 650,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Зои Космодемьянской Отсеять гравием перекресток ул. З.Космодемьянской и ул. Б.Хмельницкого | # ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 100,00 | 100,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | МБОУ СОШ № 8 Восстановление асфальтного покрытия въездов и тротуаров, прилегающих к школьной территории | # ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 200,0 | 1 200,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Зои Космодемьянской Отсыпать гравием ул. Б.Хмельницкого от ул. Маяковского до ул. Островского | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | # 473,00 | # 473,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Глинки Сделать ливневую канализацию в начале ул. Глинки | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | # 473,00 | # 473,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 172 Продлить тротуар от угла почтового отделения № 4 до тротуара по ул. Пушкина | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | # 473,00 | # 473,00 | ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 172 Сделать остановочные платформы, которые идут с вокзала на ул. Спортивная и у Музея | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | # 473,00 | # 473,00 | ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 172 Поднять остановочную платформу на остановке МСЧ-129 | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | # 473,00 | # 473,00 | ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | МБОУ СОШ № 8 Реконструкция спортивной площадки с учетом современных требований | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 8 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | МБОУ СОШ № 8 Благоустройство территории перед фасадом школы и уличных территорий, прилегающих к школьной, особое внимание на ул. П.Морозова. Освещение тротуаров по периметру школы | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска». | 3 500,00 | 3 500,0 | МБ | МКУ «УОиМП» МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Островского, 172,174 Ремонт тротуара в сторону ЦУМа от ул. Кирова до ул. Герцена | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 500,00 | 500,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 172,174 Ремонт моста через р.Шадриха | НЕ ВЫПОЛНЕН Бюджетные инвестиции Включен в план 2026 года | 300,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Спортивная, 13 Ремонт тротуара по ул. Пушкина (от почта России) до ул. Котовского | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 300,00 | 300,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 101а, 103, ул. Спортивная, 9 Капитальный ремонт дороги от ул. К.Маркса, 60/1 до выезда ул. Островского, 107 | ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 850,0 | 850,0 | МБ | МКУ «УЖКХ |
|  | Ул. Пушкина Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкина ближе к школе №8 | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 350,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Партизана Деньгина Проведение уличного освещения по ул. Партизана Деньгина | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Включен в план 2026 года | 700,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Островского, 101 Ремонт дороги от ул. К.Маркса, 71 до ДОУ «Солнышко» | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 450,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 101 Асфальтирование пешеходной дорожки от ул. Островского, 101 до ул. Островского, 105 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 13. Шикарев Григорий Камоевич |  |  |  |  |  |  |
|  | Асфальтирование ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая) | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В 2024 году выполнен ремонт дороги от ул Герцена, д 55 в сторону ул. Мусоргского 2 340 кв.м. (решение суда 2а-1269/2022); от ул. К Маркса до ул. Островского 1 886 кв.м. Проведено щебенение в 2024 году от ул. Герцена,87 до ул. Полевая. Остаток – нет технической возможности, так как нет основания у дороги. Необходим проект на реконструкцию дороги в целом. Включен в план 2026 года | 35 000,00 | 4002,00 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт дороги по ул. Озерная | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Дорога 5-й категории. Выполнено щебенение МБУ «ЦМУ» | 350,00 | 479,67 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Выполнение проекта ремонта ул. Нахимова и строительство тротуара | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,0 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт дороги ул. Аэродромная и Светлая | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 460,00 | 460,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем участок ул. Озерная от ул. Герцена до ул. Горького | ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Авиаторов и пер. Авиаторов | ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # ул.Авиаторов от дома 7 до дома 62, от дома 46 до дома 70 - 482,06 тонн, Ʃ= 713 448,8 р. # пер. Авиаторов - 103т, Ʃ= 152 440,0 руб. | # 635,00 | # 865,89 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем участка дороги от ул. Герцена, 81 и до пересечения с ул. Полевая, пер. Герцена, ул. Р.Корсакова и Чехова | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В 2024 работы по ул.Герцена от ул.Герцена 81 до ул.Полевой- 326,69 тонн, Ʃ= 483 501,2 руб. пер.Герцена - 197т, Ʃ= 291 560,0 руб. ул.Римского Корсакова - 34т, Ʃ= 50 320руб ул.Чехова - 89т, Ʃ= 131 720,0 руб. | # 1 126,00 | # 957,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование и щебенение ул. Терешковой, пер. Терешковой, ул. Целинная и Красина | # ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Заключён контракт от 17.03.2025 №Ф.2025.070 Проведены работы по щебенению дорог частного сектора | 200,00 | 596,50 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Р.Корсакова | # ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Красина | # ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем ул. Целинная | # ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем участок ул. Радищева, 38-42 и 37, участок от №80 до ул. Котовского | # ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой щебнем перекресток ул. Радищева и ул. М.Горького | # ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Грейдирование с последующей отсыпкой участок ул. Гастелло от ул. Б.Хмельницкого до ул. Герцена | # ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Щебенение ул. Озерная от пер. М.Горького до ул. Нахимова | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Сделали только до ул.Герцена МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт улично-дорожной сети ул. П.Морозова | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Сделали только до ул.Котовского МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Обустройство въезда на ул. П.Морозова со стороны домов ул. Пушкина, 176 и Пушкина, 178/1 | # НЕ ВЫПОЛНЕН МП «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Озерная Строительство тротуара по ул. Озерная от магазина Озерная, от 30 до дома 42 | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Частично выполнен до с/м Мария РА в 2023 году; дальше нет технической возможности - дорога переходного типа, через проект на реконструкцию Включен в план 2026 года | 1 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт ул. Герцена до дороги на кладбище (до ул. Полевая) | НЕ ВЫПОЛНЕН Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» Включен в план 2026 года | 350 000,00 | 0,00 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт и асфальтирование перекрестка ул. Герцена и Радищева | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 350,00 | 350,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт и асфальтирование перекрестка ул. Герцена и Чехова | # НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | # 500,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ремонт ул. Котовского и строительство тротуара по всей протяженности улично-дорожной сети | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Частично выполнен в 2023 году от ул. Островского до ул. Пушкина # Включен в план 2026 года | # 500,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Герцена Уложить водоотводную трубу на ул. Герцена на перекрестке с ул. Красина | # НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 300,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Горького, пер. Горького Отвод талых и дождевых вод на перекрестке ул. Красина и пер. Горького | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Щебенение перекрестка ул. Лермонтова и Чехова и водоотведение | НЕ ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках муниципального задания | 200,0 | 0,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Щебенение перекрестка ул. Радищева и Черняховского и водоотведение | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,0 | 200,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Водоотведение ливневых и талых вод в районе домов №13/1, 13/2 и №18 пер. Герцена | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Водоотведение ливневых и талых вод по ул. Радищева на участке от ул. Герцена до ул. М.Горького с прокладкой водопропускной трубы под дорогой ул. М.Горького к системе городской канализации | ВЫПОЛНЕН МКУ «УКС» определены объёмы работ, составлена смета, определен потенциальный подрядчик. МКУ «УЖКХ» проведена очистка водопроводных каналов и труб, проведена полная подготовка к зиме. МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» МП «Бердск - территория гражданской ответственности: поддержка некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, действующих на территории города Бердска» | 200,0 | 224,5 | МБ ТОС | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» ТОС |
|  | Водоотведение ливневых и талых вод в районе дома №7 по ул. Озерная | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 500,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Водоотведение ливневых и талых вод с проезжей части ул. Маяковского на участке от ул. М.Горького до ул. Котовского | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Водоотведение ливневых и талых вод на ул. Авиаторов | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Обустройство водоотводной канавы для дождевых и талых вод от дома №22 ул. Котовского до пересечения с ул. Гастелло с устройством водопропускной трубы через ул. Гастелло в водоотводную канаву | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Восстановление ливневой канализации на ул. П.Морозова в районе автостоянки | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Осуществлен совместный выезд со специалистом ЦМУ и помощником депутата Сычевым Н.Ф. по адресу, нарезка водоотводной канавы не требуется | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Освещение на ул. Чайковского | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 200,00 | 400,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Озерная | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Протяженность 0,56 км 538 тыс.руб. | 538,00 | 538,0 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Отрадная и Энтузиастов, всех проездов в микрорайоне Юго-Восточный | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Освещение ТОС в рамках гранта | 880,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул.Терешковой, Красина и Целинная | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Включен в план 2026 года | 930,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Мусоргского | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 887,00 | 274,7 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение пер. Герцена, на ул. Римского Корсакова и Чехова | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 520,00 | 89,4 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Аэродромная | ВЫПОЛНЕН силами ТОС Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 360,00 | 360,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Лермонтова | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 639,00 | 639,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Авиаторов от №37 до 44, от 46 до 70, от 63 до 74 | ВЫПОЛНЕН Выполнен силами ТОС | 0,00 | 291,0 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. П.Морозова | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». | 580,00 | 497,3 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Освещение ул. Гастелло от ул. Герцена до ул. Лермонтова | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Протяженность 0,22 км 272т.р. Выполнен в 2023 году. В 2024 году дополнительно установлены светильники. | 272,00 | 272,0 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Строительство детской спортивной площадки на ул. Авиаторов | # НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ. # Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» # Размещение спортивной площадки невозможно из-за отсутствия муниципальной земли (земля Минобороны) | # 300,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| Округ № 14. Депутат Хасанов Фируз Панжиевич |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Горького, 24 Восстановление дороги по ул. Горького, возле домов, ул. Горького, 50-62. | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Горького, 24 Строительство ливневой канализации в районе ул. Горького, 51 | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 4 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ УКС |
|  | Ул. Горького, 24 Ремонт сливной системы по пересечению ул. Радищева и Орджоникидзе, заменить направление слива | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 600,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Радищева, 10,12 Щебенение улиц ТОСа | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Горького, 24, ул. Радищева, 10,12 Засыпать яму на перекрестке ул. Чайковского и Орджоникидзе | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 20,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Горького, 14 Асфальтобетонное покрытие ул. Щетинкина от пересечения с ул. Пушкина, вдоль школы №9 и до пересечения с ул. Островского (от дома ул. Щетинкина, 6 до дома ул. Щетинкина, 1) | # НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 900,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Горького, 14 Обустройство тротуара вдоль периметрального ограждения школы №9 со стороны ул. Щетинкина (от школы ул. Школьная, 5, до дома ул. Щетинкина,1) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 900,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Горького, 14 Устройство уличного освещения тротуара и автомобильной дороги по ул. Щетинкина вдоль школы №9 (от школы ул. Школьная, 5 до дома ул. Щетинкина,1) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Протяженность 0,14 км 102 тыс. рублей. | 102,00 | 102,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Горького, 14 Обустройство тротуара с устройством бортового камня вдоль проезжей части по ул. Островского, от пересечения с ул. Щетинкина вдоль частного дома ул. Островского, 110 (ул. Щетинкина, 1) и ул. Островского, 112 до магазина «100 Совят» (ул. Островского, 114) | # НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 600,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 122 Убрать поребрик после окончания пешеходного перехода со стороны ЦУМа по ул. Островского | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 122 Ремонт тротуара от Медучилища до здания БТИ | ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # В рамках наказа 67 # Работы выполнены от ул. Свердлова до ул. Ушакова - 535,89 кв.м. на сумму 661,59 тыс. рублей. | # 450,00 | # 661,59 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Советская, 62,63 Строительство дороги к дому по ул. Пионерская, 10 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 0,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Советская, 62,63 Установка детской спортивной площадки / коробки для игр в хоккей, футбол на территории военного городка (ул. Советская, 56,58,60,62,64, Пионерская, 8,12,13) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» В период с 22.07.2024 по 30.07.2024 в районе дома Пионерская 12 производились работы по оборудованию спортивной площадки тренажерами. 02.08.2024 спортивная площадка принята в эксплуатацию. | 300,00 | 732,26 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
| Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Луговская, 96,98,100 Строительство на три дома разновозрастной детской площадки | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа при условии внесения соответствующих изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 3 400,00 | 0,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | Ул. Луговская, 96,98,100 Заасфальтировать и сделать тротуар по ул. Луговская от Свердлова до Ушакова | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 1 100,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | Ул. 8 Марта Капитальный ремонт (щебенение) улицы | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Сделано щебенение участка от ул. Первомайская до ул. Седова протяженностью 440 метров | 200,00 | 200,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. 8 Марта Установка уличного освещения | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Включен в план 2026 года | 644,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. 8 Марта Поднять уровень колодцев ул. 8 Марта, 40 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Поднят уровень дорожного полотна до высоты канализационных люков на улице 8-е Марта | 100,00 | 100,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 64 Капитальный ремонт остановочной платформы и остановки «Горбольница» на ул. Островского, с возможностью использования людей из больницы (инвалиды и др.) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Выполнено обустройство тротуара с подходом к пешеходному переходу и ООТ ЦГБ - 178,2 кв.м. | 800,00 | 597,13 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 64 Убрать накренившиеся на пешеходную дорожку бетонные плиты по ул. Островского и перекресток с ул. Седова | ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания | 70,00 | 70,00 | МБ | МБУ ЦМУ |
|  | Ул. Добролюбова Капитальный ремонт ливневой канализации от ул. Первомайская до ул. Суворова | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» Включен в план 2026 года | 1 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Добролюбова Установить уличное освещение | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Плановый срок реализации 2026 год | 593,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Островского, 57 Капитальный ремонт или строительство новой детской площадки | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Плановый срок реализации 2026 год | 4 000,0 | 4 000,0 | МБ ОБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 57 Асфальтирование дороги между домами бывшая ул. Больничная | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Частично выполнен в 2022 году, отсыпано асфольто-бетонной крошкой МБУ ЦМУ; дальше нет технической возможности, так как нет основания у дорогиВключен в план 2026 года | 550,00 | 400,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 57 Восстановление ливневой канализации | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 100,00 | 100,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 57 Капитальный ремонт тротуара по ул. Островского от ул. Свердлова до ул. Первомайской | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 750,00 | 750,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Некрасова Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Некрасова (щебенение) | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Осуществлен комиссионный выезд на территорию, в ходе которого установлено, что улица Некрасова уже отсыпана щебнем и проведение дополнительных работ по ремонту дорожного покрытия на ул.Некрасова не требуется | 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Некрасова Уличное освещение | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Плановый срок реализации 2026 год | 644,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвест» |
|  | Ул. Некрасова Ремонт ливневой канализации | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Осуществлен комиссионный выезд на территорию, в ходе которого установлено, что проведение ремонта ливневой канализации на ул.Некрасова не требуется. | 150,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 16. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Пушкина, 1-30 Строительство дренажных колодцев | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» Включен в план 2026 года | 120 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | М-н Молодежный, ул. Боровая Обустройство маршрута для скандинавской ходьбы вдоль сосновой и пихтовой рощи | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Предполагаемый маршрут скандинавской ходьбы расположен на территории городских лесов, отсутствует возможность выполнить наказ. Кроме того, существует скандинавская тропа на базе Метелицы. | 400,00 | 0,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | МБОУ СОШ № 3 Обустройство парковок около школы № 3 по адресу ул. Кутузова, 34 | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска Включен в план 2026 года | 450,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Майская, 14 Отсыпка щебнем дорогу ул. Искитимская от ул. Урицкого до ул. Майская | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # 111,95 тонн, # Ʃ= 165 686,0 руб. | # 142,00 | # 165,69 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Льва Максимова, 9 Восстановление разбитого дорожного полотна по ул. Льва Максимова | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 450,00 | 450,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Льва Максимова, 9 Освещение ул. Льва Максимова | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска». Включен в план 2026 года | 555,20 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Льва Максимова, 9 Строительство дороги по ул. Павлова | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Плановый срок реализации 2026 год | 100 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | Ул. Льва Максимова, 9 Грейдирование и отсыпка ул. Льва Максимова, со стороны ул. Рогачева | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская Освещение улиц | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Включен в план 2026 года | 1 280,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская Ремонт ул. Лучистая | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 278,00 | 278,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская Ямочный ремонт улиц 8 квартала м-на Южный | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 1 490,00 | 1 490,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская Планировка и щебенение ул. Поэта Сорокина (от ул. Рогачева до ул. Павлова) и ул. Павлова (от Лучистая до Ключевая) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Планировка и щебенение ул. Поэта Сорокина (от ул. Рогачева до ул. Павлова) выполнены в 2023 году (336 м). Ул. Павлова - в 2024 году | 400,00 | 354,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Урицкого, 70 Освещение по ул. Урицкого (от ул. Павлова до ул. Рогачева нет ни одного фонаря) | ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | # 800,00 | # 420,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Урицкого, 70 Очистка и нарезка траншей для стока талых и дождевых вод с ул. Урицкого в арык на ул. Красноармейскую | ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Выполнен в рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ» | # 150,00 | # 150,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Искитимская, 38 Щебенение участка дороги от ул. Искитимская до ул. Павлова | ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # 44,3 тонн, # Ʃ= 65 564,0 руб. | # 58,34 | # 65,56 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Искитимская, 38 Очистка от мусора и бурьяна поле, где была афганская стоянка | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # Выполнен в рамках муниципального задания | # 300,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Водосточная, 13 Работа по понижению уровня грунтовых вод | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» (МБ – софинансирование) Включен в план 2026 года | 108 118,26 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | Ул. Урицкого, 40 Освещение ул. Урицкого с № 34 до конца улицы | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 800,00 | 420,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Пер. Прохладный, 7 Асфальтирование ул. Ключевая с выездом на ул. Пионерская | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая (наказ 218) Включен в план 2026 года | 220 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | Пер. Прохладный, 7 Щебенение ул. Льва Максимова от ул. Рогачева до ул. Павлова | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # 219,1 тонн, # Ʃ= 324 268,0 руб. | # 331,00 | # 324,27 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева) Освещение улицу | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Включен в план 2026 года | 532,91 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Российская (от ул. Павлова до ул. Рогачева) Обустройство тротуара для безопасного подхода к школам №13 и №6 | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Вдоль школы №6 тротуар выполнен в 2024 году; к школе №13 тротуары обустроены на территории МКД Включен в план 2026 года | 3 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Российская (от дома 9 до 39) Ремонт участка дороги по ул. Российская с 9 по 15 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска | 10,00 | 10,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Российская (от дома 9 до 39) Ремонт участка дороги со стороны ул. Пионерская до ул. Ключевая (въезд на м-н Южный) | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Территория Минобороны РФ. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Российская (от дома 9 до 39) Ремонт участка дороги по ул. Павлова (пересечение ул. Лучистая до пересечения с ул. Ключевая) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 500,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Победная Асфальтирование ул. Рогачева от ул. Ключевая до ул. Космическая. Обустройство тротуара по ул. Рогачева, вдоль тротуара высадить деревья | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках строительства улиц Рогачева и Ключевая Включен в план 2026 года | 220 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» МБУ «УПР» (деревья) |
|  | Ул. Победная Строительство улицы поэта Сорокина от ул. Рогачева до ул. Павлова | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Плановый срок реализации 2026 год | 35 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | Ул. Пролетарская Перекрытие в траншее стоков, скос травы | ВЫПОЛНЕН # В рамках муниципального задания | # 150,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Искитимская, 5 Освещение ул. Искитимская в районе домов 14,20 (2 фонаря) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Протяженность 0,33 км 257 тыс. рублей | 257,00 | 257,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Искитимская, 5 Работа по понижению уровня грунтовых вод | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды (МБ – софинансирование) Включен в план 2026 года | 27 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | Ул. 40 лет Октября Благоустройство улицы, отсыпка галькой, асфальтной крошкой, либо асфальтирование | ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # 371,5 тонн, # Ʃ= 549 820,0 рублей | # 505,00 | # 549,82 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Павлова, 4/1 Строительство ливневой канализации вдоль домов по ул. Павлова, 4/1 и ул. Павлова, 2/2 «Комплекс Павловский» | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске» Включен в план 2026 года | 11 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
| Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Гагарина Провести освещение ул. Гагарина, Мира, Октябрьская, Партизанская | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Включен в план 2026 года | 1 440,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Гагарина Щебенение ул. Гагарина, Мира, Октябрьская, Партизанская | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 262,00 | 262,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Гагарина Работы по понижению уровня грунтовых вод ул. Рабочая, Гагарина, Мира, Октябрьская, Березовая | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» Плановый срок реализации 2026 год | 50 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
| Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Красная Сибирь, 117 Установка урн вдоль пешеходных дорожек по ул. Красная Сибирь, Лунная и т.д. | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 200,00 | 200,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 103 Строительство тротуара от остановки «Зеленая Роща» до «Санаторий «Сибиряк» | # НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 3 000,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 24, ул. Красная Сибирь, 113 Строительство моста через р. Раздельная | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 115 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | Ул. Рогачева, 18 Строительство автодороги от трассы Р-256 до м-нов Белокаменный и Раздольный | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Включен в план 2026 года | 400 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | Ул. Лунная, 22 Установка придомовой ливневой канализации от дома ул. Лунная, 22 | # НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в г. Бердске» # Включен в план 2026 года | 2 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | Ул. Лунная, 22 Организация «безопасной дороги» к школе № 13 со стороны дома ул. Лунная, 19 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Частично выполнен в 2022 году (установлен знак "Осторожно дети"). В 2025 году выполнен ремонт верхних изношенных слоев дорожной одежды внутриквартального проезда в районе ул. Лунная, 19 – 150 кв.м | # 340,00 | # 220,90 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Лунная, 21 Решение вопроса по поводу ливневки | # НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 3 000,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УКС» |
|  | МБОУ СОШ № 13, ул. Красная Сибирь, 122 Ремонт и реконструкция школьного стадиона: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 115 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | Ул. Рогачева, 22 Дополнительное освещение от ул. Рогачева до светофора | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» # 100 тыс. рублей освещение пешеходного тротуара от ул. Космическая до ул. Кр.Сибирь по ул. Рогачева установка дополнительных светильников 0,6 км | # 400,00 | # 100,0 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Рогачева, 22 Асфальтировать дорогу к магазину «Магнит» от ул. Рогачева, 22. | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 450,00 | 0,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 122 Ремонт дорожного полотна по ул. Красная Сибирь | ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Ремонт ул Кр Сибирь - от ул. Ленина до примыкания с ул. Боровая, в сторону ул. Павлова картами, от ул Павлова до дома ул Кр Сибирь, 78 - 8 368 кв.м., от ул. Кр Сибирь, 72 до ул. Кр Сибирь, 58 - 746 кв.м., от ул. Павлова до ул. Кр Сибирь, 78 - 923 кв.м. Заключён контракт от 11.03.2025 №0851300000125000059 на сумму 3 908 тыс. руб. Работы выполнены | 450,00 | 7008,80 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 118 Устройство спортивно-тренажерной площадки на территории возле дома ул. Красная Сибирь, 118 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 250,00 | 250,0 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 118 Благоустройство территории с торца дома ул. Красная Сибирь, 118 к ТД «Березовый» после демонтажа торгового киоска | ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания | 70,00 | 105,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 124 Решение проблемы с ливневым колодцем | ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» # Выполнено силами УК | # 350,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 124 Установка лавочек на ул. Лунная | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 300,00 | 300,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Микрорайон, 1 Замена остановочного павильона на остановке «Микрорайон» в сторону центра города | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 1 Обустройство дополнительных парковочных мест у детского сада «Искорка» | НЕ ВЫПОЛНЕН - Внесение изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» - Бюджетные инвестиции Включен в план 2026 года | 2 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 1 Обустройство дополнительные парковочных мест для школы № 11 со стороны остановки «Микрорайон» | НЕ ВЫПОЛНЕН - Внесение изменений в Муниципальную программу «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» - Бюджетные инвестиции Включен в план 2026 года | 2 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 5 Освещение проезжей части вдоль домов 2,3,4 ул. Микрорайон (от ул. Рогачева до ул. Лунная) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» Включен в план 2026 года | 755,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | МБДОУ ДС № 28 «Огонек» Восстановление уличного освещения на территории детского сада | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 100,00 | 100,0 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 126 Обустройство пешеходных тротуаров в роще за «Вымпелом» | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Отсыпано 41 тонна асфальто-бетонной крошки Включен в план 2026 года | 450,00 | 23,10 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 8 Обустройство детской и спортивной площадок напротив домов Микрорайон 1-9 (тренажеры, каток, общую детскую площадку) | # ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» Наказ выполнен частично (в части обустройства баскетбольной площадки) Включен в план 2026 года | 2000,00 | 2000,00 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | Ул. Микрорайон, 5 Ремонт дороги на въезде к дому №3 ул. Микрорайон | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 450,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Лунная, 6 Строительство пешеходного тротуара от дома до магазина «Мария-Ра» ул. Лунная, 8 | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 600,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 4 Установка урн вдоль пешеходного тротуара ул. Боровая | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» В 2023 году - на ООТ установлены урны. В октябре 2024 приобретено 40 урн, установка веной 2025 года ИСПОЛНЕНО (8 урн), СОГЛАСОВАНО (4,0 тыс. руб. / 1 урна) | 50,00 | 32,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Лунная, 8 Ремонт тротуарной дорожки в поликлинику №2 вдоль парковки нового храма | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 600,00 | 600,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Лунная, 8 Установка лавочек вдоль пешеходной дорожки в поликлинику № 2 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 150,00 | 150,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 10 Восстановление тротуара для пешеходов с торца Рогачева, 10 к пешеходному переходу | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 14 Строительство и освещение тротуара от ул. Рогачева, 16 к детскому саду №21 | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» В 2023 году выполнено освещение на сумму 182,9 тыс.руб. Включен в план 2026 года | 300,00 | 182,90 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Микрорайон, 1, 4,5,6,7,8, ул. Рогачева, 14 Ремонт дороги от ООТ «Микрорайон» до дет. сада «Искорка». | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 1, 4,5,6,7,8, ул. Рогачева, 14 Строительство и освещение тротуара от остановки «Микрорайон» к школе №11 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска» | 300,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
| Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Красная Сибирь, 130 Ремонт дороги между домами Ул. Красная Сибирь, 130, 128,132,136/1 | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # Выполнено 103,31 кв.м. # Заключен МК от 14.02.2025 №0851300000125000024 по ремонту внутриквартальных проездов УДС | # 450,00 | # 344,60 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 130 Укрепление береговых линий от водозабора № 1 до Бердской косы | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа НСО «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» Включен в план 2026 года | 500 000,00 | 0,00 | ФБ ОБ МБ | МБУ УПР |
|  | Ул. Лунная, 2 Обустройство тротуара от дома ул. Лунная, 8 до детского сада «Огонек» с освещением | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория. | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Лунная, 11 Строительство асфальтированной дорожки от памятника до угла дома ул. Лунная, 11 со стороны первого подъезда | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Формирование современной среды города Бердска» От первого подъезда дома 11 ул. Лунная до сквера, где памятник, обустроены тротуары по периметру вдоль Fix-price и ул. Лунная, внутри сквера дорожки заасфальтированы | 700,00 | 0,00 | ФБ ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 48А Ремонт проезда из дома № 48А за ЦТП «Родина». | НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» # Включен в план 2026 года | # 200,00 | # 0,00 | МБ | МКУ УЖКХ |
|  | Ул. Микрорайон, 44 Строительство асфальтной дорожки к поликлинике №2 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 5 000,00 | 5 000,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 17,18,44, 48А, ул. Лунная, 4 Установить лавочки на ул. Лунная | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Закуплено 15 лавочек и 37 урн на сумму 348 тыс. руб. | 400,00 | 348,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ № 7 «Семицветик» Модернизация уличного освещения | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 100,00 | 100,0 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | МБДОУ № 15 «Ручеек» Замена асфальтного покрытия при въезде в ДОО | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» Частично выполнен в 2023 году; дальше нет технической возможности, так как территория МКД | 1 200,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | МБДОУ № 15 «Ручеек» Освещение по периметру территории детского сада | ВЫПОЛНЕН МБУ «ГорСвет» в рамках муниципального задания и за счет прибыли от коммерческой деятельности установлены 4 опоры освещения с уличными светильниками вдоль ограждения дошкольного учреждения | 250,0 | 250,0 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | МБДОУ № 15 «Ручеек» Оборудование парковки для автомобильного транспорта возле территории детского сада | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 1 500,00 | 1 500,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 54 Очистка и правильная установка ливневого колодца у дома Микрорайон, 54 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Бердске» | 150,00 | 150,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43 Ремонт муниципальной дороги и тротуара между МКД по адресу Микрорайон 42 и Микрорайон 45 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 450,00 | 450,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43 Устройство тротуара к школе № 12 от МКД Микрорайон 42 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 700,00 | 700,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43 Установка лавочек и урн вдоль тротуара по ул. Лунная | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Закуплено 15 лавочек и 37 урн на сумму 348 тыс. руб. | 400,00 | 348,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 41 Освещение в районе детской поликлиники и в сторону Микрорайон, 20 и Микрорайон, 22 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска». В состав которой входит подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска. | 350,00 | 143,7 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Микрорайон, 41 Спил аварийных деревьев и тополей от детского сада №7 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске» | 280,00 | 280,0 | МБ | МКУ «УОиМП» |
|  | Ул. Микрорайон, 54 Расширение и освещение дороги к школе № 5 (за домом № 54) | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (освещение) Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Освещение выполнено в 2023 году на сумму 300 тыс.руб. Расширение дороги возможно при реконструкции данного участка проезжей части, с изменением конструктивных элементов. Стоимость работ 12 млн.руб. Плановый срок реализации наказа 2026 год | 12 000,00 | 0,00 | ОБ МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 41 Ремонт внутриквартальной дороги и в районе детской поликлиники | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Плановый срок реализации наказа 2026 год | 900,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 20 Строительство тротуара от 1-го подъезда к дому Микрорайон, 16 через поляну | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Плановый срок реализации наказа 2026 год | 600,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 20 Ремонт дороги между домом №15Б и Торговым центром | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Выполнен ремонт асфальто-бетонного покрытия внутриквартального проезда и тротуара. | 540,80 | 540,80 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 15 Освещение от домов 13,14,15 к мусорке и детскому саду МАДОУ №7 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска. | 400,00 | 147,0 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Микрорайон, 31 Реконструкция дороги к д/с «Ручеек» и школе №5 (тротуар, ливневка, освещение) | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Территория МКД Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». Частично выполнен в 2023 году (освещение + парковка) на сумму 300 тыс.руб; дальше нет технической возможности, так как территория МКД Включен в план 2026 года | 1 500,00 | 00,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» МБУ «ГорСвет» |
| Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Установка детской спортивной площадки (обязательно с турниками!) в районе домов Микрорайон, 22, 23,24,28,29 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бердске» | 400,00 | 400,0 | МБ | МКУ «ОФКиС» |
|  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Освещение с торца детской поликлиники микрорайона | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска | 400,00 | 400,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Установка 5-6 лавочек вдоль пешеходной дороги от Микрорайон, 15б до Поликлиники БЭМЗа | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». Плановый срок реализации наказа 2026 год | 400,00 | 0,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Ремонт пешеходного тротуара от пешеходного перехода до поликлиники БЭМЗа | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Ремонт пешеходного тротуара выполнен на муниципальной территории | 5 000,00 | 5 000,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Благоустройство территории за магазинами («Мясной» - «Сад-огород» - «Монетка» - «Продсиб») | ВЫПОЛНЕН Специалистами отдела адмистративно-технического контроля проведено консультирование с собственником здания, в части необходимости регулярной уборки территории. В настоящее время уборка территории, прилегающей к зданию, произведена. | 7,00 | 7,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Обустройство пешеходного тротуара на микрорайоне от мойки машин (в районе остановки транспорта «Торговый центр») до техникума | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Территория МКД Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Сделать дорогу от торгового центра Микрорайона до пляжа микрорайона (через лес), отделить пешеходную дорожку | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Данная территория – землеотвод СНТ «Дружба» прилегает к землям Лесного фонда. Строительство дорог через лес запрещено действующим законодательством Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 37,36,34 В районе домов Микрорайон, 37 и 38 асфальтировать обе пешеходные дорожки | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 600,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 25. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Микрорайон, 59 Обустройство пешеходных тротуаров от пешеходного перехода на ул. Космическая и ООТ «Космическая» к школе №5 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» | 650,00 | 650,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 59 Устройство остановочного павильона на ООТ «Космическая» | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 800,00 | 800,0 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | Ул. Микрорайон, 59 Устройство освещения вдоль тротуара за многоквартирным домом ул. Микрорайон, 54 до 59 к школе №5 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска Вдоль ул. Микрорайона, 54 освещение обустроено. К ул. Микрорайону, 59 нет технической возможности, так как нет муниципальной земли | # 350,00 | # 350,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Микрорайон, 63 Обустройство тротуара от МКД ул. Микрорайон, 64, вдоль детского сада №2 «Дельфин» с выходом к детскому саду №15 «Ручеек» | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # Выполнен в 2023 году | # 550,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 63, ул. Первомайская, 123,125, 127А, 129, 129А, 129В, 131, 131А,131В,133 Обустройство тротуаров вдоль и через поле на ул. Космическая к школе №5 и ООТ «Космическая» | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Плановый срок реализации наказа 2026 год | 1 000,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
| Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Гранитная, 16/1 Щебенение ул. Гранитная, от 16/1 до 16/6 и 18 | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | 200,00 | 115,0 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | М-н Южный, ул. Российская, 41 Асфальтирование улиц Рогачева и Ключевая до ул. Пионерская | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Финансирование в рамках наказа № 218 Включен в план 2026 года | 0,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | М-н Южный, ул. Российская, 41 Строительство пешеходных тротуаров вдоль улиц Рогачева, Ключевая | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Финансирование в рамках наказа № 218 Включен в план 2026 года | 0,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | М-н Южный Строительство тротуара по ул. Взлетная | НЕ ВЫПОЛНЕН # Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 60 000,00 | # 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» |
|  | М-н Южный Установить ограждение ливневок по ул. Лунная | НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 11 466,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Южный, ул. Российская, 41 Ямочный ремонт ул. Ключевая (от ул. Павлова до ул. Пионерская ) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках муниципального задания МБУ ЦМУ | 600,00 | 600,00 | МБ | МБУ «ЦМУ» |
|  | М-н Южный 11,15 кварталы Строительство тротуара по ул. Космическая от ул. Лунная до ул. Купца Горохова | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» В рамках реконструкции ул Космическая Плановый срок реализации наказа 2026 год | 100 000,00 | 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Южный, 9 квартал Отсыпка щебнем ул. Жемчужная, пер. Ясный, Утренний, Олимпийский | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Проведены работы по отсыпке щебнем дорог частного сектора: м-н Южный, 9 квартал ул.Жемчужная, пер.Ясный, Утренний, Олимпийский | 940,00 | 940,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Южный, 9 квартал Освещение ул. Жемчужная (участок от ул. Российская до ул. Поэта Сорокина), пер. Ясный, Утренний, Олимпийский | # ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска # Протяженность 1 км -892 тыс.руб. | # 892,20 | # 892,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Гранитная, 16/1 Строительство линий наружного освещения по ул. Гранитная, 16/2,18,16/6. | НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска # Протяженность 0,17 км 315 тыс.руб. # Включен в план 2025 года | # 315,00 | # 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Ключевая Освещение ул. Ключевая (закончить) | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска. Включен в план 2026 года | 190,00 | 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | М-н Южный Щебенение дороги по ул. Взлетная (от ул. Ключевая до ул. Российская) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» В рамках муниципального задания МБУ ЦМУ | 200,00 | 200,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Южный Освещение ул. Взлетная (от ул. В. Бирюкова до ул. Поэта Сорокина) | НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска # Включен в план 2026 года | # 834,05 | # 0,00 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | М-н Южный Освещение переулка Привольный | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска. | 160,00 | 118,2 | МБ | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Ключевая Установка мусорных урн по ул. Лунная (от ул. Возрождения до ул. Белокаменная, по ул. Возрождения до ул. Рогачева и по ул. Купца Горохова вдоль детского сада и школы) | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры г.Бердска» | 300,00 | 300,0 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ключевая Асфальтирование ул. Купца Горохова, обустройство тротуаров для пешеходов к школе от ул. Белокаменная до школы, освещение | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (освещение) # Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» # Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» # Освещение выполнено в 2023 году на сумму 379,00 тыс.руб) # Выполнение в части обустройства тротуара по ул. Космическая (от ул. Лунная до ул. Купца Горохова): подготовка ТЗ на проект, полномочия УКСа Включен в план 2026 года | # 20 000,00 | # 0,00 | МБ ОБ | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Гранитная Установка остановочных платформ по м-ну Белокаменный | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Включен в план 2026 года | 800,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ключевая, м-н Южный Реконструкция пешеходных тротуаров и зоны пешеходных переходов по нечетной стороне ул. Белокаменная, ул. Лунная от Белокаменная, 47 до Первомайская, 121 для проезда детских колясок и велосипедов | НЕ ВЫПОЛНЕН # Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» # Включен в план 2026 года | # 850,00 | # 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Гранитная, 16/1 Строительство тротуаров на ул. Гранитная | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 2 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ключевая Строительство тротуаров по ул. Кристальная | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | 2 000,00 | 0,00 | МБ | МКУ «УЖКХ» |
| Округ 27. Депутат Гук Константин Андреевич |  |  |  |  |  |  |
|  | М-н Раздольный, ул. Черемушная, 53 к. 1 Освещение по ул. Черемушная в районе остановки «Микрорайон Раздольный» | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» подпрограмма «Развитие сетей наружного уличного освещения города Бердска. | 350,00 | 767,7 | МБ | МБУ «ГорСвет» |

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва

от 22.06.2026 № 457

Отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий исполнения наказов избирателей,

депутатам Совета депутатов города Бердска пятого созыва

| № п/п | Содержание наказа избирателей, адрес | Мероприятия по реализации наказа, программа | Ответственные за реализацию наказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Округ № 1. Депутат Аредаков Максим Александрович |  |  |  |
|  | п. Новый Снос хоз. построек с внутренней стороны здания по ул. Дзержинского, 23 | ВЫПОЛНЕН Совместная работа с депутатом округа. Размещено объявление о сносе хоз. построек для извещения населения. | МКУ «УЖКХ» |
|  | п. Новый Установка спортивной площадки для подростков за домом № 18 по ул. Новосибирская | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 2. Депутат Минин Иван Сергеевич |  |  |  |
|  | Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная Пешеходный переход с пер. Водобачный через ул. Водобачная (знаки, зебра, ограничение скорости) | НЕ ВЫПОЛНЕН Для рассмотрения на комиссии по Безопасности дорожного движения необходимо направить письменное заявление в свободной форме в МКУ «УЖКХ». Решение о необходимости принимается совместно с ГИБДД. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Водобачная, пер. Водобачный, ул. Заводская, ул. Огнеупорная Размещение остановочной площадки на перекрестке ул. Огнеупорная – Водобачная | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» Отсутствует земельный участок под организацию ООТ. | МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Северный, 1,3,4,5,6,8,14,23 Оборудование стоянки автомобилей у детского сада | ВЫПОЛНЕН У МБДОУ № 1 «Сибирячок» оборудована стоянка для легкового транспорта и установлен знак «Стоянка запрещена» с 06.00ч до 18.00ч. | МКУ «УОиМП» УЗО |
|  | М-н Северный, 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2,18,18/1,15,16 Освещение (наружное) за домами м-н Северный, 19 и 19/1 | ВЫПОЛНЕН | МКУ «УЖКХ» УК |
|  | М-н Северный, 19,19/1,19/2,17/1,17/2,18,18/1,15,16 Помощь в проведении размежевания земельного участка под домами м-н Северный, 17 и 17/2, 18 и 19 | ВЫПОЛНЕН Под многоквартирными жилыми домами м-н Северный 18, 18/1, 15,16 земельные участки сформированы и сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Под многоквартирными жилыми домами м-н Северный 19, 19/1, 19/2, 17/1, 17/2 невозможно провести работы по межеванию земельных участков в связи с недостаточным минимальным размером земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки города Бердска. | УЗО СД |
|  | М-н Северный, 19,19/1,19/2,17/1,17/2,18,18/1,15,16 Асфальтирование площадки за остановочным павильоном м-н Северный, 17/2 | НЕ ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» УЗО |
| Округ № 3. Депутат Князев Дмитрий Сергеевич |  |  |  |
|  | Ул. Красный Сокол, 17,19,21 Разместить на муниципальной земле детскую площадку (малые игровые формы) и спортивную площадку уличных тренажеров | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 1А Во дворе дома ул. Ленина, 1А разместить универсальную детскую площадку (малые игровые формы) | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 7 Разместить на муниципальной земле детскую площадку (малые игровые формы) и спортивную площадку уличных тренажеров | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Попова, 3 Включить придомовую территорию по ул. Попова д. 1-6 в программу «Комфортная городская среда» | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов - обратиться в МКУ УЖКХ Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Попова, 3 Установить во дворе ул. Попова д. 3,4,5,6 летнюю концертную площадку для проведения городских мероприятий | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО По предполагаемому месту размещения площадки - территория многоквартирного ул.Попова,5. Депутатом, специалистами отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, совместно с ООО УК «Гурман» проведены общие собрания собственников многоквартирных домов ул.Попова, 3 и ул.Попова, 5 с вопросом в повестке собрания: «Рассмотрение вопроса о строительстве концертной площадки для проведения мероприятий на земельном участке между многоквартирными домами №3 и № 5 по ул.Попова в г.Бердске». По результатам проведенных собраний в очно-заочной форме, собрание неправомочно в связи с отсутствием кворума, решение по повестке дня не принято | УК |
|  | Ул. Попова, 9 Сделать пешеходный переход возле остановки общественного транспорта «Ул. Попова», согласно установленным требованиям | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красный Сокол, 16 Выделить земельный участок муниципальной земли под размещение автостоянки (придомовая территория отсутствует) | ВЫПОЛНЕН Выполнен в 2023 Выдано разрешение на использование земельного участка для размещения элементов благоустройства (твердое покрытие), (парковка), утвержденное постановлением администрации города Бердска от 24.11.2023 № 5514/65 | УЗО |
|  | Ул. Красный Сокол, 18,20 Выделить земельный участок муниципальной земли под размещение автостоянки | ВЫПОЛНЕН Межевание земельных участков под жилыми домами проведено. Земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет. | УГ УЗО |
|  | Ул. Попова, 7 Отремонтировать колодцы (3шт.), расположенные вдоль дома (находятся в аварийном состоянии) | НЕ ВЫПОЛНЕН Ремонт запланирован в летний период Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Ленина, 7 Произвести ремонт аварийной тепловой камеры | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Тепловая камера в рабочем состоянии, ремонт не требуется | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Попова, 37 Произвести межевание прилегающей к дому ул. Попова, 37 земельного участка | ВЫПОЛНЕН 1) 2021 год утверждение проекта планировки с проектом межевания в его составе– управление градостроительства. 2) проведение кадастровых работ – юридическое лицо, ИП (по контракту) или МКУ «УКС» муниципального образования города Бердска; 3) направление межевых планов в государственный реестр недвижимости | УГ УЗО |
|  | Ул. Попова, 11/2 Благоустроить прибрежную территорию, расположенную возле теплохода «Ремикс» - отремонтировать пирс (деревянное покрытие); - установка стационарных мусорок; - организация бесплатной парковки | НЕ ВЫПОЛНЕН Срок договора аренды земельных участков истек. Земельные участки фактически находятся в распоряжении администрации города Бердска. В соответствии с решением Бердского городского суда от 16.12.2020, вступившего в законную силу, признано отсутствующим право собственности ИП Илющенко на единый недвижимый комплекс Пансионат «Лесная сказка». 01.12.2021 Верховным судом принята жалоба от ИП Илющенко о признании незаконным решения Бердского городского суда. После окончания судебного спора администрацией города Бердска будет решаться вопрос о направлении в суд искового заявления об освобождении земельных участков. | УЗО |
|  | Ул. Попова, 11/1 Включить придомовую территорию в программу «Комфортная городская среда» | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов - обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Попова, 11/1 Вернуть земли городу, незаконно отданные предпринимателю Илющенко и сделать набережную городской | НЕ ВЫПОЛНЕН Срок договора аренды земельных участков истек. Земельные участки фактически находятся в распоряжении администрации города Бердска. В соответствии с решением Бердского городского суда от 16.12.2020, вступившего в законную силу, признано отсутствующим право собственности ИП Илющенко на единый недвижимый комплекс Пансионат «Лесная сказка». 01.12.2021 Верховным судом принята жалоба от ИП Илющенко о признании незаконным решения Бердского городского суда. После окончания судебного спора администрацией города Бердска будет решаться вопрос о направлении в суд искового заявления об освобождении земельных участков Включен в план 2026 года | УЗО |
|  | ФОК «Вега» Организация диспансерного обслуживания воспитанников спортивных школ и членов сборных команд г. Бердска | ВЫПОЛНЕН На основании приказа Минздрава РФ от 23.10.2020 №1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом» и в соответствии с приказом Минздрава НСО от 15.09.2021 №2363 «Об организации на территории Новосибирской области медицинского осмотра лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в целях получения медицинского заключения о допуске к участию в спортивных и физкультурных мероприятиях» на базе ГБУЗ НСО БЦГБ организован спортивный кабинет, в котором ведет прием врач по спортивной медицине. В кабинете проводится медицинский осмотр лиц, занимающихся спортом на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной спортивной подготовки, и лиц, желающих выполнить нормативы тестов ГТО. Медицинский осмотр занимающихся спортом на тренировочном этапе организован на базе филиала ВФД в Советском районе города Новосибирска либо на базе основного корпуса ВФД в городе Новосибирске (ул. Гоголя 3). | МКУ «ОФКиС» ГБУЗ НСО «БЦГБ» |
|  | ФОК «Вега» Оказать содействие в предоставлении помещения для музея «Спортивная слава г. Бердска» | ВЫПОЛНЕН Предоставить депутату СД перечень объектов муниципального имущества для рассмотрения возможности организации музея, в том числе и на площадях МКУ «ОФКиС» | ОУМИ |
| Округ № 4. Депутат Ковальский Андрей Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ул. Территория санатория «Бердский», 1 ул. Ясная поляна, 14 Произвести модернизацию дороги на участке, выделив пешеходные зоны перехода, пешеходные дорожки вдоль основной дороги, поставить ограничение скорости 20 км в час | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Территория МКД Для выполнения наказа необходимо согласие общего собрания собственников об исключении УДС из границ МКД. По результату голосования 16,2% собственников проголосовали против данного решения. Решение считается не принятым. | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 5. Депутат Онищенко Сергей Александрович |  |  |  |
|  | Ул. Комсомольская, 24 Установить большой детский игровой комплекс во дворе дома по адресу ул. Комсомольская, 24 | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Выполнено в части установки резинового покрытия, стоимость работ 1 220 785,08 руб | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Комсомольская, 28А Благоустроить парковочный карман вдоль дома по ул. Комсомольская, 28А (заасфальтировать, установить клумбы) | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможна реализация наказа в рамках участия и победы в конкурсе на получение грантов Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Лелюха, 13 Установить во дворе детский спортивно-игровой комплекс по адресу ул. Лелюха, 13 | ВЫПОЛНЕН В рамках национального проекта «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 Просим сделать благоустройство детской игровой площадки, находящейся адресу ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Комсомольская, 28А Организовать площадку для выгула собак | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |
|  | Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 Организовать площадку для выгула собак | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |
|  | Ул. Комсомольская, 4Б Организовать периодическую уборку парковочных карманов в зимний, весенний, летний и осенний период, по адресу ул. Комсомольская 3,5А, ул. Ленина 29, ул. Карла Маркса 21, ул. Комсомольская 24 | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН МБУ «ЦМУ» очистка парковочных карманов проводится регулярно круглогодично. МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | МБУ «ЦМУ» |
|  | Ул. Комсомольская, 4Б Восстановить асфальтное покрытие от ул. Ленина до переулка Ленина в районе домов по ул. Комсомольская 4Б, Ленина 15,17,17Б | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Выполнен частично в районе Ленина, 15 и 17, Комсомольская, 4Б. Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Комсомольская, 4Б Организовать спил аварийных деревьев (тополей) на пер. Ленина, от ул. Первомайская до пер. Комсомольский | ВЫПОЛНЕН Территория МКД В комиссии по вырубке деревьев получено положительное заключение. Вырубка силами УК | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Комсомольская, 4Б Восстановить благоустройство и асфальтное покрытие после ремонтных работ МУП КБУ по адресам: ул. Комсомольская, 4б,4В,3,5А, 24, ул. Первомайская 14,19, ул. Ленина 17, 9,21 | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Восстановление асфальтового покрытия по ул. Комсомольская 5А, Ул. Первомайская, 14, ул.Комсомольская,24 выполнено Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Комсомольская, 12А,16А Оказать содействие по включению домов по ул. Комсомольская, 12А и 16А в программу «Комфортная городская среда» (отремонтировать дорожное покрытие, установить малые формы в общем дворе) | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Лелюха, 13 Организовать спил аварийных деревьев (тополей) по ул. Лелюха | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска» Выполнен спил 20 аварийных деревьев в 2023 и 2024 годах Включен в план 2026 года | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Ленина во дворе домов 30 и 32 Периодическая уборка сквера по адресу ул. Ленина, 30 (покос травы, уборка дорожек, урн, уборка аварийных деревьев) Установка специальных контейнеров для сбора собачьих экскрементов, Привести в надлежащий вид метеорологическую будку | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания Включен в план 2026 года | МБУ «УПР» |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пешеходный переход от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) полностью недоступен для маломобильных граждан. Крутой угол наклона пандуса и высокого бордюрного камня, по которому невозможно спуститься. | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пешеходный переход со стороны «Вилка Ложка» (ул. Ленина, 29) в сторону ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) полностью недоступен для маломобильных граждан. | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Доступ на тротуар, ведущий к пешеходному переходу от ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) отсутствует полностью | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пешеходный переход со стороны ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) в сторону БПК (ул. Ленина, 34) имеет неудобный пандус, упирающийся в бордюрный камень, который очень высок и затрудняет его преодоление и спуск на проезжую часть | ВЫПОЛНЕН Выполнены работы по занижению бордюрного камня | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пандус, ведущий ко входу в ТЦ «Европа» (ул. Ленина, 29/1) имеет ряд нарушений: - въезд на пандус разбит и затрудняет заезд на инвалидной коляске; - имеет плохое противоскользящее покрытие и находящиеся на нем посторонние предметы; - поручни находятся на разной высоте и частично деформированы; - вдоль кромки пандуса отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Часть тротуара, находящегося на нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «Европа» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске. | ВЫПОЛНЕН | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Часть тротуара, находящегося на нечетной стороне ул. Ленина вблизи ГДК имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске. | ВЫПОЛНЕН | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Часть тротуара, находящегося по нечетной стороне ул. Ленина вблизи ТЦ «ГУМ» имеет высокий бордюр и недоступна для проезда на инвалидной коляске (затруднен заезд на него со стороны ГДК). | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска. Включен в план 2026 года | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Пандус ГДК представляет собой сплошной щебень с заостренными краями, которые легко могут повредить колеса инвалидной коляски. Также пандус травмоопасен для людей, передвигающихся с помощью костылей, ходунков и на протезах. | ВЫПОЛНЕН | ОСОН |
| Округ № 6. Депутат Наумова (Невеличко) Елена Владимировна |  |  |  |
|  | Ул. Вокзальная, 2 Организация площадки для выгула собак | НЕ ВЫПОЛНЕН Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска», Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |
|  | Ул. Вокзальная, 2 Оборудование детской и спортивной площадок во дворе дома | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Калинина, 25а Уборка аварийных деревьев и не нужных веток, мешающих проходу (проезду) по ул. Калинина | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Вокзальная, 24 Восстановление асфальта после аварии 2020 (около металлического гаража) | ВЫПОЛНЕН | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Лелюха, 9 Ремонт дорожного покрытия на территории дома ул. Лелюха, 9 | ВЫПОЛНЕН Выполнен ремонт проезжей части в районе ул. Лелюха, 9 – 495 кв.м / 559,5 тыс. руб. | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 7. Депутат Перфилова Евгения Юрьевна |  |  |  |
|  | Ул. М.Горького, 2 Ремонт ТЦП между домом М.Горького, 2 и МБОУ СОШ №2 «Спектр». | НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | Ул. М.Горького, 2 Ремонт дорожного покрытия внутриквартального въезда к дому М.Горького, 2 со стороны улицы М.Горького | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Лелюха, 15 Определить места для выгула собак с установкой контейнеров для складирования помета | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска» Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |
|  | Ул. Комсомольская, 17 Определить места для выгула собак и установить контейнеры для раздельного мусора во всех дворах | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска» Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |
|  | МАОУ «Экономический лицей» Установить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения улице Комсомольской от ул. Горького до ул. Первомайская время, увеличить количество пешеходных переходов | ВЫПОЛНЕН По решению ГИБДД на данном участке дороги достаточное количество пешеходных переходов в соответствии с нормами ГОСТ, дорожные знаки «ограничение скорости» также установлены вблизи образовательных учреждений. | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 8. Депутат Пилько Андрей Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, 12А Облагородить детскую площадку, крышу над песочницей | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 12А Резиновое покрытие на детской площадке, закрытое футбольное поле | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Кутузова, 1 Сделать покрытие детской площадки | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. К.Маркса, 15 Оборудовать детскую площадку во дворе дома ул. К.Маркса, 15 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 16 Отсыпать детскую площадку во дворе домов ул. Ленина, 16,16а,18 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Суворова, 1 Установить детскую площадку с новыми формами, укомплектованную | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 12 Проредить деревья | ВЫПОЛНЕН Выписка из протокола от 08.08.2023 № 7/20 заседания комиссии «По принятию решений о вырубке и посадке зеленых насаждений в городе Бердске» РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫРУБКУ Выдано: ООО УК «ЖЭУ Вымпел». Местонахождение зеленых насаждений: г. Бердск, ул. Ленина 12; 12а. Зеленые насаждения (вид): тополь, клен. Решение комиссии: в рамках исполнения наказов избирателей, разрешить вырубку/обрезку 19-ти старых тополей, представляющих опасность, 1-го аварийного клена, без оплаты восстановительной стоимости, с компенсационной посадкой зеленых насаждений, силами управляющей компании. | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Ленина, 16А Убрать все старые деревья в нашем дворе. Посадить березы, сосны, рябины | ВЫПОЛНЕН Придомовая территория. Решение общего собрания дома не предоставлено. Вопрос рассмотрен на заседании комиссии. Выписка из протокола от 08.08.2023 № 7/21 заседания комиссии «По принятию решений о вырубке и посадке зеленых насаждений в городе Бердске» РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫРУБКУ Выдано: ООО УК «ЖЭУ Вымпел». Местонахождение зеленых насаждений: г. Бердск, ул. Ленина 16, 16а. Зеленые насаждения (вид): тополь, клен. Решение комиссии: разрешить вырубку 2-х аварийных тополей, 2-х аварийных кленов, без оплаты восстановительной стоимости, силами управляющей компании. | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Ленина, 16А Убрать провода на столбах (паутину) по ул. Первомайская и благоустроить, как ул. Ленина | ВЫПОЛНЕН Ремонт ул. Первомайская проведен в 2022-2023 годах в рамках БКАД | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 14 Спилить три подсохших дерева во дворе на муниципальной земле | ВЫПОЛНЕН | МКУ «УЖКХ» |
|  | Жители г.Бердска Установить два светофора для пешеходов на перекрестке ул. К.Маркса и ул. Суворова (со стороны ДХШ «Весна») | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО В рамках заседания комиссии по Безопасности дорожного движения принято решение о нецелесообразности, в связи с минимальной интенсивностью движения. Запланирована установка ИДН на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Суворова, в районе дома 15 ул. К. Маркса в 2024г | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 16 Убрать аварийные деревья на муниципальной территории во дворе домов по ул. Ленина, 16,16а,18 и высадить новые взамен удаленных | ВЫПОЛНЕН Придомовая территория. Выписка из протокола от 08.08.2023 № 7/21 заседания комиссии «По принятию решений о вырубке и посадке зеленых насаждений в городе Бердске» РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫРУБКУ Выдано: ООО УК «ЖЭУ Вымпел». Местонахождение зеленых насаждений: г. Бердск, ул. Ленина 16, 16а. Зеленые насаждения (вид): тополь, клен. Решение комиссии: разрешить вырубку 2-х аварийных тополей, 2-х аварийных кленов, без оплаты восстановительной стоимости, силами управляющей компании. | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 16 Выделить велосипедные дорожки в городе | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ дублирует ОТМ 245 Проанализированы существующие в городе тротуары на возможность в их границах выделить зоны для велосипедных дорожек в соответствии с требованиями, утвержденными решением Совета депутатов г. Бердска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска». Отсутствует техническая возможность обустройства велосипедных дорожек. Велосипедные дорожки обустроены на Метелице, ул. Морская, в Парке Победы | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 16 Усилить контроль полиции за скоростным режимом мото и автотранспорта по ул. Ленина в летний период | ВЫПОЛНЕН Выполнение наказа находится в компетенции ГИБДД (проводятся рейды, установлены камеры фото/ видео фиксации) | СД |
|  | Ул. Островского, 1А Решить проблему с водоотведением по ул. Островского | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Кр Сибирь Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | Ул. Ленина, 16 Организовать площадку для выгула собак на 11 квартале | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска» Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |
|  | Ул. Островского, 1А Сделать программу по восстановлению циркуляции горячего водоснабжения на 11 квартале | ВЫПОЛНЕН Утверждена подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» МП «Развитие ЖКК в городе Бердске» на 2024-2033 годы. | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Пер. Пархоменко, 5 Реализация программы КГС по пер. Пархоменко, 5 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Пер. Пархоменко, 5 Включение в муниципальное задание и реализация совместно с КГС асфальтирование муниципального участка двора и тротуара за домом пер. Пархоменко, 5 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. К.Маркса, 22А Отремонтировать колодцы и дорожку | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Восстановление пешеходной дорожки выполнено в 2022 году. Ремонт колодцев запланирован в 2026 г Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | Ул. К.Маркса, 22А, 24 пер. Пархоменко, 5 Установить современную детскую площадку с ограждением во дворе домов ул. Маркса, 22,22а,24, пер.Пархоменко, 5 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ УЖКХ Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 9. Депутат Титов Дмитрий Сергеевич |  |  |  |
|  | Ул. Лермонтова, 17 Реконструкция двора по федеральной программе КГС | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Лермонтова, 17 Обустроить детскую площадку напротив дома ул. Лермонтова, 17. | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Лермонтова, 17 Обустроить площадку для выгула собак напротив дома Ул. Лермонтова, 17 | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска» Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |
|  | Ул. Островского, 55 Построить хорошую детскую площадку для двух домов ул. О.Кошевого, 6 и ул. Островского, 55, вместо существующей с ржавой горкой и скрипучими качелями | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 55 Убрать футбольное поле (коробку) напротив ул. О.Кошевого, 6 и вместо нее поставить хорошую детскую площадку и установить спортивные тренажеры | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. К.Маркса, 25 Обустроить детскую площадку во дворе | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. О.Кошевого, 6 Строительство детской площадки | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. К.Маркса, 38 Ремонт циркуляции горячего водоснабжения | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. К.Маркса, 38 Спилить старые тополя | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория, нет технической возможности спилить. Вопрос о вырубке 6-ти тополей на придомовой территории рассмотрен на заседании комиссии. Решение комиссии от 08.08.2023 №7/22 разрешить вырубку 6-ти тополей без оплаты восстановительной стоимости силами УК. | МУП «УПР» |
|  | Ул. К.Маркса, 35 Убрать электросчетчик дома № 33 из щитовой дома № 35 и перенести его в дом № 33 | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Специалистами отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с депутатом округа № 9, начальником Бердского «РЭС», представителями управляющей организации ООО УК «Монолит» был осуществлен выезд по адресу г.Бердск, ул. К.Маркса, 35, для проверки безопасности использования электрооборудования дома ул.К.Маркса 33, расположенного в электрощитовой дома ул.К.Маркса 35. Депутату представлены документы, подтверждающие безопасность использования электрооборудования. | СД УК |
|  | Ул. Свердлова,1 Организовать реализацию реконструкции двора по программе КГС | ВЫПОЛНЕН | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. О.Кошевого, 6 Ул. Больничная вывести из реестра улиц и сделать внутриквартальным проездом. Реконструкция дворовой территории | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Исключить из реестра ул. Больничная возможно только после снятия с кадастрового учета объекта капитального строительства –многоквартирного жилого дома ул. Больничная, д. 9, либо в случае изменения адреса объекта адресации многоквартирного жилого дома ул. Больничная, д. 9. Такая процедура возможна только с согласия всех собственников многоквартирного жилого дома ул. Больничная, д. 9, мнение собственников должно быть оформлено протоколом общего собрания. Далее происходит процедура изменения адреса объекта с внесением изменений в Единый реестр прав недвижимого имущества в Росреестре. Реконструкцию дворовой территории выполнить нет технической возможности, придомовая территория. Со стороны МКУ «УЖКХ» - внутриквартальный проезд отсыпан гранулятом; создан ТОС - условия участия в КГС доведены | УГ МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 33 Обеспечить дом доступной контейнерной площадкой для сбора мусора | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО От старшего по дому ул.Ленина, 33 поступило обращение убрать из наказов избирателей наказ № 91: «Обеспечить дом доступной контейнерной площадкой для сбора мусора». Жителей дома ул. Ленина, 33 устраивает месторасположение действующей контейнерной площадки. Вместе с тем, по предполагаемому месту размещения контейнерной площадки в районе ЦТП на муниципальной территории от Роспотребнадзора получено согласование. Данная информация направлена в ООО УК «СКС». | ОЭиЖКХ |
|  | Ул. Ленина, 33 Восстановить асфальтное покрытие на территории дома | ВЫПОЛНЕН | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Ленина, 33 Восстановить циркуляцию горячего водоснабжения | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
| Округ № 10. Депутат Данилов Павел Борисович |  |  |  |
|  | Ул. К.Маркса, 56 Посодействовать выселению асоциальных элементов из муниципального помещения (кв. 86) | ВЫПОЛНЕН Подготовлен иск в суд о выселении в связи с неуплатой услуг и асоциальным образом жизни. Решение суда вынесено, требования удовлетворены, исполнительные листы направлены в ФССП. «Асоциальные элементы» выселены в 2023 году. | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Горького, 3 Ремонт асфальтного покрытия на территории дома по ул. Горького, 3 | ВЫПОЛНЕН | МУП «КБУ» |
|  | Ул. К.Маркса, 56 Обустройство детской площадки | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ленина, 85 Организация детской площадки ул. Ленина, 85,83, ул. Горького, 5 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Съезд с пешеходных переходов, расположенных на перекрестке ул. М.Горького - Ленина, ведущих в сторону здания по адресу: М. Горького, 4 и площади М. Горького, имеют высокий бордюрный камень и затрудняют передвижение инвалидам-колясочникам | ВЫПОЛНЕН | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Отсутствует доступ к пандусу, ведущему ко входу в аптеку «Озерки» (ул. Ленина, 83), а на самом пандусе отсутствует, противоскользящее покрытие и отсутствует бордюр для предотвращения соскальзывания с него. Также отсутствует кнопка вызова персонала | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2025 год. Разработана ПСД на реконструкцию крыльца, с установкой пандуса. Стоимость СМР - 6,5 млн.руб. Включен в план 2026 года | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Вдоль дома по адресу: ул. Ленина, 83, имеются парковочные карманы, доступ к которым возможен только по проезжей части, что является смертельно опасным для инвалидов-колясочников | ВЫПОЛНЕН | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Переход с тротуара на тротуар между магазином «Стиль Либерти» (ул. Ленина, 83) и магазином «Цветы» (ул. Ленина, 85) затрудняет высокий бордюрный камень | ВЫПОЛНЕН | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Переход с тротуара на тротуар между магазином «Фейерверки» (ул. Ленина, 89а) и магазином «Спектр» (ул. Ленина, 89/1) затрудняет высокий бордюрный камень | ВЫПОЛНЕН | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников На дорожном переходе между магазином «Спектр» (ул. Ленина, 89/1) и домом по адресу: ул. Ленина, 98, имеются высокие бордюрные камни и затрудняют передвижение инвалидам-колясочникам | ВЫПОЛНЕН | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников На тротуаре между парикмахерской «Персональ» магазином «Художник» и (ул. Ленина, 89/1) находится огромный порог из старого и нового тротуаров | ВЫПОЛНЕН | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Аптека «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) имеет нестандартный пандус, по которому невозможно передвигаться: неправильная ширина пандуса, отсутствие противоскользящего покрытия на его поверхности и защитных поручней, а также отсутствует бордюр вдоль кромки пандуса для предотвращения соскальзывания с него | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН УК «Вега 89/15» ведут работы по устранению нарушений. | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Часть тротуара от аптеки «Бердская» (ул. Ленина, 89/15) до аптеки «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) со временем пришла в негодность и затрудняет передвижение на инвалидной коляске | НЕ ВЫПОЛНЕН Наказ включен в план работы рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Бердска на 2026 год. | ОСОН |
|  | БГО Социальная адаптация инвалидов колясочников Аптека «Пульс» (ул. Ленина, 89/8) отсутствует доступ для инвалидов-колясочников | ВЫПОЛНЕН Проведены ремонтные работы крыльца аптеки «Пульс» (ул.Ленина, 89/8), доступ для инвалидов-колясочников обеспечен. | ОСОН |
| Округ № 11. Депутат Уварова Светлана Геннадьевна |  |  |  |
|  | п. Вега Благоустройство остановочных площадок «Сиреневая» и «Ольховая» | ВЫПОЛНЕН В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». | МБУ «ЦМУ» |
|  | Ул. Кирова, 5 Решить вопрос о проведении реконструкции квартальных электросетей 18 квартала для отказа от использования сжиженного газа в квартирах многоквартирного дома ул. Кирова, 5 | ВЫПОЛНЕН Представитель МКУ УКС донес до депутата порядок действий, необходимый для перевода жителей МКД с газового оборудования на электропитание. Дальнейшее развитие событий зависит исключительно от собственников МКД. | МКУ «УКС» СД |
|  | Ул. Кирова, 5 Восстановление качества горячей воды до нормативного уровня | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. К.Маркса, 66 Обеспечение дома ул. К.Маркса, 66 циркуляцией горячего водоснабжения не ниже нормативных показателей | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | п.Вега Заменить опоры по ул. Тенистая, Сиреневая от №13 до №25, Заповедная, Вишнёвая, Ольховая от №20 до №30, от ТП 61 до Светлых надежд №12 | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД |
|  | Ул. К.Маркса, 55 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. Островского, 79,81 Благоустройство дороги от ЦТП-9 до ул. Кирова | ВЫПОЛНЕН | МБУ «ЦМУ» |
|  | п. Вега Включить в черту города Бердска дорожное полотно по движению автобуса маршрута №6, проходящее вдоль дач ТСН «Морозовское» | НЕ ВЫПОЛНЕН | СД УГ |
|  | п. Вега Благоустройство остановочных площадок «Сиреневая» и «Ольховая» | ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания МБУ «ЦМУ» | МБУ «ЦМУ» |
|  | Ул. К.Маркса, 55 Установить малые формы и обустроить покрытие детской площадки | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. К.Маркса, 71 Оборудовать детскую площадку малыми формами и спортивными снарядами | ВЫПОЛНЕН | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Спортивная, 1 Оборудовать детскую площадку малыми формами и спортивными снарядами | ВЫПОЛНЕН | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. К.Маркса, 68 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. К.Маркса, 71 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. Спортивная, 1 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечения населения горячей воды надлежащего качества | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. Спортивная, 5 Решить проблему циркуляции горячего водоснабжения для обеспечению населения горячей воды надлежащего качества | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. реализации подпрограммы 2025-2033 годы. Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
| Округ 12. Депутат Бауэр Николай Николаевич |  |  |  |
|  | Ул. Островского, 105 Определение статуса детской площадки на муниципальной территории между ул. Островского, 103 и Островского, 105, порядок содержания и обслуживания ее | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 101 Определение статуса детской площадки на муниципальной территории между ул. Островского, 101 и Островского, 101а | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 172 Засыпать отсевом спортивные тренажеры у домов ул. Островского, 172,174 | ВЫПОЛНЕН | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 172 Засыпать отсевом спортивные тренажеры у домов ул. Островского, 172,174 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 105 Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 105 по программе КГС | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 107 Проведение необходимых работ МУП КБУ для обеспечения круглогодичной подачи на границу ввода в МКД Островского, 107 горячего водоснабжения, соответствующего нормативам | ВЫПОЛНЕН | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Островского, 101а, 103 Открытие в г. Бердске аптеки по выдачи рецептурных препаратов (сильнодействующих средств) | ВЫПОЛНЕН Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» открыло аптеку в апреле 2022 года по адресу: г. Бердск, ул. Попова, 1, режим работы с 10-00 до 18-00 ч., нерабочие дни: суббота и воскресенье. | ОПТиРП |
|  | Ул. Островского, 101а, 103 Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 101а по программе КГС | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Пушкина, ул. Партизана Деньгина Строительство тротуара по ул. Пушкина от ул. Герцена до МБОУ СОШ № 8 | ВЫПОЛНЕН | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 101 Проведение необходимых работ МУП КБУ для обеспечения круглогодичной подачи на границу ввода в МКД Островского, 101 горячего водоснабжения, соответствующего нормативам | ВЫПОЛНЕН | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Островского, 101 Благоустройство придомовой территории ул. Островского, 101 по программе КГС | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ УЖКХ Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Островского, 101 Вырубка аварийных деревьев вдоль дома ул. Островского, 101 со стороны ул. Островского | ВЫПОЛНЕН Выполнен силами МБУ ЦМУ в рамках муниципального заказа . Территория муниципальная. Разрешение на вырубку выдано 07.07.2022 № 4/27. | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Островского, 101а,103, 105,107,174, ул. Спортивная, 9,11,13,15 ул. Пушкина Организация в МСЧ № 129 первичного приема терапевта и процедурного кабинета | НЕ ВЫПОЛНЕН В корпусе, находящемся по адресу ул. Пушкина, д.172, расположены амбулаторные и стационарные отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ», а именно: консультативное отделение (прием узких специалистов), стоматологическое поликлиническое отделение, акушерско-поликлиническое отделение, центр здоровья, кардиологическое и неврологическое стационарные отделения, первичные сосудистые центры для больных с нарушением мозгового и коронарного кровообращения. В корпусе продолжают проводиться ремонтные работы. Прием участковых врачей-терапевтов организован во взрослом поликлиническом отделении №1, находящемся по адресу ул. Островского, д.53. Плановый срок реализации наказа 2026 год | ГБУЗ НСО «БЦГБ» |
| Округ № 13. Шикарев Григорий Камоевич |  |  |  |
|  | Отлов бродячих собак на ул. Авиаторов | ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания. За 2024 год отловлено 16 собак в районе ул. Авиаторов | МБУ ПЖ «Надежда» |
|  | На ул. Маяковского выполнить работы по восстановлению тротуара от ул. М.Горького до конца ул. Маяковского для прохода детей в школу №8 (ул. Котовского, 20) | ВЫПОЛНЕН Выполнен в 2023 году | МБУ «ЦМУ» |
|  | Газификация улиц избирательного округа | ВЫПОЛНЕН Администрацией г. Бердска совместно с МЖКХиЭ НСО и ООО «Газпром газораспределение Томск» сформирован список не газифицированных домовладений и утвержден Губернатором НСО план-график, который определяет очередность газификации частных домовладений в г. Бердске. Все не газифицированные домовладения избирательного округа, подавшие заявления, включены в план график. | ООО «ГАЗПРОМ» МКУ «УКС» |
|  | Спилить аварийные и ветхие тополя и кустарники – 20 шт. в район магазина «Продсиб», ул. Озерная, 3 | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Вопрос о вырубке 20-ти тополей по адресу: г. Бердск, ул. Озерная 30 рассмотрен на заседании комиссии «По принятию решений о вырубке и посадке зеленых насаждений в г. Бердске» 24.09.2021 № 8. Выписка из протокола от 24.09.2021 № 8/11 заседания комиссии «По принятию решений о вырубке и посадке зеленых насаждений в городе Бердске» Выдано: Сычев Н.Ф. Местонахождение зеленых насаждений: г. Бердск, ул. Озерная 36. Зеленые насаждения (вид): тополь. Решение комиссии: тополя не признаны аварийными, вырубка не разрешена. | МБУ «УПР» |
|  | Сделать водоотведение на ул. Светлая и на перекрестке ул. Р.Корсакова до ул. Озерная Сделать водоотведение на ул. Светлая и на перекрестке ул. Р.Корсакова до ул. Озерная | ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» | МКУ «УКС» |
|  | Заменить электрические столбы и провода на ул. Терешковой, пер. Терешковой, пер. Горького, ул. Целинная и Красина | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Включен в план реконструкции на 2024 год - работы отменены в связи с планируемой передачей сетей в РОССЕТИ | СД |
|  | Заменить аварийные электрические столбы на участках улицы Чайковского от ул. М.Горького до ул. Герцена и от ул. Нахимова до ул. Котовского | НЕ ВЫПОЛНЕН Направлен запрос в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД |
|  | Произвести замену аварийных деревянных электрических столбов на железобетонные на ул. Чайковского | НЕ ВЫПОЛНЕН Направлен запрос в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД |
|  | Решить вопрос с перебоями электроэнергии на ул. Чайковского, Нахимова, Радищева, Маяковского, Гастелло | ВЫПОЛНЕН | СД |
|  | Ул. Озерная Навести порядок в надежности электроснабжения | ВЫПОЛНЕН | СД |
|  | Заменить аварийный электрический столб у дома №23 по ул. Гастелло | ВЫПОЛНЕН | СД |
|  | Устранить перебои в системе энергоснабжения жителей домов частного сектора ул. Радищева, запитанных от ТП-14 | ВЫПОЛНЕН | СД |
| Округ № 14. Депутат Хасанов Фируз Панжиевич |  |  |  |
|  | Ул. Островского, 122 Ремонт детской площадки ул. Островского, 122 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Советская, 62,63 Построить детскую площадку по ул. Советская, 60-64 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Советская, 62,63 Установка детской и спортивной площадки по адресу ул. Советская, 81 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Горького, 24 Сдать на баланс линию освещения по ул. Радищева | НЕ ВЫПОЛНЕН ТОС изменить точку технологического присоединения. | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Горького, 24 Установить решетку на колодец на пересечении ул. Радищева и Орджоникидзе | ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания | МБУ «ЦМУ» |
|  | Ул. Радищева, 10,12 Решетка на колодец - на перекрестке ул. Чайковского и Орджоникидзе. | ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания | МБУ «ЦМУ» |
|  | Ул. Горького, 24, ул. Радищева, 10,12 Установить детскую площадку в конце ул. Горького, в тупике перед складами | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Горького, 24, ул. Радищева, 10,12 Замена опор ЛЭП по ул. Чайковского | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО При обследовании опор по ул. Чайковского выявлено, деревянные опоры в удовлетворительном состоянии | СД |
|  | Ул. Советская, 62,63 Ремонт ливневой канализации ул. Советская, 81 | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория, через участие дома в КГС, старшему по дому информация доведена | МБУ «ЦМУ» |
|  | Ул. Горького, 14 Вырубка аварийных деревьев и посадка новых по ул. Щетинкина вдоль ограждения школы № 9 (от ул. Школьная, 5 до ул. Щетинкина 1) | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН Проведена вырубка 10-ти тополей на муниципальной территории | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Советская, 62,63 Вырубить клены и тополя напротив домов по ул. Советская, 62,63 и возле домов по ул. Пионерская, 8,12 | ВЫПОЛНЕН | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Советская, 62,63 2. Нет необходимой температуры горячей воды в батареях | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. Советская, д.63 - не подключен к централизованной системе отопления, Советская, д. 62 - ненормативная температура не выявлена, мероприятия не требуются | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. Советская, 62,63 Установка сферического зеркала/светофора при въезде от дома по ул. Советская, 64, Пионерская, 8,12 | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО На комиссии по БДД получен отказ, в связи с отсутствием необходимости, так как треугольник видимости обеспечен | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Советская, 62,63 Установка светофора на переезде к магазину «Мария РА» по ул. Советская | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Установлен светофор в районе ТЦ Комбат и пешеходный переход в районе ООТ Пионерская" | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Советская, 62,63 Ограждение детской площадки со стороны ул. Спартака | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 15. Депутат Арутюнов Борис Павлович |  |  |  |
|  | Ул. Островского, 63 Капитально отремонтировать или перенести транзитную трубу холодного водоснабжения у пятого подъезда | НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Островского, 63 Построить детскую площадку (проект 2017г.) | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. 8 Марта Замена столбов электроснабжения | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД |
|  | Ул. 8 Марта Ограничение прохода стада коров через жил. массив | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Добролюбова Предоставить возможность подключения к газовому отоплению | ВЫПОЛНЕН Администрацией г. Бердска совместно с МЖКХиЭ НСО и ООО «Газпром газораспределение Томск» сформирован список не газифицированных домовладений и утвержден Губернатором НСО Травниковым Андреем Александровичем план-график, который определяет очередность газификации частных домовладений в г. Бердске. Все домовладения избирательного округа включены в план график. Улица Добролюбова участвует в программе бесплатной догазицикации до границ участка. Для подключения нужно подать заявку в МКУ «УКС» | ООО «ГАЗПРОМ» МКУ «УКС» |
|  | Ул. Некрасова Замена столбов электроснабжения | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД |
|  | Ул. Спартака, перекресток с ул. Суворова Убрать старые столбы от электроснабжения по ул. Спартака. | ВЫПОЛНЕН | СД |
| Округ № 16. |  |  |  |
|  | М-н Молодежный, ул. Боровая, 4/1 Построить хорошую систему водоотведения | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Кр Сибирь Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | Участок ул. Кутузова (между ул. Островского и ул. 8 Марта) Постоянно откачивать объемы протечек из теплофикационных лотков | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО Ветхая аварийная сеть по улице Пушкина отключена, выведена из эксплуатации в 2023 году, мероприятия не требуются. | МКУ «УКС» МУП «КБУ» |
|  | М-н Молодежный, ул. Боровая Восстановить участок лесного массива вдоль ул. Боровая у дома № 4/10а между сосновой и лиственной рощей | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ МБУ «УПР» сделали запрос в МКУ «УКС» о нахождении подземных коммуникаций на земельных участках. Получен ответ, на данной территории расположены подземные коммуникации водоснабжения и газоснабжения и запроектирована прокладка газопровода в рамках проекта по строительству котельной. В соответствии с нормативами охранных зон линейных объектов, посадка зеленых насаждений на данных участках запрещена. Исполнение наказа о восстановлении лесного массива невозможно. | МКУ «УЖКХ» |
|  | МБОУ СОШ № 3 Положить тротуар от МБОУ СОШ № 3 до ул. Советская | НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Молодежный, ул. Боровая, 4/4, 4/5, 4/6 Строительство современной детской площадки с мягким покрытием во дворе домов ул. Боровая 4/4, 4/5, 4/6 (за основу может быть взята детская площадка, построенная на территории санатория «Рассвет») | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Молодежный, ул. Боровая Устройство площадки для выгула собак в районе ПО «Гигант» | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Решение Совета депутатов города Бердска от 19.06.2018 № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска» Постановление администрации города Бердска от 17.04.2023 № 1617/65 «О местах, разрешенных для выгула домашних животных на территории города Бердска» | МКУ «УЖКХ» УЗО |
| Округ № 17. Депутат Мукасеев Александр Владимирович |  |  |  |
|  | Ул. Майская, 14 Организовать детскую площадку с тренажерами | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 1 При выезде из двора мимо ул. Боровая, 89 в низине дороги постоянно стоит вода (сделать ливневку) | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках строительства ливневой канализации ул. Павлова 4/1 Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | Ул. Защитников Отечества, ул. Славянская, ул. Благодатная, ул. Рождественская Заменить электростолбы | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД |
|  | Ул. Искитимская, 38 Подтапливает вода грунтовыми водами | НЕ ВЫПОЛНЕН Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» В 2024-2025 гг. планируется строительство дополнительных четырех дренажных колодцев Включен в план 2026 года | МКУ «УКС» |
|  | Ул. Водосточная, 13 Произвести замену опор (столбов) электропередач на ул. Водосточная | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД |
|  | Пер. Прохладный, 7 Заменить сгнившие деревянные столбы (электрические опоры) на бетонные по Пер. Прохладный | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС» Включен в план 2026 года | СД |
|  | Ул. Победная Добиться стабильного финансирования на благоустройство сквера «Южный» | НЕ ВЫПОЛНЕН Депутату СД совместно с МБУ «ГорСвет» направить обращение в АО «РЭС» | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Пролетарская Заменить электростолбы | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | СД |
|  | Ул. Пролетарская, ул. Искитимская, 5 Установить новую детскую площадку | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках строительства ливневой канализации ул. Павлова 4/1 Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Победная, ул. Льва Максимова, 9 Сделать повышающую давление воды станцию | НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план ремонтных работ на 2026 год | МУП «КБУ» |
| Округ № 18. Депутат Бухаров Андрей Александрович |  |  |  |
|  | Ул. Павлова, 4/1 Капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Пролетарская от ул. Павлова до ул. Рогачева | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 6 Установка детской площадки (песочница, горка, качели) | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 6 Благоустройство и озеленение придомовой территории | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» МБУ «УПР» |
|  | Ул. Рогачева, 8 1.Благоустройство территории ул. Рогачева, 8. Озеленение территории 2.Установка качель на детской площадке. | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» МБУ «УПР» |
|  | Ул. Рогачева, 6 Озеленение (спил старых посадка новых насаждений) | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Аварийные деревья отсутствуют. Придомовая территория | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 6 Благоустройство торговой площади по ул. Рогачева, 4 | ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания | МБУ «ЦМУ» |
|  | Ул. Рогачева, 8 Благоустройство ул. Пролетарская | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 19. Депутат Шаталов Алексей Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ул. Рогачева, 45 Капитальный ремонт домов ул. Рогачева, 45 и 47 | НЕ ВЫПОЛНЕН Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории НСО 2014-2043 годы Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Гагарина Организовать пешеходный переход через ул. Красноармейская в районе ул. Березовая, 27 | ВЫПОЛНЕН | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 20. Депутат Постников Владимир Александрович |  |  |  |
|  | Ул. Рогачева, 20а Поставить светофор на перекрестке улиц Красноармейская и Рогачева | НЕ ВЫПОЛНЕН Включить установку светофора в Техническое задание строительства нового детского сада на ул. Рогачёва Включен в план 2026 года | УГ |
|  | Ул. Рогачева, 20а Поставить остановочный павильон по ул. Рогачева в районе дома ул. Рогачева, 18а | НЕ ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». Установлен один остановочный павильон, так как второй установить невозможно (нет инженерно-технической возможности). Тротуар и проезжая часть находится на разных уровнях, монтаж и установка павильона требует площадки на одном уровне, нет землеотвода. | МКУ «УЖКХ» МУП «КБУ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 117 Сделать детскую площадку с резиновым покрытием и детскими игровыми комплексами | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 113 Проработать вопрос о запахе от КНС-6 (приведение к нормативным показателем воздуха) | ВЫПОЛНЕН Для приведения к нормативным показателям воздуха в КНС-6 установлена система очистки воздуха ТИОН, для предотвращения запаха высажены хвойные деревья. | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 124 На детскую площадку добавить формы | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 22 Установить детскую площадку на территории поля от ул. Рогачева, 24 до магазина «Магнит» | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 22 Отремонтировать колодец позади дома ул. Рогачева, 22 | ВЫПОЛНЕН | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 118 Строительство проезда к 1-му подъезду со стороны дома ул. Рогачёва, 11А, для кругового проезда спец техники (пожарная, мусороуборочная) | НЕ ВЫПОЛНЕН Бюджетные инвестиции Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 117 Сделать парк на микрорайоне | ВЫПОЛНЕН В районе школы № 11 построен «Экопарк» | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 20а Построить дорожку (асфальтированную) от дома ул. Красная Сибирь, 109 до магазина «Магнит» | НЕ ВЫПОЛНЕН Для строительства пешеходной дорожки на данной территории необходима разработка проектно-сметной документации. Стоимость подготовки ПСД составит порядка 200 000 рублей. Ориентировочная стоимость строительства нового объекта составит 520 000 рублей. Плановый срок реализации наказа 2025 год | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 20а Сформировать программу озеленения микрорайона | НЕ ВЫПОЛНЕН «МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория в районе ул. Рогачева д.20а будет внесена в базу данных данной программы, для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории. Плановый срок реализации наказа 2026 год | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Рогачева, 20а Отремонтировать освещение по ул. Рогачева | ВЫПОЛНЕН | МБУ «ГорСвет» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 113 Строительство тротуара вдоль дома по ул. Красная Сибирь, 113 от дома ул. Красная Сибирь, 121 до дома ул. Рогачева, 20 | НЕ ВЫПОЛНЕН Возможность реализации наказа в рамках реконструкции ул. Красная Сибирь Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | Ул. Рогачева, 24 Установить светофор на пересечении ул. Рогачева и Космическая | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 121 Ремонт внутриквартальной дороги в районе дома ул. Красная Сибирь, 121, восстановить благоустройство после произведенного развития (ремонтных работ) | ВЫПОЛНЕН Восстановление асфальтового покрытия в районе МКД ул. Красная Сибирь,121 выполнено в полном объеме. | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Лунная, 21 Навести порядок вокруг ТЦП | ВЫПОЛНЕН Силами МУП КБУ наведен порядок возле ЦТП 8а, в районе МКД по ул. Лунная, 21. Рядом с ЦТП 8а расположена контейнерная площадка для сбора отходов ТКО с территорий МКД, расположенных рядом. Мониторинг о наведении порядка на данной территории включен в план работы отдела энергетики и ЖКХ администрации. | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Рогачева, 22 Восстановить тротуар между ул. Рогачева, 24 и 22 сбоку | НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Рогачева, 22 Построить тротуар от ул. Рогачева, 22 к школе 13 | НЕ ВЫПОЛНЕН Бюджетные инвестиции Включен в план 2026 года | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 20 Отремонтировать все колодцы вокруг дома | ВЫПОЛНЕН Колодцы технически исправны, ремонт не требуется, асфальтовое покрытие нарушено в следствии длительной эксплуатации | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Рогачева, 20 Площадка для выгула собак | ВЫПОЛНЕН Площадка для выгула собак организована на территории Эко-парка | МКУ «УЖКХ» СД, УЗО |
|  | Ул. Красная Сибирь, 105 Строительство площадки для выгула собак | ВЫПОЛНЕН Площадка для выгула собак организована на территории Эко-парка | МКУ «УЖКХ» СД, УЗО |
|  | Ул. Красная Сибирь, 120 Построить тротуарную дорожку от дома в сторону школы № 11, с освещением | ВЫПОЛНЕН | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 118 Строительство пешеходного тротуара от остановки «Березовая» до дома ул. Красная Сибирь, 11А | НЕ ВЫПОЛНЕН Плановый срок реализации наказа 2025 год | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 118 Устройство детской игровой площадки | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 124 В городском парке установить стелу: Я люблю Бердск | ВЫПОЛНЕН Стела «Я люблю Бердск» установлена в ГПКиО, Стоимость изготовления и установки стелы «Я люблю Бердск» составила 600,00 тыс | МКУ «ОК» НКО |
|  | Ул. Рогачева, 20,20а,18,24, ул. Красная Сибирь, 105, 103,109 Строительство «Парк «Рогачева» между домами ул. Рогачева, 18, 20, 20а, ул. Красная Сибирь, 109, 105 | НЕ ВЫПОЛНЕН «МБУ «УПР г. Бердска» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория между домами ул. Рогачева, 18, 20, 20а, ул. Красная Сибирь, 109, 105 будет внесена в базу данных программы - для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории. Плановый срок реализации наказа 2026 год | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Рогачева, 22 Устройство детской игровой площадки | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года-обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 21. Депутат Белова Елена Викторовна |  |  |  |
|  | Ул. Микрорайон, 6 Ремонт выездной дороги к ул. Рогачева | ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания | МБУ «ЦМУ» |
|  | Ул. Рогачева, 10 Выполнить благоустройство двора (детская площадка) | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | Ул. Рогачева, 10 Поставить во дворе знак «Выгул собак запрещен» | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория, нет технической возможности выполнить | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 14 Выполнить ограждение спортивной площадки ул. Рогачева д.16 | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол. | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | Ул. Рогачева, 14 Завершить капитальный ремонт теплотрассы мимо домов ул. Рогачева 14 и Красная Сибирь 126 | ВЫПОЛНЕН | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Рогачева, 14 Выполнить циркуляцию воды к домам 14 и 16 ул. Рогачева | ВЫПОЛНЕН | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. Микрорайон, 6 Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения | ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. Микрорайон, 9 Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения | ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. Микрорайон, 1 Утеплить теплотрассу, идущую от школьной столовой до строений УК «Сибирский стандарт» | НЕ ВЫПОЛНЕН Включен в план ремонтных работ на 2026 год | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Микрорайон, 1 Сделать отдельный въезд для дома №2 ул. Микрорайон | НЕ ВЫПОЛНЕН Придомовая территория. В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; -обратиться в МКУ «УЖКХ» Плановый срок реализации 2026 год | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 126 Выполнить установку детской площадки ул. Красная Сибирь, 126 | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория. В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» |
|  | Ул. Микрорайон, 1 Благоустройство аллеи от остановки «Микрорайон» до ул. Рогачева и освещение | НЕ ВЫПОЛНЕН «МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Муниципальная территория от остановки «Микрорайон» до ул. Рогачева будет внесена в базу данных данной программы, для дальнейшей работы по планомерному освоению данной территории. Плановый срок реализации наказа 2026 год | МБУ «УПР» |
|  | МБДОУ ДС № 28 «Огонек», ул. Лунная,8 Сделать тротуар к детскому саду | НЕ ВЫПОЛНЕН Проанализировать возможность строительства тротуара Включен в план 2026 года | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 126 Выполнить благоустройство территории между домами ул. Красная Сибирь, 126 и ул. Рогачева д. 14 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 126, ул. Лунная, 8 Сделать второй въезд внутрь квартала к детскому саду «Огонек» | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория. В рамках федерального проекта КГС. МКУ «УЖКХ» довели информацию старшим по домам о порядке участия в проекте. Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов; -обратиться в МКУ «УЖКХ» | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 8 Облагородить рощу между домами ул. Микрорайон 7 и 8 | ВЫПОЛНЕН Отсыпаны дорожки, вырублена поросль кленов, аварийные деревья, проводится уборка мусора | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 8 Решить вопрос с ремонтом распределительного колодца на ул. Боровая (постоянно топит дома ул. Микрорайон 7,8,9) | ВЫПОЛНЕН | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Микрорайон, 9 Выполнить пешеходный тротуар от дома до магазина «Мясо» | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Придомовая территория. Территория для прохода существует через магазин Пятёрочка | МКУ «УКС» МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 5 Асфальтировать площадку (мини рынок) между домами ул. Рогачева 1, 4, 10 | НЕ ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 5 Решить вопрос с циркуляцией воды ул. Микрорайон, 5 | ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2024-2033 годы. | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. Лунная, 8 Сделать пешеходный переход от дома 8 ул. Лунная в сторону дома 1 по ул. Лунная | ВЫПОЛНЕН МП «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска» | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Рогачева, 10 Сделать набережную в г. Бердске | НЕ ВЫПОЛНЕН Разработать план мероприятий по организации набережной Включен в план 2026 года | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Рогачева, 10 Сделать велодорожки в г. Бердске | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Дублирует ОТМ 70 Проанализированы существующие в городе тротуары на возможность в их границах выделить зоны для велосипедных дорожек в соответствии с требованиями, утвержденными решением Совета депутатов г. Бердска «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска». Отсутствует техническая возможность обустройства велосипедных дорожек. Велосипедные дорожки обустроены на Метелице, ул. Морская, в Парке Победы | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 22. Депутат Осин Алексей Викторович |  |  |  |
|  | Ул. Красная Сибирь, 130 Сделать ремонт на детской площадке с мягким покрытием | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 17 Организация детской площадки во дворе | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 44 Оказать помощь в строительстве детского и спортивного городка | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 17 Организовать место для выгула собак | ВЫПОЛНЕН Площадка для выгула собак организована на территории Эко-парка | МКУ «УЖКХ» УЗО |
|  | Ул. Микрорайон, 18 Сделать детскую площадку во дворе Микрорайон, 18 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 45 Отремонтировать (расширить) внутриквартальную дорогу между домами Микрорайон 42-45 и 43-19. | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 136/1 Помочь в обустройстве и озеленении детской площадки | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 45 Отремонтировать инфекционное отделение на ул. Боровая | НЕ ВЫПОЛНЕН План на 2024 год Плановый срок реализации наказа 2026 год | ГБУЗ НСО «БЦГБ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 130 Убрать в землю обвисающие провода, проходящие к магазину «Продсиб» | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | СД |
|  | Ул. Лунная, 11 Выполнить благоустройство дворовой территории ул. Лунная, 11 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Лунная, 11 Решить вопрос по циркуляции | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения к МКД по ул. Лунная, 11 проложен в канале тепловой сети и находится в работоспособном состоянии. Для решения вопроса с циркуляцией ГВС в данном доме необходимо устройство внутридомовой системы. | МКУ «УКС» МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» УК |
|  | Ул. Микрорайон, 19 Выполнить вырубку кустарников около дома ул. Боровая, 96 (для прохода через дорогу к дачам) | ВЫПОЛНЕН Проведена вырубка кустарников на муниципальной территории. | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Микрорайон, 48А Крыша ЦТП «Родина» и покраска | ВЫПОЛНЕН Проведена вырубка кустарников на муниципальной территории. | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 132 Ремонт асфальтного покрытия после ремонтов МУП КБУ | ВЫПОЛНЕН | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 128 Привести в порядок колодцы на придомовой территории дома Красная Сибирь, 128 | ВЫПОЛНЕН Ремонт колодцев выполнен. Восстановление асфальтового покрытия не планируется, в связи с тем, что МУП «КБУ» земляных работ на территории МКД не проводило, колодцы находятся на газоне. | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Красная Сибирь, 136/1 Ликвидировать столб ЛЭП, находящийся на придомовой территории, снабжающий электроэнергией магазин «Продсиб» | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Реализация в рамках ОТМ 254. Данная территория обслуживается АО РЭС, муниципальной земли нет. В адрес РЭС направлен запрос от СД по вопросу переустройства данной линии. Производственная необходимость в переустройстве данного объекта для собственных нужд АО РЭС, а также техническая возможность переустройства отсутствует (письмо № 56-04-840 от 21.03.2024) | СД |
|  | Ул. Микрорайон, 44 Восстановить асфальт, разрушенный при работах МУП КБУ | ВЫПОЛНЕН | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Лунная, 4 Организовать на микрорайоне площадку для выгула собак с дог-боксами | ВЫПОЛНЕН Площадка для выгула собак организована на территории Эко-парка | МКУ «УЖКХ» СД УЗО |
| Округ 23. Депутат Чуркина Людмила Ивановна |  |  |  |
|  | Ул. Микрорайон, 64 Проверить и спилить все аварийные деревья в берёзовой роще, ограниченной домами № 63,64,65,67. С высадкой саженцев взамен спиленных деревьев | ВЫПОЛНЕН Спилено 18 аварийных деревьев. | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43 Уборка аварийных деревьев (тополей) между МКД Микрорайон 45 и 43 и с торца МКД Микрорайон 22 A | ВЫПОЛНЕН По адресу ул. Микрорайон 45 и 43 произведена вырубка 10-ти тополей на придомовой территории, силами управляющей компании. По адресу ул. Микрорайон 22-а проведена вырубка 10-ти аварийных берез, силами МБУ «УПР г. Бердска» | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Микрорайон, 22А, 42, 43 Устройство детской спортивной площадки между МКД Микрорайон 42 и 22A | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 41 Обустройство игровых зон для детей и подростков от 10 до 16 лет | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 15 Отремонтировать пешеходную дорожку, сделанную по программе благоустройства двора, со стороны кармана разворота и остановки «Жилмассив», которую повредили во время ремонта по ул. Боровой | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 31 Спилить аварийные тополя 8 шт. | ВЫПОЛНЕН Проведена вырубка 8-ми аварийных тополей | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Микрорайон, 64 Обустроить асфальтовую тротуарную дорожку для прохода от дома ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра») до угла дома Микрорайон, 65 (для стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, проходящей вдоль детсада «Дельфин» и дома Микрорайон, 38 по направлению к ЛДС Бердск и далее на БЭМ3) | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Земельный участок, рассматриваемый для обустройства тротуарной дорожки, частично находится в собственности жильцов многоквартирных жилых домов по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, дом 63, обл. Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, дом 30. В случае раздела земельных участков под многоквартирными домами и отчуждения части земельных участков в муниципальную собственность, представляется возможность реализовать наказ. | УЗО |
|  | Ул. Микрорайон, 64 Обустроить освещенную асфальтовую тротуарную дорожку, которая начинается от дома по адресу ул. Микрорайон, 54 (с магазином «Мария-Ра»), проходит вдоль школы № 5 с одной стороны и вдоль дома Микрорайон, 64, а затем вдоль детского сада «Дельфин» - с другой стороны. До стыковки с асфальтовой тротуарной дорожкой, ведущей на остановку общественного транспорта «Черемушная» | ВЫПОЛНЕН Муниципальная программа «Благоустройство города Бердска». Тротуарные дорожки обустроены с двух сторон школы, обе ведут на остановку общественного транспорта «Черемушная» | УЗО |
|  | Ул. Микрорайон, 54 Ремонт дороги у подъездов дома Микрорайон, 54 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 54 Установить знак, указывающий о том, что у дома Микрорайон, 54 по периметру всего дома проходит теплотрасса и коллектор, с целью предотвращения постановки машин | ВЫПОЛНЕН | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 15 Оснастить детскую площадку на территории дома игровым комплексом и спортивными тренажерами | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 13 Оборудовать детскую площадку на территории дома игровым комплексом | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 24. Депутат Болтрукевич Константин Владимирович |  |  |  |
|  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Увеличить выделяемые городом суммы для участия в конкурсе грантов по благоустройству домов | ВЫПОЛНЕН Предусмотрено ежегодное финансирование в виде грантов на сумму 4 200,00 тыс. руб. | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Необходимо установить детские игровые площадки во дворе домов Микрорайон, 16 и Микрорайон, 16а | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Работа автомойки в районе остановки общественного транспорта «Торговый центр», за домом Микрорайон, 26 не соответствует действующим санитарным нормам | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Полномочия Роспотребнадзора | СД |
|  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Установить пандусы для маломобильных граждан (и рельсы-спуски с лестниц) в общежитиях по ул. Боровая (100,102,94). | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Внутриподъездные пандусы установить невозможно, в связи с отсутствием технической возможности (несоответствие требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения») по адресам: г.Бердск, Боровая 94, 100, 102 Пандусы на крыльце рекомендовано установить организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами: ООО УК «Вербена» и ООО УК «Старт» в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п | СД ОСОН |
|  | Ул. Микрорайон, 24,25,26 Патрулирование территорий жилого сектора, особенно по ул. Боровая, 94,98,102 во избежание распития спиртных напитков на прилегающих к домам территориях и детских площадках и совершения правонарушений | НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ Полномочия ОМВД | СД |
|  | Ул. Микрорайон, 37,36,34 Сделать пешеходный тротуар (дорожка наискосок) от последнего подъезда дома Микрорайон, 29 до первого подъезда дома Микрорайон, 34. Асфальтовое покрытие на дороге все испорчено, идёт не до конца, обрывается грязными лужами | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 37,36,34 В районе домов Микрорайон, 36,37,38 установить новую детскую площадку | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Микрорайон, 37,36,34 Решить вопрос по трансформаторной за домом Микрорайон, 38 - объект, постоянно заросший травой, много мусора, никто не убирает. Необходимо обязать электросети следить за данной территорией | ВЫПОЛНЕН В ходе осмотра установлено, что по вышеуказанному адресу находится ЦТП №4. Специалистами отдела административно-технического контроля администрации города Бердска с МУП «КБУ» проведено консультирование об исполнении требований правил благоустройства города Бердска в части уборки территории от мусора и скашиванию травяного покрова. Вырезка поросли произведена, мусор убран. | СД |
| Округ № 25. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |
|  | Ул. Микрорайон, 57,58 1.Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения. 2.Восстановление благоустройства после ремонтных работ | ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН 1. Восстановление нормативных параметров подачи холодного/горячего водоснабжения-выполнено 2. Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2026 | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. Микрорайон, 59 Восстановление нормативных параметров подачи горячего водоснабжения | НЕ ВЫПОЛНЕН Подпрограмма «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Бердске» со сроками реализации подпрограммы 2025-2033 годы. | МУП «КБУ» МКУ «УЖКХ» МКУ «УКС» УК |
|  | Ул. Микрорайон, 59 Восстановление благоустройства после проведения аварийных работ в районе магазина ул. Микрорайон, 57 | НЕ ВЫПОЛНЕН Восстановление асфальтового покрытия включено в план восстановления благоустройства на 2026 год | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Микрорайон, 59 Увеличить количество или уменьшить интервал ожидания общественного маршрутного транспорта №16 | НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО маршрут ликвидирован Маршрут № 16 «Вокзал – дом Ветеранов – Вымпел» не обслуживается и перспективы привлечения на него перевозчиков отсутствуют. Маршрут с 16.04.2023 отменен. 01.12.2022 запущен дублирующий маршрут №4 | ОТиДХ |
|  | Ул. Микрорайон, 59 Восстановить асфальтное покрытие тротуара вдоль улицы Космическая от ЦТП возле многоквартирного дома ул. Микрорайон, 68 до 70 | ВЫПОЛНЕН | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Микрорайон, 63 Ревизия и ремонт ливневой канализации, проходящей по территории МКД ул. Микрорайон, 59 и 63, расположенной над сетями теплотрассы | ВЫПОЛНЕН | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131, 131В,133 Развитие и обустройство поля на ул. Космическая | НЕ ВЫПОЛНЕН В рамках подпрограммы «Благоустройство населённых пунктов» ГП НСО «ЖКХ» МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Плановый срок реализации наказа 2026 год | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Первомайская, 123,125, 127А, 129, 129А, 129В, 131, 131, 131В,133 Развитие, озеленение и обслуживание муниципальной территории сквера (в районе МКД ул. Первомайская, 127А,129А, ул. Звездная, 6/1) | НЕ ВЫПОЛНЕН В рамках подпрограммы «Благоустройство населённых пунктов» ГП НСО «ЖКХ» МБУ «УПР г. Бердска», совместно с МКУ «УЖКХ» разрабатывают программу «Зеленый фонд» г. Бердска, в которой будет отображена карта озеленения территории города. Плановый срок реализации наказа 2026 год | МБУ «УПР» |
|  | Ул. Первомайская, 123,125, 127А,129,129А,129В,131,131, 131В,133 Устройство безопасного освещаемого пешеходного перехода (остановка общественного транспорта «Зималето») или светофорного объекта на пересечении ул. Лунная и ул. Звездная – по маршруту школьников в лицей №6 на ул. Купца Горохова | ВЫПОЛНЕН Освещение выполнено. На комиссии по безопасности дорожного движения принято решение по организации ИДН (искусственно - дорожной неровности) на данном участке. Работы выполнены в 2024 году | МКУ «УЖКХ» |
| Округ № 26. Депутат Голубев Владимир Алексеевич |  |  |  |
|  | Ул. Гранитная, 16/1 Повысить давление воды в центральном водопроводе | НЕ ВЫПОЛНЕН Для обеспечения бесперебойного водоснабжения микрорайона «Южный» требуется: проведение технического аудита сетей водоснабжения микрорайона «Южный» силами специализированной организации, с подготовкой соответствующих выводов и технических решений; по результатам аудита разработка проектно-сметной документации Включен в план 2026 года | МУП «КБУ» |
|  | Ул. Гранитная, 16/1 Сделать ливневку по ул. Гранитная, от 16/1 до 16/6 и 18 | ВЫПОЛНЕН В рамках муниципального задания | МКУ «УЖКХ» |
|  | М-н Южный, 9 квартал Обустройство парковой зоны в районе школы № 6 | НЕ ВЫПОЛНЕН План ремонтных работ на 2026 год | МБУ «УПР» |
|  | М-н Южный, 4 квартал Демонтаж опоры ЛЭП-0,4 кВт, по ул. Л. Максимова (в районе дома № 44) находящейся в аварийном состоянии | ВЫПОЛНЕН | СД |
|  | Ул. Гранитная Поликлиника на м-не Белокаменный | ВЫПОЛНЕН | ГБУЗ НСО «БЦГБ» |
|  | Ул. Гранитная Закончить строительство спортивного городка в районе ул. Гранитная, 13 | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ» Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |
|  | Ул. Ключевая, ул. Гранитная Парк отдыха с детской площадкой и дорожками для катания на велосипедах и самокатах для детей. Построить прогулочную аллею между ул. Гранитная и Кристальная с дробями | НЕ ВЫПОЛНЕН Для участия в национальном проекте «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» необходимо: - жителям МКД провести общее собрание, на котором принять решение под протокол; - подготовить пакет документов -обратиться в МКУ «УЖКХ». Включен в план 2026 года | МКУ «УЖКХ» |

____________