МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД БЕРДСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

(четвертая сессия)
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№ 54
Отчет о выполнении программы «Ветхое жилье» на 2003 – 2010 гг. за 2005 год
Заслушав 
отчет о выполнении программы «Ветхое жилье» на 2003 – 2010 гг. за 2005 год, предоставленный начальником отдела по учету, приватизации и распределению жилья Е.И. Губарь, Совет депутатов муниципального образования г. Бердска второго созыва 
РЕШИЛ:

1. Отчет о выполнении программы «Ветхое жилье» на 2003 – 2010 гг. за 2005 год  утвердить (Приложение).
Глава муниципального образования 




А.Г. Терепа
Приложение №1

к решению четвертой сессии Совета депутатов муниципального образования г. Бердска второго созыва
№ 54 от 30.03.2006г.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 
«ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ НА 2003-2010 Г.Г.» за 2005год 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.03.2006г.


Программа «Ветхое жилье» на 2003-2010г.г.» утверждена Решением  десятой сессии Совета депутатов первого созыва МО г. Бердска от 12 ноября 2003 года № 124. В рамках реализации программы решением тринадцатой сессии Совета депутатов муниципального образования г. Бердска первого созыва от 22.04.2004г. № 192 утвержден «График сноса аварийного жилья по программе «Ветхое жилье» на 2003-2010 годы». 

Общая площадь жилищного фонда, расположенного на территории города Бердска Новосибирской области, составляет 1 млн.176 тыс. кв.м., в том числе, в соответствии с реестром жилых домов подлежащих сносу, общая площадь аварийного жилищного фонда (признанного в установленном порядке аварийным), составляет 15759,3 кв.м. или 1,3 % от общей площади всего жилищного фонда г. Бердска.


В соответствии с графиком сноса аварийного жилья подлежат расселению 34 дома, в том числе на 2005г. – 5 жилых дома (ул.Ленина,№№120,124; ул.К.Маркса,№№7,9; ул. Попова,№10).


В связи с отсутствием финансирования в 2004г. не расселены граждане, проживающие в аварийных домах:

- ул. Комсомольская, дом № 3;  

- ул. Октябрьская, дома№ № 18,20,22;

- ул. Ленина, дом № 126,

 поэтому в 2005 г. эти дома подлежали расселению в первую очередь. 


 В 2005г. заключен договор № 1103-251/298 от 17 мая 2005 года на финансирование из федерального бюджета  строительства жилого дома по ул. Б.Хмельницкого в объеме 5 млн.руб. и договор № 1103-251/244 от 03 мая 2005г. на финансирование приобретения жилья в объеме 5 млн. руб. между Федеральным агентством по строительству и ЖКХ, администрацией Новосибирской области и администрацией МО г. Бердска по вопросу осуществления совместных действий по реализации программы «Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда».


Финансирование и использование средств федерального бюджета в сумме 10 млн.руб. в 2005г. осуществлено в срок и в полном объеме.


Так же, в 2005 году между Управлением по делам администрации Новосибирской области и администрацией муниципального образования города Бердска Новосибирской области заключено Соглашение от 11 апреля 2005 года на финансирование программы из областного бюджета в объеме 11 млн. руб. 

Распоряжением губернатора Новосибирской области от 1 сентября 2005г. № 587-р «О реализации областной целевой программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья на 2003-2010г.г.» в 2005 году» доведены дополнительные лимиты в объеме 4600 тыс. руб. из средств областного бюджета.

В связи с этим заключено дополнительное соглашение от 06 декабря 2005г. между Департаментом строительства и ЖКХ администрации Новосибирской области и администрацией МО г. Бердска об инвестировании и использовании дополнительных средств в рамках данной программы.


Фактическое финансирование из областного бюджета в 2005г. составило 13 миллионов 774 тысячи рублей или 125% от плана. Средства освоены в срок и в полном объеме.


Финансирование программы из средств местного бюджета составило 5 миллионов 701 тыс. руб.  от запланированных местным бюджетом 10 млн. руб. , что составило 57 % от плана.


Финансирование программы за счет внебюджетных источников составило в 2005 году 3млн.110 тыс. руб. или 11,2% от плана (27млн.725 тыс.руб.)


В 2005г. заключены  24  инвестиционных договора на сумму 19млн.319,5 тыс. рублей на финансирование 1571,4 кв.м. жилья во вновь строящихся домах и 22 договора на приобретение 764,4 кв.м. жилья на сумму 13 млн.233,7тыс.руб.

По соглашению сторон одна семья получила денежную компенсацию в сумме 468,3 руб. за освобождаемое жилое помещение для решения жилищного вопроса  самостоятельно. 

Всего за 2005г. мероприятия в рамках программы «Ветхое жилье на 2003-2010г.г.» профинансированы в сумме 32млн.585тыс.руб. на приобретение жилья общей площадью 2335,8 кв.м., при этом общая площадь освобождаемого ветхого и аварийного жилья составила 1295,4 кв. метра (+ 1040,4 кв.м).

Всего в 2005 году переселены и готовятся к переселению 47 семей или 137 человек.


В собственность граждан оформлены 10 жилых помещений по причине нахождения в собственности ранее занимаемых квартир.

На жилые помещения, приобретенные на вторичном рынке недвижимости до 31.12.2005 года, зарегистрировано право муниципальной собственности,  жилые помещения поставлены на технический учет.

В 2005г. завершено расселение дома № 3 по улице Комсомольская, предоставлено  9 квартир для 35 человек общей площадью 491,4 кв. метра. 

Из аварийных домов №№ 7,9 по улице К.Маркса переселены граждане из 10 квартир, приобретено и профинансировано строительство 12 квартир общей площадью 614,1 кв. метра.

Завершается расселение жильцов дома № 18 по улице Октябрьская. Предоставлено 20 квартир для 54 чел. общей площадью 976,25 кв.м., при этом общая  площадь освобождаемого жилья составила 370,1кв.м. (+ 606,15кв.м.).

Не расселены две семьи: Ширман С.Г.-1чел., семья Фельгер-3чел.

Завершается расселение жильцов из дома № 22 по ул.Октябрьская. Приобретено 5 квартир для 12 чел. общей площадью 210,07 кв. метра.

Не расселена семья Суняйкина В.П.- 5 чел. 

Из ветхого  дома № 16 по улице Комсомольская переселена одна семья с предоставлением квартиры общей площадью 44 кв. метра.

Отселена в 2-х комнатную квартиру общей площадью 42.2 кв.м. семья  из 3-х человек, ранее проживавших в доме № 21 по ул. Октябрьская. 

В 2006 г. финансирование программы «Ветхое жилье» из средств местного бюджета составило 1430,8 тыс. руб.

В 2005 году сформированы и применены новые взаимоотношения с гражданами, проживающими в ветхом и аварийном жилищном фонде и желающими получить при переселении жилое помещение большей площади и лучшей комфортности на условиях оплаты разницы между стоимостью предоставляемого и полагающегося жилья, а так же компенсации за освобождаемое жилое помещение в соответствии с утвержденной программой
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на 2003-2010г.г.».


Так, в 2005 году администрацией муниципального образования города Бердска предоставлены субсидии на частичное финансирование приобретения жилых помещений с условием оплаты разницы в стоимости приобретаемого жилья за счет собственных средств трем семьям, переселяемым из дома № 18 по ул. Октябрьская и дома № 7 по ул. К.Маркса.


Одна семья из дома № 9 по ул. К.Маркса пожелала получить денежную компенсацию за освобождаемое жилое помещение.


В соответствии с графиком сноса аварийного жилья по программе «Ветхое жилье» на 2003-2010г.г. в 2006 году подлежат дорасселению дома № 18, 22 по улице Октябрьская с предоставлением 3-х комнатной, 2-х комнатной и 1- комнатной квартир.

В первоочередном порядке подлежат расселению жильцы из аварийного  дома № 20 по улице Октябрьская, с предоставлением 10 квартир, из них 4- однокомнатных, 3-двухкомнатных и 3- трехкомнатных.

Для решения вышеперечисленных мероприятий необходимы средства порядка 12 миллионов рублей.

Финансирование целевой программы «Ветхое жилье на 2003-2010г.г.» по г. Бердску на 2006 г. предусмотрено из средств местного бюджета в сумме 9450 тыс. руб.

В связи с тем, что в 2005 году МУ УКЖКХ бюджетная заявка на ассигнования из федерального бюджета областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья по Новосибирской области на 2003-2010г.г.» не формировалась, средства из федерального бюджета на реализацию программы «Ветхое жилье на 2003-2010г.г.» по г. Бердску на 2006 год не предусмотрены.

 В декабре месяце 2005г. в адрес департамента строительства и ЖКХ Новосибирской области была направлена бюджетная заявка на финансирование целевой программы «Ветхое жилье на 2003-2010 г.г.». 


Динамика реализации программы переселение граждан из ветхого и аварийного жилья с 2003 года выглядит следующим образом.


С 2003г. по 2005 г. в рамках данной программы финансирование составило 57млн.417 тыс.руб., в том числе из:

· Федерального бюджета – 20 млн.руб.;

· Областного бюджета – 18 млн. 869 тыс.руб.;

· Местного бюджета – 9 млн.136 тыс.руб.;

· Внебюджетные источники – 9 млн.412 тыс.руб.

За данный период переселено 87 семей или 200 человек, ликвидировано 9 ветхих дома или 2742 кв.м. ветхого жилья.

Ожидают переселения 14 семей во вновь стоящихся домах, в том числе 10 семей в строящийся дом по ул. Б.Хмельницкого.



В рамках реализации программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на 2003-2010г.г.» в первую очередь исполняются судебные решения о предоставлении гражданам жилых помещений в связи с проживанием  в домах грозящих обвалом, находящихся на исполнении в Специализированном отделе по ведению особо важных исполнительных производств Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, в том числе решения об изменении способа и порядка исполнения решений, то есть о предоставлении вместо жилых помещений денежных средств на строительство или приобретение жилых помещений.


Во вторую очередь осуществляется переселение граждан, проживающих в аварийных домах, но не имеющих судебных решений о предоставлении жилых помещений.


Во исполнение решения двадцать третьей сессии Совета депутатов МО г. Бердска первого созыва от 17.11.2005г. № 424 сформирована  и направлена в администрацию Новосибирской области заявка на софинансирование из областного бюджета мероприятий в рамках реализации программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на 2003-2010г.г.» по г. Бердску.


Проведены расчеты по кварталу № 9 г.Бердска с целью включения 27 ветхих домов в график сноса аварийного жилья на период 2003-2010г.г.

Начальник отдела по учету, 

приватизации и распределению жилья 




Е.И. Губарь
