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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА БЕРДСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 
(четвертая сессия)

от 30 марта 2006 года 








№ 61
Об утверждении отчета об исполнении  программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов г. Бердска» за 2005 год

Заслушав отчет председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Власова В.Е., об исполнении программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов г. Бердска» за 2005 год, Совет депутатов муниципального образования г. Бердска второго созыва,

РЕШИЛ:

Отчет об исполнении программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов г. Бердска» за 2005 год утвердить (приложение № 1).

Глава муниципального образования                                                          А.Г. Терепа
Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования г.Бердска второго созыва

№ 61 от 30.03.06
Отчет об исполнении  программы «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование

 природных ресурсов г. Бердска» за 2005 год

На выполнение реализации экологической программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов г. Бердска» на территории г. Бердска в 2005 г. утверждены бюджетные ассигнования в сумме 900,0 тыс. руб., освоено средств из местного бюджета на сумму 1506,83 тыс. руб. Основные мероприятия планировалось провести по благоустройству городского парка культуры и отдыха. Специалистами ЦСБС проведена оценка состояния насаждений парка, заложен питомник по выращиванию посадочного материала, проводились работы по дендрологическому проекту. Работы выполнены на сумму  360,807 тыс. руб., оплачено 203,807 тыс. руб. К работе привлекались специалисты ФГУ «Бердский спецсемлесхоз» по валке засохших деревьев, раскряжовке и вывозу порубочных остатков, подготовке хвойного посадочного материала. Данные  работы выполнены на сумму 260,648 тыс. руб., оплачены в сумме 173,935 тыс. руб.   
В связи с обострившейся обстановкой на полигоне ТБО и предписаниями федеральных служб был разработан план мероприятий по его благоустройству, на что было использовано  750,0 тыс. руб. которые включали в себя  проведение анализов, приобретение бульдозера, обустройство водозаборной скважины и другие работы. Специалисты Ростехнадзора положительно оценили выполнение намеченных мероприятий. 
В 2005 году силами станции юных натуралистов, школьным лесничеством «Лесные робинзоны» проводилось экологическое воспитание и образование детей и подростков. На Всероссийскую акцию «Дни защиты от экологической опасности» было выделено 7,0 тыс. руб. на проведение конкурсных программ, викторин, КВН, фоторепортажей, выпуска стенгазет, изготовление кормушек и покупке корма для птиц. По итогам вручались дипломы и поощрительные призы. На базе школы № 7 проведен профильный эколого-биологический лагерь в рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в исполнение Федеральной целевой программы «Дети России» на 2003-2006 годы. Финансировалась данная программа из средств федерального бюджета в сумме 1787,50 тыс. руб. В акции участвовали дети со всех регионов России. Цель – воспитание у детей и подростков любви, бережного отношения к природе. В акции активно участвовали педагоги города, специалисты Бердского Спецсемлесхоза, которые организовали экскурсию по памятнику природы «Бердская лесная дача», проводили лекции на тему «Животный мир лесов РФ», «Роль птиц  и насекомых в сохранении лесов». Предприниматели города Бердска спонсировали экскурсию детей по Новосибирскому водохранилищу. 
Проводилась работа по обеспечению системы управления природными ресурсами и осуществления муниципального экологического контроля. Заключен договор с институтом органической химии СОРАН на проведение анализов воды из Бердского залива в районе водозабора. Сумма использованных средств составила 372,088 тыс. руб.
В г. Бердске в 2005 г. предприятия и организации стали больше уделять внимания  природоохранным мероприятиям. Выполнение в срок предписаний комитета привело к положительным результатам, уменьшилось количество загрязняющих веществ в сточных и ливневых водах ООО ПСХ «Энергия» и ООО ПО «Сиббиофарм». Согласно результатам анализа ФГУ «ЦЛАТИ по сибирскому федеральному округу» в сточных водах этих предприятий концентрация загрязняющих веществ (взвешенных веществ, БПК5) уменьшилась в 5 раз.

В сравнении с 2004 годом снизился выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников с 7200 тонн до 6800 тонн.
Увеличилось количество вывозимых отходов на полигон ТБО г. Бердска с 145 тыс. м3 (2004 г.)  до 201 тыс. м3 (2005 г.), за счет  постановки на учет 109 природопользователей.

Разработана и внедрена  установка по сжиганию опилок, что уменьшило выброс в атмосферный воздух сернистых соединений, окислов азота и сажи на 56 т/год. Кроме того, значительно уменьшилось количество опилок вывозимых на полигон ТБО, что также  является проблемой в г. Бердске.
Всего на экологические мероприятия затрачено:

· из местного бюджета - 1506,83 тыс. руб.;

· из федерального бюджета – 1787,50 тыс. руб.

В настоящее время долг по выполненным работам ФГУ «Бердский спецсемлесхоз» составил – 86,713 тыс. руб., ЦСБС – 157,0 тыс. руб.

Председатель комитета природных

 ресурсов и охраны окружающей среды 




В.Е. Власов









