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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА БЕРДСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
(пятая сессия)

от 4 мая 2006года







                № 83
Об утверждении городской долгосрочной программы «Сохранение историко-культурного наследия г. Бердска 2006-2016гг.»

Рассмотрев проект городской долгосрочной программы «Сохранение историко-культурного наследия г. Бердска 2006-2016гг.» Совет депутатов муниципального образования г. Бердска  второго созыва 

РЕШИЛ:

1. Утвердить городскую долгосрочную программу «Сохранение историко-культурного наследия г. Бердска 2006-2016гг.» (Приложение № 1). 

2. Данное Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Устинову Р.К.

Глава муниципального образования




А.Г. Терепа

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

решением пятой сессии

Совета депутатов муниципального образования г.Бердска
второго созыва
от 4 мая 2006г. № 83
ГОРОДСКАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА

«Сохранение историко-культурного

наследия г.Бердска на 2006-2016гг.»

г. Бердск. 2006г.
ПАСПОРТ 

ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

«Сохранение историко-культурного наследия г.Бердска на 2006-2016 гг. » 

	Наименование программы
	«Сохранение историко-культурного наследия г.Бердска на 2006-2016гг.»

	Дата и форма принятия решения об утверждении программы
	Решение 5 сессии Совета депутатов от 30. 04. 2006г. № _____

	Заказчик программы
	Администрация  МО г. Бердска


	Координатор программы
	Отдел культуры администрации МО г.Бердска»

	Разработчик программы
	Муниципальное учреждение «Городской историко-художественный музей»

	Сроки реализации
	2006 – 2016гг.


1. Введение
1.1. Краткие итоги реализации предыдущей программы «Сохранение историко-культурного наследия г.Бердска. 2000-2005гг.»

Каждый город имеет свою историю. У одних она насчитывает тысячелетия, другие же только начинают отсчет прожитому. Несмотря на это, все ценное, созданное трудом и талантом народа, все, что свидетельствует о его пути, должно жить вечно.

Бердску скоро исполнится 300 лет. Он имеет свою II историю, запечатленную в памятниках истории и культуры, коллекциях и экспозициях музеев. Они свидетели славного прошлого, замечательных трудовых и боевых подвигов бердчан, больших событий в общественной и культурной жизни города. В Бердске взято под охрану 2 памятника архитектуры, которые являются памятниками федерального (общероссийского) значения (Приложение 3), 8 памятников истории, из них 2 являются памятниками Новосибирской области регионального значения. (Приложение 1, 1.2), 8 памятников архитектуры (Приложение 2.)

Особой формой, увековечивающей память о знаменательных событиях, которые происходят в городе, исторических местах, зданиях, людях являются памятные доски. Ныне их установлено и открыто 11. (Приложение 4).

Определенное количество бесценных реликвий прошлого бердчан собрано и экспонируется в музеях предприятий, организаций и учебных заведений (Приложение 5). На базе Городского музея работает методическая кафедра музейного дела. С 2001 по 2005гг. проведено 18 расширенных заседаний, на которых рассматривались и обсуждались основные направления музейной деятельности, проводились мастер-классы и открытые мероприятия. Было организовано участие руководителей общественных музеев в конференциях, музейных чтениях, начата практика совместных программ на базе разных музеев. К 2000 году в г.Бердске действовало всего 6 музеев и музейных уголков, сегодня их уже 14.

За период действия программы, с целью популяризации историко-культурного наследия г.Бердска организовано и проведено для жителей и гостей города

· эскурсий по городу с посещением исторических и памятных мест (для участников конкурса семей, для делегации г. Белого, для детей Якутии, г. Новосибирска, Искитима, ) – 56

· пополнение фондов музея экспонатами, найденными при проведении раскопок в г. Белом. Фонды пополнились на 14 единиц.

· в экспозиции «Листая Книгу памяти» создан комплекс «Память о войне» 

· фотодокументальных выставок – 27

· традиционных встреч со старожилами – «Уроков Мужества» с участием представителей общественных организаций  - 516

· организован и работает музейный кружок «Клио».

· проведено 2 музейных чтения «Новые страницы в истории г. Бердска».

· разработана лекция и организована мини выставка  по теме «Улицы нашего города».
По итогам реализации Программы «Сохранение историко-культурного наследия г.Бердска. 2000-2005гг.» были поставлены следующие задачи на перспективу:

· регламентация прав и обязанностей органов государственной власти, учреждений, организаций, общественных объединений, а также отдельных лиц, относящихся к сфере сохранения историко-культурного наследия;

· разработка и внедрение в практику, с учетом изменений, происходящих в обществе, новых подходов к решению проблем сохранения и развития историко-культурного наследия;

· развитие в городе целенаправленной системы патриотического воспитания и координация взаимодействия между различными участниками воспитательного процесса;

· закрепление за Городским историко-художественным музеем роли консультационного и методического центра для общественных и ведомственных музеев города в деле сохранения и использования историко-культурного наследия; 

· пропаганда среди населения материальных и духовных ценностей посредством новых форм и методов просветительной деятельности;

· создание условий для продуктивной исследовательской работы в плане детального изучения объектов историко-культурного наследия.

1.2.  Основные понятия Программы
Новая долгосрочная Программа регулирует отношения в сфере сохранения и государственной охраны объектов историко-культурного наследия (недвижимых памятников истории и культуры) и направлена на реализацию конституционного права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. совершенствование системы мер по охране всех видов городских памятников истории и культуры;

Памятники истории и культуры, культурная среда с ее особенностями и разнообразием должны охраняться как часть культурного наследия и культурной идентичности и как часть окружающей среды.
Историко-культурным наследием являются памятники истории и культуры, связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, произведения материального и духовного творчества, представляющие историческую, художественную или иную ценность.

В г. Бердске ведется работа по сохранению объектов культурного наследия (недвижимых памятников истории и культуры) в интересах настоящего и будущего поколений. 
Объекты культурного наследия.

Объектами историко-культурного наследия могут быть признаны недвижимые и движимые (целиком или в оговоренной части) материальные исторические свидетельства. 

Недвижимые, в том числе:

· памятники - отдельные постройки, здания и сооружения, как сохранившиеся целиком в своем первоначальном виде, так и находящиеся в руинированном или фрагментированном состоянии, а также являющиеся частью более поздних объектов, в том числе объекты религиозного назначения, со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и с исторически сложившимися территориями указанных построек, зданий и сооружений; кладбища и отдельные захоронения, произведения монументального искусства; следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, частично или полностью скрытые в земле или под водой, являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);
· ансамбли - локализуемые на исторически сложившейся территории группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений, если единство или связь указанных памятников, строений и сооружений с пейзажем представляют ценность с археологической, архитектурной, исторической или социально-культурной точек зрения, произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства;

· территории историко-культурного назначения (заповедные зоны) - территории с памятниками истории и культуры, представляющие ценность с точки зрения археологии, истории, градостроительства, границы которых утверждены в установленном порядке;

· достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, а также территории, представляющие ценность с точки зрения археологии, истории, градостроительства, эстетики, центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки, памятные места, ландшафты, связанные с историческими событиями, с памятниками, жизнью выдающихся исторических личностей, культурные слои, остатки построек древних городищ, поселений, стоянок; места совершения обрядов.

· вновь выявленные памятники истории и культуры - объекты при установлении их исторической, научной, художественной или иной культурной ценности, зарегистрированные областным органом охраны памятников в списках вновь выявленных памятников истории и культуры до решения вопроса о принятии их на государственную охрану, подлежат охране, как памятники истории и культуры в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства и настоящего Закона.
 Движимые, в том числе:
· единичные объекты: археологические находки, предметы древности, элементы недвижимых памятников, подвергающиеся расчленению, антропологические и этнологические исторические реликвии, художественные произведения (живопись, графика, прикладное искусство, кино и фотографии) документальные памятники, входящие в состав архивного фонда, рукописные,  машинописные, графические, кино-, фотодокументы, звукозаписи, а также редкие печатные издания;

· комплексные объекты: исторически сложившиеся комплексы, фонды и коллекции единичных объектов, взятые как единое целое, а также комплексы, фонды и коллекции естественнонаучных ценностей, имеющие (как целое) историческую значимость.

К объектам историко-культурного наследия могут быть отнесены и другие представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Категории памятников истории и культуры

Памятники истории и культуры подразделяются на следующие категории:

· памятники истории и культуры федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, научной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации;

· памятники истории и культуры местного значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, научной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Орловской области.
· вновь выявленные памятники истории и культуры - объекты при установлении их исторической, научной, художественной или иной культурной ценности, зарегистрированные областным органом охраны памятников в списках вновь выявленных памятников истории и культуры до решения вопроса о принятии их на государственную охрану, подлежат охране, как памятники истории и культуры в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства и настоящего Закона.

1.3. Охрана памятников истории и культуры

Государственная охрана памятников истории и культуры - система правовых, организационных, финансовых, информационных, материально - технических и иных мер, направленных на выявление, учет, изучение, сохранение, контроль за использованием памятников истории и культуры в соответствии с настоящей Программой и законодательством Российской Федерации.

 

1.4. Управление в сфере охраны и использования памятников истории и культуры

Управление в сфере охраны и использования памятников истории и культуры на территории Новосибирской области, в т.ч. и г.Бердска осуществляется органами государственной власти области, органами местного самоуправления, а также специально уполномоченным государством органом по охране памятников.

Специально уполномоченным государством органом по осуществлению мероприятий по охране, использованию и реставрации памятников истории и культуры, охранных зон на территории Новосибирской области является Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области (далее - НПЦ).

Органы местного самоуправления, руководители предприятий, организаций и учреждений, независимо от их организационно-правовых форм, физические лица обязаны предоставлять работникам НПЦ необходимую документацию в области охраны и использования памятников и оказывать содействие в осуществлении его деятельности.

Инструкции и указания НПЦ по вопросам охраны, использования, учета, ремонта и реставрации памятников истории и культуры (в пределах его компетенции) обязательны для всех граждан, предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм.

      
Работа по защите, сохранению и использованию историко-культурных памятников не является ограниченной во времени и пространстве. Она многофункциональна, динамична и перспективна. Ведь воспитание на исторических ценностях является постоянным средством приобщения подрастающего поколения к культуре, т.е. к нормам, идеалам, накопленным опытом предков, имеющим к тому же глубоко нравственную, патриотическую основу, служит утверждению духовности человечества и общества.

     
Все вышеизложенное определяет необходимость и обусловленность дальнейшей разработки программных положений и мероприятий по сохранению историко-культурного наследия г.Бердска.

2. Целеполагание Программы
Основной целью настоящей программы является регулирование и координация деятельности всех организаций города в области охраны и использования историко-культурного наследия для обеспечения их максимальной сохранности и всестороннего эффективного использования в вопросах воспитания патриотизма как важнейшей духовной и социальной ценности настоящих и будущих поколений.

В этой связи предусматривается решение следующих задач:

· совершенствование системы мер по охране всех видов городских памятников истории и культуры;

· регламентация прав и обязанностей органов государственной власти, учреждений, организаций, общественных объединений, а также отдельных лиц, относящихся к сфере сохранения историко-культурного наследия;

· разработка и внедрение в практику, с учетом изменений, происходящих в обществе, новых подходов к решению проблем сохранения и развития историко-культурного наследия;

· развитие в городе целенаправленной системы патриотического воспитания и координация взаимодействия между различными участниками воспитательного процесса;

· закрепление за Городским историко-художественным музеем роли консультационного и методического центра для общественных и ведомственных музеев города в деле сохранения и использования историко-культурного наследия; 

· пропаганда среди населения материальных и духовных ценностей посредством новых форм и методов просветительной деятельности;

· создание условий для продуктивной исследовательской работы в плане детального изучения объектов историко-культурного наследия.

Городское социокультурное пространство в части состояния объектов историко-культурного назначения и музейного дела, сохранения на базе музеев и архивов исторической памяти, формирования гражданско-патриотической позиции молодежи, представлено следующим образом:

■ Центром по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области

■ Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству;

■ Комитетом природных ресурсов и окружающей среды;

■ Отделом архитектуры, строительства и транспорта;

■ Бюро технической инвентаризации и регистрации по г.Бердску;

■ Городской архивной службой;

■ МУ «Отдел по делам молодежи»

■ МУ «Городской историко-художественный музей»;

■ Общеобразовательными и средними специальными учебными заведениями;

■ Учреждениями дополнительного образования  

■ Общественными организациями города.

■ Балансодержателями всех видов памятников, земель и мемориальных досок.

3. Нормативно-правовые основания принятия программы
1. Конституция РФ.

2. Указ Президента РФ « Об особо ценных объектах культурного наследия народов РФ » от 30.11.92г. № 49.

3. Закон РСФСР « Об охране и использовании памятников истории и культуры » от 15.12.78г.

4. Распоряжение Главы администрации Новосибирской области « О сохранении недвижимого историко-культурного наследия г. Новосибирска и Новосибирской области » от 01.02.94г. № 42-р

5. Распоряжение Главы территориальной администрации г. Бердска « О сохранении недвижимого историко-культурного наследия на территории г. Бердска » от 04.07.94г. № 303-р

6. Решение XXII сессии Депутатов Новосибирской области от 17.04.96г. « О типовом положении о порядке и режиме использования земель историко-культурного назначения Новосибирской области ».

4. Основные направления деятельности

	№ п/п
	Вид деятельности
	Сроки реализации

	I. Городская политика в сфере сохранения, использования и охраны объектов историко-культурного наследия

	1.
	Учет объектов культурного наследия:

1. Вести статистический учет памятников истории и культуры, мемориальных досок независимо от того, в чьем пользовании или собственности они находятся, статистический учет памятников истории и культуры включает выявление, обследование памятников, определение их исторической, научной, художественной или иной культурной ценности, фиксацию и изучение, регистрацию с составлением учетных документов, паспортизацию; 
	постоянно

	2.
	Сохранение объектов культурного наследия:

1. Установить режим содержания и использования памятников истории и культуры, их территорий, историко-культурных заповедников, достопримечательных мест и зон охраны памятников;

2. Вести надзор за:

· внешним обликом и техническим состоянием памятников истории и культуры; мемориальных досок

· строительством и благоустройством в охранных и заповедных зонах; 

· всеми видами ремонтных и реставрационных работ; 

· эксплуатацией памятников в полном соответствии с законодательными актами Российской Федерации в сфере охраны памятников;

· ведением различных видов работ на памятниках и в их охранных зонах.

· проведением всех видов земляных работ, включая прокладку коммуникаций в границах охранных зон или территорий историко-культурного назначения, или в непосредственной близости (менее пяти метров) от вновь выявленных памятников истории и культуры;

3. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны обеспечивать сохранность объектов историко-культурного наследия, находящихся в их собственности, пользовании (аренде) или на землях, предоставленных им в пользование (собственность), не допускать нарушения установленного порядка их использования, предотвращать действия, причиняющие вред объектам.

4. Принятие охранных обязательств собственниками или арендаторами объектов историко-культурного наследия  и заключение с Центром по охране памятников охранных договоров (охранно-арендных договоров). 
	постоянно

	 II. Исследовательская  деятельность.

	1.
	Организация и проведение поисковых экспедиций 
	постоянно

	2.
	Участие в археологических экспедициях, проводимых на территории г.Бердска, Тверской области и т.д.
	

	3.
	Работа в Государственных архивах
	

	4.
	Связь с населением (старожилами)
	

	III. Музейное дело.

	1.
	Работа методической кафедры музейного дела для общественных и ведомственных музеев на базе МУ «Городской историко-художественный музей»

     - статистический учет и координация деятельности

       общественных музеев

     - консультационная поддержка;

     - сохранение музейных фондов  
	По плану 1 раз в квартал

	2.
	Комплектование музейных фондов

    - экспедиционное;

    - архивное;

    - событийный сбор;

    - поступление от населения;

     - дар авторов;

     - закуп.
	постоянно

	3.
	Реставрация и консервация музейных предметов.
	постоянно

	4.
	Создание экспозиций по истории и искусству г.Бердска

· «От основания острога и до начала XX века»

· «Бердск в 1914 – 1941гг.»

· «Второе рождение города»

· «Бердск современный»

· «Галерея искусства»
	2006 – 2007гг.

2008г.

2009-2010гг.

2011-2015гг.

2016г.

	5.
	Создание и открытие новых общественных музеев, музейных уголков.
	1-2 музея в год

	IV. Пропаганда историко-культурного наследия среди населения

	1.
	Посещение музеев области и региона 
	постоянно

	2.
	Организация и проведение экскурсий, лекций, конкурсов, тематических мероприятий , встреч и т.д.
	

	3.
	Участие в городских, областных, региональных мероприятиях, конкурсах и т.д.
	

	4.
	Организация выставочной деятельности
	

	V.   Взаимодействие с государственными органами

	1.
	Подготовка документации для передачи ее в Научно – производственный центр 

-   оформление заявок на проведение экспертных работ;

· составление списков и учетных карточек объектов.

· внесение границ памятников на дежурный план города.

· Фото- видео- съемка объектов. 
	по мере образования

	2.
	Разработка предложений и рекомендаций по охране всех видов памятников и внесение их в соответствующие органы.
	постоянно

	3.
	Участие в рассмотрении государственными органами и другими организациями вопросов об охране и пропаганде памятников истории и культуры.
	постоянно

	4.
	Участие в работе комиссии по отводу земельных участков под капитальное строительство и другие виды  использования. 
	постоянно


5. Механизм реализации программы
1. Определение приоритетов и направлений реализации программы.

2. Кадровое обеспечение.

3. Финансовое обеспечение.

4. Систематический контроль степени выполнения запланированных мероприятий, оценка их эффективности.

6. Ожидаемые результаты от выполнения данной программы

· Осознание значимости и ценности памятников истории и культуры населением для формирования патриотических, нравственных и эстетических качеств бердчан. 

· Сохранение данных памятников истории и культуры и информации о них для будущих поколений.

· Формирование устойчивого общественного мнения, ориентированного на компетентное сохранение, использование и приумножение историко-культурного наследия.

· Осуществление эффективного взаимодействия всех служб, ведомств города, области по сохранению и дальнейшему развитию историко-культурного наследия.

7. Порядок контроля за реализацией программы
· Общий контроль за реализацией программы «Сохранение историко-культурного наследия г. Бердска» осуществляет заместитель главы администрации МО г. Бердска по социальным вопросам.

· Соисполнители программы ежегодно отчитываются о проделанной работе по выполнению мероприятий, соответствующих направлению их деятельности.

· Текущий контроль выполнения программы обеспечивает координатор программы отдел культуры  администрации МО г.Бердска.

8. Финансирование программы

Финансирование программных мероприятий из местного бюджета обеспечивается за счет:

1. общих ассигнований, выделяемых через

· Отделы администрации МО г.Бердска: отдел культуры, Управление образования, МУ ОДМ,  архитектуры, строительства и транспорта, архивной службы, БТИ иР.

· Комитеты: по земельным ресурсам и землеустройству г. Бердска, охране окружающей среды.
· Балансодержателей всех видов памятников, земель и мемориальных досок.

2. средств на финансирование грантов.

3. привлечения дополнительных средств (собственных финансовых средств, средств из внебюджетных источников, средств спонсоров. 

4. финансирование содержания и ремонта памятников, стоящих на государственном учете, осуществляется через Областной научно-производственный центр по охране памятников из средств областного бюджета.
Приложение № 1

к городской долгосрочной программе

«Сохранение историко-культурного

наследия г.Бердска на 2006-2010гг.»

Список

объектов историко-культурного наследия.

Новосибирская область г. Бердск

Вид объектов: история

Категория объектов: вновь выявленные памятники (В), памятники местного значения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дати-  ровка 
	Автор, архитектор, скульптор (материал)
	Место нахождение объекта (адрес)
	Пользователь или собственник

	1. М
	Монумент Славы, сооруженный в честь подвига бердчан в годы великой Отечественной войны 1941-1945гг.
	1980г.
	Художник –монументалист А.С. Чернобровцев
	Парк Победы
	МУП КБУ, директор Попов П.П.

	2. М
	Братская могила партизан, погибших в борьбе за Советскую власть 
	1919г. Перене  -сена в 1957г.
	Нет данных


	Городской Парк культуры и отдыха        ул. Свердлова
	Городской центр досуга (дир. Перминова Е.П.)

	3.
	Памятник воинам, погибшим в республике Афганистан
	1995г.
	Архитектор Н.И. Винников
	Ул. Лунная
	МУП КБУ директор Попов П.П.

	4.
	Памятник В.И. Ленину
	Октябрь 1967г.
	Архитектор И.В. Полынская
	Ул. Ленина площадь у ГДК
	МУП КБУ директор Попов П.П.

	5.
	Памятник З.А. Космодемьянской 
	30 августа 1975г.
	Нет данных


	Микрорайон 12, тер-я СШ № 11
	Управление образования (нач. Тарасова С.А.)

	6.
	Памятник Защитникам Отечества
	Нет данных
	Нет данных


	Территория пос. Боровой
	МУП КБУ директор Попов П.П.

	7.
	Памятник воинам, погибшим в Чеченской республике
	Нет данных


	Нет данных


	Территория в/ч 64655
	Воинская часть

	8.
	Памятный камень морякам павшим и живым
	27 июля 2003г.
	Нет данных


	Городской Парк культуры и отдыха              ул. Горького
	МУП КБУ директор Попов П.П.


Приложение 1.2

к городской долгосрочной программе

«Сохранение историко-культурного

наследия г.Бердска на 2006-2010гг.»

СПИСОК

объектов культурного наследия

(памятники истории и культуры) Новосибирской
 области регионального значения

(вид – история) включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Датировка 
	Автор, архитектор, скульптор, (материал)
	Местонахождение объекта
	Пользователь (собственник)
	Учетная карточка

	1.
	Памятный знак в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
	1972-1980гг.
	Художник–монументалист А.С.Чернобровцев, архитекторы  Е.В. Самохвалов, В.М. Щербаков
	г. Бердск, ул. Спортивная, Парк Победы
	МУП КБУ, директор      П.П. Попов 
	От 20.01.2004г.

	2.
	Братская могила партизан, погибших за Советскую власть в годы Гражданской войны.
	1919-1957
	Нет данных
	г. Бердск, ул. Свердлова, городской парк.
	МУ «Городской центр досуга» дир. Перминова Е.П.
	От 16.01.2004г.


Приложение № 2
к городской долгосрочной программе

«Сохранение историко-культурного

наследия г.Бердска на 2006-2010гг.»

Вид объектов: архитектура
Категория объектов: вновь выявленные памятники (В), 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дати-  ровка 
	Автор, архитекторскульптор (материал)
	Место нахождение объекта (адрес)
	Пользователь или собственник

	1. В
	Здание железнодорожного вокзала
	1913г.
	Нет данных
	Ул. Вокзальная
	Дирекция по обслуживанию пассажиров г. Бердска

	2. В
	Дом жилой, одноэтажный
	1928г.
	Нет данных
	Ул. Вокзальная 27
	Инская дистанция пути

	3. В
	Дом жилой, одноэтажный
	1905г.
	Нет данных
	Ул. Вокзальная 37
	Инская дистанция пути

	4. В
	Башня водонапорная
	1903г.
	Нет данных
	Ул. Вокзальная 
	Инская дистанция водоснабжения и водоотвода

	5. В
	Городской Дом культуры (Городской центр досуга)
	1958г.
	Нет данных
	Ул. Ленина 31
	Отдел культуры администрации муниципального образования города

	6. В
	Комплекс зданий Бердского санатория:

· Корпус 1

· Корпус 2
	1957г.

1974г.
	Нет данных
	г. Бердск – 6, ул. Морская санаторий «Бердский»
	АОЗТ «Новосибирские санатории»

	7. В
	Дом инвалидов. Комплекс:

· главный корпус

· спальный корпус

-   спальный корпус
	1956г.
	Арх. Г.Ф. Кравцов, Н.Ф. Храненко, А.П. Мордвов, Я.Я. Гримов 
	г. Бердск-5, Пансионат ветеранов войны и труда им. Калинина
	Отдел социальной защиты при администрации Новосибирской области

	8. В
	Здание первого корпуса Речкуновского санатория
	1952г.
	Нет данных
	г. Бердск-5,санаторий Речкуновский
	ООО «Новосиб.Теркурсовет»


Приложение № 3
к городской долгосрочной программе

«Сохранение историко-культурного

наследия г.Бердска на 2006-2010гг.»

Вид объектов: археология
Категория объектов: объекты культурного наследия федерального значения.)

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место нахождение объекта (адрес)

	1. Ф
	Средневековое городище «Красная горка-1».
	Территория базы отдыха «Красная горка»

	2. Ф
	Курганный могильник «Санаторная-1» 12-14 века
	Территория бывшего п/лагеря «Обские зори»


Приложение № 4

к городской долгосрочной программе

«Сохранение историко-культурного

наследия г.Бердска на 2006-2010гг.»

Вид объектов: мемориальные доски
Категория объектов: памятники местного значения
	№ п/п
	Наименование объекта
	Датировка 
	Место нахождения объекта
	Пользователь или собственник

	1.
	Герою Советского Союза  Рогачеву М.И.
	Нет данных
	Микрорайон д.5
	МУП КБУ дир. Попов П.П.

	2.
	Герою Советского Союза Пастухову Д.Т.
	Нет данных
	ул. Пастухова
	МУП КБУ дир. Попов П.П.

	3.
	Депутату Городского Совета Ногину И.Х
	2000 год
	ул. Горького, д.1
	МУП КБУ дир. Попов П.П.

	4.
	Воину, принимавшему участие в боевых действиях в республике Афганистан Никитину О.И.
	1981г.
	ул. Боровая 101, здание БЭМТа
	БЭМТ

	5.
	Сибирским соединениям
	Нет данных
	Здание ТЛ № 38
	ТЛ им. О.Куянова № 38.

	6.
	Герою России Куянову О.В.
	Сентябрь 2002г.
	Здание ТЛ № 38
	ТЛ им. О.Куянова № 38.

	7.
	Учителям и ученикам школы № 1.
	1967г.
	ул. К.Маркса, 26а
	МУ СОШ № 1.

	8.
	Герою России И.В. Лелюху
	Сентябрь 2000г.
	ул. Лелюха 13
	МУП КБУ дир. Попов П.П.

	9.
	Заслуженному строителю РСФСР Московченко А.Е.
	20 ноября 2001г.
	ул. Лунная, здание ДК «Родина»
	ДК «Родина»

	10.
	Воину, принимавшему участие в боевых действиях в республике Чечня Загородневу А.
	Сентябрь 2002г.
	ул. Ленина
	МУ СОШ № 10

	11.
	Участнику Великой Отечественной войны, художнику В.Н. Шарнину
	Сентябрь 2005г.
	ул. Ленина, 42
	Жилой дом


Приложение № 5
к городской долгосрочной программе

«Сохранение историко-культурного

наследия г.Бердска на 2006-2010гг.»

Список

общественных и ведомственных музеев города.
	№/п
	Название
	Адрес
	Телефон
	ФИО руководителя.

	1.
	Музей БЭМЗА
	Зеленая роща
	4-32-48 (ком-р),

28-82 (внутр.)
	

	2.
	Музей истории 

сш № 2.
	Ул. Переездная, 17
	2-25-55
	Солдатова 

Вера Васильевна (2-32-03),

Семенова Нина Михайловна.

	3.
	Музей истории технического лицея № 38
	Зеленая роща
	4-36-66
	Ковалева

Зоя Васильевна

(2-87-35).

	4.
	Музей Морской Славы

(при ТЛ № 38).
	Зеленая роща
	4-36-66
	Гусаченко

Геннадий Григорьевич

(2-31-73).

	5.
	Музей Природы при СЮН.
	Микрорайон, 20-а
	4-47-95
	Юшкин

Александр Федорович

	6.
	Музей истории детского и юношеского движения и молодежной политики.
	Микрорайон, 20-а

(при клубе «Эврика)
	4-40-62
	Лихотворик

Мария Петровна.

	7.
	Комната 

Боевой Славы

при сш № 11.
	Микрорайон, 12
	4-86-55

4-93-07

4-72-80
	Перфильева

Галина Станиславовна

(4-18-73)

	8.
	Музей истории

Медицинского колледжа.
	Ул. Свердлова
	3-05-03
	Долганова

Мария Романовна

	9.
	Музей Военной истории при 

сш № 13.
	Ул. Лунная, 23
	4-24-01
	Парфенов

Александр Алексеевич.

	10.
	Уголок Трудовой и Боевой Славы при сш № 10
	Ул. Ленина 
	2-43-09
	Пономарева

Наталья Владимировна.

	11.
	Этнографический музейный фонд при Школе искусств «Берегиня».
	Ул. Горького, 7
	3-12-77
	Соловьева

Вера

Евгеньевна.

	12.
	Музейный уголок

истории сш № 1
	Ул. Первомайская
	3-04-68
	Лапина

Мария Тимофеевна

(3-06-42).

	13.
	Музейный уголок истории педагогического труда при Доме учителя.
	Ул. Карла Маркса


	3-15-80
	Кисельникова

Татьяна

Степановна.

	14.


	Музей Боевой Славы при сш №4
	Ул. Парижской Коммуны,17
	2-58-22
	Зверев Сергей Иванович


Приложение № 6
к городской долгосрочной программе

«Сохранение историко-культурного наследия

г.Бердска на 2006-2016гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ.
1. Исследовательская деятельность. 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Количество

	
	
	2006
инфл. 10,5%
	2007
инфл. 8%
	2008
инфл. 8%
	2009
инфл. 7,5%
	2010
инфл. 7%
	2011
инфл. 7%
	2012
инфл. 7%
	2013
инфл. 6,5%
	2014
инфл. 6,5%
	2015
инфл. 6%
	2016
инфл. 6%
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9 
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1.
	Проведение поисковой работы школьников, учащихся и студенческой молодежи по выявлению неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков воинов, погибших при защите Отечества 
	--


	1


	--
	1
	--
	1
	--
	1
	--
	1
	--
	5

	1.2.
	Организация и проведение поисковых экспедиций

- Искитимский район

- Колыванский район

- По близ лежащим 

  деревням  


	--


	1


	--


	1


	--


	1


	--


	1


	--
	1


	--


	5

	
	
	Сумма затрат
(тыс. рублей)
	Источник фин-ия

	
	
	--
	43,2
	--
	50,2
	--
	57,5
	--
	64,9
	--
	73,3
	--
	МБ

289,1

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Количество

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9 
	10
	11
	12
	13
	14

	1.3.
	Работа в государственных архивах:

- Барнаул (2013г.)

- Иркутск (2014г.)

- Москва (2007г)

- Тюмень (2011г.)

- Томск ( 2010г.)

- Тобольск (2009г.)

- Камень на Оби (2008г)

- г. Белый (2012,  2016)

- р.п. Сузун (2006г.)
	1


	1


	1


	1


	1


	1


	1


	1


	1


	1


	1


	11

	
	
	Сумма затрат
(тыс. рублей)
	Источник фин-ия

	
	
	6,0
	32,4
	21,6
	23,2
	24,8
	26,5
	28,4
	30,3
	32,2
	34,1
	36,2
	МБ
295,7


2. Музейное дело.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Количество

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9 
	10
	11
	12
	13
	14

	2.1.
	Работа методической кафедры музейного дела для общественных и ведомственных музеев города.
	4


	4


	4


	4


	4


	4


	4


	4


	4


	4


	4


	44

	
	
	Сумма затрат
(тыс. рублей)
	Источник фин-ия

	
	
	2,0
	2,2
	2,4
	2,6
	2,8
	3,0
	3,2
	3,4
	3,6
	3,8
	4,0
	МБ

33,0

	2.2
	Создание новых экспозиций по истории г. Бердка

· «Бердск от основания острога до начала XX века» ;

· « Бердск с 1917 до 1941гг.»        

· История Бердских организаций– пионерия, комсомол, партия)

· « Второе рождение города..    Бердск - современный»

· Галерея искусства. (Жизнь и творчество талантливых людей города Бердска)
	1


	1


	1


	1


	1


	5

	
	
	Сумма затрат
(тыс. рублей)
	Источник фин-ия

	
	
	858,6

	378,0
	575,2
	825,9
	685,1
	МБ

3322,8


3.  Пропаганда историко-культурного наследия.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Количество

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9 
	10
	11
	12
	13
	14

	3.1.
	Организация и проведение мероприятий по выполнению Федерального закона «О днях воинской славы России»:


	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	77

	
	
	Сумма затрат
(тыс. рублей)
	Источник фин-ия

	
	
	14,0
	15,4
	16,8
	18,2
	19,6
	21,0
	22,4
	23,8
	25,2
	26,6
	28,0
	МБ

231,0

	3.2.
	Организация и проведение исторического конкурса в военно-спортивной игре «Зарница»:


	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	11

	
	
	Сумма затрат
(тыс. рублей)
	Источник фин-ия

	
	
	2,0
	2,2
	2,4
	2,6
	2,8
	3,0
	3,2
	3,4
	3,6
	3,8
	4,0
	МБ

33,0

	3.3.
	Организация и проведение музейных чтений

«Новые страницы истории Бердска».
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	11

	
	
	Сумма затрат
(тыс. рублей)
	Источник фин-ия

	
	
	3,0
	3,2
	3,5
	3,8
	4,0
	4,3
	4,6
	4,9
	5,2
	5,5
	5,8
	МБ

47,8

	3.4.
	Участие в областном смотре–конкурсе работы муниципальных и государственных музеев

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	11

	
	
	Сумма затрат
(тыс. рублей)
	Источник фин-ия

	
	
	10,0
	10,8
	11,7
	12,6
	13,5
	14,4
	15,4
	16,4
	17,5
	18,6
	19,7
	МБ

160,6


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Количество

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9 
	10
	11
	12
	13
	14

	3.5.
	Создание и открытие новых общественных музеев, музейных уголков.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	11

	
	
	Сумма затрат
(тыс. рублей)
	Источник фин-ия

	
	
	10.0
	10,8
	11,7
	12,6
	13,5
	14,4
	15,4
	16,4
	17,5
	18,6
	19,7
	МБ

160,6

	
	Всего по программе:
	4573,6








