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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОДА  БЕРДСКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

(пятой сессии)

от 4 мая 2006 года








      № 89
Об утверждении отчета о выполнении программы  энергосбережения  для  объектов бюджетной сферы  г. Бердска  на  период  2000 - 2005 год

Рассмотрев отчет о выполнении программы энергосбережения для объектов бюджетной сферы г.Бердска на период 2000 - 2005 год Совет депутатов муниципального  образования  г. Бердска  второго  созыва, 

РЕШИЛ:

1.Отчет о выполнении программы энергосбережения для объектов бюджетной сферы г.Бердска на период 2000 - 2005 год утвердить.

2.В 2006 году разработать программу энергосбережения на 2006-2010гг.

Глава муниципального образования                                                           А.Г.Терепа
ОТЧЕТ 

о  выполнении  программы энергосбережения  для  объектов  бюджетной  сферы г. Бердска  на  период  2000 – 2005 г.г.

Решением 15 сессии Совета депутатов города Бердска от 23 декабря 1999года, утверждена «Программа энергосбережения для объектов бюджетной сферы г. Бердска на период до 2005 года», которая предусматривала решение следующих основных  задач:

· повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системе городского теплоснабжения, в первую очередь в жилищно-коммунальном хозяйстве;

· сокращение удельных расходов первичных топливно-энергетических и водных ресурсов, при производстве тепловой энергии, без ущемления интересов населения и предприятий, в том числе за счет использования альтернативных видов  топлива;

· снижение финансовой нагрузки на бюджет города за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергии.

Выполнение задач «Программы ресурсосбережения» предусматривалось в два этапа. Первый – пусковой этап включал в себя:

· проведение энергетических обследований объектов централизованной системы  теплоснабжения города Бердска;

· установка приборов учета и регулирования теплопотребления на пилотных объектах;

·  приведение в соответствие фактических и расчетных объемов потребления энергоресурсов и воды;

· реконструкция системы теплоснабжения города, увеличения коэффициентов полезного действия котельных города, уменьшение потерь в тепловых сетях.

Пусковой этап «Программы энергосбережения» производился в основном за счет средств областного Фонда Энергосбережения, за период 2000-2003 годы затрачено 2.073 млн.рублей, выполнены следующие мероприятия:

1. Проведены тепловые испытания на трех основных котельных города, определены фактические потери тепловой энергии в распределительных тепловых сетях, определены объемы ремонтных работ, выполнены работы по капитальному ремонту  тепловой  изоляции  трубопроводов.

2. Разработаны эксплуатационные режимы по обеспечению потребителей центральной части города горячим водоснабжением в летний период от одного источника (котельной), что позволило  экономить топливные  ресурсы.

3. Выполнен расчет и разработаны мероприятия по аварийному резервированию городских источников.

4. Произведены работы по расчетной и фактической наладке гидравлических режимов тепловых сетей от трех котельных города, что позволило нормализовать режим теплоснабжения, улучшить качество  предоставляемых услуг, т.е.  снизить количество жалоб со стороны потребителей.

5. Произведены работы по переводу котлов на газообразное топливо (котельные ОАО БЭМЗ и ООО ПСХ Энергия - 2), что повысило уровень надежности источников (использование альтернативного топлива), повышен КПД котельных (реконструкция котлов с  улучшением)  

6. В качестве пилотного проекта произведены работы по установке систем автоматического регулирования систем теплоснабжения (горячее водоснабжение и отопление) по ЦТП – 10А, за счет средств федерального бюджета, затраты составили 1.2 млн.рублей. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы.

Второй – основной этап «Программы  ресурсосбережения» включил в себя  следующие основные  задачи:

· проведение энергетических обследований всех бюджетных объектов.

· установка приборов учета и регулирования на всех объектах бюджетной сферы, полный переход городского бюджета на расчет по фактическому потреблению.

· реализация требований по теплоизоляции в системах теплоснабжения и ограждающих конструкций зданий бюджетной сферы.

· реализация энергосберегающих проектов по плану  реконструкции системы  центрального  теплоснабжения  города.

Реализация второго – основного этапа «Программы ресурсосбережения» свелась к установке приборов учета для объектов бюджетной сферы, а именно:

Управление образования: В 2002 году, в связи с отсутствием финансирования, работы по установке приборов учета не производились. В 2003 году произведена установка комплексного прибора учета в школе №10. затрачено 60.0 тыс. рублей. В 2004 году установлены приборы учета тепловой энергии для зданий школ №1,2,6, на сумму 300.0 тыс.рублей. В 2005 году выполнены работы по установке приборов учета тепловой  энергии в школах №3, 7, 8, 9, 11, 12 затраты составили 375.0 тыс. рублей. Кроме того, в 2005 году, установлены приборы учета водопотребления для 17 детских комбинатов, на сумму 118.0 тыс.рублей. В результате установки приборов учета тепловой энергии, экономия, в разделе оплаты коммунальных услуг по отоплению, составила до 30%, однако стоит отметить, что во многом так называемая «экономия» объясняется нестабильной работой котельных, а именно: при температурах наружного воздуха -20*С и ниже, ни одна из городских котельных не выдерживают температурный график, «недотоп» составляет до 30*С. По водопотреблению картина противоположная – наблюдается перерасход воды, практически по всем объектам. В связи с отсутствием финансового сопровождения не произведена установка приборов учета тепловой энергии для зданий средних школ №5,9,4,13 и в 14 детских комбинатах, для этих целей необходимы денежные средства в объеме  2 815.0 тыс. рублей.

Объекты МУЗ БЦГБ: В связи с отсутствием финансирования в течении 2000 – 2002г.г работы по установке систем учета не производились. в 2003 году выполнены работы по установке приборов учета холодного  водопотребления для зданий роддома, инфекционного корпуса, хирургического корпуса. взрослой поликлиники. терапевтического корпуса №1, затраты составили – 32.0 тыс.рублей. В том же 2003 году установлен комплексный прибор учета для зданий больничного комплекса на сумму – 258.9 тыс.рублей. В 2004 году установлены приборы учета водопотребления для зданий детской поликлиники, стоматологической поликлиники, терапевтического корпуса №2; затраты составили – 28.0 тыс.рублей; для зданий взрослой поликлиники №1 установлен прибор учета тепловой энергии на сумму – 157.6 тыс.рублей. В 2005 году установлены приборы учета холодного водопотребления на сумму – 48.0 тыс.рублей; приборы учета тепловой энергии на сумму – 269.2 тыс.руб. Для завершения работ по установке приборов учета тепловой энергии на всех объектах МУЗ БЦГБ необходимо предусмотреть затраты в сумме – 832.0 тыс.рублей (для терапевтических корпусов №1, 2 и детской поликлиники). В результате установки приборов учета получен экономический эффект по теплопотреблению за 2004 – 2005 г.г. – 2.354млн.рублей, по водопотреблению напротив, перерасход денежных средств составил  832.0 тыс.рублей.

Объекты физкультуры и спорта: В 2004 году установлены приборы учета тепловой энергии и водопотребления на сумму 59.0 тыс.рублей на Фок «Восток». В 2005 году для спортивного комплекса «Вега» на сумму 190.0 тыс.рублей. Необходимо выделение денежных средств в объеме 220.0 тыс.рублей для производства работ по установке прибора учета для спортивного комплекса «Авангард».

Объекты отдела культуры: на всех объектах установлены приборы учета водопотребления, для зданий МОУ ДОД ДХШ и МУ ГИХМ произведена установка приборов учета тепловой энергии, затраты составили – 84.7 тыс. рублей.

Ежегодно в объеме «Программы ресурсосбережения..» разрабатывались планы мероприятий с адресным перечнем необходимых работ и указанием необходимого объема денежных средств, однако фактическое финансирование МУ УК ЖКХ составляло не более 10%, а  именно:

- 2002 г.    план-3.0 млн.руб.;       факт – 0 руб.

·  2003 г.    план – 1.5 млн.руб.;    факт – 0.380 млн.руб.

·  2004 г.    план – 9.25млн.руб.;   факт -  0.94млн.руб.

·  2005 г.    план – 2.5 млн.руб.;     факт – 0.5 млн.руб.

Хочется отметить следующее: проведена большая работа по установке приборов учета водопотребления и тепловой энергии на объектах бюджетной сферы, безусловно достигнут результат по снижению бремени затрат городского бюджета по оплате коммунальных услуг, особенно в части теплопотребления. Однако установка приборов учёта энергоресурсов не решает вопросов ресурсосбережения и не позволяет решать проблемы «перетопов» в переходные осенне-весенние периоды. Необходимо продолжить работы по установке систем автоматического регулирования отопления и горячего водоснабжения как в организациях бюджетной сферы, так и центральных тепловых пунктов (ЦТП) и на источниках (котельных).  

 Первый заместитель главы                                                                    Е.В.Мартьянов 
