# Информация о проведенной экспертизе проекта

# постановления администрации города Бердска «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 26.03.2018 №740 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска на 2018-2024 годы»

# Экспертиза проекта проведена на основании подпункта 7 пункта 2 статьи 9 федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 2 Положения «О Контрольно-счетной палате города Бердска», в целях определения соответствия положений, изложенных в проекте программы, действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, Новосибирской области, города Бердск, а так же оценки экономической обоснованности и возможности достижения поставленных целей в соответствии с поставленными задачами.

1. Представленные в Контрольно-счетную палату города Бердска материалы для проведения финансово-экономической экспертизы проекта изменений «Программы» содержат информацию о проведенном процессе согласования проекта программы, что соответствует пункту 3 раздела V. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации.

# С проектом постановления представлена пояснительная записка, не соответствующая форме Приложения №1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Бердска от 27.04.2015 №1528.

2. Настоящим проектом Постановления изменения вносятся в следующие разделы и приложения «Программы»:

- в пункт 10 Паспорта муниципальной программы (приложение №1) (в новой редакции);

- в абзац третий раздела V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» (изменение общего объема финансирования с «138723,7» на «139431,4»);

- приложение №1 «Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы» предлагается изложить в новой редакции (приложение №2 проекта Постановления);

- пункт 5 приложения №2 «Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов муниципальной программы» изложен в новой редакции (приложение №3 проекта Постановления);

- приложение №4, №5 к муниципальной программе изложены в новой редакции.

3. Общие сведения.

Общий объем финансирования, измененного проекта Программы, предлагается в сумме 139431,4 тыс. руб. за счет следующих источников:

- средства местного бюджета – 24304,9 тыс. руб.;

- субсидии областного бюджета Новосибирской области – 7513,6 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 105503,6 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 2109,3 тыс. руб.

Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы.

4. В результате подготовки экспертного заключения установлено следующее:

4.1. Структура проекта изменений программы, в целом, разработана в соответствии с Постановлением администрации города Бердска от 27.04.2015 №1528 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации».

4.2. Проектом изменений в муниципальную программу изменены значения целевых индикаторов задачи №1 муниципальной программы (приложение №2 к постановлению администрации) – «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству» в части изменения количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов путем увеличения в 2019 году целевого индикатора до 18-ти (в предыдущей редакции – 8) и уменьшением количества дворовых территорий в 2021 году до 7-ми (в предыдущей редакции - 9) и в 2022 году до 3-х (в предыдущей редакции – 11), т.е. увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 18-ти МКД на 2019 год приведено в соответствие с данными, внесенными изменениями в приложение №5 Программы постановлением администрации города Бердска от 31.05.2019 №1815;

- увеличением доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных в 2019 году до 3,3 (в предыдущей редакции - 1,5) и уменьшением значения данного целевого индикатора до 1,3 в 2021 году (в предыдущей редакции – 1,6) и до 0,5 в 2022 году (в предыдущей редакции – 2,0);

- изменением значения целевого индикатора задачи №3 муниципальной программы – «Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» - доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Бердске путем уменьшения до 70% в 2018 году (предыдущее значение – 100) и уменьшением значения целевого индикатора в 2021 году до 90 (предыдущее значение – 100).

4.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждается законом (решением) о бюджете.

Законом Новосибирской области от 25.12.2018 №332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 21.12.2018 №332-ЗС) (в редакции от 01.07.2019 №388-ОЗ) приложением 15 (таблица 1.57) «Распределение субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2019 год для города Бердска утверждена субсидия в сумме 96390,0 тыс. рублей, в том числе на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в сумме - 20437,7 тыс. рублей, на благоустройство общественных пространств в сумме - 75952,3 тыс. рублей (т.е. финансирование бюджетом НСО определено на 8-мь территорий МКД и не изменилось с момента утверждения Закона о бюджете Новосибирской области в первоначальной редакции от 21.12.2018 №332-ОЗ).

4.4. Решением Совета депутатов г. Бердска от 20.12.2018 №228 «О бюджете города Бердска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения СД от 27.06.2019 №284) на 2019 год на финансирование Муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска на 2018-2022 годы» по целевой статье 1600000000 утверждены бюджетные ассигнования в общем объеме 104167,9 тыс. рублей, в том числе по целевой статье 1600075030 «Иные мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска на 2018-2022 годы» - 3467,6 тыс. руб., по целевой статье 160F255551 «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» - 21583,3 тыс. рублей с учетом софинансирования из местного бюджета, по целевой статье 160F255552 «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области) в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» - 79117,0 тыс. рублей с учетом софинансирования из местного бюджета.

В соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы приводятся в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.5. В результате вносимых изменений, общий объем финансирования по Программе, изменен в сторону увеличения с 138723,2 тыс.руб. до 139431,4 тыс.руб. на сумму 708,2 тыс.руб., а именно:

| Действующая редакция (постановление №1183 от 03.04.2019 г.) | Проект изменений |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение |  |
| Общий объем финансирования Программы, предусмотрен в размере 138723,2 тыс.руб. в т.ч.: 2018 год – 20824,0 тыс. рублей; 2019 год – 104596,2 тыс. рублей; 2020 год – 2660,6 тыс. рублей; 2021 год – 2660,6 тыс. рублей; 2022 год – 2660,6 тыс. рублей; 2023 год – 2660,6 тыс. рублей; 2024 год – 2660,6 тыс. рублей из них средства местного бюджета составляют 23552,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 3224,0 тыс. рублей; 2019 год – 7025,3 тыс. рублей; 2020 год – 2660,6 тыс. рублей; 2021 год – 2660,6 тыс. рублей; 2022 год – 2660,6 тыс. рублей; 2023 год – 2660,6 тыс. рублей; 2024 год – 2660,6 тыс. рублей; субсидия областного бюджета Новосибирской области составляет 7513,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 3658,0 тыс. рублей; 2019 год – 3855,6 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 105503,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 12969,2 тыс. рублей; 2019 год – 92534,4 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2153,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 972,8 тыс. рублей; 2019 год – 1180,9 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы, предусмотрен в размере 139431,4 тыс.руб. в т.ч.: 2018 год – 20824,0 тыс. рублей; 2019 год – 105303,9 тыс. рублей; 2020 год – 2660,7 тыс. рублей; 2021 год – 2660,7 тыс. рублей; 2022 год – 2660,7 тыс. рублей; 2023 год – 2660,7 тыс. рублей; 2024 год – 2660,7 тыс. рублей из них средства местного бюджета составляют 24304,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 3224,0 тыс. рублей; 2019 год – 7777,9 тыс. рублей; 2020 год – 2660,6 тыс. рублей; 2021 год – 2660,6 тыс. рублей; 2022 год – 2660,6 тыс. рублей; 2023 год – 2660,6 тыс. рублей; 2024 год – 2660,6 тыс. рублей; субсидия областного бюджета Новосибирской области составляет 7513,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 3658,0 тыс. рублей; 2019 год – 3855,6 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 105503,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 12969,2 тыс. рублей; 2019 год – 92534,4 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2109,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 972,8 тыс. рублей; 2019 год – 1136,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,1 тыс. рублей; 2021 год – 0,1 тыс. рублей; 2022 год – 0,1 тыс. рублей; 2023 год – 0,1 тыс. рублей; 2024 год – 0,1 тыс. рублей; Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |

4.6. Согласно пункту 3 раздела VI «Финансирование муниципальной программы» Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации №1528 - объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов города Бердска о бюджете города Бердска на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей целевой статье расходов бюджета. Эти же нормы определены статьей 179 Бюджетного кодекса.

Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата обращает внимание, что проанализировать уровень финансового обеспечения программы для достижения планируемых результатов и увязать с изменениями целевых индикаторов в части увеличения дворовых территорий многоквартирных домов до 18-ти в 2019 году, что не подкреплено финансированием из вышестоящих бюджетов, не представляется возможным, так как пояснения о прогнозном увеличении объемов финансирования отсутствуют.